APSTIPRINĀTS

Rēzeknes novada pašvaldības

iepirkuma komisijas sēdē

2011.gada 23.decembrī,

protokols Nr.1

IEPIRKUMA

„Kalnezeru katoļu pamatskolas sporta zāles piebūves vienkāršotā rekonstrukcija”

NOLIKUMS

(iepirkuma identifikācijas Nr. RNP 2011/53ELFLA)

Rēzeknē

2011

SATURS

1.	VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	3

2.	INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU	4

3.	PRASĪBAS PRETENDENTIEM	5

4.	PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMIEM	5

5.	PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA	7

6.	IEPIRKUMA LĪGUMS UN APMAKSAS NOTEIKUMI	8

7.	KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI	8

8.	PRETEDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI	8

PIELIKUMI:

1. pielikums. Pieteikums dalībai iepirkumā………………………………………………… 9

2. pielikums. Informācija par pretendentu…………………………………………………. 10

3. pielikums. Informācija par apakšuzņēmējiem…………………………………………... 11

4. pielikums. Informācija par pretendenta pieredzi………………………………………... 12

5. pielikums. Būvdarbu vadītāja/speciālista kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes

apraksts (CURRICULUM VITAE)………………………………………… 13

6. pielikums. Apakšuzņēmēja apliecinājums………………………………………………..15

7. pielikums. Būvdarbos iesaistīto speciālistu saraksts……………………………………. 16

8. pielikums. Būvdarbu apjomu saraksts…………………………………………………... 17

9. pielikums. Finanšu piedāvājuma forma…………………………………………………. 19

10.pielikums. Iepirkuma līguma projekts…………………………………………………... 20

# 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Iepirkuma identifikācijas numurs RNP 2011/53ELFLA.

Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Rēzeknes novada pašvaldība |
| --- | --- |
| adrese | Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601 |
| reģ.Nr. | 90009112679 |
| bankas nosaukums | Valsts kase |
| konta numurs |  |
| kontaktpersona | Voldemārs Deksnis |
| tālruņa Nr. | 64644726 |
| mobilais tālrunis | 28346149 |
| faksa Nr. | 64644726 |
| e-pasta adrese | info@lendzi.lv |

Termiņi:

| Aktivitāte | Datums | Laiks |
| --- | --- | --- |
| Piedāvājumu iesniegšanas termiņš | 2012.gada 9.janvāris | plkst.11-00 |
| Piedāvājumu atvēršanas laiks | 2012.gada 9.janvāris | plkst.11-00 |
| Plānotā līguma noslēgšana | 2012.gada 17.janvāris | - |
| Plānotā būvdarbu pabeigšana | 2012.gada 30.aprīlis | - |

Piedāvājuma iesniegšana un atvēršana.

Piedāvājumi iesniedzami līdz šī nolikuma (turpmāk – Nolikums) 1.3. punktā noteiktajam datumam un laikam: 2012.gada 9.janvārim plkst.11-00, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Piedāvājumam jābūt saņemtam Nolikuma 1.2.punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc noteiktā termiņa, tiks atgriezts atpakaļ pretendentam neatvērts.

Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu iesniegšanas vietā un apmainot/saņemot atpakaļ iesniegto piedāvājumu. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

Piedāvājuma grozījumus vai paziņojumu par piedāvājuma atsaukšanu noformē un iesniedz atbilstoši Noteikumā noteiktajām piedāvājuma noformēšanas un iesniegšanas prasībām, attiecīgi norādot “Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums”.

Piedāvājuma derīguma termiņš.

Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā, t.i., saistošs iesniedzējam līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, vai vismaz 40 (četrdesmit) dienas, skaitot no Nolikuma 1.3.punktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas. Iepirkumā izraudzītā pretendenta piedāvājums kļūst par iepirkuma līguma sastāvdaļu. Pretendents piedāvājumam var noteikt garāku derīguma termiņu.

Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt Nolikuma 1.5.1.apakšpunktā noteiktajā piedāvājuma derīguma termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, nemainot sava piedāvājuma saturu un cenu, tas par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

Piedāvājuma noformējuma prasības.

### Piedāvājuma iesniegšana:

## Piedāvājums jāievieto slēgtā apzīmogotā aploksnē vai cita veida iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

## Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

- pasūtītāja nosaukums un adrese;

- pretendenta nosaukums, adrese, tālruņa un faksa numuri, e-pasta adrese;

- Piedāvājums iepirkumā „Kalnezeru katoļu pamatskolas sporta zāles piebūves

vienkāršotā rekonstrukcija”;

- neatvērt līdz 2012. gada 9.janvārim plkst.11-00.

### Piedāvājuma sagatavošana un noformēšana:

## Piedāvājums sastāv no 3 (trim) daļām:

- Pretendentu atlases dokumenti, t.sk. pieteikums dalībai iepirkumā (viens oriģināls un viena kopija);

- Tehniskais piedāvājums (viens oriģināls un viena kopija);

- Finanšu piedāvājums (viens oriģināls un viena kopija).

## Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

      - Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem (caurauklotiem), ar attiecīgu virsrakstu: “Piedāvājums iepirkumā „Kalnezeru katoļu pamatskolas sporta zāles piebūves vienkāršotā rekonstrukcija”, identifikācijas Nr. RNP 2011/53ELFLA”.

      - Uz piedāvājuma oriģināla un kopijām norāda attiecīgi „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJA”.

      - Uz piedāvājuma pēdējās lapas diegu (auklu) gali jānostiprina ar uzlīmi, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, ko apstiprina pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām vai pretendenta pilnvarotas personas paraksts.

      - Piedāvājuma lapām jābūt numurētām un jāatbilst piedāvājumam pievienotajam satura radītājam.

      - Piedāvājums jāievieto Nolikuma 1.6.1.1.apakšpunktā minētajā aploksnē vai citā iepakojumā.

      - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, ja labojumi ir izdarīti, tiem jābūt apstiprinātiem ar amatpersonas vai pilnvarotās personas parakstu ar norādi: “Labotam ticēt”.

      - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.

      - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta ar paraksta tiesībām apveltītā vai pilnvarotā persona (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).

      - Ja pretendents piedāvājumā iekļauj dokumentu kopijas, katrai dokumenta kopijai jābūt apliecinātai ar uzrakstu „KOPIJA PAREIZA”, ievērojot dokumenta atvasinājuma izstrādāšanas un noformēšanas kārtību, kas ir paredzēta Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra MK noteikumos Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība".

      - Iesniegtie piedāvājumi ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem, izņemot Nolikuma 1.4.1.apakšpunktā paredzēto gadījumu.

Cita informācija.

Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties pasūtītāja mājaslapā internetā   www.rezeknesnovads.lv sadaļā „Novada pašvaldība” – „Iepirkumi”.

Ar vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentāciju var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldībā Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē, 22.kabinetā darba dienās no plkst.8-00 līdz plkst.16-30.

Nepieciešamības gadījumā pasūtītājs rīko būvobjekta apskati, ja būs pieteicies vismaz viens interesents. Ieinteresētās personas par būvobjekta apskates nepieciešamību savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, paziņo Nolikuma 1.2.punktā norādītajai kontaktpersonai.

# 2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts.

### 2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir Kalnezeru katoļu pamatskolas sporta zāles piebūves vienkāršotā rekonstrukcija, saskaņā ar vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentāciju.

### 2.1.2. Atbilstoši vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācijai ir paredzēti sekojošie būvdarbi:

### sporta zāles piebūvē esošo ģērbtuvju un sanitāro mezglu pārplānojuma veikšana, paredzot pieejamību telpās personām ar kustību traucējumiem;

### rekonstruējamo telpu iekšējās apdares veikšana;

### grīdas siltināšana;

### santehnikas uzstādīšana dušas un tualetes telpās;

### piebūves fasādes siltināšana un apdare.

2.2. Iepirkumā izraudzītā pretendenta piedāvājumā iekļautā tāme ar noteiktajām izmaksām un būvdarbu apjomiem kļūst par iepirkuma līguma neatņemamu sastāvdaļu (pielikumu).

2.3. Sakarā ar to, ka pasūtītāja rīcībā esošie finansu resursi ir ierobežoti, būvdarbu apjomi var tikt koriģēti, atkarībā no iepirkuma rezultātiem. Finansu resursu nepietiekamības gadījumam pasūtītājs patur sev tiesības samazināt būvdarbu apjomus.

2.4. Būvdarbu izpildes laiks un vieta.

### 2.4.1. Būvdarbu izpildes laiks: līdz 2012.gada 30.aprīlim.

### 2.4.2. Būvdarbu izpildes vieta: Rēzeknes novada, Lendžu pagasta Lendžos, Viraudas ielā 5.

# 3. PRASĪBAS PRETENDENTIEM

## 3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā.

### 3.1.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja tiek konstatēti Publisko iepirkumu likuma 8¹.panta piektās daļas 1. un 2.punktā minētie apstākļi.

## 3.2. Atbilstība profesionālās darbības veikšanai.

### 3.2.1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

### 3.2.2. Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā.

### 3.2.3. Pretendenta būvdarbos iesaistītajām personām – būvdarbu vadītājam un tehniskajam personālam – ir profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti (sertifikāts vai cits dokuments, kura nepieciešamību nosaka spēkā esošie normatīvie akti), tajā skaitā būvdarbu vadītājam ir derīgs būvprakses sertifikāts būvdarbu apjomu sarakstā paredzēto būvdarbu vadīšanā.

### 3.2.4. Nolikuma 0.–0.apakšpunktā noteiktās prasības attiecas uz visiem personu grupas vai personālsabiedrības kā pretendenta dalībniekiem, kā arī uz pretendenta apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti iepirkuma līguma izpildē.

## 3.3. Prasības pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim.

### 3.3.1. Pretendents ir finansiāli stabils un tam ir pietiekoši apgrozāmie līdzekļi šī iepirkuma līguma saistību izpildei un/vai pieejama kredītlīnija vismaz piedāvātās līgumcenas (bez PVN) apjomā.

## 3.4. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.

### 3.4.1. Pretendents pēdējo 3 (triju) gadu laikā kā ģenerāluzņēmējs ir veicis līdzīga rakstura būvdarbus ar apjomu, kas nav mazāks par piedāvājumā paredzēto, vismaz 5 (piecos) līdzīgos objektos – sabiedriskās ēkās.

### 3.4.2. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt atsauksmes par pretendenta veiktajiem būvdarbiem 3.4.1.apakšpunktā minētajos objektos. Negatīvas atsauksmes gadījumā pretendenta piedāvājums var tikt noraidīts.

### 3.4.3. Prasības pretendenta personālam:

### 3.4.3.1. Būvdarbu vadītājam ir pieredze līdzīga rakstura un apjoma būvdarbu vadīšanā vismaz 5 (piecos) līdzīgos objektos – sabiedriskās ēkās.

### 3.4.3.2. Pretendents iepirkuma līgumā paredzēto būvdarbu veikšanā noteiktajā termiņā un atbilstošā kvalitātē iesaista kvalificētus un pieredzējušos speciālistus, kuriem ir darba pieredze līdzīga rakstura un apjoma darbos vismaz 5 (piecos) līdzīgos objektos – sabiedriskās ēkās.

3.4.4. Pretendentam ir pieejams būvdarbu veikšanai nepieciešamais tehniskais aprīkojums.

3.4.5. Būvdarbu veikšanā pretendents var piesaistīt apakšuzņēmējus, nododot tiem ne vairāk kā 70% (septiņdesmit procentus) no kopējā veicamo būvdarbu apjoma.

3.4.6. Nolikuma 3.4.punktā noteiktās prasības attiecas uz visiem personu grupas vai personālsabiedrības kā pretendenta dalībniekiem, kā arī uz pretendenta apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti iepirkuma līguma izpildē.

# 4. PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMIEM

4.1. Pieteikums dalībai iepirkumā.

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (1.pielikums) apliecina pretendenta apņemšanos veikt būvdarbus, saskaņā ar iepirkuma līguma nosacījumiem. Pieteikumu paraksta ar paraksta tiesībām apveltītā vai pilnvarota persona. Parakstam jābūt atšifrētam, norādot parakstītāja amatu, vārdu un uzvārdu).

4.1.2. Pieteikumu dalībai iepirkumā sagatavo saskaņā ar Nolikumam pievienoto formu (1.pielikums) un pievieno tam informāciju par pretendentu (2.pielikums) .

4.2. Dokumenti, kas apliecina pretendenta atbilstību nosacījumiem dalībai iepirkumā.

### 4.2.1. Pretendents iesniedz apliecinājumu, kurā ir norādīts, ka attiecībā uz to nepastāv Publisko iepirkumu likuma 81.panta piektā daļas 1. un 2.punktā minētie apstākļi.

### 4.2.2. Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma 10 (desmit) darbdienu laikā iesniedz izziņu, ko ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas ir izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

## 4.3. Dokumenti, kas apliecina pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli:

4.3.1. Pretendenta izziņa par pēdējo 3 (triju) gadu vidējo gada finansu apgrozījumu;

4.3.2. Kredītiestādes apliecinājums par pieejamo kredītu apjomu vai pretendenta izziņa par finansu līdzekļu pietiekamību būvdarbu veikšanai atbilstoši iepirkuma līguma nosacījumiem.

## 4.4. Pretendenta kvalifikāciju apliecinošie dokumenti:

4.4.1. Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija;

4.4.2. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija;

4.4.3. iepirkuma dokumentos paredzēto būvdarbu veikšanā iesaistāmo speciālistu saraksts (7.pielikums) un šo speciālistu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, t.sk. būvdarbu vadītājam – būvprakses sertifikāts attiecīgo būvdarbu vadīšanā;

### 4.4.4. informācija par pretendenta pieredzi līdzīga rakstura un apjoma būvdarbu veikšanā līdzīgos objektos – sabiedriskās ēkās pēdējo 3 (triju) gadu laikā (4.pielikums).

4.4.5. Būvdarbu vadītāja un speciālistu kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV), saskaņā ar 5.pielikumu, un šo personu parakstīti apliecinājumi par apņemšanos strādāt attiecīgajā objektā.

4.4.6. Informācija par apakšuzņēmējiem (ja tādi tiek piesaistīti), saskaņā ar 3.pielikumu, norādot apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktpersonu, paredzēto darbu īsu aprakstu, to vērtību un proporcionālo apjomu procentos. Apakšuzņēmēji iesniedz rakstisku apliecinājumu par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā (6.pielikums), kā arī 4.2. un 4.4.punkos paredzētos dokumentus.

4.5. Tehniskais piedāvājums.

# 4.5.1. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj informācija par iedāvāto būvdarbu organizāciju, metodēm, piedāvātajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem un materiāliem iepirkuma līguma saistību izpildes nodrošināšanai, norādot, kādā secībā tiks veikti būvdarbi, to veikšanas etapus ar izpildes termiņiem.

4.5.2. Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācijai. Nepieciešama visu izmantojamo materiālu un komplektējošo daļu specifikācija, norādot materiālu daudzumu un nosaukumu, kā arī uzrādot Eiropas Savienībā vai Latvijas Republikā izdoto materiālu atbilstības dokumentāciju. Vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācijā minētie materiālu un iekārtu nosaukumi norāda uz to kvalitātes īpašībām, un pretendents ir tiesīgs piedāvāt citus ekvivalentus materiālus un iekārtas, kuru kvalitāte nav zemāka par dokumentācijā minēto materiālu un iekārtu kvalitāti.

4.5.3. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj:

4.5.3.1. izvērsts būvdarbu izpildes grafiks;

4.5.3.2. apliecinājums par izpildāmo būvdarbu garantijas termiņu, kas nevar būt īsāks par 2 (diviem) gadiem;

4.5.3.3. apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstule par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma noslēgšanu par konkrēto būvobjektu pirms būvdarbu veikšanas šajā būvobjektā vai civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecināta kopija par visiem būvobjektiem.

4.6. Finanšu piedāvājums.

4.6.1. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo, ņemot vērā veicamo būvdarbu apjomu (8.pielikums) un būvdarbiem izvirzītās prasības, saskaņā ar Finanšu piedāvājuma formu (9.pielikums).

4.6.2. Finanšu piedāvājumā cenas norāda latos (LVL), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN), atsevišķi norāda PVN summu un kopējo piedāvājuma cenu, ieskaitot PVN.

4.6.3. Finanšu piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar būvdarbu veikšanu pilnā apjomā.

4.6.4. Pretendenta piedāvātajām cenām jābūt nemainīgām visā līguma izpildes laikā. Ja būvdarbu apjoms līguma izpildes laikā mainās, izmaiņas tiek veiktas, pamatojoties uz pretendenta norādītajām cenām, saskaņā ar noslēgtā līguma nosacījumiem.

4.6.5. Finanšu piedāvājumam ir jāpievieno tāme, kas sastādīta atbilstoši būvdarbu apjomu sarakstam (8.pielikums) un Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

# 5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

5.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude.

### 5.1.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši Nolikuma 1.6.punktā noteiktajām prasībām.

### 5.1.2. Komisija atlasa tos piedāvājumus, kuri atbilst visām Nolikumā izvirzītajām piedāvājuma noformējuma prasībām. Ja piedāvājuma noformējums neatbilst kādai no Nolikumā izvirzītajām prasībām, iepirkuma komisija pieņem pamatotu lēmumu par piedāvājuma tālāku izskatīšanu vai neizskatīšanu.

5.2. Pretendentu atlase.

5.2.1. Pretendentu atlases laikā iepirkuma komisija atlasa pretendentus, pārbaudot vai iesniegtie pretendentu atlases dokumenti apliecina pretendenta atbilstību Nolikuma 3.punktam „Prasības pretendentiem”.

5.2.2. Komisija atlasa tos pretendentus, kuri atbilst visām Nolikumā izvirzītajām prasībām. Ja pretendents neatbilst kādai no Nolikuma prasībām, komisija turpmāk tā piedāvājumu neizskata, pieņemot par to pamatotu lēmumu.

5.3. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude.

### 5.3.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendenta Tehniskais piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām un vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācijai.

### 5.3.2. Komisija atlasa tos piedāvājumus, kuri atbilst Nolikuma prasībām un vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācijai.

## 5.4. Piedāvājumu vērtēšana.

### 5.4.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendenta sastādītā tāme atbilst būvdarbu apjomu sarakstam.

5.4.2. Komisija pārbauda, vai pretendenta finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja finanšu piedāvājumā konstatētas aritmētiskās kļūdas, komisija šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā komisija ņem vērā laboto finanšu piedāvājumu.

5.4.3. Komisija pārbauda, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts, pirms nepamatoti lēta piedāvājuma noraidīšanas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 48.panta nosacījumiem pieprasot detalizētu paskaidrojumu.

5.4.4. Komisija nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu un pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu.

5.4.5. Piedāvājums ar viszemāko cenu tiek noteikts, salīdzinot piedāvātās kopējās līgumcenas bez pievienotā vērtības nodokļa (PVN).

# 6. IEPIRKUMA LĪGUMS UN APMAKSAS NOTEIKUMI

## 6.1. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu, pamatojoties uz komisijas lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu, saskaņā ar iepirkuma līguma projektu (10.pielikums) un pretendenta piedāvājumu.

## 6.2. Samaksa par būvdarbiem tiks veikta sekojošā kārtībā:

### 6.2.1. priekšapmaksa 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās iepirkuma līguma cenas tiek veikta pēc iepirkuma līguma noslēgšanas, pirms būvdarbu uzsākšanas;

### 6.2.2. atlikušo maksājumu 90% (deviņdesmit procentu) apmērā no kopējās līguma cenas pasūtītājs veic 15 (iecpadsmit) dienu laikā no Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un būvuzņēmēja rēķina saņemšanas.

# 7. KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

## 7.1. Komisijas tiesības:

7.1.1. pieaicināt ekspertus piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei un piedāvājumu vērtēšanai;

7.1.2. pieprasīt, lai pretendents rakstiski precizē vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iekļauti piedāvājumā, kā arī pieprasīt, lai pretendents uzrāda iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai;

7.1.3. lemt par pretendentu iesniegto piedāvājumu atbilstību Nolikuma prasībām un noteikt piedāvājumu ar viszemāko cenu;

7.1.4. pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums;

7.1.5. izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

7.2. Komisijas pienākumi:

7.2.1. nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu;

7.2.2. nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

7.2.3. izskatīt pretendentu iesniegtos piedāvājumus, pārbaudīt to atbilstību Nolikuma, Publisko iepirkumu likuma un citu normatīvo aktu prasībām, izvēlēties piedāvājumu ar viszemāko cenu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

# 8. PRETEDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

## 8.1. Pretendenta tiesības:

8.1.1. apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu;

8.1.2. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;

8.1.3. iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu;

8.1.4. iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

## 8.2. Pretendenta pienākumi:

8.2.1. sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām;

8.2.2. segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu;

8.2.3. sniegt patiesu informāciju;

8.2.4. pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma komisijas noteiktajos termiņos sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu vai tajā ietvertajiem dokumentiem.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs                                                                                       V.Deksnis

1.pielikums

# PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Kalnezeru katoļu pamatskolas sporta zāles piebūves vienkāršotā rekonstrukcija”

(identifikācijas Nr. RNP 2011/53ELFLA)

Pasūtītājs: Rēzeknes novada pašvaldība

Datums: _________________________

Iepazinies ar iepirkuma noteikumiem, es, apakšā parakstījušies, <pretendenta nosaukums> vārdā piedāvāju veikt Kalnezeru katoļu pamatskolas sporta zāles piebūves vienkāršoto rekonstrukciju Rēzeknes novada Lendžu pagasta Lendžos, Viraudas ielā 5, saskaņā ar vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentāciju un izpildot visus iepirkuma līguma nosacījumus, par summu:

| Piedāvājuma cena (bez PVN) | _______________________________________________________________ (piedāvājuma cena vārdos un skaitļos) |
| --- | --- |
| Pievienotās vērtības nodoklis | ___________________________________________________ (PVN 22% vārdos un skaitļos) |
| Piedāvājuma cena ar PVN | ______________________________________________________________ (piedāvājuma cena ar PVN 22% vārdos un skaitļos) |

Ja <pretendenta nosaukums> piedāvājums tiks izvēlēts, apņemos līdz 2012.gada 30.aprīlim pabeigt būvdarbu veikšanu.

Apstiprinu, ka piedāvājums ir spēkā 40 (četrdesmit) dienas no iepirkuma Nolikuma noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas.

Iesniedzu <pretendenta nosaukums> piedāvājumu, kas sastāv no Pretendentu atlases dokumentiem, Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma.

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Adrese: |  |
| Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |

# 2.pielikums

| INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU |
| --- |
| 1. | Komersanta nosaukums |
| 2. | Adrese: |
| 3. | Kontaktpersona: (Amats, vārds, uzvārds) |
| 4. | Telefons: |
| 5. | Fakss: |
| 6. | E-pasts: |
| 7. | Reģistrācijas numurs: |
| 8. | Reģistrācijas vieta: |
| 9. | Reģistrācijas gads: |
| 10. | Nodarbināto skaits: |
| 11. | Komersanta darbības sfēra (īss apraksts): |
| 12. | Bankas rekvizīti: |
| nosaukums: |  |
| adrese: |  |
| kods: |  |
| konta numurs: |  |

3.pielikums

## Informācija par apakšuzņēmējiem

## (aizpilda, ja tādi ir piesaistīti)

| Nosaukums | Adrese, telefons, kontaktpersona | Veicamo darbu apjoms (LVL) | Veicamo darbu apjoms (% no kopējā apjoma) | Apakšuzņēmēja veicamo darbu īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (pretendenta nosaukums) |  | (pretendenta pilnvarotās personas paraksts) |
| --- | --- | --- |

## 4.pielikums

## INFORMĀCIJA

## par pretendenta pieredzi

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums un adrese | Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersona, tās tālruņa Nr. | Būvdarbu veids | Būvdarbu apjoms (LVL) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

Apliecinu, ka visos informācijā iekļautajos objektos būvdarbi ir pilnībā pabeigti līgumos paredzētajos termiņos, būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akti ir parakstīti bez iebildumiem, pasūtītājiem pretenziju par veikto būvdarbu kvalitāti nav.

| (pretendenta nosaukums) |  | (pretendenta pilnvarotās personas paraksts) |
| --- | --- | --- |

5.pielikums

Būvdarbu vadītāja/speciālista

kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts

(CURRICULUM VITAE)

Būvobjekta nosaukums: Kalnezeru katoļu pamatskolas sporta zāles piebūves vienkāršotā rekonstrukcija.

Paredzamais darbs objektā: _____________________________________________________

| 1. Uzvārds: |  |
| --- | --- |
| 2. Vārds: |  |
| 3. Dzimšanas datums: |  |
| 4. Izglītība: |
| Mācību Iestāde |  |
| Datums: no/līdz |  |
| Iegūtais grāds vai diploms |  |
| 5. Valodas: (zināšanu līmenis no 1 – brīvi līdz 5 – pamatzināšanas ) |
| Valoda | Lasītprasme | Runāt prasme | Rakstītprasme |

| 6. Piederība pie profesionālajām organizācijām: |  |
| --- | --- |
| 7. Citas iemaņas: |  |
| 8. Patreizējais amats: |  |
| 9. Specializācija: |  |
| 10. Darba pieredze: |
| Darba devēja nosaukums: |  |
| Adrese: |  |
| Datums no/līdz |  |
| Amats: |  |
| Darba apraksts: |  |

11. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi:

| Darba izpildes gads | Darba izpildes vieta | Amats | Veikta darba īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

12. Cita informācija

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos

| No | Līdz |
| --- | --- |
| <perioda sākums> | <perioda beigas> |

kā <norādīt paredzamā darba/amata nosaukumu, piemēram, būvdarbu vadītājs> strādāt būvobjektā Kalnezeru katoļu pamatskolas sporta zāles piebūves vienkāršotā rekonstrukcija gadījumā, ja <pretendenta nosaukums> tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu par būvdarbu veikšanu šajā būvobjektā.

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

6.pielikums

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

(aizpilda un iesniedz, ja ir piesaistīts apakšuzņēmējs)

Apliecinu, ka <apakšuzņēmējs nosaukums> piekrīt veikt Kalnezeru katoļu pamatskolas sporta zāles piebūves vienkāršoto rekonstrukciju kā <pretendenta nosaukums> apakšuzņēmējs, izpildot <darbu nosaukums>.

Darbu veikšanai objektā tiks noslēgts apakšuzņēmuma līgums ar <pretendenta nosaukums>.

Pilnvarotā persona: ____________________________________________________

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Z.V.

7.pielikums

Būvdarbos iesaistīto speciālistu

SARAKSTS

| Nr. p.k. | Speciālista vārds, uzvārds | Kvalifikācija un izpildāma darba/amata nosaukums |
| --- | --- | --- |

Pilnvarotā persona: ____________________________________________________

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Z.V.

8.pielikums

###### BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS

Darba nosaukums           Vispārbūvniecības darbi

Darbu veikšanas objekts Kalnezeru katoļu pamatskolas sporta zāles piebūves vienkāršotā

rekonstrukcija

Objekta adrese                Lendži, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads

| Nr. p.k. | Kods | Nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  | Durvis |  |  |
| 1.1. |  | Koka vienviru durvju bloku iebūve iekšsienās ar rokturiem, eņģēm, apmaļu pielikšanu | m² | 4,2 |
| 1.2. |  | PVC konstrukcijas vienviru durvju bloku montāža | m² | 7,14 |
| 1.3. |  | Durvju aiļu malu apdare | m | 64 |
| 2. |  | Pārsedzes |  |  |
| 2.1. |  | Metāla aiļu pārsedžu izgatavošana un montāža no U profila sijas Nr.8, L=1000 mm | t | 0,12 |
| 2.2. | 4.121 | Metāla pārsedžu apmešana ar cementa javu M100, iestrādājot metāla sietu Nr.10-1 | m² | 8 |
| 2.3. |  | Bultskrūves M-20 | kg | 3,6 |
| 3. |  | Apdares darbi |  |  |
| 3.1. |  | Sienas |  |  |
| 3.1.1. | 13.1.108 | Sienu un aiļu malu virsmu vecā krāsojuma noņemšana, izlīdzināšana, gruntēšana, špaktelēšana un sagatavošana krāsošanai | m² | 118,2 |
| 3.1.2. |  | Starpsienu apmetuma ierīkošana gāzbetona mūra sienām | m² | 29 |
| 3.1.3. |  | Sienu krāsošana ar akrila lateksa krāsu mitrām telpām | m² | 37,6 |
| 3.1.4. |  | Sienu apdare ar flīzēm | m² | 120,4 |
| 3.2. |  | Griesti |  |  |
| 3.2.1. | 13.1.201 | Griestu vecā krāsojuma nomazgāšana, gruntēšana, špaktelēšana | m² | 33 |
| 3.2.2. | 13.1.207 | Griestu krāsošana ar akrila lateksa krāsām mitrām telpām | m² | 33 |
| 3.3. |  | Grīdas |  |  |
| 3.3.1. |  | Tips 3. |  |  |
| 3.3.1.1. | 03-000 | Blietētu šķembu (16-32mm), 80mm pamatnes ierīkošana | m³ | 2,64 |
| 3.3.1.2. | 03-000 | Šķembu smalces pamatnes b=20mm ierīkošana | m³ | 0,66 |
| 3.3.1.3. | 13.-0023 | Grīdas siltināšana ar cietām putupolistirola plātnēm EPS100, 100mm biezumā | m² | 33 |
| 3.3.1.4. |  | Polietilēna plēves ieklāšana grīdām | m² | 33 |
| 3.3.1.5. | 05-3000 | Grīdas izveidošana no stiegrota betona B25 ar stiegrojuma sietu d=4mm (acs izm.150x150mm) | m² | 33 |
| 3.3.1.6. |  | Grīdas ieklāšana no maltā akmens grīdas flīzēm uz līmjavas un grīdlīstu pielikšanu | m² | 32,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. |  | Fasādes apdare |  |  |
| 4.1. |  | Logu ārējo palodžu nojaukšana | m | 150 |
| 4.2. | 13.2.110 | Ārsienu siltināšana ar 100mm biezām cietām akmens vates plāksnēm FAS3, ar dekoratīvo apmetumu un krāsošanu ar tonētu silikātkrāsu | m² | 95 |
| 4.3. | 13.2.110 | Sienu apdare ar dekoratīvo apmetumu un krāsošanu ar tonētu silikātkrāsu | m² | 20 |
| 4.4. | 21-00001 | Ārējās palodzes ierīkošana no krāsotā cinkotā skārda specelementiem, b=350mm | m | 150 |
| 5. |  | Dažādi darbi |  |  |
| 5.1. | 23.160 | Dušas jaucējkrāna ar lokano pievadu un stieņu uzstādīšana | kompl. | 8 |
| 5.2. |  | Kompakttipa klozetpoda ar skalojamo tvertni un vāku uzstādīšana, blīvēšana ar silikonu, stopkrāna un lokanu pieslēgumu ar blīvlentu uzstādīšana | kompl. | 4 |
| 5.3. |  | Keramikas izlietnes ar stiprinājuma komplektu, sifonu, maisītāju ar paceļamo izplūdes korķi, lokano savienojumu 500mm, stopkrānu uzstādīšana | kompl. | 4 |

9.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS*

iepirkumā „Kalnezeru katoļu pamatskolas sporta zāles

piebūves vienkāršotā rekonstrukcija”

(identifikācijas Nr. RNP 2011/53ELFLA)

| Nr. p.k. | Nosaukums | Cena (LVL) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kalnezeru katoļu pamatskolas sporta zāles piebūves vienkāršotā rekonstrukcija – kopējā cena, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN) |  |
| 2. | PVN (22%) summa |  |
| 3. | Kopējā piedāvājuma cena, ieskaitot PVN |  |

# *Aprēķinot kopējo cenu, jāņem vērā sekojošie nosacījumi:

- Samaksa ir paredzēta tikai par pilnīgi pabeigtu darbu – tīru darba apjomu, svaru, izmēriem, rezultātiem, neņemot vērā radušos atlikumus, atgriezumus, virsmas liekumus u.t.t.

- Ir paredzēts, ka būvuzņēmējs veiks visu nepieciešamo materiālu un darbu pilnīgu aprēķinu, atbilstoši vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācijai un normatīvo aktu prasībām, un noteiks cenas visiem plānotajiem izdevumiem.

- Cenās ir jāiekļauj visi izdevumi, kas varētu rasties, lai būvdarbus veiktu un pabeigtu, ievērojot būvuzņēmuma līguma nosacījumus, t.sk.:

    - par visiem darbiem un sagatavošanu darbiem;

    - par drošības un citiem pasākumiem, lai nepieļautu ugunsgrēku un citu negadījumu rašanos iespēju vai lai likvidētu radušos negadījumus;

    - par tādu personu iesaistīšanu darbos, kuri būvobjektā izmanto sev piederošas iekārtas;

    - par blakus esošo būvkonstrukciju aizsardzību un drošību, ja darbi tās varētu ietekmēt;

    - par paša būvuzņēmēja darbinieku apmešanās vietu, transportu, labiekārtojumu, pakalpojumiem, kas saistīti ar būvuzņēmuma līguma saistību izpildi;

    - par to materiālu nodrošināšanu, izmantošanu, uzraudzību, ko ir paredzēts izmantot būvdarbos, tai skaitā aprīkojuma nodrošinājumu un izmantošanu;

    - par būvdarbu izpildei nepieciešamā aprīkojuma transportēšanu uz būvobjektu, sagatavošanu darbam, ekspluatāciju, uzturēšanu un aiztransportēšanu no būvobjekta pēc būvdarbu pabeigšanas.

- Darbaspēka izmaksās jābūt iekļautām visām ar darbaspēka izmantošanu saistītajām nepieciešamajām izmaksām.

10.pielikums

PROJEKTS

BŪVUZŅĒMUMA LĪGUMS

| Rēzeknē | 2012. gada ___. ____________ |
| --- | --- |

Rēzeknes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009112679, domes priekšsēdētāja vietnieces Elvīras Pizānes personā, kura rīkojas saskaņā ar pašvaldības Nolikumu, turpmāk saukta Pasūtītājs, no vienas puses, un <juridiskās personas nosaukums>, reģistrācijas Nr.<reģistrācijas numurs>, tās <ar paraksta tiesībām apveltītās personas amats, vārs, uzvārds> personā, kurš rīkojas saskaņā ar <dokumenta nosaukums, kas nosaka pilnvarojumu>, turpmāk saukts Būvuzņēmējs, no otras puses,

abi turpmāk kopā vai katrs atsevišķi saukti arī Puses vai Puse, pamatojoties uz iepirkuma „Kalnezeru katoļu pamatskolas sporta zāles piebūves vienkāršotā rekonstrukcija” (identifikācijas Nr. RNP 2011/53ELFLA), turpmāk – Iepirkums, rezultātiem, noslēdz šādu līgumu:

- Līguma priekšmets un summa

  - Līguma priekšmets ir Kalnezeru katoļu pamatskolas sporta zāles piebūves vienkāršotā rekonstrukcija, turpmāk – Būvdarbi, saskaņā ar vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentāciju (Pielikums Nr.1) un Būvuzņēmēja piedāvājumu Iepirkumā, kurā ir iekļauta tāme (Pielikums Nr.2), kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

  - Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs apņemas par samaksu ar savu darbaspēku, darba rīkiem un materiāliem veikt Būvdarbus, saskaņā ar šī līguma nosacījumiem un atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

2. Līguma cena

  - Līguma cena par šajā Līgumā noteikto darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, ir LVL <summa skaitļos> (<summa vārdiem>), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN). PVN (22%) summa sastāda LVL <summa skaitļos> (<summa vārdiem>), Līguma cena ar PVN ir LVL <summa skaitļos> (<summa vārdiem>). Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam Līguma cenu saskaņā ar Līguma noteikumiem un tāmi ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda saistības.

  - Būvuzņēmējs apliecina, ka tāmē iekļauti visi darbi un materiāli, kas nepieciešami pilnīgai vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācijā paredzēto darbu veikšanai.

  - Tāmē noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas šī līguma darbības laikā, ja Pasūtītājs nemaina vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentāciju, izņemot gadījumu, ja šajā laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem.

  - Ja pēc Pasūtītāja prasības tiek mainīti veicamo darbu apjomi, kas ir atšķirīgi no vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācijā uzrādītajiem, tad vienošanās par papildu darbiem tiek noslēgta, Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā organizējot sarunu procedūru.

3. Būvdarbu izpildes noteikumi

  - Būvdarbi ir jāveic saskaņā ar vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentāciju, būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi nav pretrunā ar Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem, neizmaina Līguma cenu, Būvdarbu apjomus vai to izpildes termiņus.

  - Būvuzņēmējs Būvdarbus apņemas uzsākt un veikt Būvdarbu izpildes grafikā noteiktajos termiņos.

  - Ievērojot šī līguma nosacījumus, Būvuzņēmējs pilnīgu Būvdarbu izpildi apņemas pabeigt     3 (triju) mēnešu laikā no šī līguma noslēgšanas dienas, bet ne vēlāk kā 2012.gada 30.aprīlī.

  - Ja Būvdarbu izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Puses uzskata jebkādu Būvdarbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.

  - Būvuzņēmējs, izpildot Būvdarbus, ievēro vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācijā noteiktās prasības. Būvuzņēmējs atzīst, ka vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācija ir skaidra, un tajā noteikto var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības, atbilstoši Līguma noteikumiem. Būvuzņēmējs ir tiesīgs atkāpties no vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācijas tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Šajā gadījumā Būvuzņēmējam ir pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uz sava rēķina izdarīt grozījumus vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācijā.

  - Pirms Būvdarbu uzsākšanas Būvobjektā Būvuzņēmējs ar rīkojumu nozīmē Būvdarbu vadītāju. Būvdarbu vadītāju Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.

  - Būvuzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu būvniecību atbilstoši vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācijai. Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai Būvdarbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti un standarti, kas reglamentē šajā līgumā noteikto Būvdarbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

- Pasūtītāja pienākumi un tiesības

4.1.      Pasūtītājs apņemas:

    - nozīmēt savu pārstāvi – Būvuzraugu – Būvdarbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt Būvdarbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Būvuzņēmējam un argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā;

    - nodrošināt Būvuzņēmēju ar nepieciešamo dokumentāciju un saņemt ar būvdarbu veikšanu saistītās atļaujas;

    - nodrošināt Būvuzņēmēja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt Būvobjektam Būvdarbu izpildes grafikā noteiktajos laikos vai citos Pušu saskaņotajos laikos;

    - pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos Būvdarbus saskaņā ar Līguma nosacījumiem;

    - samaksāt par izpildītajiem Būvdarbiem saskaņā ar Līguma nosacījumiem.

4.2.      Pasūtītājam ir tiesības:

    - vienpusēji apturēt būvniecību gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā līgumā noteiktajos gadījumos.

- Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības

  - Būvuzņēmējs apņemas:

    - segt visus ar Būvdarbu veikšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī par telekomunikāciju pakalpojumiem līdz Būvdarbu pilnīgai pabeigšanai;

    - Būvdarbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī Latvijas nacionālo standartu prasībām, ievērojot publiskos ierobežojumus;

    - Būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar Būvdarbiem Būvobjektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;

    - nodrošināt Būvobjekta apsardzi visā Līguma darbības laikā (ja tas nepieciešams);

5.1.5.   nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā,	kuru uzrādīšanu var pieprasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt Būvdarbus;

    - nodrošināt visas Būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem;

    - nodrošināt tīrību Būvdarbu teritorijā un visā Būvuzņēmēja darbības zonā;

    - nodrošināt Būvobjektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

    - visā Būvdarbu veikšanas laikā pārbaudīt saņemtās dokumentācijas atbilstību pareizai Būvdarbu veikšanas tehnoloģijai. Par visām konstatētajām neprecizitātēm un kļūdām vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācijā vai jaunatklātajiem apstākļiem, kas var novest pie Būvdarbu kvalitātes pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos Būvdarbus, nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju;

    - rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies Būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Būvdarbu izpildi;

    - rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru Būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Pušu sākotnējās vienošanās;

    - nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;

    - nodrošināt atbildīgā Būvdarbu vadītāja atrašanos Būvobjektā visā darba dienas garumā un izpildāmo darbu kontroli no minētās personas puses:

<vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.>;

    - uzņemties risku (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būvobjektu līdz pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai;

    - Būvdarbu izpildē izmantot būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas Piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju, un kādas pilnībā atbilst vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācijai. Būvuzņēmējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

    - pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Būvobjektu (aizvākt būvgružus, aizvākt Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.);

    - ievērot un izpildīt būvuzrauga likumīgas prasības, kā arī regulāri saskaņot veicamo darbu;

    - veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentāciju, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem.

- Apakšlīgumi

6.1.	    Būvuzņēmējam ir atļauts slēgt līgumus par noteiktu Būvdarbu izpildi tikai ar Piedāvājumā norādītajiem darbuzņēmējiem. Līguma darbības laikā apakšuzņēmējus var mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Noslēgtā apakšuzņēmuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar šī līguma noteikumiem.

  - Būvuzņēmējs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas atbildību par to Būvdarbu  izpildes kvalitāti un šī līguma noteikumu ievērošanu.

- Garantija

7.1.   Būvuzņēmējs garantē, ka Būvobjekts un Būvdarbi atbilst vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācijas prasībām un ka tie ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Būvdarbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācijā vai Līgumā noteiktajiem parametriem un ka Būvdarbos, materiālos vai iekārtās nav defektu.

7.2.	Garantijas termiņš Būvobjektam, (saskaņā ar Piedāvājumu) no Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas, ir <mēnešu skats> saskaņā ar Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi”.

  - Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Būvobjektā vai Būvdarbos tiek konstatētas garantijas laikā pie pareizas objekta ekspluatācijas, un uz kurām ir attiecināma 7.1. un 7.2.punktos noteiktā garantija.

  - Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) darba dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais 3 (triju) darba dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Būvuzņēmējam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 24 stundu laikā). Pie defektu akta sastādīšanas Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Pusēm. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse.

  - Norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, nosūtot tam sastādīta akta vienu eksemplāru.

- Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

8.1.	  Pēc Būvobjekta pilnīgas pabeigšanas, Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam, iesniedzot pieņemšanas – nodošanas aktu par izpildītajiem Būvdarbiem. Pasūtītājs 3 (triju) darba dienu laikā veic izpildīto Būvdarbu iepriekšēju apskati. Ja iepriekšējās apskates rezultātā nekādi trūkumi netiek konstatēti, tiek veikta Būvobjekta pieņemšana – nodošana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Ja pieņemšanas komisija konstatē trūkumus vai nepabeigtus Būvdarbus, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina komisijas noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto Būvdarbu izpildi, un pēc tam tiek veikta atkārtota pieņemšana – nodošana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, sastādot un parakstot aktu par objekta pieņemšanu ekspluatācijā.

  - Akta par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā, kā arī pieņemšanas – nodošanas aktu par izpildītajiem Būvdarbiem parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par Būvdarbu defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas.

- Maksājumu veikšanas kārtība

9.1.    Pasūtītājs 3 (triju) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas veic priekšapmaksu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma cenas, kas sastāda LVL <summa skaitļos> (<summa vārdiem>), pārskaitot šo summu uz Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu .

  - Pēc pilnīgas Būvdarbu izpildes un Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc akta parakstīšanas par Būvobjekta pieņemšanu – nodošanu ekspluatācijā un Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas Pasūtītājs pārskaita Būvuzņēmējam atlikušo Līguma cenas daļu 90% (deviņdesmit procentu) apmērā, kas sastāda LVL <summa skaitļos> (<summa vārdiem>).

- Līguma grozījumi

10.1.   Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas veikt grozījumus Līgumā (Līguma cenas grozīšana pieļaujama tikai Līguma 2.3.punktā paredzētajos gadījumos). Līguma grozījumi tiek noformēti rakstveidā, tos paraksta abu Pušu pārstāvji. Jebkuri grozījumi un papildinājumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Būvdarbu izpildi, Būvuzņēmējam nekavējoties rakstiski jāpaziņo par tiem Pasūtītājam, norādot aizkavēšanās paredzamo ilgumu un iemesliem. Pēc Būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Būvuzņēmēja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums noformējams kā Līguma grozījumi.

- Līgumsods

11.1.   Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ Būvobjekts nav ticis nodots Līguma 3.3.punktā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Puses ir vienojušās, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma cenas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda piemērošana neatbrīvo Būvuzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ.

  - Ja Būvuzņēmējs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek pārtraukts Būvuzņēmēja vainas dēļ, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma cenas.

  - Ja Pasūtītājs neveic maksājumus 9.1.-9.2.punktā noteiktajā kārtībā un termiņos, tas maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,5% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda piemērošana neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ.

- Līguma laušana

12.1.    Līgums var tikt lauzts tikai šajā līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs, rakstveidā paziņojot Būvuzņēmējam par saistību neizpildīšanu, lauzt šo līgumu šādos gadījumos:

12.2.1. ja Būvuzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Būvdarbu izpildi vai nav izpildījis savas saistības saskaņā ar Līgumu, neievēro vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācijas vai normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt Būvdarbus Līgumā noteiktajos termiņos – ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis pārkāpumu;

12.2.2. ja Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu.

  - Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību un līgumsoda piemērošanu.

  - Līguma laušanas gadījumā Būvuzņēmējs 10 (desmit) dienu laikā no 12.2.punktā paredzētā paziņojuma saņemšanas dienas samaksā Pasūtītājam līgumsodu, saskaņā ar 11.2.punkta nosacījumiem.

  - Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, tiek sastādīts atsevišķs akts par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Būvdarbus tādā apjomā, kādā tie faktiski ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami.

  - Līguma pārtraukšanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc darbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj Būvobjektu un nodod Pasūtītājam uz būvdarbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Būvobjektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 30 (trīsdesmit) dienām vai citādi traucē vai neļauj Būvuzņēmējam pildīt līgumsaistības, Būvuzņēmējam ir tiesības rakstiski brīdināt Pasūtītāju par Līguma laušanu vienpusējā kārtā. Ja Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc brīdinājuma saņemšanas neveic nokavēto maksājumu, Būvuzņēmējs ir tiesīgs lauzt Līgumu vienpusējā kārtā un pieprasīt no Pasūtītāja Līguma laušanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.

- Nepārvarama vara

13.1.   Puses nav pakļautas zaudējumu atlīdzības pienākumam Līguma saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā. Šie noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir nokavējusi saistību izpildi.

  - Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamus notikumus – kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi, preču pārvadājumu embargo u.c., vai arī ārkārtas situācija, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā – ko attiecīgā Puse nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Pušu iespēju veikt Līguma izpildi.

  - Par nepārvaramas varas apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu Būvuzņēmējs nekavējoties paziņo Pasūtītājam rakstiski. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Būvuzņēmējam ir jāturpina pildīt savas Līguma saistības tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvaramas varas apstākļi. Jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai tie nepārtraukti turpinās ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus.

- Nodokļi un nodevas

  - Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma cenā, un veikt to maksājumus ir Būvuzņēmēja pienākums.

- Strīdu atrisināšanas kārtība

  - Visas domstarpības un strīdi, kas izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu.

  - Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek nodots tiesā Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

- Līguma noslēgšana un spēkā esamība

  - Līgums noslēgts 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu – Būvuzņēmējs.

  - Šis līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Puses to ir parakstījušas.

  - Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Puses ir panākušas vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāda no Pusēm, saskaņā ar šo līgumu, lauž to vienpusējā kārtā.

- Pušu rekvizīti un paraksti

  - Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiskiem un jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu (ja otra Puse to atzīst) vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.

  - Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tā ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei.

  - Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda no Pusēm nosūta otrai Pusei, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz šajā līgumā norādītu adresi, ja vien Puse – informācijas saņēmējs – nav iepriekš norādījusi savādāk.

PASŪTĪTĀJS				        BŪVUZŅĒMĒJS

Rēzeknes novada pašvaldība                   <Būvuzņēmēja nosaukums>

reģistrācijas Nr. 90009112679                   reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs>

Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne,                adrese: <būvuzņēmēja adrese>

LV-4601

Bankas rekvizīti: Valsts Kase                    Bankas rekvizīti:

kods: <bankas kods>	                               <Bankas nosaukums>

kods: <bankas kods>                                  kods: <bankas kods>

konta numurs: <konta numurs>                 konta numurs: <konta numurs>

__________________________                ___________________________

E.Pizāne                                                      <paraksta atšifrējums>