IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Atklāta konkursa

„Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada

Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā”

(identifikācijas Nr. RNP SPP 2012/1)

projekta nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/095 „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā” ietvaros

Rēzeknes novads, Stoļerovas pagasts, Stoļerova

2012.

Saturs

| 1. | Vispārīgā informācija | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Informācija par iepirkuma priekšmetu | 4 |
| 3. | Pretendentam izvirzītās kvalifikācijas prasības | 4 |
| 4. | Iesniedzamie dokumenti | 5 |
| 5. | Pretendenta piedāvājums | 6 |
| 6. | Piedāvājuma noformēšana | 7 |
| 7. | Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritēriji | 8 |
| 8. | Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi | 9 |
| 9. | Pretendenta tiesības un pienākumi | 9 |
|  | Pielikumi |  |
| 1. | Pieteikums dalībai atklātā konkursā | 12 |
| 2. | Finanšu piedāvājums | 13 |
| 3. | Apliecinājums par pretendenta vidējo gada finanšu apgrozījumu būvdarbu veikšanā 2009., 2010. un 2011.gados | 14 |
| 4. | Pretendenta 2007.-2011.gados veikto būvdarbu saraksts ūdenssaimniecības projektu ietvaros | 15 |
| 5. | Būvdarbu vadītāja (speciālista) kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV) | 16 |
| 6. | Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts | 17 |
| 7. | Informācija par pretendenta tehnisko nodrošinājumu | 18 |
| 8. | Apakšuzņēmēja apliecinājums (ja attiecināms) | 19 |
| 9. | Iepirkuma līguma projekts | 20 |
| 10. | Akts par mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu | 26 |
| 11. | Akts par izpildītajiem darbiem | 27 |
| Būvdarbu apjomu saraksti | Pievienoti atsevišķā failā |

- Vispārīgā informācija

1.1. Identifikācijas numurs, pasūtītājs un finansējums.

1.1.1. Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs RNP SPP 2012/1.

1.1.2. Pasūtītājs ir Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagasta pārvalde, reģ.nr.90000048561, Skolas ielā 1, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4642; tālrunis/fakss 64644192.

1.1.3. Kontaktpersona: Vitālijs Muravskis, tālrunis/fakss 64644192, e-pasts: info@stolerova.lv.

1.1.4. Finansējums: Eiropas Reģionālās attīstības fonds un pašvaldības budžets.

1.2. Iepirkuma priekšmets.

1.2.1. Iepirkuma priekšmets ir būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta                          Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/095 „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā” ietvaros.

- 1.3. Līguma izpildes vieta un laiks.

    - Līguma izpildes vieta ir Stoļerovas ciems, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4642.

    - Līguma izpildes laiks: 6 (seši) mēneši.

1.4. Atklātā konkursa nolikuma izsniegšana.

    - 1.4.1. Iepirkuma procedūras dokumenti ir brīvi pieejami Rēzeknes novada mājas lapā www.rezeknesnovads.lv sadaļā „Novada pašvaldība” – „Iepirkumi”. Pretendentam ir tiesības iepazīties ar iepirkuma nolikumu un tehnisko dokumentāciju Stoļerovas pagasta pārvaldē Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā, Skolas ielā 1, pie pagasta pārvaldes sekretāres darba dienās no plkst.8-30 līdz plkst.16-00, sākot ar iepirkuma procedūras izsludināšanas datumu, un bez maksas saņemt šo dokumentu kopijas.

1.5. Piedāvājuma iesniegšana un atvēršana.

    - 1.5.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 10.septembrim plkst.14-00 Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagasta pārvaldē, Skolas ielā 1, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4642, iesniedzot personīgi vai atsūtot ar ierakstītu vēstuli pa pastu, ar nosacījumu, ka piedāvājumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē noteiktajā termiņā – līdz 2012.gada 24.septembrim plkst.14-00.

    - 1.5.2. Ja pretendents nosūta piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu nolikumā norādītajā adresē un termiņā, uzņemas Pretendents.

    - 1.5.3. Piedāvājumus, kas nav iesniegti šī nolikumā noteiktajā kārtībā vai saņemti pēc nolikuma 1.5.1.apakšpunktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa, vai arī nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, neizskata un neatvērtus atdod vai nosūta atpakaļ piedāvājuma iesniedzējam.

    - 1.5.4. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

    - 1.5.5. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

    - 1.5.6. Pretendents, kurš iesniedz piedāvājumu šī nolikuma noteiktajā termiņā, kārtībā un veidā, tiek reģistrēts piedāvājumu iesniegšanas secībā atsevišķā sarakstā, norādot Pretendenta nosaukumu, adresi, piedāvājuma iesniegšanas/saņemšanas datumu un laiku.

    - 1.5.7. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā (Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagasta pārvaldē, Skolas ielā 1, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, un apmainot piedāvājumus vai nosūtot piedāvājuma atsaukumu vai piedāvājuma grozījumus pa pastu. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz Pretendentu no tālākas dalības atklātā konkursā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

    - 1.5.8. Piedāvājumi tiks atvērti Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagasta pārvaldē, Skolas ielā 1, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, 2012.gada 24.septembrī plkst.14-00.

    - 1.5.9. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta.

  - 1.6. Piedāvājuma nodrošinājums.

    - 1.6.1. Kopā ar piedāvājumu pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu par summu Ls 5000 (pieci tūkstoši lati) bankas garantijas, vai apdrošināšanas polises veidā vai arī veicot šīs naudas summas iemaksu pasūtītāja norādītajā kontā.

    - 1.6.2. Piedāvājuma nodrošinājuma termiņš ir 4 (četri) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

    - 1.6.3. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:

1.6.3.1. šī nolikuma 1.6.2.apakšpunktā noteiktajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības minimālajā termiņā;

1.6.3.2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

    - 1.6.4. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam vai pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

      - 1.6.4.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

      - 1.6.4.2. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

1.6.5. 	Piedāvājums, kuram nav pievienots piedāvājuma nodrošinājums, tiek noraidīts un netiek izskatīts.

1.6.6.  Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls tiek atdots pretendentiem un/vai pasūtītāja norādītajā kontā iemaksātā piedāvājuma nodrošinājuma summa tiek atmaksāta 3 (triju) darbdienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas vai lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu.

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. Iepirkuma priekšmets ir būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/039/038 „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā” ietvaros, saskaņā ar Tehnisko projektu un būvdarbu apjomu sarakstiem.

- Pretendentiem izvrzītās kvalifikācijas prasības

  - Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

    - Pretendentam vai, ja pretendents ir apvienība, tad visiem apvienības dalībniekiem, ir jābūt tiesībām veikt darbus iepirkuma procedūras dokumentos paredzētajā būvniecības jomā, ko apliecina reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, saskaņā ar Būvniecības likuma 10.panta un Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumu Nr.799 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” prasībām.

    - Ja pretendents vai apvienības dalībnieks ir ārvalstu juridiskā persona, tam jābūt reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, kas dod tiesības veikt iepirkuma procedūras dokumentos paredzētos būvniecības darbus.

    - Ja pretendents (pretendenta dalībnieks, apakšuzņēmējs, uz kura iespējām pretendents balstās) ir ārvalstu juridiskā persona, un nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, bet konkursā iegūst tiesības slēgt līgumu, tad šim pretendentam līdz līguma slēgšanai jāreģistrējas Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

    - Gadījumā, ja pretendents ir vairāku personu apvienība (turpmāk tekstā – apvienība), tad uz visām personām attiecas šī nolikuma 3.1.punkta prasības, un apvienības dalībnieku starpā jābūt noslēgta vienošanās par katra apvienības dalībnieka atbildības sadalījumu un pārstāvniecības tiesībām.

  - Uz pretendentu nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā paredzētie izslēgšanas noteikumi.

  - Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums būvdarbu veikšanā pēdējo 3 (triju) gadu laikā vismaz           2 (divas) reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu. Pretendenti, kas dibināti vēlāk, apliecina, ka vidējais gada finanšu apgrozījums par nostrādāto periodu vismaz 2 (divas) reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums būvdarbu veikšanā pēdējo 3 (triju) gadu laikā summējas no visu personu apvienības dalībnieku vidējiem gada finanšu apgrozījumiem pēdējo 3 (triju) gadu laikā.

  - Pretendentam ir visi nepieciešamie speciālisti ar atbilstošu kvalifikāciju un iepriekšējo pieredzi attiecīgajā jomā:

    - būvdarbu vadītājs – speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā;

    - speciālists elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā.

  - Pretendentam pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (vai īsākā laikā, ja Pretendents ir dibināts vēlāk) ir pieredze vismaz 3 (triju) līdzīgas nozīmes (ņemot vērā ūdensvada un kanalizācijas tīklu garumu, būvdarbu apjomus un izpildītā līguma kopsummu LVL) objektu būvniecībā, kas ir pabeigti un nodoti ekspluatācijā. Par līdzīgu apjomu tiek uzskatīts līdzīgas nozīmes objekta būvdarbu apjoms, kas nav mazāks par piedāvājumā iekļauto apjomu un izpildītā līguma kopsumma nav mazāka par piedāvājuma kopējo summu (LVL, bez PVN).

  - Atbildīgajam būvdarbu vadītājam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze būvdarbu vadīšanā vismaz 3 (trijos) līdzīgas nozīmes objektos (ņemot vērā ūdensvadu un kanalizācijas tīklu garumu, kā arī būvdarbu apjomus un izpildītā būvuzņēmuma līguma kopsummu LVL) ūdenssaimniecības projektu ietvaros. Par līdzīgu apjomu tiek uzskatīts līdzīgas nozīmes objekta būvdarbu apjoms, kas nav mazāks par piedāvājumā iekļauto apjomu un izpildītā līguma kopsumma nav mazāka par piedāvājuma kopējo summu (LVL, bez PVN).

  - Pretendentam ir viss nepieciešamais tehniskais nodrošinājums atbilstošu būvdarbu veikšanai.

4. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

4.1. Dokumenti, kas apliecina pretendenta atbilstību izvirzītajām kvalifikācijas prasībām:

    - Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.

    - Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija un dokuments, kas apliecina informācijas atjaunošanu būvkomersantu reģistrā. Ārvalstu juridiskai personai, ja tā nav reģistrēta LR Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt būvniecības darbus.

    - Apliecinājums, ka uz pretendentu, uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20% (procenti) no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētie gadījumi, kas atzīstami par pamatu pretendenta izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

    - Apliecinājums par pretendenta vidējo gada finanšu apgrozījumu būvdarbu veikšanā 2009., 2010. un 2011.gados, norādot finanšu apgrozījumu katrā gadā atsevišķi, kā arī norādot pašu spēkiem veikto būvdarbu apjomu LVL un % (procentos), saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu. Uzņēmumiem, kas dibināti vēlāk jāiesniedz apliecinājums par vidējo gada finanšu apgrozījumu nostrādātājā periodā.

    - Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts, kas nodrošina iepirkuma līguma izpildi, atbilstoši šī nolikuma 3.3.punkta prasībām (6.pielikums).

4.1.6.  Atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāts, kā arī kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts – CV (5.pielikums) un parakstīts apliecinājums par apņemšanos strādāt attiecīgajā ūdenssaimniecības projektā.

4.1.7.    Speciālista sertifikāta kopija elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā un/vai būvuzraudzībā, kā arī pieredzes apraksts – CV (5.pielikums) un parakstīts apliecinājums par apņemšanos strādāt attiecīgajā ūdenssaimniecības projektā.

### 4.1.8.   Pretendenta 2007.-2011.gados (vai īsākā laikā, ja pretendents ir dibināts vēlāk) veikto būvdarbu saraksts ūdenssaimniecības projektu ietvaros (sarakstā iekļaujami līdzīgas nozīmes un līdzīga apjoma būvdarbi atbilstoši šī nolikuma 3.4.punkta prasībām un pievienojamas atsauksmes par 3 (triju) līdzīgas nozīmes un līdzīga apjoma pilnībā pabeigto (ekspluatācijā nodoto) objektu kvalitāti), saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu.

4.1.9. Informācija par pretendenta tehnisko nodrošinājumu (pretendentam piederošo vai pieejamo instrumentu, iekārtu, mehānismu un citas nepieciešamas tehnikas saraksts), saskaņā ar 7.pielikumu.

  - Ja pretendents ir personu grupa, jāiesniedz informācija par personu grupā ietilpstošajiem partneriem, atbildības sadalījumu un pārstāvniecības tiesībām šajā iepirkuma procedūrā, kā arī katra personu grupas dalībnieka dokumentu kopijas, saskaņā ar šī nolikuma 4.1.1.-4.1.9.apakšpunktiem.

  - Ja pretendents (arī apvienība) ir piesaistījis apakšuzņēmējus, pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo būvdarbu līguma daļu, kā arī iesniedz katra apakšuzņēmēja apliecinājumu par gatavību veikt šos darbus, gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par konkursa uzvarētāju (saskaņā ar nolikuma 8.pielikumu).

  - Gadījumā, ja pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikuma prasībām, arī apakšuzņēmēju kvalifikācijas pierādīšanai, ir jāiekļauj katra apakšuzņēmēja dokumentu kopijas, saskaņā ar šī nolikuma 4.1.1.-4.1.9.apakšpunktiem.

  - Ja pretendentam atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pasūtītājs pieprasa no šī pretendenta:

    - kompetentas institūcijas ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdotu izziņu, kas apliecina, ka pretendentam un pretendenta norādītai personai, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikuma prasībām, nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā; izziņas iesniegšanas termiņš –     10 (desmit) darbdienas no pieprasījuma saņemšanas;

    - izziņu, kuru ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests un kura apliecina, ka pretendentam un personai, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikuma prasībām, nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus; izziņas iesniegšanas termiņš – 10 (desmit) darbdienas no pieprasījuma saņemšanas;

    - izziņu, ka ārvalstī reģistrētam pretendentam un/vai personai, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikuma prasībām (ja tā ir reģistrēta ārvalstī) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus; izziņas iesniegšanas termiņš – 10 (desmit) darbdienas no pieprasījuma saņemšanas.

4.6.   Pasūtītājs nepieprasa šī nolikuma 4.5.punktā minētās izziņas, ja attiecīgā informācija ir pieejama publiskajās datubāzēs vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā esošajās informācijas sistēmās.

- PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS

  - Pretendenta piedāvājums (1.sējums) sastāv no sekojošiem dokumentiem:

### Pretendenta pieteikums dalībai atklātā konkursā, atbilstoši nolikuma 1.pielikumam. Pieteikumu paraksta persona vai personas, kas ir pilnvarotas to darīt pretendenta vārdā. Katras personas parakstam jābūt atšifrētam.

### Pieteikumam pievieno nolikuma 4.1.-4.4.punktos paredzētos atlases dokumentus.

    - Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls (iesniedzams kā atsevišķs dokuments, kas netiek iešūts kopā ar citiem piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem).

  - Tehniskais piedāvājums (2.sējums):

    - Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar tehniskajā projektā apstiprinātajiem būvdarbu apjomiem(atsevišķs pielikums).

    - Tehniskajā piedāvājumā iekļauj izvērstu būvdarbu izpildes grafiku (pa nedēļām), kā arī finanšu plūsmas grafiku.

    - Tehniskajā piedāvājumā iekļauj pretendenta apliecinājumu par piedāvāto garantijas laiku (vismaz 24 mēneši) un garantijas nosacījumus.

    - Tehniskajā piedāvājumā iekļauj apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstuli, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pirms darbu uzsākšanas starp apdrošināšanas kompāniju un pretendentu tiks noslēgts līgums par pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, vai civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju visiem būvobjektiem.

  - Finanšu piedāvājums (3.sējums):

    - Finanšu piedāvājumu sagatavo, ņemot vērā tehniskajā projektā noteiktos būvdarbu apjomus (būvdarbu apjomu sarakstu), atbilstoši nolikuma 2.pielikumam.

    - Finanšu piedāvājumā iekļauj atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 5. un 6.pielikumam sastādītās tāmes.

5.3.3. Tāmēs pretendentam ir jāiekļauj visi darbi un materiāli, lai nodrošinātu būvdarbu apjomos uzskaitīto darbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un katra konkrētā tehnoloģiskā procesa prasībām, palīgmateriālu, transportēšanas, instrumentu un mehānismu izmantošanas izdevumi, būvgružu izvākšanas un transportēšanas izdevumi, būvorganizācijas virsizdevumi, peļņa un nodokļi.

    - Līguma cena jānorāda Latvijas valsts latos, un līguma cenā ir jāiekļauj visas nodevas, nodokļi un obligātie maksājumi, kas būs jāmaksā, saskaņā ar iepirkuma līgumu.

    - Finanšu piedāvājumā cenas norāda bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), atsevišķi norādot PVN summu un kopējo summu, ieskaitot PVN.

    - Pretendenta piedāvātajām vienību cenām jābūt nemainīgām visā iepirkuma līguma izpildes laikā. Finanšu piedāvājumā cenu aprēķinam aiz komata jābūt ne vairāk par diviem cipariem.

6. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA

### Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un apzīmogotā aploksnē (vai citā iepakojumā), uz kuras jānorāda:

pretendenta nosaukums un adrese

Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagasta pārvaldei

Skolas ielā 1, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4642

Piedāvājums atklātajā konkursā „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā”, identifikācijas Nr. RNP SPP 2012/1,

neatvērt līdz 2012.gada 24.septembrim, plkst. 14-00

### Piedāvājums sastāv no 3 (trim) sējumiem:

- 1.sējums – pieteikums dalībai atklātā konkursā un tam pievienotie nolikumā norādītie dokumenti pretendentu atlasei (viens oriģināls un 2 kopijas);

- 2.sējums – Tehniskais piedāvājums (viens oriģināls un 2 kopijas);

- 3.sējums – Finanšu piedāvājums ar pievienotām tāmēm (viens oriģināls un 2 kopijas).

### Katra sējuma dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem ar attiecīgu uzrakstu: “Dokumenti pretendentu atlasei”, “Tehniskais piedāvājums” un “Finanšu piedāvājums”. Auklu gali jāpārlīmē un jābūt norādei par kopējo lapu skaitu katrā sējumā, kā arī jāapstiprina ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu, norādot paraksta atšifrējumu un uzliekot zīmogu.

### Uz piedāvājuma oriģināliem un to kopijām norāda attiecīgi “ORIĢINĀLS” un “KOPIJA”.

### Piedāvājuma nodrošinājums iesniedzams kopā ar piedāvājumu kā atsevišķs dokuments, ievietots 6.1.punktā minētajā aploksnē (vai citā iepakojumā).

### Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. Ja izdarīti labojumi, tiem jābūt atrunātiem un apstiprinātiem ar pilnvarotās personas parakstu un zīmogu. Dokumentu oriģināliem jābūt drukātiem vai rakstītiem ar neizdzēšamu tinti, un tos jāparaksta personai vai personām, kuras ir pilnvarotas parakstīties pretendenta vārdā.

### Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendentu atlases dokumenti un tehniskā dokumentācija var tikt iesniegti svešvalodā, ja klāt ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

### Pretendents iesniedz parakstītu un apzīmogotu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā un piedāvājumā papildus norāda personu, kas atklātā konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību.

### Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapstiprina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (Dokumentu juridiskā spēka likums un Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumi Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”).

### Ja tiek konstatētas atšķirības starp skaitļiem ciparos un vārdos, par pareiziem tiks uzskatīti vārdos rakstītie skaitļi. Ja tiks konstatētas atšķirības starp piedāvājuma oriģinālu un piedāvājuma kopiju, par pareiziem tiks uzskatīti tie dokumenti, kas iekļauti piedāvājuma oriģinālu sējumā.

- PiedāvājumU vērtēšana un izvēles kritēriji

  - Piedāvājumu vērtēšanas vispārīgie noteikumi.

## Pretendentu piedāvājumus iepirkuma komisija izvērtēs un atklāta konkursa uzvarētāju noteiks slēgtā komisijas sēdē.

    - Informācija, kas attiecas uz piedāvājumu izskatīšanu, salīdzināšanu, vērtēšanu un atklāta konkursa uzvarētāja izvēli, netiks izpausta pretendentiem vai jebkurām citām personām, kuras nav oficiāli iesaistītas šajā procesā līdz brīdim, kamēr netiek paziņots par iepirkuma procedūras rezultātiem.

    - Izskatot piedāvājumus, iepirkuma komisija neņem vērā pretendenta piedāvātos papildus labumus, kas nav pieprasīti nolikumā vai pārsniedz noteikto prasību minimumu.

    - Lai sekmētu piedāvājumu izskatīšanas, salīdzināšanas un vērtēšanas procesu, pasūtītājs ir tiesīgs pēc sava ieskata lūgt jebkuram pretendentam, lai tas izskaidro sava piedāvājuma saturu, tai skaitā veicamo būvdarbu sarakstā norādītos izmaksu aprēķinus. Pieprasījums pēc izskaidrojuma un atbilde uz to ir jāsniedz rakstveidā 3 (triju) darbdienu laikā no tā elektroniska, pasta vai personīga saņemšanas brīža. Nav atļauts lūgt vai piedāvāt jebkādas izmaiņas piedāvājumā, t.sk. arī attiecībā uz piedāvājuma cenu, izņemot gadījumu, ja tas ir nepieciešams, lai apstiprinātu Pasūtītāja atklāto aritmētisko kļūdu labojumus.

  - Piedāvājuma noformējuma pārbaude.

### Iepirkuma komisija veic piedāvājumu noformējuma atbilstības pārbaudi nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī pārbauda, vai ir iesniegti visi nolikumā paredzētie dokumenti.

### Ja piedāvājums nav atbilstoši noformēts, iepirkuma komisija var lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

### Pretendentu atlase.

### Pretendentu atlases laikā iepirkuma komisija veic nolikumā paredzēto dokumentu pārbaudi, lai pārliecinātos, vai pretendents atbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām.

### Iepirkuma komisija noraida un atstāj bez tālākas izskatīšanas to pretendentu piedāvājumus, kuri neatbilst izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.

### Piedāvājuma izvēles kritēriji.

### Iepirkuma komisija veic Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaudi atklāta konkursa nolikuma prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiek noraidīti un tālāk netiek izskatīti.

### Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.

### Pēc aritmētisko kļūdu labošanas komisija pārbauda piedāvājumu cenas veidošanos un noskaidro, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums. Ja tiek konstatēts nepamatoti lēts piedāvājums, iepirkuma komisija pirms šī piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.

### Vērtējot piedāvājumus, tiek salīdzinātas piedāvātas cenas. Par atklāta konkursa uzvarētāju tiek atzīts iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām atbilstošs pretendents, kurš ir piedāvājis viszemāko cenu.

### Iepirkuma komisija pieņem lēmumu piešķirt tiesības slēgt iepirkuma līgumu atklāta konkursa uzvarētājam.

8. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

## Iepirkuma komisijai ir tiesības:

    - pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu salīdzināšanai un vērtēšanai;

    - pārbaudīt zemāko cenu veidošanos, lai pārliecinātos, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums;

    - lemt par piedāvājumu noformējuma atbilstību atklāta konkursa nolikumā iekļautajām prasībām;

    - noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst Publisko iepirkumu likuma un atklāta konkursa nolikuma prasībām;

    - labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos;

    - pieaicināt ekspertus pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un vērtēšanai;

    - izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

## Iepirkuma komisijai ir pienākums:

    - izstrādāt un apstiprināt iepirkuma procedūras dokumentāciju;

    - nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu;

    - reģistrēt iesniegtos piedāvājumus;

    - nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

    - nodrošināt konfidenciālas informācijas neizpaušanu;

    - vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu, izvēlēties piedāvājumu, vai pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

    - pēc ieinteresēto pretendentu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām;

    - triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus rakstiski informēt visus pretendentus par atklāta konkursa rezultātiem;

    - iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc pretendentu informēšanas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 27.pantu, iesniegt publicēšanai Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem;

    - pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu sagatavot ziņojumu par iepirkuma procedūru. Ziņojumu sagatavo ne vēlāk par dienu, kad tiek iesniegts publicēšanai paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem. Ziņojumu, pamatojoties uz pieprasījumu, izsniedz divu darbdienu laikā.

## Pretendenta tiesības un pienākumi

## Pretendentam ir tiesības:

## 9.1. 1.   saņemt iepirkuma procedūras dokumentus;

9.1.2.     pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;

9.1.3.    piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

9.2.    Pretendentam ir pienākums:

9.2.1.    sagatavot piedāvājumus atbilstoši atklāta konkursa nolikuma prasībām;

9.2.2.    sniegt patiesu informāciju;

9.2.3.    sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem;

9.2.4.    segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

Komisijas priekšsēdētājs:                                                                                  ________________

PIELIKUMI

1.pielikums

PIETEIKUMS

dalībai atklātā konkursā „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai

Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā”

(identifikācijas Nr. RNP SPP 2012/1)

Rēzeknes novada pašvaldības

Stoļerovas pagasta pārvaldei

Es apakšā parakstījies apliecinu, ka:

- <pretendenta nosaukums> piekrīt atklāta konkursa nolikuma (turpmāk – Nolikums) noteikumiem un garantē iepirkuma procedūras dokumentos izvirzīto prasību izpildi. Nolikums ir skaidrs un saprotams;

- pieteikumam pievienotie dokumenti veido piedāvājumu;

- piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no piedāvājuma atvēršanas;

- visi piedāvājumā iekļautie būvdarbi tiks veikti <mēnešu skaits> mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas;

- uz <pretendenta nosaukums> neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētie gadījumi;

- piedāvājumā iekļauta informācija ir patiesa.

Pretendenta nosaukums: ____________________________________________________________

Reģistrēts _______________________________________________________________________

(kur, kad, reģistrācijas Nr.)

Juridiskā adrese: __________________________________________________________________

Biroja adrese: ____________________________________________________________________

Bankas rekvizīti: __________________________________________________________________

Kontaktpersona: __________________________________________________________________

(amats, vārds, uzvārds)

Telefons: 				Fakss: 				E-pasta adrese:

(Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona)

| Amats, vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

(Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara)

2.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

atklātā konkursā „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai

Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā”

| Pasūtītājs | Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagasta pārvalde |
| --- | --- |
| Objekts | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā |
| Iepirkuma identifikācijas Nr. | RNP SPP 2012/1 |

IESNIEDZA

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |
|  | _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ |

KONTAKTPERSONA

| Amats, vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese |  |
| Tālrunis /fakss |  |
| e-pasta adrese |  |

Saskaņā ar atklātā konkursa nolikumu (turpmāk – nolikums), es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka <pretendenta nosaukums> piekrīt nolikuma noteikumiem un garantē nolikumā izvirzīto prasību izpildi. Nolikums ir skaidrs un saprotams. Piedāvāju izpildīt tehniskajā projektā un būvdarbu apjomu sarakstos noteiktos darbus par sekojošu cenu:

| Nr. p.k. |  | Cena (latos) bez PVN (summa norādāma arī vārdiem) | Cena (latos) ar PVN (summa norādāma arī vārdiem) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā |  |  |

| Darba izpildes termiņš | 4 (četri) mēneši |
| --- | --- |

Apliecinu, ka <pretendenta nosaukums> ir iepazinies ar tehnisko projektu un būvdarbu apjomu sarakstiem, visi tehniskā projekta risinājumi atbilst būvdarbu apjomos ietvertām pozīcijām un <pretendenta nosaukums> uzņemas visus ar būvdarbu veikšanu saistītos finanšu riskus šī finanšu piedāvājuma ietvaros.

Šis piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no piedāvājuma atvēršanas brīža.

| Amats, vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

3.pielikums

APLIECINĀJUMS

par pretendenta vidējo gada finanšu apgrozījumu būvdarbu veikšanā

2009., 2010. un 2011.gados

Piezīme: Pretendenta veiktie un būvniecības darbi jānorāda to uzsākšanas kārtībā.

2011.gadā veiktie būvdarbi

| Nr. p.k. | Pasūtītāja nosaukums, kontakttālrunis | Objekta nosaukums, objekta atrašanās vieta | Veicamo būvdarbu apjoms LVL | Norāde, vai darbi pabeigti vai ir procesā |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Kopā: finanšu apgrozījums būvdarbu veikšanā 2011.gadā: ........................................LVL

2010.gadā veiktie būvdarbi

| Nr. p.k. | Pasūtītāja nosaukums, kontakttālrunis | Objekta nosaukums, objekta atrašanās vieta | Veicamo būvdarbu apjoms LVL | Norāde, vai darbi pabeigti vai ir procesā |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Kopā: finanšu apgrozījums būvdarbu veikšanā 2010.gadā: ........................................LVL

2009.gadā veiktie būvdarbi

| Nr. p.k. | Pasūtītāja nosaukums, kontakttālrunis | Objekta nosaukums, objekta atrašanās vieta | Veicamo būvdarbu apjoms LVL | Norāde, vai darbi pabeigti vai ir procesā |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Kopā: finanšu apgrozījums būvdarbu veikšanā 2009.gadā: ....................................... LVL

Paraksts: ..............................................................................................................................................

# Amats: .................................................................................................................................................

Vārds, uzvārds: ....................................................................................................................................

Datums: ................................................................................

4.pielikums

## Pretendenta 2007.-2011.gados veikto būvdarbu

SARAKSTS

## ūdenssaimniecības projektu ietvaros

| Nr. | Objekta nosaukums, adrese, būvdarbu veids | Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona | Būvdarbu kopējais apjoms, summa (bez PVN, LVL) | Darbu izpildes periods (gads/mēnesis) | Informācija, vai darbi pabeigti, ja nē – procentuālā izpilde no kopējā apjoma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |

Pielikumā:

- atsauksme no _____________;

- atsauksme no _____________;

- atsauksme no _____________.

| Pretendenta pilnvarotās personas paraksts: |  |  |
| --- | --- | --- |

5.pielikums

Būvdarbu vadītāja (speciālista)

kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV)

Uzvārds:

Vārds:

Izglītība:

| Izglītības iestāde, mācību laiks (no ...līdz…) | Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai kvalifikācija (-as) |
| --- | --- |

Valodu prasme: uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 – pamatzināšanas)

| Valoda | Lasot | Runājot | Rakstot |
| --- | --- | --- | --- |

Dalība profesionālās organizācijās:

Citas prasmes:

Pašreizējais amats:

Uzņēmumā nostrādātie gadi:

Galvenā kvalifikācija:

Darba pieredze:

| Laiks (no…līdz…) | Uzņēmums, amats | Izpildāmā darba īss apraksts |
| --- | --- | --- |

Saskaņā ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagasta pārvaldes, reģistrācijas                      Nr. 90000048561, Skolas ielā 1, c.Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, rīkotās iepirkuma procedūras „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā” ietvaros kā <specialitāte vai darbības joma> apņemos veikt <speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pienākumu apraksts>, gadījumā, ja pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<vārds, uzvārds paraksts>

6.pielikums

PIEDĀVĀTO SPECIĀLISTU

SARAKSTS

| Nr. p.k. | Specializācija vai sertificētais darbu veids | Speciālista vārds un uzvārds | Darba pieredze attiecīgajā jomā, gados | Sertifikāta vai apliecības Nr., izdevējs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Būvdarbu vadītājs – speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā |  |  |  |
| 2. | Speciālists elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā |  |  |  |

| Pretendenta pilnvarotā pārstāvja pilns amata nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Paraksts: |  |
| Paraksta atšifrējums: |  |

Z.v.

_____________________

* Ar pilnvarotā pārstāvja parakstu pretendents garantē šo speciālistu piesaisti iepirkuma līguma izpildei

7.pielikums

INFORMĀCIJA

par pretendenta tehnisko nodrošinājumu

| Nr. p.k. | Tehnikas / iekārtas / instrumentu nosaukums | Piederība (īpašumā, jānomā, jāpērk) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

| Pretendenta pilnvarotā pārstāvja pilns amata nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Paraksts: |  |
| Paraksta atšifrējums: |  |

Z.v.

_____________________

* Jānorāda tehnika, transports, iekārtas, aprīkojums un cits tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams ūdenssaimniecības projekta realizācijai un plānotajā būvniecības laikā ir pieejams pretendentam vai apakšuzņēmējiem.

8.pielikums

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

(ja attiecināms)

atklātā konkursā „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā” (identifikācijas Nr. RNP SPP 2012/1)

Ar šo <apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese> apliecina, ka:

piekrīt piedalīties Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagasta pārvaldes, reģ.Nr. 90000048561, (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā atklātā konkursā ,,Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā” (identifikācijas Nr. RNP SPP 2012/1) kā <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs, kā arī gadījumā, ja ar pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas veikt šādus būvdarbus: <īss darbu apraksts atbilstoši apakšuzņēmējam nododamo būvdarbu sarakstā norādītajam> un nodot pretendentam šādus resursus: <speciālistu saraksts>, <informācija par tehnisko nodrošinājumu>.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

9.pielikums

PROJEKTS

LĪGUMS

Rēzeknes novada Stoļerovā                                                                                     2012.gada _____.____________

Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000048561, pārvaldes vadītāja Vitālija Muravska personā, kas rīkojas, pamatojoties uz Nolikumu, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un <Būvuzņēmēja nosaukums>, reģ. Nr.<reģistrācijas numurs>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā, kas rīkojas, pamatojoties uz <dokuments, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt līgumu>, turpmāk – Būvuzņēmējs, no otras puses, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā atklāta konkursa „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā” projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/095 „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā“ ietvaros (identifikācijas Nr. RNP SPP 2012/1) rezultātiem un Būvuzņēmēja iesniegto piedāvājumu, turpmāk – Piedāvājums, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

1. Apzīmējumi:

  - Līgums – Pušu parakstītais Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus.

  - Būvuzraugs – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt darbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus no Būvuzņēmēja, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.

  - Darbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Būvuzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šim Līgumam, un kurš organizē Būvuzņēmēja un piesaistīto Darbuzņēmēju darbību un pārstāv Būvuzņēmēju attiecībās ar Pasūtītāju.

  - Darbi – visas darbības, kuras Būvuzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

  - Līguma cena – kopējā cena par visu Darbu izpildi, kas ir noteikta Līguma 4. punktā.

1.6. Būvobjekts – būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā, saskaņā ar būvdarbu apjomu sarakstiem un Tehnisko projektu.

1.7. Piedāvājums – Līgumam pievienotais Tehniskais piedāvājums no Būvuzņēmēja iesniegtā piedāvājuma Konkursā.

1.8. Tāme – Līgumam pievienotais Būvuzņēmēja izmaksu aprēķins atbilstoši Piedāvājumam.

- Līguma priekšmets

2.1. Būvuzņēmējs apņemas saskaņā ar Līgumu un Piedāvājumu izpildīt būvdarbus ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā, saskaņā ar būvdarbu apjomu sarakstiem un Tehnisko projektu.

2.2. Būvuzņēmējs iepriekšminētos Darbus veic ar savu darba spēku, darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā.

- Līguma sastāvdaļas

  - Šis Līgums sastāv no šādām daļām:

    - Līgums;

    - Pielikums Nr.1 – Piedāvājums, tajā skaitā laika grafiks un garantijas;

Pielikums Nr.2 – Tāme.

  - Interpretējot Līgumu vai kādu tā daļu, ir jāņem vērā visas šīs daļas. Ja rodas pretruna starp dažādām Līguma daļām, prioritāte (virzienā no augstākas prioritātes uz zemāku) ir daļām tādā secībā, kādā tās ir sakārtotas Līguma 3.1.punktā.

- Līguma cena

4.1. Līguma cena par šajā Līgumā noteikto Darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, ir LVL <summa skaitļos> (<summa vārdiem>) un pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% LVL <summa skaitļos> (<summa vārdiem>), kas kopā sastāda LVL <summa skaitļos> (<summa vārdiem>). Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam Līguma cenu saskaņā ar Līguma noteikumiem un Tāmi ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda saistības.

  - Būvuzņēmējs apliecina, ka Tāmē iekļauti visi darbi, materiāli un palīgmateriāli, kas nepieciešami pilnīgai paredzēto Darbu veikšanai.

  - Tāmē noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem.

  - Līguma izpildes laikā Pasūtītājs ir tiesīgs veikt grozījumus paredzētajos būvdarbu apjomos gadījumos, kad bez grozījumu veikšanas nav iespējama Līguma izpilde un būvdarbu pabeigšana un grozījumos paredzētie būvdarbi tehniski vai ekonomiski ir neatdalāmi no sākotnēji paredzēto būvdarbu, ja grozījumu apjoms nepārsniedz 10% (desmit procentus) no Līguma 4.1.punktā noteiktās līguma cenas.

5. Darbu izpildes noteikumi

  - Darbi ir jāveic saskaņā ar būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi nav pretrunā ar Līguma nosacījumiem, un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Būvuzņēmējs Darbus apņemas uzsākt Laika grafikā noteiktajos termiņos. Būvuzņēmējs Darbu izpildē ievēro Laika grafikā noteiktos termiņus.

  - Būvdarbu sagatavošanas darbus un Būvobjekta aizsardzības pasākumus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām pilnā apmērā veic Būvuzņēmējs.

5.3.a) Būvuzņēmējs nodrošina un uzstāda divus lielformāta stendus būvniecības vietā, kuros ir informācija par projektu, finansējuma avotiem, būvuzņēmēju, saskaņā ar normatīvajiem aktiem un vadlīnijām Eiropas Savienības prasību ievērošanai Eiropas Savienības struktūrfondu publicitātes pasākumu nodrošināšanai, atspoguļojamo informāciju saskaņojot ar Pasūtītāju. Lielformāta stendu izmaksas netiek iekļautas būvapjomos un šajā līgumā.

  - Ievērojot šī Līguma noteikumus, Būvuzņēmējs pilnīgu darbu izpildi un darbu nodošanu apņemas pabeigt līdz _______________________.

  - Ja darbu izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Puses uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.

  - Pirms darbu uzsākšanas Būvobjektā Būvuzņēmējs ar rīkojumu nozīmē darbu vadītāju. Darbu vadītāju Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.

  - Būvuzraugs un Būvuzņēmējs darbu izpildes gaitā rīko darba sanāksmes. Sanāksmju biežums tiek noteikts, Pusēm vienojoties. Sanāksmes tiek rīkotas Pasūtītāja telpās vai Būvobjektā, un tajās piedalās Būvuzraugs, Darbu vadītājs, kā arī citas personas pēc Pasūtītāja un Būvuzņēmēja ieskatiem, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus. Darba sanāksmju protokolus paraksta Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pārstāvji.

  - Būvuzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu būvniecību. Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai Darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto darbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

- Pasūtītāja pienākumi un tiesības

  - Pasūtītājs apņemas:

    - nozīmēt savu pārstāvi – Būvuzraugu – Darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt būvdarbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Būvuzņēmējam un argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā;

    - nodrošināt Būvuzņēmēju ar nepieciešamo dokumentāciju un saņemt ar būvdarbu veikšanu saistītās atļaujas;

    - nodrošināt Būvuzņēmēja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt Būvobjektam Laika grafikā noteiktajos laikos vai citos Pušu saskaņotajos laikos;

    - pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;

    - samaksāt par izpildītajiem darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

6.2. Pasūtītājam ir tiesības:

    - vienpusēji apturēt būvniecību gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;

    - citas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā noteiktās Pasūtītāja tiesības.

- Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības

  - Būvuzņēmējs apņemas:

    - veikt būvdarbu sagatavošanu;

    - Darbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, ievērojot publiskos ierobežojumus;

    - būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Būvobjektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;

    - nodrošināt katru darba dienu būvdarbu žurnāla aizpildīšanu, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju elementu uzrādīšanu, aktu sastādīšanu un iesniegšanu Pasūtītājam parakstīšanai;

    - nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus;

    - nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu un Latvijas būvnormatīviem;

    - nodrošināt tīrību būvdarbu teritorijā un visā Būvuzņēmēja darbības zonā;

    - nodrošināt Būvobjektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

    - rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi;

    - rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Pušu sākotnējās vienošanās;

    - nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;

    - nodrošināt atbildīgā Darbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Būvobjektā visā darba dienas garumā un izpildāmo darbu kontroli no minēto personu puses.

Darbu vadītājs: <vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.>.

Darbu vadītāja vietnieks: <vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.>

    - uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būvobjektu līdz tā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai;

    - Darbu izpildē izmantot būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas Piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju. Būvuzņēmējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

    - pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Būvobjektu (aizvākt būvgružus, aizvākt Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.).

    - ievērot un izpildīt Būvuzrauga likumīgās prasības, kā arī regulāri saskaņot veicamo darbu izpildi;

    - apmeklēt darba sanāksmes (saskaņā ar Līguma 5.7.punktu);

    - veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Tehnisko projektu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem.

- Iekārtas drošums un atbilstība.

8.1. Iekārtas drošums nozīmē tādas prasības iekārtai, kas paredzamos tās lietošanas apstākļos nerada risku vai rada tādu minimālu risku, kurš atbilstoši Preču un pakalpojumu drošuma likumam un citiem normatīvajiem aktiem uzskatāms par pieļaujamu un savienojamu ar drošuma, dzīvības, veselības, īpašuma vai vides aizsardzības prasībām.

8.2. Iekārtas kvalitātei jāatbilst vispārpieņemtajām kvalitātes prasībām.

9. Riska pāreja

9.1. Cilvēku traumu, Darbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Būvuzņēmējs, izņemot gadījumus, kad tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Būvuzņēmējs uzņemas arī Būvobjekta, Darbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.

- Dokumentācija

10.1.	Dokumenti, kurus Būvuzņēmējs sastāda un iesniedz Pasūtītājam, tiek sastādīti latviešu valodā un iesniegti pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

- Garantija

11.1.	Būvuzņēmējs garantē, ka Darbi ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst Līgumā noteiktajiem parametriem un ka Darbos, materiālos vai iekārtās nav defektu.

11.2.	Augstāk minētās garantijas termiņš, saskaņā ar Piedāvājumu, ir <skaitlis> mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas. Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras tiek konstatētas garantijas laikā, pie pareizas objekta ekspluatācijas.

  - Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu. Pie defektu akta sastādīšanas Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums Pusēm ir saistošs. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse.

  - Defektu akts tiek sastādīts Pasūtītāja vai Pusēm vienojoties noteiktajā termiņā. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, nosūtot tam vienu defektu akta eksemplāru.

- Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

12.1.	Darbu nodošana notiek pēc visu Līgumā paredzēto būvdarbu izpildes. Pirms Darbu nodošanas Būvuzņēmējs sastāda aktu par faktiski izpildītajiem Darbiem. Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā no akta saņemšanas brīža paraksta aktu par izpildītajiem Darbiem vai arī nosūta Būvuzņēmējam motivētu atteikumu. Parakstīts akts par izpildītajiem Darbiem un tehniskās dokumentācijas saņemšana ir pamats pieņemšanas – nodošanas akta sastādīšanai.

12.2.	Izpildītie Darbi netiek pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, neatbilst Līgumam, normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts akts par segto Darbu pieņemšanu.

  - Ja pieņemšanas komisija konstatē trūkumus vai nepabeigtus Darbus, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina komisijas noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto Darbu izpildi, un pēc tam tiek veikta atkārtota pieņemšana. Būvobjekta pieņemšanu apliecina pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana.

  - Pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas.

- Maksājumu kārtība

13.1. Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot naudu uz Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu, sekojošā kārtībā:

13.1.1. ikmēneša maksājumus par faktiski izpildītājiem Darbiem Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc akta par faktiski izpildītajiem Darbiem parakstīšanas un attiecīgā rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja;

13.1.2. galīgais norēķins tiek veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc visu Darbu pabeigšanas, Būvobjekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un attiecīgā rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja.

- Līguma grozījumi

  - Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas veikt grozījumus Līgumā (Līguma cena var tikt mainīta tikai Līguma 4.3. un 4.4.punktā noteiktajos gadījumos). Jebkuri Līguma grozījumi tiek noformēti rakstveidā. Pēc abu Pušu parakstīšanas tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, Būvuzņēmējam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Būvuzņēmēja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā ir jāveic attiecīgie grozījumi Līgumā.

- Līgumsods

  - Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ Darbi nav nodoti Līguma 5.4.punktā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Puses ir papildu vienojušās, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,05% apmērā no kopējās Līguma cenas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no tās. Līgumsods neatbrīvo Būvuzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ.

  - Ja Būvuzņēmējs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek pārtraukts Būvuzņēmēja vainas dēļ, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 20% (divdesmit procentu) apmērā no kopējās Līguma cenas.

  - Ja Pasūtītājs neveic maksājumus 13.punktā noteiktajā kārtībā un termiņos, Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,05% apmērā no nokavētā maksājuma summas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma cenas. Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ.

- Līguma laušana

  - Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.

  - Pasūtītājs ar rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam par saistību neizpildīšanu var lauzt šo Līgumu:

16.2.1. ja Būvuzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Darbu izpildi vai nav izpildījis savas līgumsaistības, vai neievēro normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt Darbus Līgumā noteiktajā termiņā – ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs 5 (piecu) darbdienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis pārkāpumu;

16.2.2. ja Būvuzņēmējs tiek atzīts par maksātnespējīgu.

  - Līguma laušana 16.2.punktā paredzētajos gadījumos neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību un līgumsodu.

  - Ja Līgums tiek lauzts saskaņā ar Līguma 16.2.punktu, Būvuzņēmējs 5 (piecu) darbdienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam jebkuru kā avansu saņemto maksājumu, kā arī maksā līgumsodu atbilstoši Līguma 15.2.punktam.

  - Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami.

  - Līguma laušanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc darbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj Būvobjektu un nodod Pasūtītājam uz darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Būvobjektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 20 (divdesmit) darbdienām vai citādi traucē Būvuzņēmējam izpildīt savas līgumsaistības, Būvuzņēmējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju pirmstermiņa Līguma laušanu. Ja Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas neveic nokavēto maksājumu, Būvuzņēmējs ir tiesīgs lauzt Līgumu un saņemt no Pasūtītāja atlīdzību par zaudējumiem, kas radušies Līguma laušanas rezultātā.

- Nepārvarama vara

  - Puses nav pakļautas zaudējumu atlīdzības pienākumam vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta nepārvaramas varas apstākļu rezultātā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir nokavējusi saistību izpildi.

  - Šajā punktā nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko attiecīgā Puse nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Pušu iespēju izpildīt Līgumu: ārkārtas situācija, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi, preču pārvadājumu embargo u.c.

  - Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, Būvuzņēmējs nekavējoties paziņo Pasūtītājam rakstiski par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Būvuzņēmējam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvaramas varas apstākļi. Jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk kā 4 (četrus) mēnešus.

- Nodokļi un nodevas

  - Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma cenā, un veikt to maksājumus ir Būvuzņēmēja pienākums.

- Strīdu atrisināšanas kārtība

  - Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu.

  - Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek nodots tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- Līguma noslēgšana un spēkā esamība

  - Līgums noslēgts 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu – Būvuzņēmējs.

  - Šis Līgums stājas spēkā brīdī, kad Puses to ir parakstījušas.

  - Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad ir panākta Pušu vienošanās par Līguma laušanu, vai arī līdz brīdim, kad kāda no Pusēm lauž to vienpusēji.

- Informācijas apmaiņa

  - Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiskiem un nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu (ja otra Puse to atzīst) vai ierakstītā sūtījumā. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad tas ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītās vēstules saņemšanas dienā.

  - Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tā ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei.

  - Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda no Pusēm nosūta otrai Pusei, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz Līgumā norādītu adresi.

- Pušu rekvizīti un paraksti

| BŪVUZŅĒMĒJS: | PASŪTĪTĀJS: |
| --- | --- |
| <nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un rekvizīti maksājumu veikšanai> <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> | Stoļerovas pagasta pārvalde reģistrācijas Nr. 90000048561, Skolas ielā 1, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4642 <rekvizīti maksājumu veikšanai> pārvaldes vadītājs Vitālijs Muravskis |
| _________________________________ (paraksts) | _________________________________ (paraksts) |

| 10.pielikums AKTS par _______________ mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu. |
| --- |
| Līgums: 2012.gada __._____________ Iepirkuma līgums Nr._________________ | Atskaites periods: | 2012.___.____. | 2012.___.____. |
| Objekta nosaukums: | Akta Nr. | 1 |
| Būvuzņēmējs : | Līguma summa Ls | (konkrētās tāmes summa) |
| Pasūtītājs: | Līguma summa ar izmaiņām Ls |  |
| N.p.k. | Līguma dati | Atskaites periods | No darbu sākuma | Atlikušo darbu |
|  | Darbu veidi | Mērv. | Skaits | Vienības cena Ls | Kopējās izmaksas Ls | Paveiktais daudzums | Summa Ls | Paveiktais daudzums | Summa Ls | % | Daudzums | Summa Ls |
|  |  |  | KOPĀ: | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | PVN 22%: | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | PAVISAM KOPĀ: | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  | Aizturētais maksājums ( _ %) |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Samaksai |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Būvuzņēmējs: |  | Būvuzraugs: |  | Pasūtītājs: |  |
| ________________ /vārds,uzvārds/ |  | ___________________ /vārds,uzvārds/ |  | __________________/Vitālijs Muravskis/ |  |

11.pielikums

2012.gada ___._____________

Līgums Nr. _________________________

AKTS PAR IZPILDĪTAJIEM DARBIEM Nr.____

Rēzeknes novada Stoļerovā						     _________.gada ___.___________

Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta pārvalde, reģ. Nr. 90000048561, pārvaldes vadītāja Vitālija Muravska personā, kurš rīkojas uz nolikuma pamata, turpmāk tekstā Pasūtītājs no vienas puses, un <Būvuzņēmēja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <amats, vārds, uzvārds> personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā Būvuzņēmējs, no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi turpmāk tekstā arī Puses vai Puse, saskaņā ar 2012.gada ____________________ noslēgto Līgumu Nr. ___________________, sastādīja šādu aktu, turpmāk tekstā Akts:

- Saskaņā ar Līguma 3.12.punktu Puses apliecina, ka Būvuzņēmējs Pasūtītāja uzdevumā __________.gada ______________ mēnesī ir veicis un Pasūtītājs pieņēmis Būvuzņēmēja veiktos ___________________________darbus ____________________.

- _____________.gada ________________ mēnesī veikto un pieņemto darbu vērtība ir Ls _____________, PVN (21%) Ls __________, summa kopā Ls_____________

_______________________________________________________________________________

(summa kopā vārdiem)

- Ar Aktu Pasūtītājs apstiprina, ka Būvuzņēmēja veiktie darbi atbilst Pasūtītāja un normatīvo aktu prasībām. Pasūtītājam nav nekādu pretenziju pret Būvuzņēmēja veikto darbu kvalitāti.

- Akts ir sastādīts uz vienas lapas 2 (divos) eksemplāros, kuriem ir vienāds juridisks spēks. Katra Puse saņem pa vienam Akta eksemplāram.

- Puses piekrīt visiem Akta noteikumiem un apstiprina to ar parakstiem.

PUŠU REKVIZĪTI

PASŪTĪTĀJS:						BŪVUZŅĒMĒJS:

PUŠU PARAKSTI

________________________________			________________________

V.Muravskis						<paraksta atšifrējums>

Z.v.								Z.v.

# Text boxes

APSTIPRINĀTS iepirkumu komisijas 2012.gada 1.augusta sēdē. protokols Nr.1 (ar 2012.gada 27.augusta un 2012.gada 4.septembra grozījumiem, protokols Nr.2 un Nr.3)