IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

APSTIPRINĀTS iepirkuma komisijas 2013.gada 14.februāra sēdē, protokols Nr.1

IEPIRKUMA

(Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantā noteiktajā kārtībā)

„Būvdarbu izpilde Rēzeknes novada Čornajas pagasta

Ratnieku ciema ūdenssaimniecības attīstībai. II kārta”

(projekta nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/067/033 „Rēzeknes novada Čornajas pagasta Ratnieku ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros)

identifikācijas Nr. ČPP 2013/1

NOLIKUMS

Čornaja

2013.

Saturs

| - 1. | - Vispārīgā informācija |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2. | - Informācija par iepirkuma priekšmetu |  | 4 |
| - 3. | - Pretendentam izvirzītās kvalifikācijas prasības |  | 4 |
| - 4. | - Iesniedzamie dokumenti |  | 5 |
| - 5. | - Pretendenta piedāvājums |  | 6 |
| - 6. | - Piedāvājuma noformēšana |  | 7 |
| - 7. | - Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritēriji |  | 8 |
| - 8. | - Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi |  | 9 |
| - 9. | - Pretendenta tiesības un pienākumi |  | 9 |
|  | - Pielikumi |  | - 10 |
| - 1. | - Pieteikums dalībai iepirkumā |  | 11 |
| - 2. | - Finanšu piedāvājuma veidne |  | 12 |
| - 3. | - Apliecinājuma veidne par vidējo gada finanšu apgrozījumu būvdarbu veikšanā ūdenssaimniecības jomā 2010., 2011. un 2012.gados |  | 13 |
| - 4. | - 2008.-2012.gados veikto būvdarbu darbu ūdenssaimniecības projektu ietvaros saraksta veidne |  | 14 |
| - 5. | - Būvdarbu vadītāja (speciālista) kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksta (CV) veidne |  | 15 |
| - 6. | - Piedāvāto speciālistu saraksta veidne |  | 16 |
| - 7. | - Informācijas par tehnisko nodrošinājumu veidne |  | 17 |
| - 8. | - Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidne (ja attiecināms) |  | 18 |
| - 9 | - Iepirkuma līguma projekts |  | 19 |
| - 10. | - Akta par mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu veidne |  | 25 |
| - 11. | - Akta par izpildītajiem darbiem veidne |  | 26 |
| - Tehniskais projekts |  | apskatāms Čornajas pagasta pārvaldē |  |
| - Būvdarbu apjomu saraksts (Excel) |  | Pievienots atsevišķā failā |  |

- 1. Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas numurs, pasūtītājs un finansējums.

    - Iepirkuma identifikācijas numurs ČPP 2013/1.

    - Pasūtītājs ir Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde, reģ.nr. 90000014601, Miera iela 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4617, Valsts Kase, LV60TREL9812386002000, TRELLV22.

    - Kontaktpersona: Oļegs Kvitkovskis, tālrunis 64637598, e-pasts: info@cornaja.lv.

    - Finansējums: Eiropas Reģionālās attīstības fonds un pašvaldības budžets.

  - Iepirkuma priekšmets.

    - Iepirkuma priekšmets ir būvdarbu izpilde Rēzeknes novada Čornajas pagasta Ratnieku ciema ūdenssaimniecības attīstībai, II kārta, Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta                          3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/067/033 „Rēzeknes novada Čornajas pagasta Ratnieku ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros.

    - Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 3 (trijās) daļās:

      - daļa Nr.1 „Ūdensvada Ū1 izbūve no akas Ū1-1 līdz mezglam ŪM-5”, CPV kods: 45220000-5 (inženiertehniskie un celtniecības darbi);

      - daļa Nr.2 „Ūdensvada Ū1 izbūve no akas Ū1-9 līdz mezglam ŪM-18”, CPV kods: 45220000-5 (inženiertehniskie un celtniecības darbi);

daļa Nr.3 „Ūdensvada Ū1 izbūve no akas Ū1-3 līdz mezglam ŪM-35”, CPV kods: 45220000-5 (inženiertehniskie un celtniecības darbi).

    - Pretendents var pieteikties tikai uz visām iepirkuma daļām. Par katru iepirkuma daļu tiek sagatavots atsevišķs finanšu piedāvājums. Pasūtītājam ir tiesības noslēgt līgumu par vienu vai vairākām iepirkuma daļām.

    - Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no iepirkuma līguma slēgšanas par kādu no daļām un šajā daļā pārtraukt iepirkumu, ja pretendentu piedāvātās līgumcenas pārsniedz Pasūtītājam pieejamos finanšu līdzekļus.

  - Līguma izpildes vieta un laiks.

    - Līguma izpildes vieta ir Ratnieku ciems, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads.

    - Līguma izpildes laiks būvdarbiem ir 5 (pieci) mēneši. Pretendents ir tiesīgs būvdarbu izpildes grafikā piedāvāt dažādus būvdarbu izpildes sākuma termiņus, bet kopējais būvdarbu izpildes termiņš nedrīkst pārsniegt 5 (piecus) mēnešus un būvdarbiem jābūt izpildītiem līdz 2013.gada 31.augustam.

  - Iepirkuma izsludināšana un iepirkuma dokumentu pieejamība.

    - Iepirkums tiek izsludināts Publisko iepirkumu likumā 8.1 panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā http://www.iub.gov.lv.

    - Iepirkuma dokumenti ir pieejami Rēzeknes novada mājaslapā internetā http://www.rezeknesnovads.lv sadaļā „Novada pašvaldība” apakšsadaļā „Iepirkumi”.

  - Piedāvājumu iesniegšana un atvēršana.

    - Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2013.gada 4.martam plkst.14-00 Čornajas pagasta pārvaldē, Rēzeknes novada Čornajas pagasta Čornajas ciemā, Miera ielā 5, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu, ar nosacījumu, ka piedāvājumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē ne vēlāk kā līdz 2013.gada 4.marta plkst.14-00.

    - Ja pretendents nosūta piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu nolikumā norādītajā adresē un termiņā, uzņemas pretendents.

    - Piedāvājumus, kas nav iesniegti šī nolikumā noteiktajā kārtībā vai saņemti pēc nolikuma 1.5.1.apakšpunktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, vai arī nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, neizskata un neatvērtus atdod vai nosūta atpakaļ piedāvājuma iesniedzējam.

    - Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.

    - Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

    - Pretendents, kurš iesniedz piedāvājumu šī nolikuma noteiktajā termiņā, kārtībā un veidā, tiek reģistrēts piedāvājumu iesniegšanas secībā atsevišķā sarakstā, norādot pretendenta nosaukumu, adresi, piedāvājuma iesniegšanas/saņemšanas datumu un laiku, kā arī piedāvājuma iesniedzēja vārdu, uzvārdu un ieņemamo amatu.

- 2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

- 2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts. II kārtas būvdarbu veikšana Rēzeknes novada Čornajas pagasta Ratnieku ciema ūdenssaimniecības attīstībai, saskaņā ar tehnisko projektu un būvdarbu apjomu sarakstu:

- 2-1. Projektējamais ūdensvads Ū1 (no akas Ū1-1 līdz mezglam ŪM-5);

- 2-2. Projektējamais ūdensvads Ū1 (no akas Ū1-9 līdz mezglam ŪM-18);

- 2-3. Projektējamais ūdensvads Ū1 (no akas Ū1-3 (neieskaitot) līdz mezglam ŪM-35).

- Pretendentiem izvIrzītās kvalifikācijas prasības

  - Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. Gadījumā, ja pretendents ir personu apvienība (turpmāk – apvienība), tad uz visiem apvienības dalībniekiem attiecas šī nolikuma 3.1.punkta prasības, un apvienības dalībnieku starpā jābūt noslēgta vienošanās par piedalīšanos iepirkumā un kopīgā piedāvājuma iesniegšanu, norādot katra dalībnieka tiesības un pienākumus, pārstāvības tiesības, atbildības sadalījumu starp apvienības dalībniekiem, kā arī katram apvienības dalībniekam nododamo izpildāmo darbu daļu procentos no piedāvātās kopējās līgumcenas.

  - Pretendentam vai, ja pretendents ir personu apvienība, tad visiem apvienības dalībniekiem, ir jābūt tiesībām veikt būvdarbus, ko apliecina reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, saskaņā ar Būvniecības likuma 10.panta un Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumu Nr.799 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” prasībām.

    - Ja pretendents vai personu apvienības dalībnieks ir ārvalstu juridiskā persona, tam jābūt reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, kas dod tiesības veikt iepirkuma dokumentos paredzētos būvniecības darbus.

    - Ja pretendents (personu apvienības dalībnieks, apakšuzņēmējs, uz kura iespējām pretendents balstās) ir ārvalstu juridiskā persona, kas nav reģistrēta Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, bet iepirkumā iegūst tiesības slēgt līgumu, tad šim pretendentam līdz līguma slēgšanai jāreģistrējas Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

  - Attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minētie apstākļi.

### Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums būvdarbu veikšanā pēdējo 3 (triju) gadu laikā vismaz 2 (divas) reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu. Pretendenti, kas dibināti vēlāk, apliecina, ka vidējais gada finanšu apgrozījums par nostrādāto periodu vismaz 2 (divas) reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums būvdarbu veikšanā pēdējo 3 (triju) gadu laikā summējas no visu personu apvienības dalībnieku vidējiem gada finanšu apgrozījumiem pēdējo 3 (triju) gadu laikā.

  - Pretendentam ir visi nepieciešamie speciālisti ar atbilstošu kvalifikāciju un iepriekšējo pieredzi attiecīgajā jomā:

    - būvdarbu vadītājs – speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā;

    - speciālists ceļu būvdarbu vadīšanā.

  - Pretendentam pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (vai īsākā laikā, ja Pretendents ir dibināts vēlāk) ir pieredze vismaz 3 (triju) līdzīgas nozīmes (ņemot vērā ūdensvada tīklu garumu, kā arī izpildītā līguma kopsummu LVL) objektu būvniecībā, kas ir pabeigti un nodoti ekspluatācijā. Par līdzīgu apjomu tiek uzskatīts līdzīgas nozīmes objekta būvdarbu apjoms, kas sastāda vismaz 50% (piecdesmit procentus) no piedāvājumā iekļautā apjoma un izpildītā līguma kopsumma – vismaz 50% (piecdesmit procentus) no piedāvājuma kopējās summas (LVL, bez PVN).

  - Atbildīgajam būvdarbu vadītājam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze būvdarbu vadīšanā vismaz 3 (trijos) līdzīgas nozīmes objektos (ņemot vērā ūdensvada tīklu garumu, kā arī izpildītā būvuzņēmuma līguma kopsummu LVL) ūdenssaimniecības projektu ietvaros. Par līdzīgu apjomu tiek uzskatīts līdzīgas nozīmes objekta būvdarbu apjoms, kas sastāda vismaz 50% (piecdesmit procentus) no piedāvājumā iekļautā apjoma un izpildītā līguma kopsumma – vismaz 50% (piecdesmit procentus) no piedāvājuma kopējās summas (LVL, bez PVN).

  - Pretendentam ir viss nepieciešamais tehniskais nodrošinājums atbilstoši būvdarbu raksturam.

4. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

- 4.1. Dokumenti, kas apliecina pretendenta atbilstību izvirzītajām kvalifikācijas prasībām:

    - Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija. Ja pretendents ir apvienība, apvienības dalībnieku starpā noslēgtās vienošanās kopija par piedalīšanos iepirkumā un kopīgā piedāvājuma iesniegšanu, norādot katra dalībnieka tiesības un pienākumus, pārstāvības tiesības, atbildības sadalījumu starp apvienības dalībniekiem, kā arī katram apvienības dalībniekam nododamo izpildāmo darbu daļu procentos no piedāvātās kopējās līgumcenas.

    - Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija un dokuments, kas apliecina informācijas atjaunošanu būvkomersantu reģistrā. Ārvalstu juridiskai personai, ja tā nav reģistrēta Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt būvniecības darbus.

    - Apliecinājums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektās daļas prasībām.

    - Pretendenta apliecinājums par vidējo gada finanšu apgrozījumu būvdarbu veikšanā 2010., 2011. un 2012. gados, norādot finanšu apgrozījumu katrā gadā atsevišķi, kā arī norādot pašu spēkiem veikto būvdarbu apjomu LVL un % (procentos), saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu. Uzņēmumiem, kas dibināti vēlāk, jāiesniedz apliecinājums par vidējo gada finanšu apgrozījumu nostrādātājā periodā.

    - Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts, kas nodrošina iepirkuma līguma izpildi, atbilstoši šī  nolikuma 3.5.punkta prasībām (nolikuma 6.pielikums).

### 4.1.6.     Būvdarbu vadītāja sertifikāta kopija ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un (vai) būvuzraudzībā, kā arī pieredzes apraksts (CV saskaņā ar 5.pielikumu) un parakstīts apliecinājums par apņemšanos strādāt attiecīgajā ūdenssaimniecības projektā.

### 4.1.7.    Speciālista sertifikāta kopija ceļu būvdarbu vadīšanā, kā arī pieredzes apraksts (CV saskaņā ar 5.pielikumu) un parakstīts apliecinājums par apņemšanos strādāt attiecīgajā ūdenssaimniecības projektā.

4.1.8.   Pretendenta 2008.-2012.gados (vai īsākā laikā, ja pretendents ir dibināts vēlāk) veikto būvdarbu saraksts ūdenssaimniecības projektu ietvaros (sarakstā iekļaujami līdzīgas nozīmes un līdzīga apjoma būvdarbi atbilstoši šī nolikuma 3.6.punkta prasībām un pievienojamas atsauksmes par 3 (triju) līdzīgas nozīmes un līdzīga apjoma pilnībā pabeigto (ekspluatācijā nodoto) objektu kvalitāti, saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu.

### 4.1.9.  Atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāts, kā arī kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts – CV (5.pielikums) un parakstīts apliecinājums par apņemšanos strādāt attiecīgajā ūdenssaimniecības projektā.

4.1.10. Informācija par pretendenta tehnisko nodrošinājumu (pretendentam piederošo vai pieejamo instrumentu, iekārtu, mehānismu un citas nepieciešamās tehnikas saraksts), saskaņā ar 7.pielikumu.

  - Ja pretendents ir personu apvienība, jāiesniedz katra apvienības dalībnieka dokumentu kopijas, saskaņā ar šī nolikuma 4.1.1.-4.1.10.apakšpunktiem (speciālistu sertifikātu kopijas un CV – atbilstoši speciālistu sarakstam).

  - Ja pretendents (arī apvienība) ir piesaistījis apakšuzņēmējus, kuru veicamā būvdarbu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, ir jānorāda katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo būvdarbu līguma daļa, šo darbu apjoms latos un procentos no piedāvātās kopējās līgumcenas, kā arī apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību veikt šos darbus, gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju iepirkumā (saskaņā ar nolikuma 8.pielikumu).

  - Gadījumā, ja pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikuma prasībām, arī apakšuzņēmēju kvalifikācijas pierādīšanai, ir jāiekļauj katra apakšuzņēmēja dokumentu kopijas, saskaņā ar šī nolikuma 4.1.1.-4.1.10.apakšpunktiem (speciālistu sertifikātu kopijas un CV – atbilstoši speciālistu sarakstam).

  - Ja pretendentam atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēlēs kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības:

    - pasūtītājs publiskajās datubāzēs vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā esošajās informācijas sistēmās pārbauda, vai pretendentam un pretendenta norādītai personai, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikuma prasībām, nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā un vai tiem nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

    - Ja publiskajās datubāzēs vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā esošajās informācijas sistēmās nevar iegūt nolikuma 4.5.1.apakšpunktā minēto informāciju, pasūtītājs pieprasa, lai pretendents iesniedz kompetentas institūcijas ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdotu izziņu, ko ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā) un kas apliecina, ka pretendentam un pretendenta norādītai personai, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikuma prasībām, nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā un ka tiem nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Izziņas iesniegšanas termiņš – 10 (desmit) darbadienas no pieprasījuma saņemšanas.

- PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS

  - Pretendenta piedāvājums (1.sējums) sastāv no sekojošiem dokumentiem:

### Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, atbilstoši nolikuma 1.pielikumam. Pieteikumu paraksta persona vai personas, kas ir pilnvarotas to darīt pretendenta vārdā. Katras personas parakstam jābūt atšifrētam.

### Pieteikumam pievieno nolikuma 4.1.-4.4.punktos paredzētos pretendentu atlases dokumentus.

  - Tehniskais piedāvājums (2.sējums):

    - Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar būvdarbu apjomiem, ņemot vērā tehniskā projekta risinājumus. Tehniskajā piedāvājumā jāparedz otrās kārtas savienojums ar ūdenssaimniecības attīstības projekta pirmo kārtu, kas atspoguļojas tehniskajā projektā.

    - Tehniskajā piedāvājumā iekļauj izvērstu būvdarbu izpildes grafiku  (pa nedēļām), kā arī finanšu plūsmas grafiku.

    - Tehniskajā piedāvājumā iekļauj pretendenta apliecinājumu par piedāvāto garantijas laiku (ne mazāku par 24 mēnešiem) un garantijas nosacījumus, kā arī garantijas vēstuli, ka gadījumā, ja ar konkrēto pretendentu tiks noslēgts līgums par šī iepirkuma priekšmetu, pirms būvdarbu uzsākšanas tiks noslēgts līgums par piedāvātā garantijas laika nodrošinājumu vismaz 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās piedāvājuma summas (ieskaitot PVN), kuram jābūt spēkā visu piedāvāto garantijas laiku.

    - Tehniskajā piedāvājumā iekļauj apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstuli, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesība, pirms darbu uzsākšanas starp apdrošināšanas kompāniju un pretendentu tiks noslēgts līgums par pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, vai civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju visiem būvobjektiem.

  - Finanšu piedāvājums (3.sējums):

    - Finanšu piedāvājumu sagatavo, ņemot vērā tehniskajā projektā noteiktos būvdarbu apjomus (būvdarbu apjomu sarakstu).

    - Katrai iepirkuma daļai finanšu piedāvājumā norāda atsevišķi piedāvāto summu un iekļauj to kopējā finanšu piedāvājumā. Pasūtītājs ir tiesīgs izvērtēt iespēju slēgt līgumu par visām vai par dažām iepirkuma daļām.

    - Pretendentam finanšu (cenu) piedāvājums ir sagatavo atbilstoši nolikuma 2.pielikumam.

    - Finanšu piedāvājumā iekļauj atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 5. un 7.pielikumiem sastādītās tāmes.

    - Līgumcena jānorāda Latvijas Republikas nacionālajā valūtā, un līguma cenā ir jāiekļauj visas nodevas, nodokļi un obligātie maksājumi, kas būs jāmaksā, saskaņā ar iepirkuma līgumu.

    - Finanšu piedāvājuma cenās jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar būvdarbu veikšanu, otrās kārtas pieslēgšanu Ratnieku ūdenssaimniecības attīstības 1.kārtai, kā arī jāietver pilnas būvdarbu izmaksas ar visiem riskiem, tai skaitā iespējamo sadārdzinājumu.

    - Finanšu piedāvājumā par katru iepirkuma daļu cenas norāda bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), atsevišķi norādot PVN summu un summu, ieskaitot PVN.

    - Pretendenta piedāvātajām vienību cenām jābūt nemainīgām visā iepirkuma līguma izpildes laikā. Finanšu piedāvājumā cenu aprēķinam aiz komata jābūt ne vairāk par diviem cipariem.

- 6. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA

### Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un apzīmogotā aploksnē (vai citā iepakojumā), uz kuras jānorāda:

pretendenta nosaukums un adrese

Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldei

Miera iela 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4617

Piedāvājums iepirkumā „Būvdarbu izpilde Rēzeknes novada Čornajas pagasta Ratnieku ciema ūdenssaimniecības attīstībai. II kārta”, identifikācijas Nr. ČPP 2013/1

neatvērt līdz 2013.gada 4.martam plkst.14-00

### Piedāvājums sastāv no 3 (trim) sējumiem:

- 1.sējums – pieteikums dalībai iepirkumā un tam pievienotie nolikumā norādītie dokumenti pretendentu atlasei (viens oriģināls un 2 kopijas);

- 2.sējums – Tehniskais piedāvājums (viens oriģināls un 2 kopijas);

- 3.sējums – Finanšu piedāvājums ar pievienotām tāmēm par katru iepirkuma daļu (viens oriģināls un 2 kopijas), atsevišķi tiek norādīts finanšu piedāvājums katrai iepirkuma daļai.

### Katra sējuma dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem ar attiecīgu uzrakstu: “Dokumenti pretendentu atlasei”, “Tehniskais piedāvājums” un “Finanšu piedāvājums”. Auklu gali jāpārlīmē un jābūt norādei par kopējo lapu skaitu katrā sējumā, kā arī jāapstiprina ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu, norādot paraksta atšifrējumu un uzliekot zīmogu.

### Uz piedāvājuma oriģināliem un to kopijām norāda attiecīgi “ORIĢINĀLS” un “KOPIJA”.

### Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. Ja izdarīti labojumi, tiem jābūt atrunātiem un apstiprinātiem ar pilnvarotās personas parakstu un zīmogu. Dokumentu oriģināliem jābūt drukātiem vai rakstītiem ar neizdzēšamu tinti, un tos jāparaksta personai vai personām, kuras ir pilnvarotas parakstīties pretendenta vārdā.

### Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendentu atlases dokumenti un tehniskā dokumentācija var tikt iesniegti citā valodā, ja klāt ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

### Pretendents iesniedz parakstītu un apzīmogotu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu apvienībā un piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu apvienību vai personālsabiedrību.

### Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapstiprina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (Dokumentu juridiskā spēka likums un Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumi Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”).

### Ja tiek konstatētas atšķirības starp skaitļiem ciparos un vārdos, par pareiziem tiks uzskatīti vārdos rakstītie skaitļi. Ja tiks konstatētas atšķirības starp piedāvājuma oriģinālu un piedāvājuma kopiju, par pareiziem tiks uzskatīti tie dokumenti, kas iekļauti piedāvājuma oriģinālu sējumā.

- PiedāvājumU vērtēšana un izvēles kritēriji

  - Piedāvājumu vērtēšanas vispārīgie noteikumi.

## Pretendentu piedāvājumus iepirkuma komisija izvērtēs un iepirkuma uzvarētāju noteiks slēgtā komisijas sēdē.

    - Informācija, kas attiecas uz piedāvājumu izskatīšanu, salīdzināšanu, vērtēšanu un iepirkuma uzvarētāja izvēli, netiks izpausta pretendentiem vai jebkurām citām personām, kuras nav iesaistītas šajā procesā līdz brīdim, kamēr pretendentiem netiek paziņots par iepirkuma rezultātiem.

    - Izskatot piedāvājumus, iepirkuma komisija neņem vērā pretendenta piedāvātos papildus labumus, kas nav pieprasīti nolikumā vai pārsniedz noteikto prasību minimumu.

    - Lai sekmētu piedāvājumu izskatīšanas, salīdzināšanas un vērtēšanas procesu, pasūtītājs ir tiesīgs pēc sava ieskata lūgt jebkuram pretendentam, lai tas izskaidro sava piedāvājuma saturu, tai skaitā veicamo darbu sarakstā norādītos izmaksu aprēķinus. Pieprasījums pēc izskaidrojuma un atbilde uz to ir jāsniedz rakstveidā. Nav atļauts lūgt vai piedāvāt jebkādas izmaiņas piedāvājumā, t.sk. arī attiecībā uz piedāvājuma cenu, izņemot gadījumu, ja tas ir nepieciešams, lai apstiprinātu pasūtītāja atklāto aritmētisko kļūdu labojumus.

  - Piedāvājuma noformējuma pārbaude.

### Iepirkuma komisija veic piedāvājumu noformējuma atbilstības pārbaudi nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī pārbauda, vai ir iesniegti visi nolikumā paredzētie dokumenti.

### Ja piedāvājums nav atbilstoši noformēts, iepirkuma komisija var lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

### Pretendentu atlase.

### Pretendentu atlases laikā iepirkuma komisija veic nolikumā paredzēto dokumentu pārbaudi, lai pārliecinātos, vai pretendents atbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām.

### Iepirkuma komisija noraida un atstāj bez tālākas izskatīšanas to pretendentu piedāvājumus, kuri neatbilst izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.

### Piedāvājuma izvēles kritēriji.

### Iepirkuma komisija veic Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaudi iepirkuma nolikuma prasībām, būvdarbu apjomiem. Neatbilstošie piedāvājumi tiek noraidīti un tālāk netiek izskatīti.

### Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.

### Pēc aritmētisko kļūdu labošanas komisija pārbauda piedāvājumu cenas veidošanos un noskaidro, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums. Ja tiek konstatēts nepamatoti lēts piedāvājums, iepirkuma komisija pirms šī piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.

### Vērtējot piedāvājumus, tiek salīdzinātas piedāvātas cenas. Par iepirkuma uzvarētāju tiek atzīts iepirkuma dokumentos izvirzītajām prasībām atbilstošs pretendents, kurš ir piedāvājis viszemāko cenu.

### Iepirkuma komisija pieņem lēmumu piešķirt tiesības slēgt iepirkuma līgumu uzvarētājam.

8. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

## Iepirkuma komisijas tiesības.

    - Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu salīdzināšanai un vērtēšanai.

    - Pārbaudīt zemāko cenu veidošanos, lai pārliecinātos, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums.

    - Lemt par piedāvājumu noformējuma atbilstību iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām.

    - Noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst Publisko iepirkumu likuma un iepirkuma nolikuma prasībām.

    - Labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos.

    - Pieaicināt ekspertus pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un vērtēšanai.

    - Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

## Iepirkuma komisijas pienākumi.

    - Izstrādāt un apstiprināt iepirkuma dokumentus.

    - Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.

    - Reģistrēt iesniegtos piedāvājumus.

    - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

    - Nodrošināt konfidenciālas informācijas neizpaušanu.

    - Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un iepirkuma nolikumu, izvēlēties piedāvājumu, vai pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

    - Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēt visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu.

    - Triju darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniegt vai nosūtīt pretendentam lēmumu par iepirkuma rezultātiem, kā arī Rēzeknes novada mājaslapā internetā http://www.rezeknesnovads.lv sadaļā „Novada pašvaldība” apakšsadaļā „Iepirkumi” nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju šim lēmumam.

    - Ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, publicēt informatīvo paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā http://www.iub.gov.lv.

## Pretendenta tiesības un pienākumi

## Pretendenta tiesības.

## 9.1. 1.   Saņemt iepirkuma dokumentus.

9.1.2.    Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

9.1.3.    Ja pasūtītājs nepieciešamo informāciju par pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzes vai no citiem avotiem, iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja pasūtītāja iepriekš iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

9.2. Pretendenta pienākumi.

9.2.1.    Sagatavot piedāvājumus atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām.

9.2.2.    Sniegt patiesu informāciju.

9.2.3.    Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem.

9.2.4.    Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs                                                                                                          O.Kvitkovskis

PIELIKUMI

1.pielikums

PIETEIKUMS

dalībai iepirkumā „Būvdarbu izpilde Rēzeknes novada

Čornajas pagasta Ratnieku ciema ūdenssaimniecības attīstībai. II kārta”

(identifikācijas Nr. ČPP 2013/1)

Rēzeknes novada pašvaldības

Čornajas pagasta pārvaldei

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

- <pretendenta nosaukums> piekrīt iepirkuma nolikuma (turpmāk – nolikums) noteikumiem un garantē iepirkuma dokumentos izvirzīto prasību izpildi. Nolikums ir skaidrs un saprotams.

- Pieteikumam pievienotie dokumenti veido piedāvājumu.

- Visi būvdarbu apjomu sarakstā iekļautie būvdarbi tiks veikti 5 (piecu) mēnešu laikā, saskaņā ar piedāvāto būvdarbu veikšanas grafiku.

- Ja <pretendenta nosaukums> tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, apņemos nodrošināt iepirkuma līguma saistību izpildi.

- Attiecībā uz <pretendenta nosaukums>:

- nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu un līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts;

- Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts (ja tas nav reģistrēts Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

- Piedāvājumā iekļauta informācija ir patiesa.

Pretendenta nosaukums: ____________________________________________________________

Reģistrēts _______________________________________________________________________

(kur, kad, reģistrācijas Nr.)

Juridiskā adrese: __________________________________________________________________

Biroja adrese: ____________________________________________________________________

Bankas rekvizīti: __________________________________________________________________

Kontaktpersona: __________________________________________________________________

(amats, vārds, uzvārds)

Telefons: 				Fakss: 				E-pasta adrese:

(Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona)

| Amats, vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts, zīmogs |  |
| Datums |  |

(Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara)

2.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

iepirkumā „Būvdarbu izpilde Rēzeknes novada

Čornajas pagasta Ratnieku ciema ūdenssaimniecības attīstībai. II kārta”

(identifikācijas Nr. ČPP 2013/1)

| Pasūtītājs | Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde |
| --- | --- |
| Iepirkuma identifikācijas Nr. | ČPP 2013/1 |

IESNIEDZA

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |
|  | _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ |

KONTAKTPERSONA

| Ieņemamais amats, vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Tālrunis /fakss |  |
| e-pasta adrese |  |

Saskaņā ar iepirkuma nolikumu (turpmāk – nolikums), es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka <pretendenta nosaukums> piekrīt nolikuma noteikumiem un garantē nolikumā izvirzīto prasību izpildi. Nolikums ir skaidrs un saprotams. Piedāvāju izpildīt tehniskajā projektā un būvdarbu apjomu sarakstos noteiktos darbus par sekojošu cenu:

| Nr. p.k. | Nosaukums | Cena (latos) bez PVN (summa norādāma arī vārdiem) | PVN (21%) summa latos (summa norādāma arī vārdiem) | Cena (latos) ar PVN (summa norādāma arī vārdiem) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Daļa Nr.1 „Ūdensvada Ū1 izbūve no akas Ū1-1 līdz mezglam ŪM-5” |  |  |  |
| 2. | Daļa Nr.2 „Ūdensvada Ū1 izbūve no akas Ū1-9 līdz mezglam ŪM-18” |  |  |  |
| 3. | Daļa Nr.3 „Ūdensvada Ū1 izbūve no akas Ū1-3 līdz mezglam ŪM-35” |  |  |  |
| Kopējā piedāvājuma cena |  |  |  |  |

| Darba izpildes termiņš | 5 mēneši |
| --- | --- |

Apliecinu, ka <pretendenta nosaukums> ir iepazinies ar tehnisko projektu un būvdarbu apjomu sarakstiem, visi tehniskā projekta risinājumi atbilst būvdarbu apjomos ietvertām pozīcijām un <pretendenta nosaukums> uzņemas visus ar būvdarbu veikšanu saistītos finanšu riskus šī finanšu piedāvājuma ietvaros.

| Amats, vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts, zīmoga nospiedums |  |
| Datums |  |

3.pielikums

APLIECINĀJUMS

par vidējo gada finanšu apgrozījumu būvdarbu veikšanā

ūdenssaimniecības jomā  2010., 2011. un 2012.gados

- Finanšu apgrozījums būvdarbu veikšanā 2010.gadā: ........................................LVL

- Finanšu apgrozījums būvdarbu veikšanā 2011.gadā: ........................................LVL

- Finanšu apgrozījums būvdarbu veikšanā 2010.gadā: ....................................... LVL

Vidējais gada finanšu apgrozījums būvdarbu veikšanā: …………………………….. LVL

Paraksts: ..............................................................................................................................................

# Amats: .................................................................................................................................................

Vārds, uzvārds: ....................................................................................................................................

Datums: ................................................................................

4.pielikums

## 2008.-2012.gados veikto būvdarbu

SARAKSTS

## ūdenssaimniecības projektu ietvaros

| Nr. | Objekta nosaukums, būvdarbu veids un īss veikto darbu apraksts | Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona | Būvdarbu kopējais apjoms, summa (bez PVN, LVL) | Darbu izpildes periods (gads/mēnesis) | Informācija, vai darbi pabeigti, ja nē – procentuālā izpilde no kopējā apjoma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |

Pielikumā:

- atsauksme no _____________;

- atsauksme no _____________;

- atsauksme no _____________.

| Pretendenta pilnvarotās personas paraksts: |  |  |
| --- | --- | --- |

5.pielikums

Būvdarbu vadītāja (speciālista)

kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV)

Uzvārds:

Vārds:

Izglītība:

| Izglītības iestāde, mācību laiks (no ...līdz…) | Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai kvalifikācija (-as) |
| --- | --- |

Valodu prasme: uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 –  pamatzināšanas)

| Valoda | Lasot | Runājot | Rakstot |
| --- | --- | --- | --- |

Dalība profesionālās organizācijās:

Citas prasmes:

Pašreizējais amats:

Uzņēmumā nostrādātie gadi:

Galvenā kvalifikācija:

Darba pieredze:

| Laiks (no…līdz…) | Uzņēmums, amats | Izpildāmā darba īss apraksts |
| --- | --- | --- |

Saskaņā ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – pretendents) piedāvājumu Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000014601, Miera iela 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, rīkotā iepirkuma „Būvdarbu izpilde Rēzeknes novada Čornajas pagasta Ratnieku ciema ūdenssaimniecības attīstībai. II kārta” ietvaros kā <specialitāte vai darbības joma> apņemos veikt <speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pienākumu apraksts>, gadījumā, ja pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Vārds, uzvārds>

paraksts

6.pielikums

PIEDĀVĀTO SPECIĀLISTU

SARAKSTS

| Nr. p.k. | Specializācija vai sertificētais darbu veids | Speciālista vārds un uzvārds | Darba pieredze attiecīgajā jomā, gados | Sertifikāta vai apliecības Nr., izdevējs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Būvdarbu vadītājs – speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana |  |  |  |
| 2. | Speciālists ceļu būvdarbu vadīšanā |  |  |  |

| Pretendenta pilnvarotā pārstāvja pilns amata nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Paraksts*: |  |
| Paraksta atšifrējums: |  |

Z.v.

_____________________

* Ar pilnvarotā pārstāvja parakstu pretendents garantē šo speciālistu piesaisti iepirkuma līguma izpildei

7.pielikums

INFORMĀCIJA

par tehnisko nodrošinājumu

| Nr. p.k. | Tehnikas, iekārtas, vai instrumentu nosaukums* | Piederība (īpašumā, jānomā, jāpērk) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 |

| Pretendenta pilnvarotā pārstāvja pilns amata nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Paraksts: |  |
| Paraksta atšifrējums: |  |

Z.v.

_____________________

* Jānorāda tehnika, transports, iekārtas, aprīkojums un cits tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams ūdenssaimniecības projekta realizācijai un plānotajā būvniecības laikā ir pieejams pretendentam vai apakšuzņēmējiem.

8.pielikums

- APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

iepirkumā „Būvdarbu izpilde Rēzeknes novada Čornajas pagasta Ratnieku ciema

ūdenssaimniecības attīstībai. II kārta” (identifikācijas Nr. ČPP 2013/1)

- (ja attiecināms)

Ar šo <apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese> apliecina, ka:

piekrīt piedalīties Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldes, reģistrācijas Nr. 90000014601, Miera iela 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4617 (turpmāk – pasūtītājs) veiktajā iepirkumā ,,Būvdarbu izpilde Rēzeknes novada Čornajas pagasta Ratnieku ciema ūdenssaimniecības attīstībai. II kārta” (identifikācijas Nr. ČPP 2013/1) kā <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – pretendents) apakšuzņēmējs, kā arī gadījumā, ja ar pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas veikt šādus būvdarbus: <īss darbu apraksts atbilstoši apakšuzņēmējam nododamo būvdarbu sarakstā norādītajam> un nodot pretendentam šādus resursus: <speciālistu saraksts>, <informācija par tehnisko nodrošinājumu>.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts> <Datums>

9.pielikums

PROJEKTS

LĪGUMS Nr. _______

Rēzeknes novada Čornajā                                                                                  2013.gada ____________________

Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000014601, pārvaldes vadītāja Oļega Kvitkovska personā, kas rīkojas pamatojoties uz Nolikumu, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un

<Būvuzņēmēja nosaukums>, reģistrācijas Nr.<reģistrācijas numurs>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt līgumu>, turpmāk – Būvuzņēmējs, no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi turpmāk arī Puses vai Puse, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Būvdarbu izpilde Rēzeknes novada Čornajas pagasta Ratnieku ciema ūdenssaimniecības attīstībai. II kārta” (identifikācijas Nr. ČPP 2013/1) rezultātiem un Būvuzņēmēja iesniegto piedāvājumu, turpmāk – Piedāvājums, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

- Līgumā lietotie termini

  - Būvuzraugs – persona, kura pārstāv Pasūtītāju un Pasūtītāja vārdā ir pilnvarota uzraudzīt būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētu informāciju, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.

  - Būvdarbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Būvuzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Būvprojektam un Līgumam, un kurš pārstāv Būvuzņēmēju attiecībās ar Pasūtītāju.

  - Būvobjekts – visi Tehniskajā projektā minētie būvējamie objekti (būves) ar tiem piegulošo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām.

  - Būvprojekts – būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo dokumentu, rasējumu un teksta materiālu kopums.

  - Tāme – Līgumam pievienotais Būvuzņēmēja sagatavotais izmaksu aprēķins atbilstoši Būvprojektam un Piedāvājumam.

- Līguma priekšmets

  - Ar šo Līgumu Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs apņemas veikt būvdarbus Rēzeknes novada Čornajas pagasta Ratnieku ciema ūdenssaimniecības attīstībai, turpmāk – Būvobjekts, projekta                           Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/067/033 „Rēzeknes novada Čornajas pagasta Ratnieku ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros, atbilstoši Līguma prasībām, Būvprojektam, Piedāvājumam, Laika grafikam un Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, turpmāk – Būvdarbi.

- Būvdarbu veikšana

  - Būvuzņēmējs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu Būvdarbu veikšanu. Būvuzņēmējs Būvdarbus pilnībā veic un nodod Būvobjektu Pasūtītājam līdz 2013.gada 31.augustam.

  - Būvuzņēmējs Būvdarbus veic Laika grafikā noteiktajos termiņos, bet ne ilgāk kā 5 (piecu) mēnešu laikā. Saskaņojot ar Pasūtītāju un pamatojot nepieciešamību, Būvuzņēmējs ir tiesīgs paredzēt būvniecības procesā tehnoloģiskos pārtraukumus. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi, bet par būvdarbu izpildes uzsākšanu tiek uzskatīta diena, kad veikts pirmais ieraksts Būvdarbu žurnālā un no pirmā ieraksta būvdarbu žurnālā tiek noteikts 5 (piecu) mēnešu izpildes laiks.

  - Būvuzņēmējs veic visas darbības, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Būvdarbus.

  - Būvuzņēmējs pēc Pasūtītāja pilnvarojuma pirms Būvdarbu uzsākšanas veic darbības būvatļaujas saņemšanai.

  - Pasūtītājs ne vēlāk kā 10 (desmit)  darbdienu laikā no būvatļaujas saņemšanas dienas (ja Puses nav vienojušās par citu termiņu) nodod un Būvuzņēmējs pārņem Būvdarbu veikšanas vietu: Čornajas pagasta Ratnieku ciema tehniskajā projektā noteiktās būvdarbu veikšanas vietas.

  - Būvuzņēmējs veic nepieciešamās darbības Būvdarbu sagatavošanai.

  - Būvuzņēmējs veic Būvdarbus saskaņā ar Būvprojektu. Būvuzņēmējs ir tiesīgs atkāpties no Būvprojekta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Šajā gadījumā Būvuzņēmējam ir pienākums Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uz sava rēķina izdarīt grozījumus Būvprojektā.

  - Būvuzņēmējs Būvdarbos izmanto Būvprojektam un Līguma prasībām atbilstošus Piedāvājumā norādītos būvizstrādājumus un iekārtas. Citu būvizstrādājumu un iekārtu izmantošana iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Būvuzņēmējs ievēro būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas.

  - Būvuzņēmējs Būvdarbu veikšanai nodrošina Piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus un speciālistus. Ja tādu iemeslu dēļ, kas atrodas ārpus Būvuzņēmēja ietekmes, rodas nepieciešamība aizstāt Piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vai speciālistu, Būvuzņēmējs nekavējoties nodrošina citu apakšuzņēmēju vai speciālistu ar līdzvērtīgu vai augstāku kvalifikāciju. Ja Pasūtītājs uzskata, ka Būvuzņēmēja apakšuzņēmēja vai speciālista darbība vai veikto Būvniecības darbu kvalitāte neatbilst Līguma noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības, norādot iemeslus, Līguma izpildes laikā iesniegt Būvuzņēmējam rakstisku pieprasījumu attiecīgā apakšuzņēmēja vai speciālista aizstāšanai ar citu ar līdzvērtīgu vai augstāku kvalifikāciju, savukārt Būvuzņēmējam ir pienākums pēc iespējas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (triju) darba dienu laikā šādu Pasūtītāja pieprasījumu izpildīt. Būvuzņēmējam nav tiesību pieprasīt papildu izmaksu segšanu, kas saistīta ar Piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vai speciālistu aizstāšanu.

  - Ja tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkumā Būvuzņēmējs ir balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, piedāvātajam uzņēmējam ir jābūt vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Būvuzņēmējs iepirkumā ir atsaucies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību.

  - Pasūtītājs piekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei vai apakšuzņēmēja nomaiņai Līguma izpildē, ja attiecībā uz piedāvāto apakšuzņēmēju nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.1panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minētie apstākļi, ko pārbauda Pasūtītājs.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkumā izraudzītā personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņai vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

  - Būvuzņēmējs nodrošina visas Būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

  - Pasūtītājs un Būvuzņēmējs Līguma izpildes gaitā rīko sanāksmes. Sanāksmēs Pasūtītāju pārstāv Būvuzraugs, Būvuzņēmēju pārstāv Būvdarbu vadītājs (Būvdarbu veikšanas laikā). Sanāksmē piedalās arī citas personas pēc Pasūtītāja un Būvuzņēmēja ieskatiem. Sanāksmes tiek protokolētas.

  - Būvuzņēmējs reizi mēnesī līdz 15.datumam iesniedz Pasūtītājam pārskatu un nodošanas – pieņemšanas aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski veiktajiem Būvdarbiem, turpmāk – Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akts. Pasūtītājs 3 (triju) darba dienu laikā no Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas dienas to paraksta vai arī nosūta Būvuzņēmējam motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus. Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akts ir pamats ikmēneša maksājumu izdarīšanai saskaņā ar Līgumu, taču tas neierobežo Pasūtītāja tiesības noraidīt ar ikmēneša aktu pieņemtos Būvdarbus, veicot Būvobjekta pieņemšanu.

  - Ja Būvdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas (ievērojot iepirkumu tiesisko regulējumu), saņemt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst radušos šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam.

  - Pēc Būvdarbu pabeigšanas, kad Būvobjekts ir gatavs pieņemšanai ekspluatācijā, Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 3 (triju) darba dienu laikā veic Būvobjekta iepriekšēju apskati. Ja iepriekšējās apskates laikā Pasūtītājs konstatē Būvuzņēmēja veikto Būvdarbu neatbilstību Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, konstatē, ka Būvdarbi nav pilnībā pabeigti, vai konstatē citus trūkumus, Būvuzņēmējs uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš Pasūtītāja konstatētos trūkumus vai pilnībā pabeidz Būvdarbus. Ja iepriekšējās pārbaudes laikā trūkumi netiek konstatēti, tiek veikta Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (ja saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām Būvobjekts ir jāpieņem ekspluatācijā).

  - Pirms Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā vai Būvdarbu pieņemšanas (ja saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām Būvobjekts nav jāpieņem ekspluatācijā) Būvuzņēmējs nodod Pasūtītājam tehnisko izpildes dokumentāciju.

  - Būvuzņēmējs pēc Pasūtītāja pilnvarojuma veic darbības atzinumu par Būvobjekta gatavību pieņemšanai ekspluatācijā saņemšanai.

  - Ja Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā valsts komisija konstatē Būvuzņēmēja veikto Būvdarbu neatbilstību Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai konstatē citus trūkumus, Būvuzņēmējs uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā valsts komisijas konstatētos trūkumus. Pēc tam tiek veikta atkārtota Būves pieņemšana ekspluatācijā. Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā apliecina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sastādīts un parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

  - Pēc Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā (ja saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām Būvobjekts ir jāpieņem ekspluatācijā) Pasūtītājs pieņem Būvobjektu, Pasūtītājam un Būvuzņēmējam parakstot Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas aktu.

  - Būvuzņēmējs pirms Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas atbrīvo Būvobjektu un būvlaukumu, tostarp izved būvgružus.

  - Akta par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā, kā arī Būvobjekta pieņemšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par Būvobjekta defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas.

4. Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Līguma summa ir LVL <summa cipariem> (<summa vārdiem>), PVN 21>% ir LVL <summa cipariem> (<summa vārdiem>). Līguma summa ar PVN ir LVL <summa cipariem> (<summa vārdiem>).

  - Līguma kopējā summa atbilst Tāmei un tajā ietilpst visas ar Būvdarbiem un Līgumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas.

  - Tāmē noteiktās vienību cenas netiek mainītas. Līguma kopējā summa tiek koriģēta atbilstoši Būvdarbiem piemērojamo nodokļu izmaiņām.

  - Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu, šādā kārtībā:

    - avansa maksājumu 20% (divdesmit procentu) apmērā no līguma kopējās summas, tas ir     LVL <summa cipariem> (<summa vārdiem>) – 20 (divdesmit) darba dienu laikā no atbilstoša avansa pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas;

    - ikmēneša maksājumu par kārtējā mēnesī faktiski veiktajiem Būvdarbiem – 20 (divdesmit) darba dienu laikā no atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas, pamatojoties uz Pasūtītāja un Būvuzņēmēja parakstītajiem Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas aktiem.

4.4.3.   Avansa summa tiek dzēsta proporcionāli Pasūtītāja pieņemto Būvdarbu vērtībai, ieturot <…>% no ikmēneša maksājumiem.

- Pušu tiesības, pienākumi un atbildība

  - Būvuzņēmējs:

    - ir atbildīgs, lai, veicot Būvdarbus, tiktu ievērotas Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, tostarp darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes drošības prasības;

    - ir atbildīgs par Būvobjektā trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzību, izņemot gadījumus, ja zaudējumi ir radušies Pasūtītāja vainas dēļ;

    - līdz Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai uzņemas visus ar Būvobjektu, Būvdarbu, materiālu un iekārtu saistītos riskus;

    - ievēro un pilda Pasūtītāja likumīgas prasības;

    - nodrošina pārstāvju piedalīšanos ar Līguma izpildi saistītajās sanāksmēs.

  - Pasūtītājs:

    - veic samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā;

    - savlaicīgi veic Būvuzņēmēja veikto Būvdarbu pieņemšanu vai sniedz motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus;

    - nozīmē Būvuzraugu;

    - sniedz Būvuzņēmējam Pasūtītājam pieejamo Līguma izpildei nepieciešamo Būvuzņēmēja pieprasīto informāciju un dokumentus;

    - nodrošina Būvuzņēmējam, tā personālam un transportam iespēju netraucēti piekļūt Būvobjektam Līguma izpildei.

  - Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroli attiecībā uz Līguma izpildi, tostarp pieaicinot speciālistus, kā arī Būvprojekta autoru autoruzraudzības veikšanai.

  - Puses nekavējoties informē viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildē, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Būvdarbu veikšanu un Līguma izpildi.

6. Līgumsods

  - Ja Būvuzņēmējs nenodod Būvobjektu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var piemērot Būvuzņēmējam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.

  - Ja Pasūtītājs neveic maksājumus Līgumā noteiktajā termiņā, Būvuzņēmējs var piemērot Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.

  - Ja Būvuzņēmējs vienpusēji atkāpjas no Līguma 10.2.1.-10.2.2.apakšpunktā minēto iemeslu dēļ, Pasūtītājs var piemērot Būvuzņēmējam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma kopējās summas.

- Garantija

  - Būvuzņēmējs garantē, ka Būvobjekts atbilst Būvprojektam, Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem bojājumiem un Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties sakarā ar Būvobjekta neatbilstību Būvprojektam, Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

  - Būvobjektā izpildīto būvdarbu garantijas termiņš ir <mēnešu skaits skaitļiem un vārdiem> mēneši no Būvobjekta  pieņemšanas.

  - Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus un citus trūkumus, kas Būvobjektā pie pareizas Būvobjekta ekspluatācijas tiek konstatēti garantijas laikā, un uz kuriem ir attiecināma Līgumā noteiktā garantija.

  - Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus vai citus trūkumus, Pasūtītājs par to paziņo Būvuzņēmējam, norādot vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas sastādīt aktu par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 2 (divām) darba dienām, izņemot gadījumus, kad ir notikusi avārija vai cits ārkārtējs gadījums, – šādā gadījumā Būvuzņēmējam jāierodas nekavējoties. Būvuzņēmēja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Būvuzņēmējs piekrīt aktā konstatētajam. Puses akta sastādīšanai ir tiesīgas pieaicināt speciālistus. Izdevumus par speciālistu sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā Puse, kas ir atbildīga par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem.

- Nepārvarama vara

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, ko Puses nav varējušas paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem.

  - Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko nav bijis iespējams paredzēt un ko Puse nevar iespaidot. Ar nepārvaramas varas apstākļiem tiek saprasti jebkādi no Puses gribas neatkarīgi apstākļi (ja tā ir rīkojusies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams saistības izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār, ja Puse šos apstākļus nav spējusi paredzēt, un ja šos apstākļus nav bijis iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

- Līguma darbības termiņš

  - Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas Puses un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

  - Līgumā paredzēto būvdarbu sākums ir diena, kad Būvdarbu žurnālā ir veikts pirmais ieraksts. Būvdarbu veikšanas termiņš ir 5 (pieci) mēneši no pirmā ieraksta Būvdarbu žurnālā.

  - Būvuzņēmējs var paredzēt būvniecības gaitā tehnoloģisko pārtraukumu, ja tam ir pamatoti apstākļi. Saskaņojot ar Pasūtītāju, Būvuzraugu un autoruzraugu, par veikto pārtraukumu tiek izdarīts ieraksts Būvdarbu žurnālā.

- Līguma grozīšana un izbeigšana

  - Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.

  - Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Būvuzņēmējam:

    - ja Būvuzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Būvdarbu izpildi;

    - ja Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu.

  - Būvuzņēmējs 5 (piecu) dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma saņemšanas atmaksā Pasūtītājam nedzēsto avansā saņemto summu, kā arī līgumsodu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Būvuzņēmējs Pasūtītāja noteiktajā datumā pārtrauc Būvdarbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī, sakopj būvlaukumu, nodod Pasūtītājam ar Būvdarbiem saistītos dokumentus, nodrošina, ka tā personāls atstāj Būvobjektu. Par Būvobjekta nodošanu Pasūtītājam Puses sastāda attiecīgu aktu.

  - Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Puses sastāda aktu par faktiski veikto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Būvdarbus tādā apjomā, kādā tie ir faktiski veikti, tos objektīvi ir iespējams pieņemt un tie ir turpmāk izmantojami. Būvuzņēmēja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Būvuzņēmējs piekrīt aktā konstatētajam.

  - Ja Pasūtītājs nokavē maksājumu par vairāk nekā 30 (trīsdesmit) dienām vai apgrūtina vai liedz Būvuzņēmējam Līgumā noteikto saistību izpildi, Būvuzņēmējs var vienpusēji atkāpties no Līguma – ar nosacījumu, ka Pasūtītājs 5 (piecu) dienu laikā no attiecīga Būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas nav veicis maksājumu Būvuzņēmējam vai nav novērsis šķēršļus Būvuzņēmēja Līgumā noteikto saistību izpildei.

- Piemērojamās tiesību normas un strīdu risināšanas kārtība

  - Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti.

  - Strīdus Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā vai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Puses pieliek visas pūles, lai strīdus atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā. Puses rakstiski informē viena otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo strīda risinājumu. Ja Puses uzskata par iespējamu, tās tiekas, lai atrisinātu strīdu.

  - Pusei ir jāatbild uz otras Puses piedāvāto strīda risinājuma priekšlikumu 5 (piecu) dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt 30 (trīsdesmit) dienu laikā no strīda risinājuma priekšlikuma saņemšanas dienas, Puses strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- Citi noteikumi

  - Līgumā noteikto tiesību un pienākumu nodošana trešajām personām pieļaujama tikai ar otras Puses piekrišanu.

  - Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu spēkā esamību.

  - Puse rakstveidā informē otru Pusi par kontaktinformācijas vai rekvizītu maiņu.

  - Ja kāda no Pusēm nav izmantojusi Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Puse ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk.

  - Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, abi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens Līguma eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Būvuzņēmēja.

  - Šādi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa:

1.pielikums – Būvprojekts;

2.pielikums – Piedāvājums, tajā skaitā Laika grafiks;

3.pielikums – Tāme.

- Pušu rekvizīti un paraksti

| Būvuzņēmējs: | Pasūtītājs: |
| --- | --- |
| <Būvuzņēmējs nosaukums un rekvizīti maksājumu veikšanai> <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> | Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde, reģ.nr.90000014601, Miera iela 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4617 |
|  | Valsts Kase konts: LV60TREL9812386002000 kods: TRELLV22 |
| _______________________________ <paraksta atšifrējums> | _________________________________ pārvaldes vadītājs O.Kvitkovskis |

| 10.pielikums AKTS par _______________ mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Līgums: 2013.gada __._____________ līgums Nr._________________ |  |  |  |  |  | Atskaites periods: |  |  | 2013.___.____. |  | 2013.___.____. |  |
| Būvdarbu veikšana Rēzeknes novada Čornajas pagasta Ratnieku ciema ūdenssaimniecības attīstībai |  |  |  |  |  | Akta Nr. |  |  | 1 |  |  |  |
| Objekta nosaukums: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvuzņēmējs : |  |  |  |  |  | Līguma summa Ls |  |  | (konkrētās tāmes summa) |  |  |  |
| Pasūtītājs: |  |  |  |  |  | Līguma summa ar izmaiņām Ls |  |  |  |  |  |  |
| N.p.k. | Līguma dati |  |  |  |  | Atskaites periods |  | No darbu sākuma |  |  | Atlikušo darbu |  |
|  | Darbu veidi | Mērv. | Skaits | Vienības cena Ls | Kopējās izmaksas Ls | Paveiktais daudzums | Summa Ls | Paveiktais daudzums | Summa Ls | % | Daudzums | Summa Ls |
|  |  |  | KOPĀ: |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | PVN 21%: |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | PAVISAM KOPĀ: |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  | Saņemtais avanss Ls (___ %) |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Atgrieztais avanss Ls (___ %) |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Aizturētais maksājums ( _ %) |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Samaksai |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Būvuzņēmējs: |  |  | Būvuzraugs: |  |  |  |  | Pasūtītājs: |  |  |  |  |
| ________________ /vārds,uzvārds/ |  |  | ___________________ /vārds,uzvārds/ |  |  |  |  | ____________________ /Oļegs Kvitkovskis/ |  |  |  |  |

11.pielikums

2013.gada ___._____________

Līgums Nr. _________________________

AKTS PAR IZPILDĪTAJIEM DARBIEM Nr.____

Rēzeknes novada Čornajā							2013.gada ___.___________.

Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000014601, pārvaldes vadītāja Oļega Kvitkovksa personā, kurš rīkojas uz Nolikuma pamata, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un <Būvuzņēmēja nosaukums>,  reģistrācijas Nr.<reģistrācijas numurs>, <amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk – Būvuzņēmējs,  no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi turpmāk arī Puses vai Puse, saskaņā ar 2013.gada ____________________ noslēgto Līgumu Nr. ___________________, sastādīja šādu aktu, turpmāk – Akts:

- Puses apliecina, ka Būvuzņēmējs Pasūtītāja uzdevumā 2013.gada ______________ mēnesī ir veicis un Pasūtītājs pieņēmis Būvuzņēmēja veiktos ___________________________darbus ____________________.

- 2013.gada __________________ mēnesī paveikto un pieņemto darbu vērtība ir _____________ LVL, PVN (21%) __________ LVL, summa kopā _____________ LVL

_______________________________________________________________________________

(summa kopā vārdiem)

- Ar Aktu Pasūtītājs apstiprina, ka Būvuzņēmēja veiktie darbi atbilst Pasūtītāja un normatīvo aktu prasībām. Pasūtītājam nav nekādu pretenziju pret Būvuzņēmēja veikto darbu kvalitāti.

- Akts ir sastādīts uz vienas lapas 2 (divos) eksemplāros, kuriem ir vienāds juridisks spēks. Katra Puse saņem pa vienam Akta eksemplāram.

- Puses piekrīt visiem Akta noteikumiem un apstiprina to ar parakstiem.

PUŠU REKVIZĪTI

PASŪTĪTĀJS:						BŪVUZŅĒMĒJS:

PUŠU PARAKSTI

________________________________			________________________

O. Kvitkovskis						<paraksta atšifrējums>

Z.v.								Z.v.