APSTIPRINĀTS

iepirkumu komisijas

2017.gada 12.janvāra sēdē,

protokols Nr.1

(ar 2017.gada 6.februāra

grozījumiem, protokols Nr.2)

ATKLĀTA KONKURSA

„Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Industriālo teritoriju

tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas,

Rēzeknes un Viļānu novados” īstenošanai”

(identifikācijas Nr. RNP 2017/1)

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” papildinājuma 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” Latgales programmas „Projekti Latgalē un Alūksnes novadā” ietvaros

NOLIKUMS

Rēzeknē

2017.

SATURA RĀDĪTĀJS

| 1. | Pasūtītājs un pasūtītāja kontaktpersona ……………………………………... | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Pretendents ……………………………………………………………………... | 3 |
| 3. | Informācija par iepirkuma priekšmetu ………………………………………. | 3 |
| 4. | Piedāvājums ……………………………………………………………………. | 3 |
| 5. | Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā ……………………………………. | 5 |
| 6. | Pretendenta kvalifikācijas prasības …………………………………………... | 9 |
| 7. | Iesniedzamie dokumenti ……………………………………………………….. | 11 |
| 8 | Tehniskais piedāvājums ……………………………………………………….. | 12 |
| 9. | Finanšu piedāvājums …………………………………………………………... | 12 |
| 10. | Piedāvājuma noraidīšana ……………………………………………………… | 13 |
| 11. | Piedāvājumu vērtēšana ………………………………………………………... | 13 |
| 12. | Lēmuma pieņemšana un atklāta konkursa rezultātu paziņošana ………….. | 13 |
| 13. | Iepirkuma līgums ………………………………………………………………. | 13 |
| PIELIKUMI |
| 1.pielikums | Tehniskā specifikācija ………………………………………………. | 15 |
| 2.pielikums | Pieteikuma dalībai atklātā konkursā veidne ……………………… | 19 |
| 3.pielikums | Sniegto būvuzraudzības pakalpojumu saraksta veidne ………….. | 20 |
| 4.pielikums | Galveno speciālistu saraksta veidne ……………………………….. | 21 |
| 5.pielikums | Kvalifikācijas un darba pieredzes apraksta (CV) veidne ………… | 22 |
| 6.pielikums | Apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu saraksta veidne ……. | 24 |
| 7.pielikums | Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidne ………………………………………………………………… | 25 |
| 8.pielikums | Finanšu piedāvājuma veidne ………………………………………. | 26 |
| 9.pielikums | Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas …………………. | 27 |
| 10.pielikums | Iepirkuma līguma projekts ………………………………………… | 28 |
| Iepirkuma līguma 2.1.1.7. pielikums | Pakalpojumu nodošanas – pieņemšanas akts ………………… | 34 |
| Būvprojekti un būvdarbu apjomu saraksti | Ievietoti pasūtītāja mājaslapā internetā http://www.rezeknesnovads.lv sadaļā „Iepirkumi” pie atklāta konkursa „Autoceļu pārbūve projekta „Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados” īstenošanai” (identifikācijas Nr. RNP 2016/23) dokumentācijas |

1. Pasūtītājs un pasūtītāja kontaktpersona.

Pasūtītājs – Rēzeknes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009112679, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV–4601.

Pasūtītāja kontaktpersona Jānis Volks, tālrunis: 64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv.

2. Pretendents.

2.1. Pretendents ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas iesniegusi piedāvājumu.

2.2. Pretendentu iepirkumā pārstāv:

2.2.1. pretendents (ja pretendents ir fiziska persona);

2.2.2. pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja pretendents ir juridiska persona);

2.2.3.pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot 2.2.1. un 2.2.2.apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personālsabiedrība);

2.2.4. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot 2.2.1. un 2.2.2.apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personu apvienība) vai

2.2.5. pretendenta pilnvarota persona.

3. Informācija par iepirkuma priekšmetu.

3.1. Iepirkuma priekšmets ir būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados” īstenošanai (turpmāk – Pakalpojumi), saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (nolikuma 1.pielikums) un būvprojektiem, CPV kods: 71520000-9 (celtniecības uzraudzības pakalpojumi).

3.2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:

3.2.1. Jaunās ielas un autoceļa Nr.5603 Staroščiki – Tuči – Janapole 1,211 km Rēzeknes novada Griškānu pagastā pārbūves būvuzraudzība;

3.2.2. Autoceļa Nr.5627 Litavnieki – Jupatovka 1,895 km Rēzeknes novada Griškānu pagastā pārbūves būvuzraudzība;

3.2.3. Jaunatnes ielas 0,994 km Uļjanovā, Rēzeknes novada Sakstagala pagastā pārbūves būvuzraudzība;

3.2.4. Autoceļa Nr.9202 Madolesje – Sprukti – Viši – Asāni 2,099 km Rēzeknes novada Stoļerovas pagastā pārbūves būvuzraudzība;

3.2.5. Autoceļa Nr.9607 Rēzekne – Meļņova – Skudras 1,530 km Rēzeknes novada Vērēmu pagastā pārbūves būvuzraudzība;

3.2.6. Autoceļa Nr.9610 Lejas Ančupāni – Lejas Ančupāni 0,391 km Rēzeknes novada Vērēmu pagastā pārbūves būvuzraudzība;

3.2.7. Autoceļa Nr.9632 Ratinīki – Obricki 0,436 km Rēzeknes novada Vērēmu pagastā pārbūves būvuzraudzība.

3.3. Iepirkuma priekšmets netiek dalīts.

3.4. Pakalpojumu sniegšanas vietas: Rēzeknes novada Griškānu pagasta, Sakstagala pagasta Stoļerovas pagasta un Vērēmu pagasta teritorija.

3.5. Pakalpojumu sniegšanas termiņš – līdz būvdarbu pilnīgai pabeigšanai attiecīgajā būvobjektā un būvju nodošanai ekspluatācijā, bet ne ilgāk kā līdz 2018.gada 20.decembrim.

4. Piedāvājums.

4.1. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, laiks un kārtība.

4.1.1. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.

4.1.2. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2017.gada 24.februārim plkst.10-00 Rēzeknes novada pašvaldībā, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā apakšpunktā norādītajā adresē līdz šajā apakšpunktā noteiktajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir pasūtītāja īpašums.

4.1.3. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, pasūtītājs neizskatīta un atdod atpakaļ pretendentam.

4.2. Piedāvājuma noformējums.

4.2.1. Piedāvājums sastāv no trim daļām:

4.2.1.1.pieteikuma dalībai atklātā konkursā un pretendenta kvalifikācijas dokumentiem (viens oriģināls un 2 (divas) kopijas);

4.2.1.2. tehniskā piedāvājuma (viens oriģināls un 2 (divas) kopijas);

4.2.1.3. finanšu piedāvājuma (viens oriģināls un 2 (divas) kopijas).

4.2.2. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

4.2.3. Katras piedāvājuma daļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daļas lapas numurē un cauršauj vai caurauklo, piestiprina diega (auklas) galus pēdējā lappusē un apliecina. Apliecinājums ietver:

4.2.3.1.norādi par kopējo cauršūto vai cauraukloto lapu skaitu;

4.2.3.2. pretendenta (ja pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu;

4.2.3.3. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

4.2.4. Pretendenta kvalifikācijas dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī svešvalodā, ja tiem ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Tulkojuma apliecinājums ietver:

4.2.4.1. norādi „TULKOJUMS PAREIZS”;

4.2.4.2. pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu;

4.2.4.3. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

4.2.5. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, pretendents tās apliecina. Kopijas apliecinājums ietver:

4.2.5.1. norādi „KOPIJA PAREIZA”;

4.2.5.2. pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu;

4.2.5.3. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

4.2.6. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkumā, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina:

4.2.6.1. pretendents (ja pretendents ir fiziska persona);

4.2.6.2. pretendenta paraksttiesīga persona (ja pretendents ir juridiska persona);

4.2.6.3. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot 4.2.6.1. un 4.2.6.2.apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personālsabiedrība);

4.2.6.4. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot 4.2.6.1. un 4.2.6.2.apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personu apvienība) vai

4.2.6.5. pretendenta pilnvarota persona.

4.2.7. Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot 4.2.6.1., 4.2.6.2. un 4.2.6.5.apakšpunktā noteikto.

4.2.8. Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

4.2.9. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda:

4.2.9.1. pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi;

4.2.9.2. pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru;

4.2.9.3. pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja pretendents ir juridiska persona vai personālsabiedrība) vai personas vārdu un uzvārdu (ja pretendents ir fiziska persona) un adresi;

4.2.9.4. pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona numuru un e-pasta adresi;

4.2.9.5. „Piedāvājums atklātā konkursā „Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados” īstenošanai”, identifikācijas Nr. RNP 2017/1. Neatvērt līdz 2017.gada 24.februārim plkst.10-00”.

4.2.10. Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto 2 (divus) aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no kuriem vienā ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet otrā – piedāvājuma kopijas. Uz iekšējiem iepakojumiem attiecīgi norāda:

4.2.10.1. „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJAS”;

4.2.10.2. pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas vārdu un uzvārdu;

4.2.10.3. „Piedāvājums atklātā konkursā „Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados” īstenošanai” (identifikācijas Nr. RNP 2017/1).

4.2.11. Piedāvājuma iekšējos iepakojumos attiecīgi ievieto piedāvājuma daļu oriģinālus vai kopijas. Uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām attiecīgi norāda:

4.2.11.1. „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJA”;

4.2.11.2. pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas vārdu un uzvārdu;

4.2.11.3. piedāvājuma daļas nosaukumu: „Pretendenta pieteikums dalībai atklātā konkursā un kvalifikācijas dokumenti”, „Tehniskais piedāvājums”, „Finanšu piedāvājums”.

5. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā.

5.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem Publisko iepirkumu likuma, turpmāk – PIL, 39.1 panta pirmajā daļā paredzētajiem gadījumiem:

5.1.1. pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

5.1.1.1. noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos;

5.1.1.2. kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, prettiesiska labuma pieprasīšana, pieņemšana un došana, tirgošanās ar ietekmi;

5.1.1.3. krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana;

5.1.1.4. terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai;

5.1.1.5. cilvēku tirdzniecība;

5.1.1.6. izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas;

5.1.2. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:

5.1.2.1. vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai ja tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī;

5.1.2.2. personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;

5.1.3. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;

5.1.4. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā darbība, pretendents tiek likvidēts;

5.1.5. ir konstatēts, ka pretendentam piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai lēmuma par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas dienā Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā;

5.1.6. iepirkuma dokumentācijas sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu PIL 23.panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;

5.1.7. pretendentam ir konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā, jo tas vai ar to saistīta juridiskā persona ir bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras sagatavošanā saskaņā ar PIL 11.panta ceturto daļu un to nevar novērst ar mazāk ierobežojošiem pasākumiem, un pretendents nevar pierādīt, ka tā vai ar to saistītas juridiskās personas dalība iepirkuma procedūras sagatavošanā neierobežo konkurenci;

5.1.8. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību PIL 39.1 panta noteikumiem vai saskaņā ar PIL noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

5.1.9. uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi PIL 39.1 panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7.punktā (nolikuma 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.1.5., 5.1.6. vai 5.1.7.apakšpunktā) minētie nosacījumi;

5.1.10.uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās publiska pakalpojumu līguma vērtības, ir attiecināmi PIL 39.1 panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5., 6. vai 7.punktā (nolikuma 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.1.5., 5.1.6. vai 5.1.7.apakšpunktā) minētie nosacījumi;

5.1.11.uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi PIL 39.1 panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7.punktā (nolikuma 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.1.5., 5.1.6. vai 5.1.7.apakšpunktā) minētie nosacījumi.

5.2. Pasūtītājs neizslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja:

5.2.1. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar PIL 39.1 panta pirmās daļas 1.punktā un 2.punkta „a” apakšpunktā (nolikuma 5.1.1. un 5.1.2.1.apakšpunktā) minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 3 (trīs) gadi;

5.2.2. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar PIL 39.1 panta pirmās daļas 2.punkta „b” apakšpunktā un 3.punktā (nolikuma 5.1.2.2. un 5.1.3.apakšpunktā) minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši              12 (divpadsmit) mēneši.

5.3. Pasūtītājs pārbaudi par PIL 39.1 panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

5.4. Ja pasūtītājs konstatē, ka Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju pretendentam vai PIL 39.1 panta pirmās daļas 9., 10. un 11.punktā (nolikuma 5.1.9., 5.1.10. un 5.1.11.apakšpunktā) minētajai personai piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, pasūtītājs nosaka termiņu – 10 (desmit) dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas –

apliecinājuma iesniegšanai par to, ka pretendentam piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai lēmuma par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas dienā nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

5.5. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī PIL 39.1 panta pirmās daļas 9., 10. un 11.punktā (nolikuma 5.1.9., 5.1.10 un 5.1.11.apakšpunktā) minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā Latvijā pārsniedz 150 euro, PIL 39.1 panta piektajā daļā (nolikuma 5.4.punktā) minētajā termiņā iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja:

5.5.1. apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka šai personai nebija attiecīgo nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

5.5.2. pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējās dienas vai arī dienas, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Valsts ieņēmumu dienesta izdota lēmuma kopiju par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda nomaksu kopiju, vai citus objektīvus pierādījumus par nodokļu parādu neesamību.

5.6. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā PIL 39.1 panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā (nolikuma 5.1.1., 5.1.2. un 5.1.3.apakšpunktā) minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā PIL 39.1 panta pirmajā daļā minētā persona ir sodīta Latvijā, kā arī PIL 39.1 panta pirmās daļas 4. un 5.punktā (nolikuma 5.1.4. un 5.1.5.apakšpunktā) minēto faktu dēļ, pasūtītājs, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu personu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

5.6.1. par PIL 39.1 panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā (nolikuma 5.1.1., 5.1.2. un 5.1.3.apakšpunktā) minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem – no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Pasūtītājs minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu PIL 39.1 panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu;

5.6.2. par PIL 39.1 panta pirmās daļas 1.punktā (nolikuma 5.1.1.apakšpunktā) minēto personu (personu, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona, prokūrists, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli) un par PIL 39.1 panta pirmās daļas 4.punktā (nolikuma 5.1.4.apakšpunktā) minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra;

5.6.3. par PIL 39.1 panta pirmās daļas 5.punktā (nolikuma 5.1.5.apakšpunktā) minētajiem faktiem – no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu PIL 39.1 panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu.

5.7. Ja pasūtītājs konstatē, ka apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz     20 procenti no kopējās publiska pakalpojuma līguma vērtības, vai persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, atbilst PIL 39.1 panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7.punktā (nolikuma 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.1.5., 5.1.6. vai 5.1.7.apakšpunktā) minētajam izslēgšanas gadījumam, tas pieprasa, lai pretendents nomaina attiecīgo personu. Ja pretendents 10 (desmit) darbdienu laikā pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas neiesniedz dokumentus par jaunu paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām atbilstošu apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā.

5.8. Lai pārbaudītu, vai uz Latvijā reģistrēta pretendenta valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, vai uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu, vai PIL 39.1 panta pirmās daļas 9., 10. un 11.punktā (nolikuma 5.1.9., 5.1.10. un 5.1.11.apakšpunktā) minēto personu, kas reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, nav attiecināmi PIL 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, pasūtītājs, izņemot PIL 39.1 panta vienpadsmitajā daļā (nolikuma 5.9.punktā) minēto gadījumu, pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz Latvijā reģistrēta pretendenta valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, vai uz pretendentu, vai PIL 39.1 panta pirmās daļas 9., 10. un 11.punktā (nolikuma 5.1.9., 5.1.10. un 5.1.11.apakšpunktā) minēto personu neattiecas PIL 39.1 panta pirmajā daļā minētie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 (desmit) darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

5.9. PIL 39.1 panta desmito daļu (nolikuma 5.8.punktu) nepiemēro tām PIL 39.1 panta pirmās daļas 9., 10. un 11.punktā (nolikuma 5.1.9., 5.1.10. un 5.1.11.apakšpunktā) minētajām personām, kuras ir reģistrētas Latvijā vai pastāvīgi dzīvo Latvijā un ir norādītas pretendenta iesniegtajā piedāvājumā. Šādā gadījumā pārbaudi veic saskaņā ar PIL 39.1 panta septīto daļu (nolikuma 5.6.punktu).

5.10. Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas PIL 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo pretendentu neattiecas PIL 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, – ar paša pretendenta vai citas PIL 39.1 panta pirmajā daļā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

5.11. Ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst PIL 39.1 panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6. vai 7.punktā (nolikuma 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.1.6. vai 5.1.7.apakšpunktā) minētajam izslēgšanas gadījumam, pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.

5.12. Ja pretendents neiesniedz skaidrojumu un pierādījumus, pasūtītājs izslēdz attiecīgo pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā kā atbilstošu PIL 39.1 panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6. vai 7.punktā (nolikuma 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.1.6. vai 5.1.7.apakšpunktā) minētajam izslēgšanas gadījumam.

5.13. Pasūtītājs izvērtē pretendenta vai personālsabiedrības biedra, ja pretendents ir personālsabiedrība, veiktos pasākumus un to pierādījumus, ņemot vērā noziedzīga nodarījuma vai pārkāpuma smagumu un konkrētos apstākļus. Pasūtītājs var prasīt attiecīgā noziedzīgā nodarījuma vai pārkāpuma jomas kompetentām institūcijām atzinumus par pretendenta veikto pasākumu pietiekamību uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē.

5.14. Ja pasūtītājs veiktos pasākumus uzskata par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, tas pieņem lēmumu neizslēgt attiecīgo pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Ja veiktie pasākumi ir nepietiekami, pasūtītājs pieņem lēmumu izslēgt pretendentu no tālākas dalības iepirkuma procedūrā.

6. Pretendenta kvalifikācijas prasības.

6.1. Prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai.

6.1.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī personas, uz kuru iespējām pretendents balstās (turpmāk – personas, uz kuru iespējām pretendents balstās), normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

6.1.2. Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja pretendents pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas sniegs pakalpojumu, ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. Par reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā pasūtītājs pārliecinās internetā https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_merchants Būvniecības informācijas sistēmā.

6.1.3. Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem ir spēkā esoši būvprakses sertifikāti attiecīgajā jomā. Par speciālistiem piešķirtajiem sertifikātiem pasūtītājs pārliecinās Būvspeciālistu reģistrā internetā https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates Būvniecības informācijas sistēmā.

6.1.4. Ārvalstu speciālistiem ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) un ārvalstu speciālisti atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz pakalpojuma sniegšanas uzsākšanai ārvalstu speciālisti iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.

6.2. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli.

6.2.1. Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums attiecībā uz ceļu būvdarbu uzraudzību pēdējo triju darbības gadu (2014., 2015. un 2016.) laikā (pretendentiem, kas dibināti vēlāk vai attiecīgajā tirgū darbojas mazāk par trim gadiem – vidējais gada finanšu apgrozījums nostrādātajā laika periodā) nav mazāks par piedāvātās līgumcenas        ½ daļu, neskaitot pievienotās vērtības nodokļa summu (turpmāk – PVN).

6.3. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.

6.3.1. Pretendents pēdējo piecu gadu (2012.-2016. un 2017.) laikā ir veicis autoceļu atjaunošanas vai būvniecības uzraudzību ar līdzīgiem būvdarbu apjomiem (objekti nodoti ekspluatācijā). Par līdzīgiem šī apakšpunkta izpratnē uzskatāmi būvprojektos paredzētajiem būvdarbu veidiem līdzīgie būvdarbu veidi ar līdzīgu kopējo cenu, kas nav mazāka par EUR 838160,00 (astoņi simti trīsdesmit astoņi tūkstoši viens simts sešdesmit euro, 00 centi).

6.3.2. Pretendents var nodrošināt šādus galvenos speciālistus:

6.3.2.1. būvuzraugu, kurš pēdējo piecu gadu laikā, kā atbildīgais būvuzraugs ir veicis un pabeidzis autoceļu atjaunošanas vai būvniecības uzraudzību ar līdzīgiem būvdarbu apjomiem (objekti nodoti ekspluatācijā). Par līdzīgiem šī apakšpunkta izpratnē uzskatāmi būvprojektos paredzētajiem būvdarbu veidiem līdzīgie būvdarbu veidi ar līdzīgu kopējo cenu, kas nav mazāka par EUR 212540,00 (divi simti divpadsmit tūkstoši pieci simti četrdesmit euro, 00 centi;

6.3.2.2. būvprojektos paredzēto būvdarbu uzraudzības veikšanai attiecīgajās jomās sertificētus speciālistus, un tieši – ceļu būvuzraudzības un elektroietaišu būvuzraudzības un jomā.

6.3.3. Pretendents veiks profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ar atbildības limitu, kas nav mazāks par piedāvāto kopējo līgumcenu, kā arī noslēgs būvspeciālista, kas veiks atbildīgā būvuzrauga pienākumus, apdrošināšanas līgumu, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

6.4. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām tikai gadījumā, ja šīs personas tiek piesaistītas arī iepirkuma līguma izpildei un pretendents pierāda, ka viņa rīcībā, izpildot iepirkuma līgumu, būs nepieciešamie resursi.

7. Iesniedzamie dokumenti.

7.1. Pieteikums dalībai iepirkumā.

7.1.1. Pieteikumu dalībai atklātā konkursā pretendents sagatavo atbilstoši veidnei nolikuma 2.pielikumā.

7.1.2. Pretendents pieteikumu dalībai atklātā konkursā iesniedz kopā ar kvalifikācijas dokumentiem.

7.2. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti.

7.2.1. Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas (ja pretendents vai šajā apakšpunktā minēta persona nav reģistrēta Latvijas Republikā.

7.2.2. Ārvalstu pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai apakšuzņēmēja (ja pretendents pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

7.2.3. Apliecinājums par pretendenta un/vai personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, (ja pretendents balstās uz citu personu finanšu iespējām) kopējo finanšu apgrozījumu attiecībā uz ceļu būvdarbu uzraudzību par trim iepriekšējiem finanšu gadiem (2014., 2015. un 2016.) vai nostrādāto laika periodu (ja pretendents un/vai personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir dibināta vēlāk, vai attiecīgajā tirgū darbojas mazāk par trim gadiem).

7.2.4. Pretendenta un apakšuzņēmēju (ja pretendents pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) pēdējos piecos gados sniegto būvuzraudzības pakalpojumu saraksts atbilstoši Sniegto pakalpojumu saraksta veidnei (nolikuma 3.pielikums), kas apliecina pretendenta atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām, un pasūtītāju atsauksmes, kas apliecina nolikuma 6.3.1.apakšpunktā noteikto būvuzraudzības apjomu.

7.2.5. Pretendenta piedāvāto galveno speciālistu saraksts atbilstoši Galveno speciālistu saraksta veidnei (nolikuma 4.pielikums).

7.2.6. Ārvalstu speciālista licences, sertifikāta vai cita dokumenta attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie akti) kopija un apliecinājums par to, ka ārvalstu speciālists atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz pakalpojuma sniegšanas uzsākšanai ārvalstu speciālists iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.

7.2.7. Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvuzrauga kvalifikācijas un darba pieredzes apraksts (CV) un pieejamības apliecinājums, saskaņā ar noslodzes laika grafiku, atbilstoši CV veidnei (nolikuma 5.pielikums).

7.2.8. Pretendenta piedāvāto galveno speciālistu kvalifikācijas un darba pieredzes apraksti (CV) un pieejamības apliecinājumi, saskaņā ar noslodzes laika grafiku, atbilstoši CV veidnei (nolikuma 5.pielikums).

7.2.9. Pretendenta profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija un atbildīgā būvuzrauga apdrošināšanas polises kopija vai apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstule, kas apliecina, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā visā līguma darbības laikā spēkā būs pretendenta profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ar atbildības limitu, kas nav mazāks par piedāvāto kopējo līgumcenu, kā arī būvspeciālista, kas veiks atbildīgā būvuzrauga pienākumus, apdrošināšana, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

7.2.10. Ja pretendents balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, un/vai pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus:

7.2.10.1. visu apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu saraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu saraksta veidnei (nolikuma 6.pielikums);

7.2.10.2. personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums atbilstoši apliecinājuma veidnei (nolikuma 7.pielikums) par gatavību veikt apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu sarakstā norādītās darbības un/vai nodot pretendenta rīcībā iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos resursus;

7.2.10.3. personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija (ja šī persona nav reģistrēta Latvijas Republikā).

8. Tehniskais piedāvājums.

8.1. Tehniskais piedāvājums pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (nolikuma 1.pielikums), ievērojot Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas (nolikuma 9.pielikums).

9. Finanšu piedāvājums.

9.1. Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena – kopējā cena, par kādu tiks sniegti pakalpojumi (pakalpojumu kopējā cena), kā arī visu pozīciju izmaksas. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (nolikuma 8.pielikums).

9.2. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda euro (EUR) bez PVN. Atsevišķi jānorāda pakalpojumu kopējā cena ar PVN.

9.3. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar pakalpojumu sniegšanu.

10. Piedāvājuma noraidīšana.

10.1. Piedāvājums tiek noraidīts, ja:

10.1.1. pretendents nav iesniedzis kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām;

10.1.2. Tehniskais piedāvājums vai Finanšu piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām;

10.1.3. piedāvājumā ir ietverta nepatiesa informācija par pretendentu vai personu, uz kuras iespējām pretendents balstās.

10.2. Nolikumā noteiktajām noformēšanas prasībām neatbilstoši piedāvājumi var tikt noraidīti, ja konstatētā neatbilstība ir būtiska un traucē piedāvājuma turpmāko izvērtēšanu.

11. Piedāvājumu vērtēšana.

11.1. No piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkumu komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.

11.2. Vērtējot piedāvājumu, iepirkumu komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto kopējo pakalpojumu cenu bez PVN.

12. Lēmuma pieņemšana un atklāta konkursa rezultātu paziņošana.

12.1. Iepirkumu komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar atklāta konkursa uzvarētāju.

12.2. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkumu komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāku cenu, vai pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāku cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, iepirkumu komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

12.3. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāku cenu, iepirkumu komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, iepirkumu komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

12.4. Ja tikai viens pretendents atbilst visām atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, iepirkumu komisija sagatavo un ietver iepirkuma procedūras ziņojumā pamatojumu tam, ka izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas. Ja iepirkumu komisija nevar pamatot, ka izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas, tā pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru.

12.5. Iepirkumu komisija Publisko iepirkumu likuma 32.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā triju darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.

13. Iepirkuma līgums.

13.1. Pasūtītājs ar izraudzīto pretendentu slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (nolikuma 10.pielikums), pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu.

13.2. Iepirkuma līgums tiks slēgts tikai pēc Centrālās finanšu un līgumu aģentūras lēmuma par projekta „Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados” iesnieguma apstiprināšanu saņemšanas.

13.3. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Publisko iepirkumu likuma 83.pantā noteiktajā kārtībā Iepirkumu uzraudzības birojā nav iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

13.4. Nolikuma 13.3.punktā minētais nogaidīšanas termiņš ir:

13.4.1. 10 (desmit) dienas pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 32.panta otrajā daļā minētā informācija nosūtīta visiem pretendentiem pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai nodota personiski, un papildus viena darbdiena;

13.4.2. 15 (piecpadsmit) dienas pēc Publisko iepirkumu likuma 32.panta otrajā daļā minētās informācijas nosūtīšanas dienas, ja kaut vienam pretendentam tā nosūtīta pa pastu, un papildus viena darbdiena.

13.5. Ja nolikuma 13.4.punktā minētā nogaidīšanas termiņa pēdējā diena ir darbdiena, pirms kuras bijusi brīvdiena vai svētku diena, nogaidīšanas termiņš pagarināms par vienu darbdienu.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                                                                A.Kindzulis

1.pielikums:

Tehniskā specifikācija

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

atklātā konkursā „Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Industriālo teritoriju

tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas,

Rēzeknes un Viļānu novados” īstenošanai”

(identifikācijas Nr. RNP 2017/1)

1. Veicamais darbs.

  - Jaunās ielas un autoceļa Nr.5603 Staroščiki – Tuči – Janapole 1,211 km Rēzeknes novada Griškānu pagastā, autoceļa Nr.5627 Litavnieki – Jupatovka 1,895 km Rēzeknes novada Griškānu pagastā, Jaunatnes ielas 0,994 km Uļjanovā, Rēzeknes novada Sakstagala pagastā, autoceļa Nr. 9202 Madolesje – Sprukti – Viši – Asāni 2,099 km Rēzeknes novada Stoļerovas pagastā, autoceļa Nr. 9607 Rēzekne – Meļņova – Skudras 1,530 km Rēzeknes novada Vērēmu pagastā, autoceļa Nr. 9610 Lejas Ančupāni – Lejas Ančupāni 0,391 km Rēzeknes novada Vērēmu pagastā, autoceļa Nr. 9632 Ratinīki – Obricki 0,436 km Rēzeknes novada Vērēmu pagastā pārbūves būvuzraudzība.

  - Izpildītājam jānodrošina pietiekams skaits kvalificētu darbinieku būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk – Būvuzraudzība) veikšanai.

  - Būvuzraudzība jāveic saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”.

  - Izpildītājam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti.

  - Izpildītājam jānodrošina būvuzrauga un tā palīgu veikto darbību un rezultātu (iegūto datu) pierakstīšana un šo pierakstu glabāšana līdz būves nodošanas – pieņemšanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas dienai, un pēc tam dati jānodod pasūtītājam.

  - Izpildītājam jāseko, lai būvdarbi tiktu veikti plānotajā laikā un to veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi.

  - Būvuzraudzība jānodrošina, kad vien norit būvdarbi, ievērojot, ka:

    - pirms darbu uzsākšanas jāizstrādā Būvuzraudzības plāns;

    - atbildīgajam būvuzraugam pastāvīgi ir jāatrodas un jāveic būvdarbu kontrole objektā, kad vien norit būvdarbi, atbilstoši pasūtītāja projekta vadītāja apstiprinātajam Būvuzraudzības personāla laika grafikam un nedēļas plānam.

  - Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, satiksmes drošību, vai ir pretrunā ar normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām, un darbu izpilde neatbilst vai tiek plānota neatbilstoši būvprojektā noteiktajam risinājumam, būvdarbu veicējam iepriekš nesagatavojot izmaiņu aktu, izpildītājam ir jāziņo pasūtītāja pārstāvim pa tālruni 26531242, un jāpieņem lēmums par apdraudējuma vai problēmas novēršanu.

  - Izpildītājam savlaicīgi un nekavējoties jābrīdina pasūtītāja pārstāvis pa tālruni 26531242, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama pasūtītāja rīcība, ja Būvuzraudzības veikšanai nepieciešamie lēmumi pārsniedz līgumā atrunātās pilnvaras.

  - Izpildītājam jāatskaitās saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 3.sadaļas „Ziņojumi” noteikumiem, kā arī pēc pasūtītāja projekta vadītāja pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informācija par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.

  - Izpildītājam savlaicīgi pirms konkrēto darbu veikšanas jāpārbauda būvprojekta risinājumu kvalitāte un to atbilstība situācijai dabā.

  - Būvdarbus paredzēts izpildīt līdz 2018.gada 20.decembrim.

  - Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanai piedāvājumā jāparedz vairākas personas un katrai no tām ir jāatbilst iepirkuma procedūras nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, kā arī Būvuzraudzības veikšanā var iesaistīt papildu sertificētus būvuzraugus un to palīgus.

  - Neviens no Būvuzraudzībā iesaistītajiem darbiniekiem nedrīkst būt interešu konfliktā savu pienākumu ietvaros.

2. Atbildīgā būvuzrauga pienākumi.

2.1. Būvuzraugs:

2.1.1. vada Būvuzraudzības izpildi un izpildei norīkotos darbiniekus;

2.1.2. organizē un vada būvdarbu vadības apspriedes, nodrošina to protokolēšanu, protokola kopiju izsniegšanu dalībniekiem un izsūtīšanu elektroniski uz būvdarbu veicēja un pasūtītāja projektu vadītāja norādīto e-pasta adresi 3 (triju) darbdienu laikā;

2.1.3. pirms būvdarbu uzsākšanas pārbauda būvdarbu veicēja sagatavotās darba programmas atbilstību specifikācijām un apstiprina to, būvdarbu laikā pieprasa savlaicīgu darba programmas aktualizāciju;

2.1.4. sadarbojas un tiekas ar pasūtītāju, autoruzraugu, būvdarbu veicēju, apmeklē gan ārkārtas, gan regulārās būvdarbu vadības un pasūtītāja organizētās sanāksmes;

2.1.5. vērtē būvdarbus, pārbauda un ar parakstu apstiprina aktu par izpildītiem darbiem, nosaka konstatēto defektu ietekmi uz būves kalpošanu un sagatavo ar aprēķiniem pamatotu kvalitātes novērtējuma ziņojumu;

2.16. sagatavo un iesniedz pasūtītājam atskaites;

2.1.7. kontrolē un veicina būvdarbu veikšanas un naudas plūsmas grafiku ievērošanu;

2.1.8. kontrolē un veicina būvdarbu veikšanu saskaņā ar būvdarbu līguma nosacījumiem;

2.1.9. dod būvdarbu veicējam nepieciešamos rīkojumus, saskaņojumus un apstiprinājumus, pārrauga paveikto būvdarbu pieņemšanu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”;

2.1.10. dod būvdarbu veicējam norādījumus par būvdarbu izpildi un defektu novēršanu. Būvprojekta nepilnību gadījumā konsultējas ar būvprojekta autoru un pieņem lēmumus par izmaiņām būvprojektā;

2.1.11. sastāda dienas atskaiti, kurā tieši, bez pārrakstīšanas no melnraksta, pieraksta ikdienā veiktās darbības, novērojumus, problēmas un faktus par komunikāciju ar būvdarbu veicēja personālu un citām ieinteresētām personām;

2.1.12. uzņem fotogrāfijas, kurās uzskatāmi redzami novērojumi, problēmas, fakti, situācija vai jebkas cits, kas papildina vai izskaidro rakstīto;

2.1.13. izstrādā Būvuzraudzības plānu;

2.1.14. pārbauda un ar parakstu apstiprina būvdarbu vadītāja ikdienas ierakstus būvdarbu žurnālā, kontrolē vai ir atbilstoši aizpildītas visas būvdarbu žurnāla daļas, ieraksta norādījumus būvdarbu vadītājam būvdarbu žurnālā un veic atzīmes par šo norādījumu izpildi. Būvdarbu vadītāja ikdienas ierakstus apstiprina ar savu parakstu līdz nākamās darba dienas plkst.10-00;

2.1.15. kontrolē seguma, segas pamatu, mākslīgo un hidrotehnisko būvju izbūves procesu, veic nepieciešamos mērījumus un pieraksta brīvā formātā (veic augstākminēto procesu fotografēšanu);

2.1.16. darbojas segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas komisijā;

2.1.17. pārbauda un ar parakstu apstiprina paveikto būvdarbu apjomu atbilstoši būvniecības tāmei un iesniegtajiem izpilddarbu aktiem;

2.1.18. kontrolē izpildīto būvdarbu apjomu uzmērījumus un uzmērījumu dokumentus, ar parakstu apliecina to atbilstību faktiskai situācijai un uzglabā uzmērījumu kontroles pierakstus līdz izpildīto būvdarbu kvalitātes novērtējuma apstiprināšanai;

2.1.19. sadarbojas ar būvdarbu veicēju būvdarbu veikšanai nepieciešamo oficiālo dokumentu saņemšanā;

2.1.20. kontrolē satiksmes organizācijas darbības būves vietā;

2.1.21. piedalās būvdarbu veicēja kvalitātes pārbaudēs un veic savas pārbaudes, lietojot ātrdarbīgas iekārtas un instrumentus un testējot tādas īpašības kā konstruktīvo kārtu ģeometriskie parametri, ceļa platumu, nomaļu platumu, iestrādāto būvmateriālu kārtu biezumus un to blīvuma pakāpi, u.c., un šaubu gadījumā organizē attiecīgas, no būvdarbu veicēja neatkarīgas, kvalitātes pārbaudes;

2.1.22. uz pārbūvējamā ceļa katriem 500 m veic laboratorisku pārbaudi smiltij (māla putekļu daļiņu piejaukumu, filtrācijas koeficientu), dolomīta šķembām (granulometriskais sastāvs, Losandželosa koeficients), dubultā virsma (granulometriskais sastāvs, Losandželosa koeficients, bitumena saturs, bitumena adhēzijas pārbaude ar dolomīta šķembām, nordiskās abrazīvās vērtības noteikšana, magnija sulfāta vērtības noteikšana), asfaltbetons (paraugu ņemšana, urbjot no sablīvēta materiāla LVS EN 12697-27 p.4.7, nestspēja, granulometriskais sastāvs, tilpuma blīvums, maksimālais blīvums, poru saturs, bitumena saturs);

2.1.23. tieši pārrauga būvuzraugu palīgu darbu būvobjektā (ja tādi tiek piesaistīti);

2.1.24. kontrolē un veicina būvdarbu veikšanu saskaņā ar būvdarbu līguma noteikumiem, to neizpildīšanas gadījumā veic par to ierakstu būvdarbu žurnālā, pieprasot trūkumu novēršanu noteiktajā termiņā, bet atkārtotas līguma noteikumu neizpildīšanas gadījumā sastāda aktu par pārkāpumu, iepazīstina ar sastādīto aktu būvdarbu veicēja pārstāvi un iesniedz aktu pasūtītāja projekta vadītājam;

2.1.25. pieaicina pasūtītāju un būvdarbu veicēju noteiktās pārraudzības un kontroles vizītēs.

3. Ziņojumi.

3.1. Izpildītājs sagatavo un iesniedz pasūtītājam Būvuzraudzības izpildes ziņojumus:

3.1.1. Būvuzraudzības uzsākšanas ziņojumu (brīvā formā) iesniedz 14 (četrpadsmit) dienu laikā no būvdarbu uzsākšanas. Tajā ietver šādu informāciju:

3.1.1.1. Būvuzraudzības darbinieku paredzamais laika grafiks, kas tiks lietots kā atskaites dokuments;

3.1.1.2. būvdarbu izpildes kalendārais grafiks un naudas plūsma;

3.1.1.3. būvdarbu kvalitātes kontroles plāns;

3.1.1.4. būvdarbu līguma administratīvo saistību un noteikumu izpilde, norādot datumus (būvatļaujas izdošana, saistību raksti, būvlaukuma pārņemšana, zemju lietas, avansa un līguma izpildes spējas garantijas, satiksmes organizācija, informācijas stendi, apdrošināšana);

3.1.1.5. par būvprojekta atbilstību un paredzamajiem riskiem (neparedzēti darbi, komunikāciju pārcelšana un citas būvprojektā neiekļautas lietas);

3.1.1.6. priekšlikumi par paredzēto atskaišu formātiem (ikmēneša un pabeigšanas).

3.1.2. Ikmēneša ziņojumu iesniedz 5 (piecu) darba dienu laikā pēc būvdarbu veicēja izpildes akta (Forma 2) apstiprināšanas un tajā ietilpst:

3.1.2.1. atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un kopā veiktajiem būvdarbiem;

3.1.2.2. pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm;

3.1.2.3. precizēts būvdarbu izpildes kalendārais un naudas plūsmas grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums);

3.1.2.4. detalizēts Būvuzraudzības veikto darbu apraksts;

3.1.2.5. izlietotās dienas, precizēts izpildes un naudas plūsmas grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums);

3.1.2.6. apzināto problēmu un risku, kā arī Būvuzraudzības ieguldījuma to risināšanā un novēršanā apraksts;

3.1.2.7. būvdarbus raksturojoši fotoattēli (norādot uzņemšanas laiku, vietu un autoru);

3.1.2.8. akts par Būvuzraudzībā iesaistīto darbinieku faktiski nostrādātajām dienām;

3.1.2.9. visas Būvuzraudzības izpildes vajadzībām uzņemtās fotogrāfijas, norādot darbinieku (piemēram, būvuzraugs, vārds, uzvārds), kurš tās uzņēmis. Uz fotogrāfijām ir jābūt redzamam uzņemšanas datumam.

3.1.3. Gala ziņojumu iesniedz 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:

3.1.3.1. atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;

3.1.3.2. faktiskais būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiks;

3.1.3.3. faktiskais Būvuzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks;

3.1.3.4. būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;

3.1.3.5. informācija par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

2 pielikums:

Pieteikuma dalībai iepirkumā veidne

Rēzeknes novada pašvaldībai

PIETEIKUMS

dalībai atklātā konkursā „Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai

Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados” īstenošanai”

(identifikācijas Nr. RNP 2017/1)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

1. <Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)>, <reģistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)>, <adrese> (turpmāk – Pretendents) ir iepazinusies/iepazinies ar Rēzeknes novada pašvaldības (turpmāk – Pasūtītājs) veiktās iepirkuma procedūras „Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados” īstenošanai” (identifikācijas Nr. RNP 2017/1) nolikumu (turpmāk – Nolikums) un, pieņemot visas nolikumā noteiktās prasības, iesniedz piedāvājumu, kas sastāv no:

- šī pieteikuma un pretendenta kvalifikācijas dokumentiem,

- Tehniskā piedāvājuma un

- Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums).

2. Gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apņemos:

a) sniegt <pakalpojumu raksturojums>, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (nolikuma 1.pielikums) (turpmāk – Pakalpojumi) par kopējo cenu EUR <…> (<summa vārdiem>) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), PVN <…>% EUR <…> (<summa vārdiem>), pakalpojumu kopējā cena ar PVN – EUR <…> (<summa vārdiem>),

- slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši nolikumā ietvertajai iepirkuma līguma veidnei (nolikuma 9.pielikumam),

- sniegt Pakalpojumus saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā <mēnešu skaits> mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas, līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>.

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>

<Parakstīt tiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Parakstīt tiesīgās personas paraksts>

3.pielikums:

Sniegto būvuzraudzības pakalpojumu saraksta veidne

Sniegto būvuzraudzības pakalpojumu

SARAKSTS

| Nr. p.k. | Būvobjekta nosaukums un īss raksturojums | Būvdarbu kopējās izmaksas bez PVN (EUR) | Pašu spēkiem sniegto pakalpojumu apjoms (% no būvuzraudzības izmaksām bez PVN) | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona) | Būvuzraudzības uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…>> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |

4.pielikums:

Galveno speciālistu saraksta veidne

Galveno speciālistu

SARAKSTS

| Galvenais speciālists | Vārds un uzvārds | Sertifikāta numurs | Darbības joma | Profesionālā pieredze atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām | Statuss (pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (norādīt statusu) vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs vai darba vai uzņēmuma līgums tiks noslēgts, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu (norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Būvuzraugs | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <… … …> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <… … ….> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> |

5.pielikums:

Kvalifikācijas un

darba pieredzes apraksta

(CV) veidne

Kvalifikācijas un darba pieredzes apraksts

CV

  - Uzvārds: ___________________________________________________________________

  - Vārds: _____________________________________________________________________

  - Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts: _________________________

___________________________________________________________________________

  - Profesionālā pieredze:

| Laiks (no/līdz) | Darba devējs vai pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā) |
| --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> |

  - Profesionālās darbības laikā veiktie pakalpojumi:

| Būvuzraudzības pakalpojuma izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis | Pakalpojuma izpildes vieta, būvobjekta nosaukums un būvdarbu vērtība | Darba devējs vai pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Īss veikto darbu apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |

Es apņemos

| no | līdz |
| --- | --- |
| <perioda sākums> | <perioda beigas> |

saskaņā ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu Rēzeknes novada pašvaldības, reģ.Nr.90009112679, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601, rīkotajā atklātā konkursā „Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados” īstenošanai” (identifikācijas Nr. RNP 2017/1) kā <specialitāte vai darbības joma> veikt <speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

Es apliecinu atbilstību profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz iepirkuma līguma izpildes uzsākšanai iegūšu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēšos attiecīgā profesiju reģistrā.

<Vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>

Ar šo apliecinu, ka nepastāv šķēršļi <vārds un uzvārds> dalībai pakalpojumu sniegšanā iepirkuma procedūras „Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados” īstenošanai” (identifikācijas Nr. RNP 2017/1) dokumentos noteiktajos laika posmos, gadījumā, ja pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Darba devēja nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Parakstīt tiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Parakstīt tiesīgās personas paraksts>

6.pielikums:

Apakšuzņēmējiem nododamo

pakalpojumu saraksta veidne

Apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu

SARAKSTS

| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Nododamo pakalpojumu apjoms (% no pakalpojumu kopējās cenas bez PVN) | Īss apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu apraksts |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |

7.pielikums:

Personas, uz kuras iespējām

pretendents balstās,

apliecinājuma veidne

Rēzeknes novada pašvaldībai

reģistrācijas Nr.90009112679,

Atbrīvošanas aleja 95A,

Rēzekne, LV-4601

Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās,

lai apliecinātu atbilstību izvirzītajām kvalifikācijas prasībām,

APLIECINĀJUMS

iepirkuma procedūrā „Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados” īstenošanai”

(identifikācijas Nr. RNP 2017/1)

Ar šo <personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona) un adrese>:

      - apliecina, ka informēta par to, ka <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniedz piedāvājumu Rēzeknes novada pašvaldības (turpmāk – Pasūtītājs) rīkotajā atklātā konkursā „Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados” īstenošanai” (identifikācijas Nr. RNP 2017/1);

2) gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas sniegt šādus pakalpojumus: <īss pakalpojumu apraksts atbilstoši apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu sarakstā norādītajam> un nodot pretendentam šādus resursus: <īss pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>.

<Parakstīt tiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Parakstīt tiesīgās personas paraksts>

8.pielikums:

Finanšu piedāvājuma veidne

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

atklātā konkursā „Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Industriālo teritoriju

tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas,

Rēzeknes un Viļānu novados” īstenošanai”

(identifikācijas Nr. RNP 2017/1)

| Nr. p.k. | Izmaksu pozīcija | Izmaksu pozīcijas cena EUR (bez PVN) | Izmaksu pozīcijas cena EUR (ar PVN) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jaunās ielas un autoceļa Nr.5603 Dtaroščiki – Tuči – Janapole 1,211 km Rēzeknes novada Griškānu pagastā pārbūves būvuzraudzība |  |  |
| 2. | Autoceļa Nr.5627 Litavnieki – Jupatovka 1,895 km Rēzeknes novada Griškānu pagastā pārbūves būvuzraudzība |  |  |
| 3. | Jaunatnes ielas 0,994 km Uļjanovā, Rēzeknes novada Sakstagala pagastā pārbūves būvuzraudzība |  |  |
| 4. | Autoceļa Nr.9202 Madolesje – Sprukti – Viši – Asāni 2,099 km Rēzeknes novada Stoļerovas pagastā pārbūves būvuzraudzība |  |  |
| 5. | Autoceļa Nr.9607 Rēzekne – Meļņova – Skudras 1,530 km Rēzeknes novada Vērēmu pagastā pārbūves būvuzraudzība |  |  |
| 6. | Autoceļa Nr.9610 Lejas Ančupāni – Lejas Ančupāni 0,391 km Rēzeknes novada Vērēmu pagastā pārbūves būvuzraudzība |  |  |
| 7. | Autoceļa Nr.9632 Ratinīki – Obricki 0,436 km Rēzeknes novada Vērēmu pagastā pārbūves būvuzraudzība |  |  |
| Pakalpojumu kopējā cena EUR |  |  |

9.pielikums:

Tehniskā piedāvājuma

sagatavošanas vadlīnijas

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

atklātā konkursā „Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Industriālo teritoriju

tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas,

Rēzeknes un Viļānu novados” īstenošanai”

(identifikācijas Nr. RNP 2017/1)

- Pakalpojumu apraksts.

  - Pakalpojumu sniegšanai piedāvāto metožu un līdzekļu apraksts atsevišķi katram izpildāmajam darbam un veicamajam pasākumam.

  - Pakalpojumu sniegšanas galveno risku un pieņēmumu raksturojums.

  - Pakalpojumu sniegšanas organizatoriskās struktūras apraksts.

- Laika grafiks.

  - Izpildāmo darbu un veicamo pasākumu, tai skaitā ziņojumu iesniegšana, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

  - Izpildāmo darbu un veicamo pasākumu sākums, beigas, ilgums.

  - Galveno speciālistu noslodze, paredzot viena speciālista dalību ne vairāk kā 2 (divu) objektu būvuzraudzībā, katra objekta apmeklējumus ne retāk kā 3 (trīs) reizes nedēļā un katra apmeklējuma ilgumu ne mazāk kā 4 (četras) stundas.

10.pielikums:

Iepirkuma līguma projekts

LĪGUMS Nr. ______________

par būvuzraudzības pakalpojumiem

Rēzeknē                                                                                    2017.gada ____________________

Rēzeknes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009112679, domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca personā, kurš rīkojas uz Nolikuma pamata, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un <Izpildītāja nosaukums>, reģistrācijas Nr.<reģistrācijas numurs>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā, kurš(-a) rīkojas uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt līgumu> pamata, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, turpmāk abi kopā vai katrs atsevišķi arī Puses vai Puse, pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības veiktās iepirkuma procedūras „Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados” īstenošanai” (identifikācijas Nr. RNP 2017/1) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, turpmāk – Piedāvājums, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

- Līguma priekšmets

1.1. Izpildītājs veic būvuzraudzības pakalpojumus projekta „Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados” īstenošanai” darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” Latgales programmas „Projekti Latgalē un Alūksnes novadā” ietvaros, turpmāk – Pakalpojumi.

    - Līguma sastāvdaļas un to prioritāte

  - Līgums sastāv no šādām sastāvdaļām to prioritātes secībā:

    - Līguma;

    - Pielikumiem:

      - Tehniskā specifikācija,

2.1.2.2. Tehniskais piedāvājums,

      - Finanšu piedāvājums,

      - Speciālistu CV,

      - Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija,

      - Atbildīgā būvuzrauga apdrošināšanas polises kopija,

      - Pakalpojumu nodošanas – pieņemšanas akts.

2.2. Grozījumi ir prioritāri attiecībā pret daļu, kuru tie groza.

- Līguma summa

  - Līguma summa ir EUR <...> (<summa vārdiem>), tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis, turpmāk – PVN, <…>% ir EUR <...> (<summa vārdiem>). Līguma summa bez PVN ir EUR <...> (<summa vārdiem>).

- Maksājumi

  - Maksājumi līguma ietvaros veicami šādā kārtībā:

| Maksājums | Nosacījumi maksājuma veikšanai | Maksājuma apmērs (% no līguma summas) | Summa bez PVN (EUR) | PVN <…>% (EUR) | Kopā (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Avansa maksājums | – | 20 | <…> | <…> | <…> |
| Ikmēneša maksājums | iesniegts nodošanas – pieņemšanas akts | 60 | <…> | <…> | <…> |
| Noslēguma maksājums | iesniegts noslēguma ziņojums | 20 | <…> | <…> | <…> |

  - Avansa summa tiek dzēsta proporcionāli Pasūtītāja pieņemto pakalpojumu vērtībai, ieturot 20% (divdesmit procentus) no apstiprinātās sniegto pakalpojumu vērtības.

  - Rekvizīti maksājumu veikšanai Izpildītājam: <rekvizīti maksājumu veikšanai>.

  - Maksājumi Izpildītājam tiek veikti proporcionāli būvdarbu izpildei ar pārskaitījumu Izpildītāja norādītajā kontā 20 (divdesmit) dienu laikā no attiecīga rēķina saņemšanas pēc Pušu pārstāvju apstiprinātā akta par izpildīto Darbu saņemšanas.

- Izpildītāja pienākumi un tiesības

  - Izpildītāja pienākumi un tiesības:

    - nodrošināt, lai Līguma izpildes laikā Izpildītājam būtu spēkā esošas licences, sertifikāti, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise un atbildīgā būvuzrauga apdrošināšanas polise;

    - veikt būvuzraudzību atbilstoši Būvniecības likuma un citu būvniecību un būvuzraudzību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;

    - nodrošināt atbildīgā būvuzrauga klātbūtni būvobjektos visā būvdarbu veikšanas laikā, bet ne mazāk kā 3 (trīs) darba dienas nedēļā;

    - atbildīgā būvuzrauga prombūtnes laikā, nodrošināt būvuzrauga palīga atrašanos būvobjektā visā būvdarbu veikšanas laikā;

    - nodrošināt Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā atbilstoši Līgumam un noslēgtā būvdarbu līguma prasībām;

    - kontrolēt un uzraudzīt būvdarbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem, noslēgtajam būvdarbu līgumam, saskaņotajam un apstiprinātajam būvprojektam, darbu veikšanas projektam;

    - pārbaudīt, vai būvdarbu veicēja rīcībā būvobjektā ir būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām noteiktā būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija;

    - pirms būvniecības darbu uzsākšanas novērtēt būvdarbu veicēja izstrādāto projekta ieviešanas programmu (detalizēts kalendārais grafiks un darbu veikšanas projekts), izvērtējot darba grafikus, tehnisko personālu, aprīkojumu, pieaicinātos apakšuzņēmējus un citu būvdarbu veicēja iesniegto informāciju;

    - nodrošināt detalizētu būvprojekta risinājumu analīzi, dot slēdzienu par to atbilstību tehniskajiem noteikumiem un optimālākajai Pasūtītāja vajadzību nodrošināšanai, nepieciešamības gadījumā piedāvājot konkrētas korekcijas;

    - pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi vispārīgos būvnoteikumos noteiktie būvdarbu sagatavošanas darbi;

    - pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

    - būvdarbu gaitā pārbaudīt izmantojamo tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību būvprojektam, normatīvajiem aktiem un noslēgtajam būvniecības līgumam, kā arī izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās pases;

    - pārbaudīt būvobjekta, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību būvprojekta risinājumiem;

    - pārliecināties un regulāri uzraudzīt, lai būvdarbu veicējs ievēro normatīvajos aktos noteiktās drošības un darba aizsardzības prasības;

    - obligāti piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā, kura tiek veikta saskaņā ar būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;

    - nodrošināt, ka segto būvdarbu aktus paraksta atbildīgais būvuzraugs;

    - apsekot būvobjektu un izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;

    - novērst iespējamo sūdzību rašanās iemeslus un gadījumā, ja sūdzības radušās, sniegt Pasūtītājam argumentētus izskaidrojumus, padomus un atbildes projektus, iespējamo problēmu risinājumus nesaskaņu vai neskaidrības gadījumos starp Pasūtītāju, būvdarbu veicēju un autoruzraugu;

    - izskatīt būvdarbu veicēja iesniegtos paziņojumus par:

      - pretrunām starp būvdarbu līguma dokumentiem un datiem, būvprojektu un reālo situāciju būvobjektā;

      - informācijas, datu vai instrukciju, kas iesniegtas būvdarbu izpildes laikā, atšķirībām no būvdarbu līguma dokumentiem;

    - ziņot Pasūtītājam par Līguma izpildei nozīmīgu apstākļu izmaiņām, un iesniegt Pasūtītājam konkrētus priekšlikumus turpmākai rīcībai, sagatavojot lēmumu par turpmāko rīcību izskatīšanai darbu vadības sanāksmēs;

    - būvobjektā veikt iebūvēto būvmateriālu apjomu un vērtību pārbaudi, saskaņā ar būvniecības tāmi (būvmateriālu markas, apjoms, izmaksu atbilstība);

    - pārbaudīt būvdarbu veicēja izpilddarbu aktos norādīto apjomu atbilstību izpildei būvobjektā;

    - kontrolēt būvdarbu izmaksu atbilstību Pasūtītāja apstiprinātajām izmaksu tāmēm;

    - nodrošināt, lai netiktu pārsniegts būvdarbu izpildes budžets, pamatotu papildus izdevumu rašanās gadījumā koordinēt būvprojektu, saskaņojot ar Pasūtītāju un būvprojekta autoru, iesniegt priekšlikumus līdzekļu ekonomijai esošo tāmju ietvaros, veikt būvdarbu veicēja sagatavoto papildus būvdarbu tāmju ekspertīzi;

    - katru mēnesi izvērtēt būvdarbu veicēja veikto darbu izpildes atbilstību būvdarbu izpildes kalendārajam grafikam;

    - būvdarbu laikā veikt regulāru būvobjektu un būvlaukumu apskati (pēc iespējas dokumentējot fotogrāfijās), kā arī sagatavot ziņojumus un iesniegt tos Pasūtītājam atbilstoši Līguma 6.1.punktam;

    - piedalīties konstatēto defektu fiksācijā, noformējot to rakstiski un parakstot attiecīgi sastādītu aktu;

    - pieprasīt no būvuzņēmēja būvuzraudzības procesā atklāto defektu, pārkāpumu vai atkāpju no būvprojekta, būvdarbu tāmes, to novēršanu un uzraudzīt atklāto defektu novēršanas izpildi;

    - pēc būvdarbu pabeigšanas būvobjektā, bet pirms būvobjekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, apsekojot būvi, veikt iespējamo defektu un nepilnību uzskaitījumu, par to sastādot attiecīgu aktu, kā arī veikt nepilnību un defektu iemeslu un cēloņu noskaidrošanu, to novēršanas plāna un termiņu pieprasīšanu, nepilnību un defektu novēršanu no būvdarbu veicēja puses līdz objekta nodošanai ekspluatācijai; nepieciešamības gadījumā ierosināt Pasūtītājam attiecīga līgumsoda uzlikšanu būvdarbu veicējam par līguma saistību nepildīšanu;

    - nodrošināt dokumentācijas sagatavošanu, ko paredz normatīvie akti būvobjekta nodošanai ekspluatācijā;

    - pēc uzaicinājuma piedalīties komisijas par būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā darbā saskaņā ar būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām un Rēzeknes novada būvvaldes norādījumiem un prasībām;

    - pieņemt tikai tos būvdarbus, kas izpildīti atbilstoši būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

    - kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi, sekot līdzi autoruzraudzības procesam;

    - nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbos un to sagatavošanā, kā arī par atkāpēm no būvprojekta;

    - ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba drošību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi Pasūtītājam, Rēzeknes novada būvvaldei motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus;

    - ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi;

    - nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes, vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to Pasūtītājam un Rēzeknes novada būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Izpildītājs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju;

    - veikt būvniecības procesa dalībnieku darbības koordināciju, būvobjekta būvdarbu gaitas apspriešanas sapulču organizēšanu, vadīšanu un protokolēšanu, sapulču laiku iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju (ne retāk kā reizi <nedēļu skaits> nedēļās vai vienojoties pēc nepieciešamības);

    - uzņemties atbildību, kas būvuzraugam ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

    - ierasties būvobjektā ne vēlāk kā 3 (triju) stundu laikā pēc Pasūtītāja, autoruzrauga, būvinspektora, vai Rēzeknes novada būvvaldes pirmā rakstiska vai mutiska pieprasījuma;

    - pieprasīt no Pasūtītāja un būvdarbu veicēja jebkurus būvprojektu dokumentus (arī detalizētos rasējumus, ja tādi ir izstrādāti), lai rastu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu;

    - pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību būvprojektam;

    - Līguma izpildes termiņa beigās nodot Pasūtītājam visu ar būvobjektu saistīto dokumentāciju;

    - saņemt samaksu par būvuzraudzības darbu izpildi;

    - atbildēt par Pasūtītājam, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto zaudējumu, kas radies Izpildītāja vainas dēļ, vai viņa prettiesiskās darbības rezultātā būvuzraudzības veikšanas laikā;

    - atbildēt par informācijas slēpšanu vai nesniegšanu, vai par nepatiesas informācijas sniegšanu Pasūtītājam un par tās rezultātā radītajiem zaudējumiem;

    - uzņemties pilnu atbildību par saviem un apakšuzņēmēju sniegtajiem pakalpojumiem, to termiņiem un kvalitāti; Līguma izpildē nomainot vai iesaistot jaunus apakšuzņēmējus, ievērot Publisko iepirkumu likuma prasības par līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu;

    - 10 (desmit) dienu laikā no būvprojekta saņemšanas un būvdarbu veikšanas projekta saņemšanas no būvdarbu veicēja, izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju būvuzraudzības plānu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Būvuzraudzības plānu iesniegt Pasūtītājam un Rēzeknes novada būvvaldē.

  - Pirms būves nodošanas ekspluatācijā Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam un Rēzeknes novada būvvaldei pārskatu par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi un apliecina, ka būve ir uzbūvēta atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem.

  - Pamatojoties uz būvdarbu veicēja iesniegto informāciju, atbildīgais būvuzraugs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam ikmēneša būvuzraudzības ziņojumu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc būvdarbu veicēja izpildes akta (Forma 2) apstiprināšanas. Minimālās prasības būvuzraudzības ikmēneša ziņojumam noteiktas Līguma 6.1.2.apakšpunktā.

- Ziņojumu sagatavošana un iesniegšana

  - Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam šādi ziņojumi:

    - Būvuzraudzības uzsākšanas ziņojums, kas ietver:

      - būvuzraudzībā iesaistīto darbinieku paredzamo laika grafiku, kas tiks lietots kā atskaites dokuments;

      - būvdarbu izpildes un naudas plūsmas kalendāro grafiku;

      - būvdarbu kvalitātes kontroles plānu;

      - būvuzraudzības dokumentu aprites un uzglabāšanas shēmu;

      - būvdarbu dokumentu aprites un uzglabāšanas shēmu;

      - informāciju par būvdarbu līguma saistību un noteikumu izpildi, norādot datumus (būvatļaujas izdošana, saistību raksti, būvlaukuma pārņemšana, zemju lietas, avansa un līguma izpildes garantijas, satiksmes organizācija, informācijas stendi, apdrošināšana);

      - vērtējumu par būvprojekta atbilstību un paredzamajiem riskiem (neparedzēti darbi, komunikāciju pārcelšana un citas būvprojektā neiekļautas lietas).

    - Ikmēneša ziņojums, kas ietver:

      - detalizētu apkopojumu par paveiktajiem darbiem; pārskatu par veiktajām kvalitātes pārbaudēm;

      - norādes uz darbiem, kas nav pieņemami un ir koriģējami;

      - problēmu, risku un uzraudzības ieguldījuma to risināšanā un novēršanā aprakstu, ieteikumus;

      - precizētu uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiku, saskaņotu ar koriģēto būvdarbu izpildes plānu; pamatojumu būvdarbu izpildes grafika izmaiņām;

      - būvdarbus raksturojošus fotoattēlus (norādot uzņemšanas laiku, vietu un autoru);

      - aktu par būvuzraudzībā iesaistīto darbinieku faktiski nostrādātajām dienām.

    - Gala ziņojums, kas ietver:

      - Līguma izpildes gaitā veiktās aktivitātes, fiksējot jebkādas atkāpes no Līgumā paredzēto uzdevumu izpildes un to pamatojumu;

      - veikto būvdarbu novērtējumu, fiksējot izmaksas, jebkādas izmaiņas vai atkāpes no Līguma noteikumiem;

      - sasniegtos rezultātus, to salīdzinājumu ar sākotnēji plānoto, izmaiņu pamatojumu;

      - informāciju par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

- Pušu atbildība

  - Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, atlīdzinot viena otrai šajā sakarā radušos zaudējumus.

  - Ja Izpildītājs neievēro Līgumā vai Tehniskajā specifikācijā noteiktos termiņus, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līgumcenas.

  - Par citu Līguma noteikumu neievērošanu, sakarā ar ko tiek kavēts būvdarbu izpildes termiņš, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līgumcenas.

  - Līguma 7.2. un 7.3.punktā noteikto līgumsodu samaksa neatbrīvo Izpildītāju no saistību izpildes.

  - Ja Pasūtītājs neveic maksājumus Līguma 4.4.punktā noteiktajā termiņā, tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no termiņā nesamaksātās summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no Līguma saistību izpildes.

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas, un kurus nevarēja ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas apstākļiem ir pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, epidēmijas un kara darbība, blokādes, varas un pārvaldes institūciju no jauna pieņemtie normatīvie akti. Līguma Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rakstiski jāziņo otrai Pusei.

- Pakalpojumu sniegšanas termiņš

  - Pakalpojumu sniegšanu Izpildītājs uzsāk no būvdarbu līguma noslēgšanas dienas.

  - Pakalpojumus Izpildītājs sniedz Līgumā noteiktajos termiņos.

  - Pakalpojumus Izpildītājs sniedz līdz būvdarbu pilnīgai pabeigšanai un būvju nodošanai ekspluatācijā – ne ilgāk kā līdz 2018.gada 20.decembrim.

- Citi noteikumi

  - Izmaiņas Līgumā, kas ir saistītas ar Līgumā neparedzēto papildu pakalpojumu sniegšanu, veicamas publisko iepirkumu regulējošo Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

  - Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja un viens – pie Izpildītāja.

  - Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījušas abas Puses.

- Pušu rekvizīti un paraksti

| PASŪTĪTĀJS | IZPILDĪTĀJS |
| --- | --- |
| Rēzeknes novada pašvaldība | <Izpildītāja nosaukums> |
| reģ.Nr.90009112679 | reģ.Nr. <reģistrācijas numurs> |
| Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601 | <juridiskā adrese> |
| banka: <bankas nosaukums> | banka: <bankas nosaukums> |
| kods: <bankas kods> | kods: <bankas kods> |
| konta Nr.<konta numurs> | konta Nr.<konta numurs> |
| ______________________________________ | ___________________________________ |
| M.Švarcs | <paraksta atšifrējums> |

2.1.1.7.pielikums:

Pakalpojumu nodošanas – pieņemšanas akts

(iepirkuma līguma pielikums)

Pakalpojumu nodošanas – pieņemšanas

AKTS

Rēzeknē                                                                                    _______.gada _________________

<Izpildītāja nosaukums>, reģistrācijas Nr.<reģistrācijas numurs>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā, kurš(-a) rīkojas uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt aktu> pamata, turpmāk – Izpildītājs, no vienas puses, un Rēzeknes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009112679, domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca personā, kurš rīkojas uz Nolikuma pamata, turpmāk – Pasūtītājs, no otras puses, sastāda šo aktu par to, ka saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgto līgumu Nr.<līguma numurs> „Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados” īstenošanai”, turpmāk – Līgums, Izpildītājs ir sniedzis un Pasūtītājs pieņem šādus pakalpojumus:

<Pakalpojumu raksturojums un īss apraksts> par kopējo summu EUR <...> (<summa vārdiem>), tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis <...>%, turpmāk – PVN, EUR <...> (<summa vārdiem>). Kopējā summa bez PVN ir EUR <...> (<summa vārdiem>).

| Pakalpojumus nodeva: | Pakalpojumus pieņēma: |
| --- | --- |
| IZPILDĪTĀJS | PASŪTĪTĀJS |
| <Izpildītāja nosaukums> | Rēzeknes novada pašvaldība |
| reģ.Nr.<reģistrācijas numurs> | reģ.Nr.90009112679 |
| <juridiskā adrese> | Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601 |
| banka: <bankas nosaukums> | Valsts Kase |
| kods: <bankas kods> | kods: TRELLV22 |
| konta Nr.<konta numurs> | konta Nr.<konta numurs> |
| ________________________________________ | _____________________________________ |
| <paraksta atšifrējums> | M.Švarcs |

# Footnotes

Sk. Būvniecības likuma 13.pantu.

Par Tehniskās specifikācijas sagatavošanu sk. Publisko iepirkumu likuma 17.pantu.

Attiecas uz ārvalstu speciālistiem.

Jāaizpilda, ja speciālists nav pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja pretendents ir personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieka (ja pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs.

Ja Izpildītājs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki.

Nolikuma 1.pielikums.

Nolikuma 8.pielikums.

Ja Izpildītājs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki.