APSTIPRINĀTS

Rēzeknes novada pašvaldības

iepirkumu komisijas

2017.gada 22.marta sēdē

(protokols Nr.1)

IEPIRKUMA

(Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteiktajā kārtībā)

„Būvprojekta „Lūznavas muižas kompleksa smēdes ēkas atjaunošana” izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”

(identifikācijas Nr. RNP 2018/9)

NOLIKUMS

Rēzekne

2018.

SATURS

| 1. | Pasūtītājs un pasūtītāja kontaktpersona........................................................... | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Piegādātājs, ieinteresētais piegādātājs un pretendents.................................... | 3 |
| 3. | Informācija par iepirkuma priekšmetu............................................................. | 3 |
| 4. | Piedāvājums......................................................................................................... | 3 |
| 5. | Nosacījumi dalībai iepirkumā............................................................................ | 5 |
| 6. | Pretendenta kvalifikācijas prasības................................................................... | 5 |
| 7. | Iesniedzamie dokumenti..................................................................................... | 6 |
| 8. | Piedāvājumu vērtēšana....................................................................................... | 7 |
| 9. | Iepirkuma līgums................................................................................................ | 9 |
| 10. | Nolikuma pielikumi............................................................................................ | 9 |
| 1.pielikums | „Projektēšanas uzdevums”..................................................................... | 11 |
| 2.pielikums | „Līgums par projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumiem” (projekts)................................................................................................... | 13 |
| 3.pielikums | „Pieteikums dalībai iepirkumā” (forma)............................................... | 20 |
| 4.pielikums | „Informācija par sniegtajiem projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumiem (2013.-2017. un 2018.gadā)” (forma)........................... | 21 |
| 5.pielikums | „Galveno speciālistu saraksts” (forma).................................................. | 22 |
| 6.pielikums | „Kvalifikācijas un pieredzes apraksts (CV)” (forma)........................... | 23 |
| 7.pielikums | „Speciālista pieejamības apliecinājums (forma).................................... | 24 |
| 8.pielikums | „Apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu saraksts (forma)…….. | 25 |
| 9.pielikums | „Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, un/vai apakšuzņēmēja apliecinājums” (forma)................................................ | 26 |
| 10.pielikums | „Finanšu piedāvājums” (forma).............................................................. | 27 |
| 11.pielikums | „Tehniskais piedāvājums” (vadlīnijas)................................................... | 28 |

- Pasūtītājs un pasūtītāja kontaktpersona

  - Pasūtītājs: Rēzeknes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009112679, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601.

  - Pasūtītāja kontaktpersona: iepirkumu komisijas loceklis Jānis Volks, telefons 64607175; mobilais telefons 26409101, fakss 64625935, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv.

  - Pasūtītājs līdz paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas dienai ievieto savā pircēja profilā http://rezeknesnovads.lv/novada-pasvaldiba/iepirkumi/ iepirkuma nolikumu un nodrošina tam brīvu un tiešu pieeju.

  - Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz 3 (triju) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju vietā, kur ir pieejams iepirkuma nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.

  - Pasūtītājs ar iepirkumu saistītās informācijas apmaiņu nodrošina saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 38.pantu.

- Piegādātājs, ieinteresētais piegādātājs un pretendents

2.1.	Piegādātājs ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas tirgū piedāvā sniegt projektēšanas pakalpojumus.

2.2.	Pretendents ir piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu.

2.3. 	Ieinteresētais piegādātājs ir piegādātājs, kas ir iepazinies ar iepirkuma nolikumu, un/vai saņēmis to.

2.4.	Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir persona, uz kuras  iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.

2.5.	Pretendentu iepirkuma ietvaros pārstāv:

    - pretendents (ja pretendents ir fiziska persona);

    - pretendenta ar paraksta tiesībām apveltītā persona (ja pretendents ir juridiska persona);

    - personālsabiedrības biedrs ar pārstāvības tiesībām, ievērojot nolikuma 2.5.1. un 2.5.2.apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personālsabiedrība);

    - visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot nolikuma 2.5.1. un 2.5.2.apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personu apvienība), vai pretendenta pilnvarota persona.

3. Informācija par iepirkuma priekšmetu

3.1.	Iepirkuma priekšmets ir būvprojekta „Lūznavas muižas kompleksa smēdes ēkas atjaunošana” izstrāde saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu (nolikuma 1.pielikums) un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā (turpmāk – Pakalpojumi).

3.2. CPV kodi: 71220000-6 (arhitektūras projektēšanas pakalpojumi), 71210000-3 (konsultatīvie arhitektūras pakalpojumi).

3.3. Iepirkuma priekšmets netiek dalīts.

3.4.	Iepirkuma līguma izpildes vieta ir Lūznavas muižas komplekss, Pils ielā 8, Lūznava, Rēzeknes novada Lūznavas pagastā.

3.5.	Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir 2,5 mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas datuma.

4. Piedāvājums.

4.1.	Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība.

4.1.1.	 Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 6.aprīlim plkst.11-00 Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV-4601, piedāvājumus iesniedzot personīgi Rēzeknes novada pašvaldībā 17.kabinetā (pieņemamā telpa) vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā norādītajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir pasūtītāja īpašums.

4.1.2. Piedāvājumus var iesniegt tikai par visu iepirkuma priekšmetu. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav paredzēta.

4.1.3.	 Piedāvājumi tiks atvērti Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, 2018.gada 6.aprīlī plkst.11-00. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

4.1.4.	 Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu.

4.1.4.	 Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, pasūtītājs neizskatīta un atdod atpakaļ iesniedzējam.

4.2.	Piedāvājuma noformējums.

4.2.1.	 Piedāvājums sastāv no 3 (trim) daļām:

      - Pieteikums dalībai iepirkumā un pretendenta kvalifikācijas dokumenti (vienā eksemplārā);

      - Tehniskais piedāvājums (vienā eksemplārā);

      - Finanšu piedāvājums (vienā eksemplārā).

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

    - Katras piedāvājuma daļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daļas lapas numurē un caur šuj (caurauklo), piestiprina diega (auklas) galus pēdējā lappusē un apliecina, norādot:

      - kopējo cauršūto (cauraukloto) lapu skaitu;

      - pretendenta (ja pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu;

      - apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

    - Pretendenta kvalifikācijas dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī svešvalodā, ja tiem ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Tulkojuma apliecinājums ietver:

      - norādi „TULKOJUMS PAREIZS”;

      - pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu;

      - apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

    - Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkumā, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma cauršūtas (caurauklotas) daļas apliecina:

      - pretendents (ja pretendents ir fiziska persona);

      - pretendenta ar paraksta tiesībām apveltītā persona (ja pretendents ir juridiska persona);

      - personālsabiedrības biedrs ar pārstāvības tiesībām, ievērojot 4.2.5.1. un 4.2.5.2.apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personālsabiedrība);

      - visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot 4.2.5.1. un 4.2.5.2.apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personu apvienība) vai

      - pretendenta pilnvarota persona;

      - dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot 4.2.5.1., 4.2.5.2. un 4.2.5.5.apakšpunktā noteikto.

    - Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā iepakojumā, uz kura norāda:

      - pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi;

      - pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja pretendents ir juridiskā persona vai personālsabiedrība) un adresi, telefona un faksa numuru;

4.2.6.3. atzīmi „Piedāvājums iepirkumā „Būvprojekta „Lūznavas muižas kompleksa smēdes ēkas atjaunošana” izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā” (identifikācijas Nr. RNP 2018/9), neatvērt līdz 2018.gada 6.aprīlim plkst.11-00.

4.2.7. Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

5. Nosacījumi dalībai iepirkumā.

5.1.	Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem PIL 9.panta astotajā daļā minētajiem gadījumiem:

5.1.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts (PIL 9.panta astotās daļas 1.punkts);

5.1.2. ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā (PIL 9.panta astotās daļas 2.punkts);

5.1.3. iepirkuma dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkumu komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu PIL 25.panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem (PIL 9.panta astotās daļas 3.punkts);

5.1.4. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma 5.1.1., 5.1.2. un 5.1.3.apakšpunkta (PIL 9.panta astotās daļas 1., 2. un 3.punkta) nosacījumi (PIL 9.panta astotās daļas 4.punkts).

6. Pretendenta kvalifikācijas prasības.

6.1.	Prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai.

6.1.1.	 Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

6.1.2.	 Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

6.1.3.	Pretendents piedāvā:

6.1.3.1. arhitektu ar spēkā esošu sertifikātu arhitekta praksē;

6.1.3.2. sertificētu speciālistu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā;

6.1.3.3. sertificētu speciālistu siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšanā;

6.1.3.4. sertificētu speciālistu elektroietaišu projektēšanā;

      - sertificētu speciālistu elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanā;

      - sertificētu speciālistu būvkonstrukciju projektēšanā;

      - tāmētāju.

6.2.	Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli. Pretendenta gada minimālais finanšu apgrozījums nav mazāks par 20000 euro.

6.3.	Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.

    - Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2013.-2017. un 2018.gadā) ir izstrādājis vismaz vienu līdzīgu sabiedrisko ēku pārbūves projektu.

    - Pretendents var nodrošināt arhitektu, kuram ir pieredze – vismaz viena līdzīga objekta – sabiedriskās ēkas pārbūves projektēšanā.

6.4. Pretendents var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst izvirzītajām kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.

7.	Iesniedzamie dokumenti.

7.1.	Pieteikums dalībai iepirkumā.

7.1.1. Pieteikumu dalībai iepirkumā pretendents sagatavo atbilstoši formai nolikuma 3.pielikumā.

7.1.2. Pieteikumu dalībai iepirkumā iesniedz kopā ar pretendenta kvalifikācijas dokumentiem.

7.2.	Pretendenta kvalifikācijas dokumenti.

7.2.1.	 Ārvalstu pretendenta komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.

7.2.2. Ārvalstu pretendenta attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

7.2.3.	 Pretendenta apliecinājums par savu kopējo neto apgrozījumu, bet ne vairāk kā par      3 (trim) iepriekšējiem pārskata gadiem, ciktāl informācija par šo apgrozījumu ir iespējama, ņemot vērā piegādātāja dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku.

7.2.4.	 Informācija par sniegtajiem projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumiem ne vairāk kā 5 (piecos) iepriekšējos gados (2013.-2017. un 2018.gadā), norādot izstrādātā projekta nosaukumu, īsu projektētā objekta aprakstu, laiku un pakalpojumu saņēmējus, atbilstoši formai nolikuma 4.pielikumā. Informācijai pievieno vismaz viena pasūtītāja atsauksmi.

7.2.5.	 Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts atbilstoši galveno speciālistu saraksta formai (nolikuma 5.pielikums).

7.2.6.	 Pretendenta piedāvātā arhitekta kvalifikācijas un pieredzes apraksts atbilstoši CV formai (nolikuma 6.pielikums).

7.2.7. Pretendenta piedāvāto speciālistu pieejamības apliecinājumi, saskaņā ar noslodzes laika grafiku, atbilstoši apliecinājuma formai (nolikuma 7.pielikums).

7.2.8. Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus vai balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām:

7.2.8.1. apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu saraksts atbilstoši saraksta formai (nolikuma 8.pielikums);

7.2.8.2. personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, un/vai apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību sniegt konkrētos pakalpojumus un/vai nodot pretendenta rīcībā iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos resursus, atbilstoši apliecinājuma formai (nolikuma 9.pielikums).

7.3.	Tehniskais piedāvājums. Tehniskais piedāvājums pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu, ievērojot Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas (nolikuma 11.pielikums).

7.4.	Finanšu piedāvājums.

7.4.1.	 Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena – kopējā cena, par kādu tiks veikta projektēšana un autoruzraudzība, kā arī visu pozīciju izmaksas.

7.4.2.	 Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (nolikuma 10.pielikums).

7.4.3. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Atsevišķi jānorāda PVN summa un kopējā cena ar PVN.

7.4.4.	 Cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu būvdarbu laikā, tostarp arī ar pakalpojumu sniegšanu saistīto dokumentu sagatavošanas izmaksas.

8. Piedāvājumu vērtēšana.

8.1. Iepirkumu komisija pārbauda, vai pretendentu piedāvājumi atbilst nolikuma 4.2.punktā noteiktajām noformējuma prasībām.

8.2. Neatbilstība nolikuma 4.2.punktā noteiktajām prasībām, kuras dēļ piedāvājuma tālākā izvērtēšana nav iespējama, tiek atzīta par pamatu piedāvājuma noraidīšanai.

8.3. 	Iepirkumu komisija pārbauda pretendentu kvalifikācijas atbilstību nolikuma 6.1.-6.3.punktā izvirzītajām prasībām.

8.4. Gadījumā, ja pretendents nav iesniedzis nolikuma 7.1.-7.2.punktā paredzētos kvalifikācijas dokumentus vai konstatēta pretendenta neatbilstība iepirkuma dokumentos izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, attiecīgā pretendenta piedāvājums tiek noraidīts un tālāk netiek vērtēts.

8.5. Iepirkumu komisija pārbauda pretendentu tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstību nolikuma 7.3.-7.4.punktā noteiktajām prasībām.

8.6. Ja pretendenta piedāvājumā ietvertais tehniskais piedāvājums vai finanšu piedāvājums neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, tas tiek noraidīts un tālāk netiek vērtēts.

8.7. No piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkumu komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu. Vērtējot piedāvājumu, iepirkumu komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto kopējo līgumcenu bez PVN.

8.8. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā nolikuma 5.1.1., 5.1.2. vai 5.1.4.apakšpunktā (PIL 9.panta astotās daļas 1., 2. vai 4.punktā) minēto apstākļu dēļ, iepirkumu komisija:

8.8.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un PIL 9.panta astotās daļas 4.punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

8.8.1.1. par nolikuma 5.1.1.apakšpunktā (PIL 9.panta astotās daļas 1.punktā) minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra;

8.8.1.2. par nolikuma 5.1.2.apakšpunktā (PIL 9.panta astotās daļas 2.punktā) minētajiem faktiem – no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Komisija attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīga saņemt, neprasot pretendenta un PIL 9.panta astotās daļas 4.punktā minētās personas piekrišanu;

8.8.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un PIL 9.panta astotās daļas4.punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un PIL 9.panta astotās daļas 4.punktā minēto personu neattiecas PIL 9.panta astotajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai komisija nosaka ne īsāku par 10 (desmit) darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, iepirkumu komisija to izslēdz no dalības iepirkumā.

8.9. Atkarībā no atbilstoši nolikuma 8.8.1.2.apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem iepirkumu komisija:

8.9.1. neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un PIL 9.panta astotās daļas 4.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

8.9.2. informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā ievietoto informāciju tam vai PIL 9.panta astotās daļas 4.punktā minētajai personai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu – 10 (desmit) dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas –, līdz kuram iesniedzams apliecinājums, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, komisija pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

8.10. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un PIL 9.panta astotās daļas 4.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā Latvijā pārsniedz 150 euro, nolikuma 8.9.2.apakšpunktā minētajā termiņā iesniedz:

8.10.1. attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija attiecīgo nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu;

8.10.2. pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija nekustamā īpašuma nodokļa parādu;

8.10.3. līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējai dienai vai dienai, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, – kopiju no Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma vai pašvaldības kompetentas institūcijas izdota lēmuma par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai kopiju no vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda nomaksu, vai citus objektīvus pierādījumus par nodokļu parādu neesību.

8.11. Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas PIL 9.panta astotajā daļā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo pretendentu neattiecas PIL 9.panta astotajā daļā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, – ar paša pretendenta vai PIL 9.panta astotās daļas 4.punktā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

8.12. Iepirkumu komisija par uzvarētāju iepirkumā atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar nolikuma 5.1.punktu (PIL 9.panta astoto daļu).

8.13. Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības, ņemot vērā PIL 14.panta otrās daļas noteikumus.

8.14. Ja iesniegti iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi vai vispār nav iesniegti piedāvājumi, iepirkumu komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu bez rezultāta.

8.15. Pasūtītājs 3 (triju) darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums izbeigt iepirkumu bez rezultāta, sagatavo un publicē publikāciju vadības sistēmā informāciju par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta, norādot lēmuma pieņemšanas datumu un pamatojumu (informācija tiek pievienota paziņojumam par plānoto līgumu), kā arī savā pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi šim lēmumam.

8.16. Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pasūtītājs informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu un sniedz tiem nolikuma 8.13.punktā minēto lēmumā norādāmo informāciju vai nosūta minēto lēmumu, kā arī savā pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi nolikuma 8.13.punktā minētajam lēmumam.

9. Iepirkuma līgums.

9.1.	Pasūtītājs saskaņā ar PIL 60.panta pirmās, otrās, trešās, ceturtās un piektās daļas prasībām ar iepirkumu komisijas izraudzīto pretendentu slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši iepirkuma līguma projektam (nolikuma 2.pielikums).

9.2. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Pasūtītājs 3 (triju) darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums pārtraukt iepirkumu, sagatavo un publicē publikāciju vadības sistēmā informāciju par iepirkuma pārtraukšanu, norādot lēmuma pieņemšanas datumu un pamatojumu (informācija tiek pievienota paziņojumam par plānoto līgumu), kā arī savā pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi šim lēmumam.

9.3.	Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar pasūtītāju, tad iepirkumu komisija līguma slēgšanas tiesības var piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis zemāku līgumcenu.

9.4. Desmit darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums, pasūtītājs sagatavo un publikāciju vadības sistēmā publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu.

9.5. Desmit darbdienu laikā pēc tam, kad stājas spēkā iepirkuma līgums, pasūtītājs savā pircēja profilā ievieto iepirkuma līguma tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma teksts ir pieejams pircēja profilā vismaz visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus pēc iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.

10. Nolikuma pielikumi.

  - Nolikumam ir 11 (vienpadsmit) pielikumi – nolikuma neatņemamas sastāvdaļas:

    - Nolikuma 1.pielikums „Projektēšanas uzdevums”.

    - Nolikuma 2.pielikums „Līgums par projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumiem” (projekts).

    - Nolikuma 3.pielikums „Pieteikums dalībai iepirkumā” (forma).

    - Nolikuma 4.pielikums „Informācija par sniegtajiem projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumiem (2013.-2017. un 2018.gadā)” (forma).

    - Nolikuma 5.pielikums „Galveno speciālistu saraksts” (forma).

    - Nolikuma 6.pielikums „Kvalifikācijas un pieredzes apraksts (CV)” (forma).

    - Nolikuma 7.pielikums „Speciālista pieejamības apliecinājums” (forma).

    - Nolikuma 8.pielikums „Apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu saraksts” (forma).

    - Nolikuma 9.pielikums „Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, un/vai apakšuzņēmēja apliecinājums” (forma).

    - Nolikuma 10.pielikums „Finanšu piedāvājums” (forma).

    - Nolikuma 11.pielikums „Tehniskais piedāvājums” (vadlīnijas).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                                                                   E.Blinovs

1.pielikums

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

būvprojekta „Lūznavas muižas kompleksa smēdes ēkas atjaunošana” izstrādei

| 1. | Projektējamā objekta nosaukums | Lūznavas muižas kompleksa smēdes ēkas atjaunošana Pils ielā 1B, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Pasūtītāja nosaukums, adrese, tālrunis | Rēzeknes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009112679, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601, tālr. 64622238, e-pasts: info@rezeknesnovads.lv. |
| 3. | Būvniecības veids | Atjaunošana. |
| 4. | Projektēšanas stadijas | Arhitektoniskā izpēte. Būvprojekta minimālais sastāvs. Būvprojekts. |
| 5. | Projektēšanas prasības | Saskaņā ar Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Rēzeknes novada pašvaldības teritorijas plānojumu, spēkā esošajiem Latvijas valsts standartiem un Ministru kabineta noteikumiem. |
| 6. | Kontaktpersona | Jānis Volks, tālr. 26531242, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv. Projektēšanas laikā visus arhitektoniskos un inženiertehniskos risinājumus saskaņot ar pasūtītāja pārstāvi. |
| 7. | Vispārīgas ziņas par ēku | Būves kadastra apzīmējums 7868 002 0370 001. Apbūves laukums – 139,3 m2, būvtilpums – 624 m3. Ēka ietilpst Lūznavas muižas vēsturisko ēku apbūves kompleksā. |
| 8. | Vispārīgi norādījumi par ēkas arhitektonisko risinājumu | Ēkas atjaunošana veicama smēdes korpusam (telpu grupas 002 un 003), paredzot jumta seguma nomaiņu, tai skaitā bojātā latojuma un siju maiņu. Logu un durvju restaurācija vai nomaiņa – saskaņā ar arhitektoniski māksliniecisko izpēti. Mūra, pārseguma un grīdas atjaunošana. Telpu iekšējā apdare un dizains pielāgojams smēdes vajadzībām. Atjaunojams smēdes skurstenis un kalēja ēze. Inženiertīkli. |
| 9. | Projekta sastāvs | Projekta vispārīgā daļā. Energo audits, pagaidu energosertifikāta izstrāde. Topogrāfija (nodrošina pasūtītājs). Ēkas tehniskā apsekošana un atzinums (ar konstrukciju atsegšanu). Apraksts par autentiski atjaunojamiem arhitektūras elementiem, tas ir, pielietojamie būvmateriāli, tehnoloģija, norādes par konkrēta darba izpildi. AR, ARD daļa. Plānojums. Detalizēti arhitektūras rasējumi. Telpu dizaina projekts. Logu, durvju rasējumi. Apdares tabulas, specifikācijas, krāsu pases. BK daļa. Pamatu, pārsegumu pastiprināšanas plāns, ja to paredz tehniskās apsekošanas slēdziens. Būvkonstrukcijas un citi tehniskie risinājumi. EL, ELT. Jauna elektrības ievada ierīkošana (380 V) un uzskaites uzstādīšana, iekšējo elektrotīklu nomaiņa. Zibens aizsardzības sistēmas ierīkošana. Smēdes tehnoloģija. AVK. Paredzēt racionālu vēdināšanas sistēmu. UKT. UAS. Vājstrāvas (apsardzes signalizācija, videonovērošana). DOP. T. BA. |
| 10. | Speciālie noteikumi | Uz pasūtītāja sagatavotas pilnvaras pamata pieprasīt tehniskos noteikumus. Pieprasīt un saņemt būvvaldes sagatavotos projektēšanas nosacījumus. No pasūtītāja saņemt pilnvaru tehnisko noteikumu, projektēšanas nosacījumu un citu ar projektēšanu saistītu darbu veikšanai. Veikt objekta apsekošanu un nepieciešamos uzmērījumu darbus. Projektēšanas gaitā radušos jautājumus saskaņot ar pasūtītāja pārstāvi. Projekts saskaņojams ar visiem tehnisko noteikumu izsniedzējiem un pasūtītāju. Projekts saskaņojams / akceptējams Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldē. |
| 11. | Projekta eksemplāru skaits | Būvprojekts izstrādājams 7 eksemplāros. Projekta teksta daļu, aprēķinus un rasējumus ierakstīt CD vai USB vienā eksemplārā (teksta daļu un aprēķinus ievietot PDF vai MS Word, vai MS Excel; rasējumus ievietot gan PDF, gan DWG formātā). |
| 12. | Autoruzraudzība | Nepieciešama. |

2.pielikums

PROJEKTS

LĪGUMS Nr. _______

par projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumiem

Rēzeknē                                                                                     2018.gada ___________________

Rēzeknes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009112679, domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Nolikumu, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un <iepirkuma uzvarētāja nosaukums>, reģistrācijas Nr.<reģistrācijas numurs>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā, kurš(-a) rīkojas pamatojoties uz <dokuments, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības noslēgt līgumu>, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk arī Puses vai Puse, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Būvprojekta „Lūznavas muižas kompleksa smēdes ēkas atjaunošana” izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā” (identifikācijas Nr. RNP 2018/9), turpmāk – Iepirkums, rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Iepirkumā, turpmāk – Piedāvājums, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

- Līgumā lietotie termini

  - Būvprojekts, turpmāk arī Projekts – būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo grafisko un teksta dokumentu kopums, kas ataino būves pamatideju (būves apjoms, novietojums, būves lietošanas veids) un ir pamats būvatļaujas izdošanai;

  - Projektēšanas uzdevums – dokuments, kurā norādītas projektējamās būves galvenās funkcijas un parametri, teritorijas plānojuma un inženierkomunikāciju projektēšanas prasības, kā arī to, cik būvprojektēšanas stadijās izstrādājams būvprojekts, norādot arī īpašos nosacījumus (piemēram, vēlamās būvkonstrukcijas un materiāli, tehnoloģija).

  - Projektēšana – projektēšana ietver dokumentu, rasējumu, teksta un vizualizācijas materiālu kopuma, kas nepieciešams, lai noteiktā kārtībā īstenotu būvobjekta būvniecības tiesības, sagatavošanu, tajā skaitā, projektēšanas sagatavošanas darbi un izpēte, nepieciešamo atzinumu un tehnisko noteikumu saņemšana, būves arhitektonisko risinājumu, inženierrisinājumu projektēšana, būvprojekta saskaņošana un akceptu saņemšana.

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas izstrādāt objekta Lūznavas muižas kompleksa smēdes ēkas, turpmāk – Objekts, atjaunošanas projektu atbilstoši Projektēšanas uzdevumam (Līguma pielikums Nr.1), Piedāvājumam (Līguma pielikums Nr.2) un veikt autoruzraudzību būvdarbu laikā atbilstoši izstrādātajam Būvprojektam, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, turpmāk – Pakalpojumi.

- Projektēšana

3.1. Būvprojekts ir izstrādājams saskaņā ar būvnoteikumiem, teritorijas plānojumu, vides aizsardzības, veselības aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un citām prasībām, kuras nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti.

3.2. Projekta izstrādes secība:

3.2.1.Projekta izstrādes precizētā laika grafika sagatavošana un iesniegšana Pasūtītājam;

3.2.2.Būvprojekta minimālā sastāva sagatavošana;

3.2.3.Būvprojekta sagatavošana, Pasūtītāja projektēšanas uzdevumā noteikto norādījumu izpilde un Projekta saskaņošana ar Pasūtītāju;

3.2.4.Būvprojekta akceptēšana būvvaldē.

3.3. Pasūtītāja prasības attiecībā uz Projekta izstrādāšanu ir iekļautas Projektēšanas uzdevumā, kas pievienots Līgumam (Līguma pielikums Nr.1).

3.4. Izpildītājam ir pienākums visā Projektēšanas laikā konsultēties ar Pasūtītāju attiecībā uz Projekta izstrādi, tā tehniskajiem risinājumiem, lai sasniegtu labāko rezultātu Pasūtītāja ieceres realizācijai.

  - Izpildītājam 5 (piecu) dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma ir pienākums iesniegt Pasūtītājam progresa ziņojumu, kurā norāda kādas darbības ir jau paveiktas, kā arī iesniegt pierādījumus par progresa ziņojumā norādīto (skices, tehnisko noteikumu kopijas, rasējumus).

  - Projektēšana ir uzsākama ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc Līguma parakstīšanas. Šajā dienā ir jāiesniedz arī precizētais Projektēšanas laika grafiks.

  - Pasūtītājs ar Līgumu pilnvaro Izpildītāju saņemt tehniskos noteikumus un citus Projektēšanai nepieciešamos dokumentus. Ja Izpildītājs pieprasa papildus pilnvaru šo dokumentu saņemšanai, Pasūtītājs izsniedz šādu pilnvaru 3 (triju) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.

  - Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Projekta saņemšanas dienas to saskaņo vai arī nosūta Izpildītājam motivētu atteikumu saskaņot Projektu.

  - Izpildītājs nodrošina, ka Projekts ir pilnībā izstrādāts 2,5 mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2018.gada 30.jūnijam, ar to saprotot, ka šajā termiņā Projektu ir saskaņojušas visas personas, kurām ir jāsaskaņo Projekts. Izpildītājs nodod Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu pilnībā izstrādātu un saskaņotu Projektu 7 (septiņos) eksemplāros un elektroniskā formātā uz datu nesēja CD vai USB vienā eksemplārā (teksta daļu un aprēķinus ievietot PDF vai MS Word, vai MS Excel; rasējumus ievietot gan PDF, gan DWG formātā).

  - Visus izdevumus, kas saistīti ar Projekta saskaņošanas gaitā pieprasītiem grozījumiem un/vai papildinājumiem Projektā, sedz Izpildītājs. Par katru šādu gadījumu tiek informēts Pasūtītājs.

  - Būvdarbu veikšanas laikā konstatētās kļūdas un trūkumi Projektā Izpildītājam jālabo uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā. Ja  Izpildītājs noteiktajā termiņā neveic labojumus, Pasūtītājam ir tiesības to uzdot citai personai, un Izpildītājam ir jāsedz ar labojumu veikšanu saistītie izdevumi.

4. Autoruzraudzība

  - Izpildītājs saskaņā ar Būvniecības likumu un Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, kā arī citu normatīvo aktu prasībām uzrauga Objekta būvniecības atbilstību saskaņotam Projektam, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no Projekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā. Izpildītājs veic arī citus Latvijas Republikas normatīvajos aktos un Līgumā noteiktos pienākumus.

  - Autoruzraudzību Izpildītājs uzsāk reizē ar būvdarbu uzsākšanu un turpina līdz pat brīdim, kad pilnībā ir pabeigti būvdarbi, īstenots Projekts un Pasūtītājs ir pieņēmis Objektu no būvdarbu veicēja.

  - Ja būvdarbu izpilde tiek pārtraukta no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, tad Puses vienojas par iespēju turpināt autoruzraudzību vai tās pārtraukšanu.

  - Izpildītāja pienākumi un tiesības:

    - Izpildītājs par autoruzraugiem nozīmē sertificētas fiziskas personas, kuras ir norādītas Piedāvājumā, vai, ja nepieciešams, nomaina tās, saskaņā ar Līguma 5.2.punktu.

    - Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

    - Izpildītājam ir pienākums būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt Objektā lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību Projektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu izmantošanu, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji Projektā paredzētajiem.

    - Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no Projekta vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības.

    - Izpildītājam ir pienākums visas atkāpes no Projekta fiksēt autoruzraudzības žurnālā. Attiecībā uz atkāpēm no Projekta, kuras ir saskaņotas ar Izpildītāju, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi.

    - Pēc būvniecības pabeigšanas Objektā Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara atzīmi par izpildīto būvdarbu atbilstību Projektam un ar Izpildītāju saskaņotajām izmaiņām.

    - Izpildītāja pārstāvim ir pienākums ierasties Objektā ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska vai mutiska pieprasījuma.

    - Izpildītājam ir pienākums bez papildus atlīdzības veikt grozījumus Projektā, ja šādu grozījumu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību Projektā, vai kādu citu Projekta autora vai autoruzrauga vainu vai nolaidību. Šajā gadījumā grozījumi ir veicami 5 (piecu) darba dienu laikā no kļūdu vai neatbilstību konstatēšanas, ja vien Izpildītājs nevar pamatot, ka šāds termiņš ir nesamērīgs.

    - Izpildītājam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam visus ar kļūdām un neatbilstībām Projektā saistītos zaudējumus, tostarp, arī tos, kuri radušies Pasūtītājam ar neparedzēto (papildu) būvdarbu apmaksu, ja neparedzēto (papildu) būvdarbu nepieciešamība izriet no konstatētām kļūdām un neatbilstībām Projektā.

    - Izpildītājam ir jāapmeklē visas sapulces, kuras sasauc Pasūtītājs vai būvuzraugs. Būvsapulces paredzētas vienu reizi nedēļā, vai vienojoties pēc nepieciešamības.

    - Plānotais būvniecības periods 7 (septiņi) mēneši, ja būvdarbu termiņš tiek pagarināts Projekta kļūdas dēļ, tad papildus samaksa par Autoruzraudzību netiek paredzēta.

    - Izpildītājam ir jāizvērtē tam iesniegtie dokumenti, tai skaitā mezglu zīmējumi, risinājumi, atkāpes no Projekta 3 (triju) darba dienu laikā no to saņemšanas un jāakceptē vai rakstveidā jāsniedz motivēts akcepta atteikums.

    - Izpildītājam ir citas tiesības un citi pienākumi, kuri ir noteikti spēkā esošajos normatīvajos aktos.

- Personāls un apakšuzņēmēji

  - Izpildītājs nodrošina Piedāvājumā norādītos speciālistus un apakšuzņēmējus. Ja tādu iemeslu dēļ, kas atrodas ārpus Izpildītāja ietekmes, rodas nepieciešamība aizstāt Piedāvājumā norādīto speciālistu vai apakšuzņēmēju, Izpildītājs nekavējoties nodrošina citu speciālistu vai apakšuzņēmēju ar līdzvērtīgu vai augstāku kvalifikāciju.

  - Ja Pasūtītājs uzskata, ka Izpildītāja speciālista vai apakšuzņēmēja sniegtā pakalpojuma kvalitāte neatbilst Līguma noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības, norādot iemeslus, Līguma izpildes laikā iesniegt Izpildītājam rakstisku pieprasījumu attiecīgā speciālista vai apakšuzņēmēja aizstāšanai ar citu, līdzvērtīgas vai augstākas kvalifikācijas speciālistu vai apakšuzņēmēju. Savukārt Izpildītājam ir pienākums pēc iespējas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā šādu Pasūtītāja pieprasījumu izpildīt. Izpildītājam nav tiesību pieprasīt papildu izmaksu segšanu, kas saistīta ar Piedāvājumā norādīto speciālistu vai apakšuzņēmēju aizstāšanu.

5.3. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa:

5.3.1.Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, izņemot Līguma 5.3.2.apakšpunktā minētos gadījumus.

5.3.2.Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma 5.3.3.apakšpunkta nosacījumus.

5.3.3.Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 5.3.2.apakšpunktā minētā personāla un/vai apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

5.3.3.1.Izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu vai apakšuzņēmējiem;

5.3.3.2.tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām;

5.3.3.3.piedāvātajam apakšuzņēmējam, ar kuru tiek aizstāts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, konstatēti Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā minētie gadījumi. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs pārbauda Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā minēto gadījumu esamību dienā, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.

5.3.4.Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītājam personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

- Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Kopējā Līguma summa ir EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem>), tajā skaitā pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk – PVN, <procentu likme>% summa EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem>). Līguma summa bez PVN ir EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem>).

  - Līguma summas daļa – atlīdzība par Būvprojekta izstrādi sastāda EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem>, tajā skaitā PVN <procentu likme>% summa EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem>).

  - Līguma summas daļa – atlīdzība par autoruzraudzības veikšanu sastāda EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem>), tajā skaitā PVN <procentu likme>% summa EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem>).

  - Līguma summa netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, nodokļu likmes vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līguma summu. Par Līguma summas palielināšanas pamatojumu no Izpildītāja puses nevar tikt uzskatītas jebkādas atsauces uz nepilnīgi veiktiem aprēķiniem, uz kļūdām Projektēšanas uzdevumā, kā arī uz jebkuriem citiem apstākļiem, ar kuriem jārēķinās Izpildītājam, kā kvalificētam pakalpojumu sniedzējam attiecīgajā jomā.

  - Pasūtītājs 20 (divdesmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža veic priekšapmaksu 50% (piecdesmit procentu) apmērā no Līguma 6.2.punktā paredzētās atlīdzības par Būvprojekta izstrādi, EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem>), tajā skaitā PVN <procentu likme>% summa EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem>), pārskaitot uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.

  - Maksājums par faktiski sniegtajiem projektēšanas pakalpojumiem tiek veikts               20 (divdesmit) dienu laikā no Projekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un atbilstoša Izpildītāja rēķina saņemšanas, atlikušo Līguma 6.2.punktā paredzētās atlīdzības daļu 50% (piecdesmit procentu) apmērā, tas ir, EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem>), tajā skaitā PVN <procentu likme>% summa EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem>), pārskaitot uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.

  - Maksājumi par autoruzraudzību būvdarbu laikā 90% (deviņdesmit procentu) apmērā no Līguma 6.3.punktā paredzētās Līguma summas daļas EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem>) apmērā, tajā skaitā PVN <procentu likme>% summa EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem>), tiek veikti proporcionāli izpildīto būvdarbu apjomam – 20 (divdesmit) dienu laikā no izpildīto būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un atbilstoša Izpildītāja rēķina saņemšanas;

  - Gala maksājums 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma 6.3.punktā paredzētās Līguma summas daļas EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem>) apmērā, tajā skaitā PVN <procentu likme>% summa EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem>), tiek veikts pēc tam, kad Pasūtītājs ir parakstījis Objekta pieņemšanas – nodošanas aktu, 20 (divdesmit) dienu laikā no atbilstoša Izpildītāja rēķina saņemšanas.

  - Izpildītāja Piedāvājumā norādītās cenas Līguma izpildes laikā netiek pārskatītas un Līguma summas indeksācija nav pieļaujama.

- Pušu tiesības, pienākumi un atbildība

  - Izpildītājs:

    - veicot Projektēšanu ir atbildīgs par Latvijas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasību ievērošanu;

    - ir atbildīgs par Pasūtītāja likumīgo prasību ievērošanu un izpildi;

    - nodrošina pārstāvju piedalīšanos ar Līguma izpildi saistītajās sanāksmēs;

    - ir atbildīgs par Projektēšanas uzdevumā noteikto prasību izpildi. Izpildītājs ir tiesīgs atkāpties no Projektēšanas uzdevumā noteiktajām prasībām tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu;

    - atbild par civiltiesisko apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un to apliecinošo dokumentu iesniegšanu Pasūtītājam.

  - Pasūtītājs ir atbildīgs:

    - par maksājumu veikšanu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā;

    - par Izpildītāja veikto Projektēšanas pakalpojumu savlaicīgu pieņemšanu vai motivēta atteikuma sniegšanu pieņemt Projektēšanas pakalpojumus;

    - par Izpildītāja pieprasītās un Līguma izpildei nepieciešamās informācijas sniegšanu, ja tā pieejama Pasūtītājam, kā arī par Līguma izpildei nepieciešamo dokumentu izsniegšanu Izpildītājam.

  - Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroli attiecībā uz Līguma izpildi, tostarp pieaicinot speciālistus.

  - Pasūtītājam ir tiesības pēc Projekta pieņemšanas un apmaksāšanas vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājam netiek piešķirts finansējums. Šajā gadījumā līgumsods netiek piemērots.

  - Puses nekavējoties informē viena otru par grūtībām Līguma izpildē, kas varētu aizkavēt Projektēšanu un Līguma izpildi.

- Līgumsods

  - Ja Izpildītājs Projektu nenodod Pasūtītājam Līguma 3.9.punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma 6.2.punktā paredzētās Līguma summas daļas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma 6.2.punktā paredzētās summas.

  - Ja Pasūtītājs neveic maksājumus Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,1% apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavētā maksājuma summas.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.

  - Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma 10.3.punktā minēto iemeslu dēļ, Izpildītājam tiek piemērots līgumsods 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas.

- Nepārvarama vara

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, ko Puses nav varējušas paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem.

  - Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko nav bijis iespējams paredzēt un ko Puse nevar iespaidot. Ar nepārvaramas varas apstākļiem tiek saprasti jebkādi no Puses gribas neatkarīgi apstākļi (ja tā ir rīkojusies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams saistības izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār, ja Puse šos apstākļus nav spējusi paredzēt, un ja šos apstākļus nav bijis iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

- Līguma darbības termiņš un Līguma izbeigšana

  - Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

  - Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.

  - Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam:

    - ja Izpildītājs kavē Projektēšanas uzsākšanu vairāk kā 5 (piecas) darba dienas no Līguma noslēgšanas dienas;

    - ja Izpildītājs kavē Projekta izstrādes pabeigšanu vairāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienas;

    - ja Izpildītājs nenodrošina autoruzraudzību Līgumā noteiktajos termiņos vai nepilda citas Līgumā noteiktās autoruzraudzības saistības – ar nosacījumu, ka Izpildītājs           10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi;

    - ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu.

  - Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma saņemšanas dienas samaksā Pasūtītājam līgumsodu saskaņā ar Līguma noteikumiem, kā arī atlīdzina ar Līguma izbeigšanu saistītos zaudējumus.

  - Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma, gadījumā, ja Izpildītājs ir pabeidzis Projekta izstrādi, Puses par to sastāda atbilstošu pieņemšanas – nodošanas aktu.

  - Ja Pasūtītājs atkāpjas no Līguma pirms Izpildītājs ir pabeidzis Projekta izstrādi, Izpildītājs pārtrauc Projektēšanu, sagatavo un nodod Pasūtītājam Projekta daļas, kuras ir pabeigtas (tajā skaitā elektroniskā formātā uz datu nesēja CD vai USB), sastādot par to pieņemšanas – nodošanas aktu.

  - Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Puses sastāda aktu par faktiski veikto Projektēšanas apjomu un tās vērtību. Pasūtītājs pieņem Projektēšanas pakalpojumus tādā apjomā, kādā tie ir faktiski sniegti, tos objektīvi ir iespējams pieņemt un tie ir turpmāk izmantojami. Izpildītāja neierašanās pēc Pasūtītāja uzaicinājuma nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam.

  - Ja Pasūtītājs nokavē maksājumu par vairāk nekā 30 (trīsdesmit) dienām vai apgrūtina, vai liedz Izpildītājam Līgumā noteikto saistību izpildi, Izpildītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma – ar nosacījumu, ka Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no attiecīga Izpildītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav veicis maksājumu Izpildītājam vai nav novērsis šķēršļus Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpildei.

- Piemērojamās tiesību normas un strīdu risināšanas kārtība

  - Līgums interpretējams un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti.

  - Strīdus Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā vai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Puses pieliek visas pūles, lai strīdus atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā. Puses rakstiski informē viena otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo strīda risinājumu. Ja Puses uzskata par iespējamu, tās tiekas, lai atrisinātu strīdu.

  - Pusei ir jāatbild uz otras Puses piedāvāto strīda risinājuma priekšlikumu 10 (desmit) dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt 30 (trīsdesmit) dienu laikā no strīda risinājuma priekšlikuma saņemšanas dienas, Puses strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- Citi noteikumi

  - Puses rakstveidā informē viena otru par kontaktinformācijas vai rekvizītu maiņu.

  - Ja kāda no Pusēm nav izmantojusi Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Puse ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk.

  - Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) oriģinālos eksemplāros, abi eksemplāri ir ar vienādu juridisku spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja un viens – pie Izpildītāja.

  - Šādi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas:

12.4.1. Līguma pielikums Nr.1 „Projektēšanas uzdevums”;

12.4.2. Līguma pielikums Nr.2 „Piedāvājums” (kvalifikācijas dokumenti, tehniskais un finanšu piedāvājums);

12.4.3. Līguma pielikums Nr.3 „Precizētais Būvprojekta izstrādes laika grafiks”.

Pušu rekvizīti un paraksti

| PASŪTĪTĀJS | IZPILDĪTĀJS |
| --- | --- |
| Rēzeknes novada pašvaldība reģ.Nr.90009112679 Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601 <Pasūtītāja rekvizīti maksājumu veikšanai> | < Izpildītāja nosaukums> <Izpildītāja reģistrācijas numurs> <Izpildītāja adrese> <Izpildītāja rekvizīti maksājumu veikšanai> |
| _________________________________ M.Švarcs | _________________________________ <paraksta atšifrējums> |

3.pielikums

Rēzeknes novada pašvaldībai

reģistrācijas Nr.9009112679

Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne,

LV-4601

PIETEIKUMS

dalībai iepirkumā „Būvprojekta „Lūznavas muižas kompleksa smēdes ēkas atjaunošana” izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”

(identifikācijas Nr. RNP 2018/9)

<Vietas nosaukums>                                                                      2018.gada <datums>.<mēnesis>

Pretendents <pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)>, <reģistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)>, <adrese> ir iepazinies ar Rēzeknes novada pašvaldības organizētā iepirkuma „Būvprojekta „Lūznavas muižas kompleksa smēdes ēkas atjaunošana” izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā” (identifikācijas Nr. RNP 2018/9) nolikumu, turpmāk – Nolikums, un, pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības, iesniedz piedāvājumu, kas sastāv no:

1) šī pieteikuma un pretendenta kvalifikācijas dokumentiem;

2) tehniskā piedāvājuma;

3) finanšu piedāvājuma, – turpmāk – Piedāvājums.

Pretendents piedāvā sniegt būvprojekta „Lūznavas muižas kompleksa smēdes ēkas atjaunošana” izstrādes pakalpojumu saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu (Nolikuma 1.pielikums) un veikt autoruzraudzību būvdarbu laikā, turpmāk – Pakalpojumi, par kopējo cenu:

EUR <pakalpojumu kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN)>

(<summa vārdiem>),

PVN <procentu likme>%: EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem>).

Gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, pretendents apņemas slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumam pievienotajam projektam (Nolikuma 2.pielikums) un saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu sniegt projekta izstrādes pakalpojumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā <mēnešu skaits> mēnešu laikā, no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2018.gada _________________, kā arī veikt autoruzraudzību būvdarbu laikā, projektēšanas pakalpojumu sniegšanu uzsākt <dienu skaits> dienu laikā no Līguma noslēgšanas.

Pretendentu iepirkumā pārstāv un iepirkuma līgumu gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar pretendentu slēgt iepirkuma līgumu, pretendenta vārdā slēgs: <ar paraksta tiesībām apveltītās personas amats, vārds, uzvārds>.

<ar paraksta tiesībām apveltītās personas paraksts>

4.pielikums

INFORMĀCIJA

par sniegtajiem projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumiem

(2013.-2017. un 2018.gadā)

| Nr. p.k. | Projekta nosaukums | Projektētā objekta īss apraksts* | Pakalpojuma vērtība EUR (bez PVN) | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese, kontaktpersonas tālruņa Nr.) | Projekta izstrādes laiks (uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis) | Autoruzraudzības veikšanas laiks (uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> | <…>/<…> |

* atbilstoši nolikuma 6.3.1.apakšpunktam

Pielikumā: <pasūtītāja atsauksme>

5.pielikums

Galveno speciālistu

SARAKSTS

| Speciālista vārds, uzvārds | Darbības joma* | Sertifikāta numurs | Profesionālā pieredze atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām | Statuss (vai ir pretendenta darbinieks, vai darba/uzņēmuma līgums tiks noslēgts, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <…> | arhitekts | <…> | <…> | <…> |
| <…> | speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā | <…> | <…> | <…> |
| <…> | speciālists siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšanā | <…> | <…> | <…> |
| <…> | speciālists elektroietaišu projektēšanā | <…> | <…> | <…> |
| <…> | speciālists elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanā | <…> | <…> | <…> |
| <…> | speciālists būvkonstrukciju projektēšanā | <…> | <…> | <…> |
| <…> | tāmētājs | <…> | <…> | <…> |

6.pielikums

Kvalifikācijas un pieredzes apraksts

CV

- Uzvārds: _________________________________________________

- Vārds: ___________________________________________________

- Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:______________________

___________________________________________________________________________

- Profesionālā pieredze:

| Laiks (no/līdz) | Darba devējs vai pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā) |
| --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> |

- Profesionālās darbības laikā izstrādātie nozīmīgākie projekti:

| Projekta izstrādes laiks (uzsākšanas un pabeigšanas mēnesis un gads) | Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Īss veikto darbu apraksts* |
| --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> |

*atbilstoši nolikuma 6.3.2.apakšpunktam

<Vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>

7.pielikums

Speciālista pieejamības

APLIECINĀJUMS

Saskaņā ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu Rēzeknes novada pašvaldības rīkotā iepirkumā „Būvprojekta „Lūznavas muižas kompleksa smēdes ēkas atjaunošana” izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā” (identifikācijas Nr. RNP 2018/9) es kā <speciālista specialitāte vai darbības joma> apņemos veikt <speciālista izpildāmo darbu vai sniedzamo pakalpojumu apraksts> gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiks noslēgts.

<Vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>

[ * Apliecinu, ka nepastāv šķēršļi <vārds, uzvārds> dalībai būvprojekta „Lūznavas muižas kompleksa smēdes ēkas atjaunošana” izstrādē iepirkuma dokumentos noteiktajā laika posmā gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiks noslēgts.

<Darba devēja nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese>

<Ar paraksta tiesībām apveltītās personas amats, vārds, uzvārds>

<Ar paraksta tiesībām apveltītās personas paraksts>]* ___________________________________________________________________________________

* Jāaizpilda tikai gadījumā, ja speciālists nav pretendenta darbinieks

8.pielikums

Apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu

SARAKSTS

| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Nododamo pakalpojumu apjoms EUR un % no pakalpojumu kopējās cenas bez PVN | Īss apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu apraksts |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |

9.pielikums

Rēzeknes novada pašvaldībai

reģistrācijas Nr.90009112679

Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne,

LV-4601

Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, un/vai apakšuzņēmēja

APLIECINĀJUMS

iepirkuma „Būvprojekta „Lūznavas muižas kompleksa smēdes ēkas atjaunošana” izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”

(identifikācijas Nr. RNP 2018/9) ietvaros

Ar šo <apakšuzņēmēja vai personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs vai persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>:

- apliecina, ka ir informēts par to, ka <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, turpmāk – Pretendents, iesniedz piedāvājumu Rēzeknes novada pašvaldības, turpmāk – Pasūtītājs, organizētā iepirkuma „Būvprojekta „Lūznavas muižas kompleksa smēdes ēkas atjaunošana” izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā” (identifikācijas Nr. RNP 2018/9) ietvaros;

- apliecina, ka atļauj Pretendentam iepirkuma nolikuma prasību izpildei balstīties uz: <profesionālā pieredze, tajā skaitā, atsauce uz nododamo pieredzes apjomu, finanšu apgrozījumu u.c.>;

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas sniegt šādus pakalpojumus: <īss pakalpojumu apraksts atbilstoši apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojuma daļu sarakstā norādītajam> un/vai nodot Pretendentam šādus resursus: <īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>.

<Ar paraksta tiesībām apveltītās personas amats, vārds, uzvārds>

<Ar paraksta tiesībām apveltītās personas paraksts>

10.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

iepirkumā „Būvprojekta „Lūznavas muižas kompleksa smēdes ēkas atjaunošana” izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”

(identifikācijas Nr. RNP 2018/9)

| Nr. p.k. | Izmaksu pozīcija | Cena EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Būvprojekta „Lūznavas muižas kompleksa smēdes ēkas atjaunošana”, tai skaitā: | <……> |
| 1.1. | Arhitektoniskā izpēte | <……> |
| 1.2. | Projekta vispārīgā daļa | <……> |
| 1.3. | Energo audits, pagaidu energosertifikāta izstrāde | <……> |
| 1.4. | Ēkas tehniskā apsekošana un atzinums | <……> |
| 1.5. | Apraksts par autentiski atjaunojamiem arhitektūras elementiem | <……> |
| 1.6. | AR, ARD daļa | <……> |
| 1.7. | Plānojums | <……> |
| 1.8. | BK daļa | <……> |
| 1.9. | EL, ELT | <……> |
| 1.10. | Smēdes tehnoloģija | <……> |
| 1.11. | AVK | <……> |
| 1.12. | UKT |  |
| 1.13. | UAS | <……> |
| 1.14. | Vājstrāvas | <……> |
| 1.15. | DOP | <……> |
| 1.16. | T | <……> |
| 1.17. | BA | <……> |
| 2. | Autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā objektā Lūznavas muižas kompleksa smēdes ēkas atjaunošana | <……> |
| Pakalpojumu kopējā cena (bez PVN) | <……> |
| PVN (21%) summa | <……> |
| <Pakalpojumu kopējā cena vārdiem> |

<Ar paraksta tiesībām apveltītās personas amats, vārds, uzvārds> <Ar paraksta tiesībām apveltītās personas paraksts>

11.pielikums

VADLĪNIJAS

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

iepirkumā „Būvprojekta „Lūznavas muižas kompleksa ēkas atjaunošana” izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”

(identifikācijas Nr. RNP 2018/9)

- Pakalpojumu apraksts:

  - Piedāvāto sniedzamo pakalpojumu un veicamo pasākumu apraksts, raksturojot to mijiedarbību.

  - Pakalpojumu sniegšanai piedāvāto metožu un līdzekļu apraksts atsevišķi katrai izpildāmajai darbībai un veicamajam pasākumam.

  - Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās informācijas apraksts.

  - Pakalpojumu sniegšanas galveno risku un pieņēmumu raksturojums.

  - Pakalpojumu sniegšanas organizatoriskās struktūras apraksts.

- Laika grafiks.

2.1. Izpildāmo darbību un veicamo pasākumu, saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu, laika grafiks, nosakot izpildāmo darbību un veicamo pasākumu sākumu, beigas, ilgumu un galveno speciālistu noslodzi.

  - Laika grafiks jāsagatavo detalizēti katrai Būvprojekta daļai ar laika intervālu ne ilgāku par vienu nedēļu.

# Footnotes

Ja uzvarētājs iepirkumā ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki.