


Lappuse | 1

***Apstiprināts ar Rēzeknes novada domes 17.01.2019. sēdes lēmumu Nr.2, 1.§ “Par Rēzeknes novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam apstiprināšanu”*** *Aktualizēts ar Rēzeknes novada domes 04.06.2020. sēdes lēmumu,*



*protokols Nr.15, 3. § Aktualizēts ar Rēzeknes novada domes 06.05.2021. sēdes lēmumu,*

*protokols Nr.10, 41.§ Aktualizēts ar Rēzeknes novada pašvaldības pagaidu administrācijas 05.08.2021. sēdes*

*lēmumu, protokols Nr.6, 2.§ Aktualizēts ar Rēzeknes novada domes 02.12.2021. sēdes lēmumu,*

*protokols Nr.8, 11.§ Aktualizēts ar Rēzeknes novada domes 10.03.2022. ārkārtas sēdes lēmumu,*

*protokols Nr.8, 1.§ Aktualizēts ar Rēzeknes novada domes 21.07.2022. sēdes lēmumu,*

*protokols Nr.19, 59.§*

|  |
| --- |
| RĒZEKNES NOVADA  ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA  2019. – 2025. GADAM |
| IV. INVESTĪCIJU PLĀNS  2022. |



# Saturs

[Saturs 2](#_bookmark0)

[Ievads 3](#_bookmark1)

1. [Investīciju plāns 4](#_bookmark2)
2. [Projektu idejas 19](#_bookmark3)

# Ievads

I. PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

Rēzeknes novada pašvaldības nozīmīgākās investīcijas tiek noteiktas vienā no Attīstības programmas sadaļām – Investīciju plānā (1.att.).

II. STRATĒĢISKĀ DAĻA

Lai sasniegtu Stratēģiskajā daļā noteiktos vidēja termiņa uzstādījumus un īstenotu Rīcības plānā iekļautās aktivitātes un sasniegtu plānotos rezultātus, Investīciju plānā tiek ietverti ieguldījumi, kuri nepieciešami pašvaldībai laika posmā no 2019. līdz 2021. gadam.

III. RĪCĪBAS PLĀNS

Investīciju plānā tiek iekļautas arī projektu idejas, kuras plānots īstenot pēc 2021. gada.

Pašvaldība vismaz reizi gadā Investīciju plānu aktualizē, ņemot vērā tā izpildi un ikgadējo apstiprināto pašvaldības budžetu.

IV. INVESTĪCIJU PLĀNS

Aktualizēto Investīciju plānu apstiprina ar Rēzeknes novada domes lēmumu.

V. ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBA UN NOVĒRTĒŠANA

* 1. ATTĒLS. ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS SADAĻAS

## INVESTĪCIJU PLĀNS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Projekta nosaukums** | **Teritorija (viss novads, pagasts, pagastu**  **apvienība)** | **Projekta ieviesējs, kontaktpersona, sadarbības**  **partneris** | **Atbilstība rīcības virzieniem (RV), uzdevumiem (U)** | **Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta**  **Nr.)** | **Indikatīvā summa (eiro)** | **Pašvaldības budžets** | **ES fondu finansējums**  **(norādīt)** | **Citi**  **finansējuma**  **avoti (norādīt avotu)** | **Projekta plānotās darbības, rezultāti, rezultatīvie rādītāji** | **Projekta uzsākšanas gads** | **Projekta realizācijas termiņš** |
| 1. | Industriālo teritoriju tīkla izveide uzņēmējdarbības  veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados | Vērēmu, Griškānu, Sakstagala,  Stoļerovas, Lūznavas, Maltas, Ozolaines, Feimaņu, Ilzeskalna, Mākoņkalna pagasti | Rēzeknes pilsētas dome, Viļānu novada pašvaldība, Rēzeknes novada pašvaldība  (B. Arbidāne) | RV3.  Uzņēmējdarbības vide U6.Sakārtot un attīstīt infrastruktūru uzņēmējdarbības vides atbalstam |  | 4 824 809 | 526 931 | ERAF | Valsts budžeta dotācija | Radīta 67 darba vietas. Papildus piesaistītas nefinanšu investīcijas  4 081 783 EUR apmērā. Degradēto teritoriju samazinājums par 7 ha.  Pašvaldības autoceļu, ielu rekonstrukcija industriālās zonas pieejamības nodrošināšanai:   1. Nr.9607 “Rēzekne–Meļņova–Skudras” rekonstrukcija un asfalta seguma izbūve   1,530 km (Vērēmu pag.)   1. Nr.9610 “Lejas Ančupāni – Lejas Ančupāni” rekonstrukcija un asfalta   seguma izbūve 0,391 km (Vērēmu pag.)   1. Uļjanovas ciema Jaunatnes ielas rekonstrukcija, asfalta seguma un ielas   apgaismojuma izbūve 0,994 km (Sakstagala pag.)   1. Nr. 9202 „Madolesje–Sprukti–Viši–   Asāni” ceļa rekonstrukcija un divkārtu virsmas apstrādes seguma izbūve 2,099 km (Stoļerovas pag.)   1. Nr. 5627 “Litavnieki – Jupatovka” ceļa rekonstrukcija un divkārtu virsmas apstrādes seguma izbūve 1,895 km   (Griškānu pag.)   1. Nr.9632 “Ratinīki–Obricki” ceļa rekonstrukcija un asfalta seguma izbūve   0,436 km (Vērēmu pag.)   1. Veikta Jaunās ielas ( t.sk. pašvaldības autoceļa Nr.5603 “Staroščiki–Tuči–   Janapole”) rekonstrukcija, divkārtu virsmas apstrādes seguma izbūve 1,211 km (Griškānu pag.)   1. Nr. 6817 „Lūznava–Veczosna” ceļa pārbūve un asfalta seguma izbūve 4,433   km (Lūznavas pag.)   1. Maltas ciema Kalnu ielas pārbūve un asfalta seguma izbūve 1,238 km (Maltas   pag.)   1. Nr. 7627 “Tēviņi – Rital” pārbūve un asfalta seguma izbūve 0,27 km   (Ozolaines pag.)   1. Nr. 5231 „Vainova –Černoste” ceļa pārbūve un asfalta seguma izbūve 0,53   km (Feimaņu pag.)   1. Nr. 5811 „Gailumi–Gorsvani–Turlaji” ceļa pārbūve un divkārtu virsmas   apstrādes seguma izbūve 2,633 km (Ilzeskalna pag.)   1. Nr. 7238 „Lipušku centrs –   A.Strogonova” ceļa un Līgo ielas pārbūve un asfalta seguma izbūve 1,521 km (Mākoņkalna pag.) | 2017 | 15.09.2017.  – 15.06.2019. |
| 2. | Tehniski ekonomisko pamatojumu, kultūrvēstures pieminekļu arhitektoniskās izpētes un tehnisko projektu izstrāde | Viss novads |  | RV10.Kultūra  U23. Sekmēt kultūrmantojuma, kultūras pieminekļu un tradīciju saglabāšanu un atjaunošanu |  | 200 000 | PB | ES fondi |  | Izstrādāti TEP, veikta kultūrvēstures pieminekļu arhitektoniskā izpēte, izstrādāti tehniskie u. c. projekti | 2019 | 2019–2020 |
| 3. | Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes | Audriņu, Gaigalavas, | Rēzeknes novada pašvaldība  (B. Arbidāne) | RV11. Sasniedzamība U24. Sakārtot un  attīstīt drošu gājēju, velosatiksmes un |  | 1 231 578 | 239 224 | ELFLA |  | Pašvaldības grants ceļu/ielu posmu bez cietā seguma pārbūve:  1) Nr.4209 “M.Puderova–Audriņi” 2,700–1,800 (kadastra apzīmējums | 2018 | 03.04.2018.  – 21.05.2020. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Projekta nosaukums** | **Teritorija (viss novads, pagasts, pagastu**  **apvienība)** | **Projekta ieviesējs, kontaktpersona, sadarbības**  **partneris** | **Atbilstība rīcības virzieniem (RV), uzdevumiem (U)** | **Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta**  **Nr.)** | **Indikatīvā summa (eiro)** | **Pašvaldības budžets** | **ES fondu finansējums**  **(norādīt)** | **Citi**  **finansējuma**  **avoti (norādīt avotu)** | **Projekta plānotās darbības, rezultāti, rezultatīvie rādītāji** | **Projekta uzsākšanas gads** | **Projekta realizācijas termiņš** |
|  | novadā,  4. kārta | Lendžu, Nagļu, Vērēmu pagasti |  | transporta infrastruktūru |  |  |  |  |  | 78420040294), 1,800–1,280 km  (kadastra apzīmējums 78420030222) un Nr.4210 “Krīvmaize–Mežāri” 0,00 –1,580 km( Audriņu pagasts);   1. Nr. 5408 “Cīmota–Puisāni” 0,00 – 2,53 km (Gaigalavas pagasts); 2. Nr. 6612 “Ciskova–Cirmas stacija” 0,00 – 1,98 km (Lendžu pagasts)   4) Nr. 7405 “Ļodāni–Aizpūre” 0,00 – 2,30 km (Nagļu pagasts);  5) Nr. 9602 “Sondori–Loborži“ 0,00 – 1,55 km (Vērēmu pagasts). |  |  |
| 4. | Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 1. kārta | Čornajas, Silmalas, Griškānu pagasti | Rēzeknes novada pašvaldība  Inga Zapāne, tālr. 64607185 | RV11. Sasniedzamība U24. Sakārtot un  attīstīt drošu gājēju, velosatiksmes un transporta infrastruktūru |  | 1 061 504 | 106 150 | ELFLA 955 354 |  | 1)Nr.4629 “Čornaja–Melnais Dukstigals” 0,00 – 1,80 km (Čornajas pagasts);  2)Nr.8814 “Hatki–Pustinka” 0,00 – 3,4 km un Nr. Nr.8816 “Hatki–Bodrovka1” 0,00 – 0,431 km (Silmalas pagasts,); 3)Nr.5611 „Čapkova–Geikina” 0,00 – 1,157 km (Griškānu pagasts); | 2018 | 2018–2019 |
| 5. | Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā,  2. kārta | Bērzgales, Dricānu, Nautrēnu, Kantinieku, Rikavas, Sakstagala pagasti | Rēzeknes novada pašvaldība  Inga Zapāne, tālr. 64607185 | RV11. Sasniedzamība U24. Sakārtot un  attīstīt drošu gājēju, velosatiksmes un transporta infrastruktūru |  | 1 500 000 | 150 000 | ELFLA |  | Pašvaldības grants ceļu/ielu posmu bez cietā seguma pārbūve:   1. Nr.4401 “Bērzgale – Červonka” 0,00 – 2,20 km (Bērzgales pagasts); 2. Nr.5030 “Viļumi – Pilcene” 0,00 – 4,920 km (Dricānu pagasts); 3. Nr.7502 “Saukavieši – Diervas” 0,00 – 2,50 km (Nautrēnu pagasts);   4) Nr.6005 “Kozlovka – Sūļi” 0,00 – 1,80 km ( Kantinieku pagasts);   * 1. Nr.8201 “Jaunrikava –Kaļvi” 0,00 – 2,34 km ( Rikavas pagasts);   2. Nr.8603 “Uļjanova – Vorkaļi” 0,00 – 2,72 km (Sakstagala pagasts) | 2019 | 2019–2021 |
| 6. | Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 3. kārta | Feimaņu, Kaunatas, Ozolaines,  Ozolmuižas, Pušas, Stoļerovas pagasti | Rēzeknes novada pašvaldība  Inga Zapāne, tālr. 64607185 | RV11. Sasniedzamība U24. Sakārtot un  attīstīt drošu gājēju, velosatiksmes un transporta infrastruktūru |  | 1 230 050 | 269 730 | ELFLA 960 320 |  | 1. Nr.5204 “Pūdnīki–Veideres” 0,00 – 2,1 km (Feimaņu pagasts); 2. Autoceļš Dubuļi–Lielais Liepu Kalns (kopgarums: 3,170 km, tai skaitā   autoceļu posmi: Nr.6277 “Černiki– Malinovka” 0,00– 2,660 km;  Nr. 6264 “Vaišļi–Kromani” 3,700–3,54 km; Nr.6261 “Matuļi–Novinka–Dzerkaļi– Eisaki” 6,400–6,050 km (Kaunatas pagasts);   1. Nr.7619 “A13–Laizāni–Groverišķi–   Pauliņi” 0,00 – 2,1 km (Ozolaines pagasts);   1. Nr.7805 “Spundžāni–Drejerovka–   Mazie Garanči” 4,207 – 3,608 km (Ozolmuižas pagasts);  5) Nr.8015 “Žierkli–Loci” 1,60 – 2,76 km (Pušas pagasts);  6) Nr.9206 “A/cV579–Rosica” 0,00–  0,500 km un Torņa iela Rosicā 0,00– 0,413 km (Stoļerovas pagasts) | 2018 | 2018–2021 |
| 7. | Uzņēmējdarbībai piemērotas infrastruktūras attīstība | Viss novads | Rēzeknes novada pašvaldība | RV3.  Uzņēmējdarbības vide  U6. Sakārtot un attīstīt infrastruktūru uzņēmējdarbības vides atbalstam |  | 3 300 000 | PB | ES fondi |  | Nodrošināta uzņēmējdarbības videi labvēlīgu teritoriju attīstība, sasniedzamība un teritoriju pievilcība investīciju piesaistei | 2019 | 2019–2023 |
| 8. | Degradēto teritoriju revitalizācija, sakopšana, attīstīšana saimnieciskās  darbības un dzīvojamās zonās | Viss novads | Rēzeknes novada pašvaldība | RV15. Dabas aizsardzība  U31. Nodrošināt vides aizsardzību, dabas resursu  saglabāšanu un |  | 700 000 | PB | ES fondi |  | Revitalizētas teritorijas, attīstītas saimnieciskās darbības teritorijas, palielinātas privāto dzīvojamo māju apbūves teritorijas, radīta labvēlīga vide investīciju piesaistei un uzņēmējdarbības veicināšanai | 2019 | 2019–2023 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Projekta nosaukums** | **Teritorija (viss novads, pagasts, pagastu**  **apvienība)** | **Projekta ieviesējs, kontaktpersona, sadarbības**  **partneris** | **Atbilstība rīcības virzieniem (RV), uzdevumiem (U)** | **Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta**  **Nr.)** | **Indikatīvā summa (eiro)** | **Pašvaldības budžets** | **ES fondu finansējums**  **(norādīt)** | **Citi**  **finansējuma**  **avoti (norādīt avotu)** | **Projekta plānotās darbības, rezultāti, rezultatīvie rādītāji** | **Projekta uzsākšanas gads** | **Projekta realizācijas termiņš** |
|  |  |  |  | ilgtspējīgu apsaimniekošanu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Tūrisma infrastruktūras izveide antropogēnās slodzes samazināšanai pārrobežu dabas  teritorijās Latvijā un Krievijā / Managing the anthropogenic load– reducing tourism infrastructure in cross border nature territories in LV and RU – NATE | Viss novads | Rēzeknes novada pašvaldība, Lugas un Pļusas rajonu administrācijas (Krievija), kontaktpersona Sintija Batare | RV4. Tūrisms un amatniecība  U8. Pilnveidot tūrisma infrastruktūru RV15. Dabas aizsardzība  U31. Nodrošināt vides aizsardzību, dabas resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu |  | 461 456 | 46 146 | 415 310 |  | Dabas izziņas un tūrisma infrastruktūras izveide Rēzeknes novada Čornajas pagastā: skatu torņa, lapenes, pastaigu laipas, putnu novērošanas slēpņu, autotransporta laukuma izbūve, pludmales, esošās laivu piestātnes  teritorijas labiekārtošana, velomaršruta Čornaja – Lūznava aprīkošana | 2019 | 2019–2021 |
| 10. | Automašīnu stāvlaukuma ierīkošana un  piebraucamā ceļa pie ezera, laivu piestātnes, gājēju celiņa līdz ezeram ierīkošana pie Meirānu ezera pludmales | Bērzgales pagasts | Rēzeknes novada pašvaldība,  Arvīds Dunskis, 228378899 | RV11. Sasniedzamība U24. Sakārtot un  attīstīt drošu gājēju, velosatiksmes un transporta infrastruktūru |  | 20 000 | 2000 | 18 000 |  | Automašīnu stāvlaukuma ierīkošana, laivu piestātnes un piebraucamā ceļa pie ezera laivu piestātnes ierīkošana, gājēju celiņa līdz ezeram ierīkošana pie Meirānu ezera pludmales | 2019 | 2019–2020 |
| 11. | Rēzeknes novada publisko zaļo un zilo zonu labiekārtošana | Viss novads | Peldvietu ierīkotāji vai apsaimniekotāji, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija | RV13. Publiskā ārtelpa  U28. Labiekārtot publiskās teritorijas, zaļās un zilās zonas |  | 180 000 | PB | ES fondi |  | Labiekārtotas zaļās zonas, nodrošinātas peldvietas un to labiekārtojums atbilst drošības un sanitārajām normām, | 2019 | 2019–2021 |
| 12. | Lūznavas muižas parka rekonstrukcija un labiekārtošana | Lūznavas pagasts | VKPAI, KM, Dabas  aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija, pagasta pārvalde | RV10. Kultūra  U23. Sekmēt kultūrmantojuma, kultūras pieminekļu un tradīciju saglabāšanu un atjaunošanu  RV13. Publiskā ārtelpa  U28. Labiekārtot publiskās teritorijas, zaļās un zilās zonas RV15. Dabas aizsardzība  U31. Nodrošināt vides aizsardzību, dabas resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu | 56, 57 | 50 000 | PB | ES fondi |  | Vēsturiskā parka ainavas rekonstrukcijas meta un plāna izstrāde, parka dendroloģisko un ainavisko vērtību inventarizāciju parka celiņu sakārtošana, rotaļu laukuma izveide, dīķu tīrīšana |  | 2017–2019 |
| 13. | Kaunatas sporta stadiona rekonstrukcija | Kaunatas pagasts |  | RV9. Sports  U20. Pilnveidot sporta un aktīvās atpūtas  materiāltehnisko bāzi un infrastruktūru |  | 320 000 | PB | ES fondi |  | Rekonstruēts sporta stadions Rēzeknes novada Kaunatas pagastā | 2019 | 2019–2020 |
| 14. | Nautrēnu vidusskolas sporta zāles būvniecība | Rēzeknes novada pašvaldības  Nautrēnu pagasta pārvalde | Rēzeknes novada pašvaldības  Nautrēnu pagasta pārvalde | RV2. Izglītība  U3. Pilnveidot izglītības iestāžu infrastruktūru un  materiāltehnisko bāzi |  | 1 000 000 | PB | ES fondi |  | Sporta zāles būvniecība atbilstoši standartiem | 2020 | 2019–2023 |
| 15. | Čornajas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes aktīvās | Čornajas pagasts |  | RV2. Izglītība  U3. Pilnveidot izglītības iestāžu |  | 800 000 | PB | ES fondi |  | Veikta sporta un aktīvās atpūtas zāles izbūve, pieejamas ūdens, smilšu  terapijas, nodrošināta aktīva atpūta bērniem | 2019 | 2019–2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Projekta nosaukums** | **Teritorija (viss novads, pagasts, pagastu**  **apvienība)** | **Projekta ieviesējs, kontaktpersona, sadarbības**  **partneris** | **Atbilstība rīcības virzieniem (RV), uzdevumiem (U)** | **Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta**  **Nr.)** | **Indikatīvā summa (eiro)** | **Pašvaldības budžets** | **ES fondu finansējums**  **(norādīt)** | **Citi**  **finansējuma**  **avoti (norādīt avotu)** | **Projekta plānotās darbības, rezultāti, rezultatīvie rādītāji** | **Projekta uzsākšanas gads** | **Projekta realizācijas termiņš** |
|  | atpūtas un sporta zāles izbūve |  |  | infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | LLI 341 Aging in comfort/Senioru sociālā iekļaušana | Viss novads | Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekts, kontaktpersona Inta Rimšāne | RV7. Sociālā aprūpe U16. Pilnveidot sociālo aprūpi, pakalpojumus |  | 65 409 | 6 541 | 55 598 | 3 271 | Uzlabota sociālo pakalpojumu kvalitāte mājas aprūpē, ko nodrošina mobilās brigādes – profesionālu aprūpētāju komandas, sniedzot vecāka gadagājuma cilvēkiem mājas aprūpi un medicīnisko palīdzību. | 2018 | 2018–2020 |
| 17. | Gaigalavas pagasta Sociālās aprūpes dienas centra rekonstrukcija un teritorijas  labiekārtošana | Gaigalavas pagasts |  | RV7. Sociālā aprūpe U17. Attīstīt sociālo infrastruktūru un  materiāltehnisko bāzi |  | 70 000 | PB | ES fondi |  | Veikta ēkas rekonstrukcija, teritorijas labiekārtošana | 2019 | 2019–2021 |
| 18. | Aktīvais nodarbinātības pasākums „Algoti  pagaidu sabiedriskie darbi” | Viss novads | Rēzeknes novada pašvaldība, NVA, kontaktpersona Liene Skudra | RV3.  Uzņēmējdarbības vide  U7. Veicināt uzņēmējdarbības  atbalsta pasākumus |  | 563 166 |  |  | Valsts dotācija 563 166 | Nodrošināta bezdarbnieku darba iemaņu iegūšana un uzturēšana pašvaldību izveidotajās darba vietās, veicot tādus algotus pagaidu sabiedriskos darbus, kas rada sociālu labumu sabiedrībai | 2015 | 2019 |
| 19. | PROTI un DARI | Viss novads | Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, kontaktpersona Gunita Veismane | RV2. Izglītība  U5. Pilnveidot un attīstīt prasmes un iemaņas dažādām mērķa grupām |  | 290 700 | 24 000 | 266 693 |  | Attīstīt NVA nereģistrēto jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā, sniegts atbalsts jauniešiem, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu | 2016 | 2016–2020 |
| 20. | Dricānu kultūras nama skatuves pārbūve | Dricānu pagasts | Dricānu pagasta pārvalde | RV10. Kultūra U22. Attīstīt kultūras  iestāžu/objektu infrastruktūru un  materiāltehnisko bāzi |  | 30 000 | 90% | LAD |  | Dricānu KN skatuves dēļu grīdas, podestu, elektroinstalācijas un apgaismojuma nomaiņa, kosmētiskais remonts. | 2019 | 2019–2021 |
| 21. | Ozolaines pagasta Kampišķu vecticībnieku lūgšanas nama rekonstrukcija | Ozolaines pagasts | Ozolaines pagasta pārvalde | RV10.Kultūra  U23. Sekmēt kultūrmantojuma, kultūras pieminekļu un tradīciju saglabāšanu un atjaunošanu |  | 200 000 |  | LEADER |  | Tiks veikta Kampišķu vecticībnieku lūgšanas nama rekonstrukcija: apsildes tehniskā risinājuma izvēle un ieviešana, pamatu remonts, fasāžu rekonstrukcija, jumta defektu remonts, elektroinstalācijas sakārtošana, zibens aizsardzības projekta sagatavošana un realizācija, ugunsdrošības signalizācijas projekta sagatavošana un realizācija. |  | 2024 |
| 22. | Lūznavas muižas kompleksa ēku revitalizācija | Lūznavas pagasts | Pārrobežu sadarbības programma | RV4. Tūrisms un amatniecība  U8. Pilnveidot tūrisma infrastruktūru  RV10. Kultūra  U23. Sekmēt kultūrmantojuma, kultūras pieminekļu un tradīciju saglabāšanu un atjaunošanu |  | 950 000 | PB | ES fondi |  | Lūznavas muižas kompleksa ēku pārbūve un jaunu pakalpojumu radīšana |  | 2019–2022 |
| 23. | Zosnas muižas sagatavošana pakalpojumu sniegšanai | Lūznavas pagasts | Valsts iestādes, Lietuvas, Baltkrievijas, Krievijas, Norvēģijas pašvaldības, kultūras iestādes | RV4. Tūrisms un amatniecība  U8. Pilnveidot  tūrisma infrastruktūru RV10. Kultūra  U23. Sekmēt kultūrmantojuma, kultūras pieminekļu un tradīciju saglabāšanu un atjaunošanu | 62 | 10 000 | PB | ES fondi |  | Veikti muižas sagatavošanas darbi pakalpojumu sniegšanai |  | 2019–2022 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Projekta nosaukums** | **Teritorija (viss novads, pagasts, pagastu**  **apvienība)** | **Projekta ieviesējs, kontaktpersona, sadarbības**  **partneris** | **Atbilstība rīcības virzieniem (RV), uzdevumiem (U)** | **Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta**  **Nr.)** | **Indikatīvā summa (eiro)** | **Pašvaldības budžets** | **ES fondu finansējums**  **(norādīt)** | **Citi**  **finansējuma**  **avoti (norādīt avotu)** | **Projekta plānotās darbības, rezultāti, rezultatīvie rādītāji** | **Projekta uzsākšanas gads** | **Projekta realizācijas termiņš** |
| 24. | Autostāvvietas izbūve  F. Trasuna “Kolnasāta” teritorijā un muzeja dzīvojamās mājas  konstrukciju protezēšana | Sakstagala pagasts | Rēzeknes novada pašvaldība | RV10. Kultūra U22. Attīstīt kultūras  iestāžu/objektu infrastruktūru un  materiāltehnisko bāzi RV12. Infrastruktūra  U26. Attīstīt publisko inženiertehnisko infrastruktūru |  | 31 000 | 2 000 | 29 000 |  | „Kolnasātas” autostāvlaukuma izbūve, muzeja ēkas saglabāšana, veicot konstrukciju atjaunošanu | 2018 | 2018–2019 |
| 25. | Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centru uzturēšana Rēzeknes novadā | Maltas, Kaunatas, Dricānu un  Nautrēnu pagasti | Rēzeknes novada pašvaldība  Inga Zapāne, tālr. 64607185 | RV5. Pārvalde  U11. Attīstīt efektīvu pašvaldības darbu un sadarbību ar  iedzīvotājiem |  | 15 600 | 1 800 |  | Valsts mērķdotācija 13 800 | Izveidoti un savu darbību veic 4 Valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri Rēzeknes novadā: Dricānos, Kaunatā, Maltā un Rogovkā. | 2017 | katru gadu |
| 26. | Atbalsts izglītojamo individuālo  kompetenču attīstībai | Viss novads | Valsts izglītības un satura centrs, kontaktpersona Anita Rudziša | RV2. Izglītība  U2. Uzlabot izglītības kvalitāti, piedāvājumu un pieejamību |  | 157 000 |  | 157 000 |  | Nodrošināta izglītības pakalpojumu daudzveidība, uzlabotas izglītojamo kompetences un mācību sasniegumi, ieviestas jaunas mācību metodes un organizēti ārpusstundu pasākumi, pielietojot izglītojamiem ar dažādām spējām individuālu pieeju | 2017 | 2017–2019 |
| 27. | „European Connections in Digital Arts – EUCIDA  (Digitālā māksla aptver Eiropu – LV) | Viss novads | Digitālās mākslas centrs Dublinā  (Īrija). Partneri – digitālās mākslas centrs Belfortā (Francija) kontaktpersona  Inta Rimšāne | RV10. Kultūra U21. Saglabāt  esošās tradīcijas un attīstīt daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras piedāvājumu |  | 96 000 | 40 000 |  |  | Iedzīvotājiem tiks nodrošināta iespēja apskatīt Īrijas, Francijas un Latvijas mākslinieku radītās digitālās mākslas izstādes Lūznavas muižā, klātienē iepazīties ar dažādu valstu māksliniekiem, apmeklēt radošās darbnīcas, kā arī izmēģināt digitālās lāzeriekārtas iespējas mākslas darbu radīšanā | 2017 | 2017–2020 |
| 28. | Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā! | Viss novads | Rēzeknes novada pašvaldība,  Natālija Bernāne tālr. 28711023 | RV6. Veselība U15. Veicināt veselīgu  dzīvesveidu |  | 771 376 |  | ESF  finansējums 85% | Valsts budžeta  finansējums 15% | Rēzeknes novadā izveidota veselības un profilakses skola ar piecām filiālēm, kurā noorganizētas dažādas veida lekcijas/ praktiskās nodarbības veselības un  slimību profilakses jomā, iesaistīti vismaz 20% no Rēzeknes novadā dzīvojošajiem cilvēkiem un veicināta viņu dzīves paradumu maiņa par labu veselīgam dzīvesveidam, izveidota novada mājas lapā [www.rezeknesnovads.lv](http://www.rezeknesnovads.lv/) sadaļa ar VP skolas mācību materiāliem, sekmēta novadā dzīvojošo dzīves kvalitātes paaugstināšanās un dzīvildzes pagarināšanās | 2017 | 2017–2023 |
| 29. | Pieredzes apmaiņa starp Rēzeknes novada administrācijas darbiniekiem, novada izglītības un kultūras iestāžu, audzēkņu, pedagogu, sociālo darbinieku un Latvijas un ārvalstu sadraudzības pašvaldībām administratīvās kapacitātes stiprināšanai | Viss novads | Pašvaldības, ārvalstu partneri | RV5. Pārvalde  U11. Attīstīt efektīvu pašvaldības darbu un sadarbību ar  iedzīvotājiem  U13. Īstenot ārējo sadarbību reģionālā, nacionālā un  starptautiskā līmenī |  | 80 000 | PB | ES fondi |  | Izveidota sadarbība, veikti pieredzes apmaiņas pasākumi |  | 2019–2021 |
| 30. | Europe Direct informācijas centrs Austrumlatgalē | Rēzeknes novads, Rēzeknes pilsēta | Rēzeknes novada pašvaldība, kontaktpersona  Inta Rimšāne | RV5. Pārvalde U13. Īstenot ārējo  sadarbību reģionālā, nacionālā un  starptautiskā līmenī |  | 20 000 |  | 20 000 |  | Pieredzes apmaiņas braucieni uz ES pašvaldībām un semināri par uzņēmējdarbības, sociālajām un tūrisma iespējām ES | 2018 | 2018–2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Projekta nosaukums** | **Teritorija (viss novads, pagasts, pagastu**  **apvienība)** | **Projekta ieviesējs, kontaktpersona, sadarbības**  **partneris** | **Atbilstība rīcības virzieniem (RV), uzdevumiem (U)** | **Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta**  **Nr.)** | **Indikatīvā summa (eiro)** | **Pašvaldības budžets** | **ES fondu finansējums**  **(norādīt)** | **Citi**  **finansējuma**  **avoti (norādīt avotu)** | **Projekta plānotās darbības, rezultāti, rezultatīvie rādītāji** | **Projekta uzsākšanas gads** | **Projekta realizācijas termiņš** |
| 31. | Rāznas ezera krasta nostiprināšana | Mākoņkalna pagasts |  | RV13. Publiskā ārtelpa  U28. Labiekārtot publiskās teritorijas, zaļās un zilās zonas |  | 400 000 | PB | ES fondi |  | Izveidojot uz nostiprinošās būves gājēju celiņu, apgaismojumu, laivu nolaišanas vietu utt.) |  | 2019–2021 |
| 32. | Mākoņkalna pilsdrupu konservācija | Mākoņkalna pagasts |  | RV10.Kultūra  U23. Sekmēt kultūrmantojuma, kultūras pieminekļu un tradīciju saglabāšanu un atjaunošanu |  | 80 000 | PB | ES fondi |  | Veikta pilsdrupu konservācija un restaurācija |  | 2019–2021 |
| 33. | Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai | Viss novads | IKVD,  kontaktpersona Lilija Šodnaka | RV2. Izglītība  U2. Uzlabot izglītības kvalitāti, piedāvājumu un pieejamību |  | 415 000 |  | 415 000 |  | Individuāls atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamajiem | 2017 | 2017–2022 |
| 34. | Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide | Viss novads | VIAA,  kontaktpersona Gunita Veismane | RV2. Izglītība  U5. Pilnveidot un attīstīt prasmes un iemaņas dažādām mērķa grupām  RV3.  Uzņēmējdarbības vide  U7. Veicināt uzņēmējdarbības  atbalsta pasākumus |  | 3 200 |  | 3 200 |  | Informatīvā atbalsta sniegšana nodarbinātajām personām par dalības iespējām, mērķa grupas uzrunāšana un konsultēšana par mācību iespējām, aktivizēšana, motivēšana iesaistei mācībās | 2017 | 2017–2022 |
| 35. | Rēzeknes novada teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas izstrāde | Rēzeknes novads | Rēzeknes novada pašvaldība | RV5. Pārvalde  U11. Attīstīt efektīvu pašvaldības darbu un sadarbību ar  iedzīvotājiem |  | 11 500 | 11 500 |  |  | Izstrādāts teritorijas plānojuma kartogrāfiskais materiāls, aktualizētas apgrūtinātās teritorijas un pašvaldības infrastruktūras objektu atrašanās vietas | 2017 | 2017–2019 |
| 36. | Rēzeknes novada attīstības programmas  2019.–2025.gadam izstrāde | Rēzeknes novads | Rēzeknes novada pašvaldība, kontaktpersona Anna Jaudzema | RV5. Pārvalde  U11. Attīstīt efektīvu pašvaldības darbu un sadarbību ar  iedzīvotājiem |  | 21 223 | 21 223 |  |  | Izstrādāta jauna attīstības programma, organizēta sabiedrības iesaiste plānošanas procesā, apzinātas iedzīvotāju vajadzības, izstrādāts  pašvaldības rīcību plāns turpmākajiem 7 gadiem | 2018 | 2018–2019 |
| 37. | Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu individuālo aizsargjoslu (aizsardzības zonu) projekta izstrāde | Rēzeknes novads | Rēzeknes novada pašvaldība, kontaktpersona Anna Jaudzema | RV10.Kultūra  U23. Sekmēt kultūrmantojuma, kultūras pieminekļu un tradīciju saglabāšanu un atjaunošanu |  | 6 900 | 6 900 |  |  | Veikta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu apsekošana. Izstrādāti valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu individuālo aizsargjoslu (aizsardzības zonu) projekti valsts nozīmes kultūras pieminekļiem Rēzeknes novadā | 2018 | 2018–2019 |
| 38. | Pārrobežu reģionu tūrisma maršruta izveide "Sekojot inženieru idejām" Latvijā un Krievijā /  Development of cross border region tourist route “Following the engineering ideas” in LV and RU | Viss novads | Rēzeknes novada pašvaldība, Lugas un Pļusas rajonu administrācijas (Krievija), kontaktpersona Sintija Batare | RV4. Tūrisms un amatniecība  U8. Pilnveidot  tūrisma infrastruktūru  U9. Veicināt tūrisma produktu/pakalpojumu attīstīšanu un popularizēšanu |  | 263 825 | 26 383 | 237 443 |  | Tūrisma infrastruktūras un maršruta izveide Lūznavā (Latvija), Pļusā un Lugā (Krievija), balstoties uz vietējo resursu izmantošanu, un veicinās kultūras,  zinātnes un vēsturiskās saiknes, kas vērstas uz tūristu piesaisti pierobežas reģionos. | 2019 | 2019–2021 |
| 39. | LLI 386  Transformations from Slum to Chic  /Degradēto teritoriju revitalizācija | Viss novads | Biedrība Eiroreģions "Ezeru zeme", Latvijas– Lietuvas pārrobežu projekts, kontaktpersona Sintija Batare | RV15. Dabas aizsardzība  U31. Nodrošināt vides aizsardzību, dabas resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu |  | 75 761 | 7 576 | 64 396 | 3 788 | Revitalizētas pašvaldību īpašumā esošās degradētās teritorijas, pārveidojot tās par pievilcīgām un ilgtspējīgi  izmantojamām, izstrādāta metodiskā rokasgrāmata plānotājiem, četras  attīstības koncepcijas un rīcības plāni pilotteritoriju revitalizācijai. | 2018 | 2018–2020 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Projekta nosaukums** | **Teritorija (viss novads, pagasts, pagastu**  **apvienība)** | **Projekta ieviesējs, kontaktpersona, sadarbības**  **partneris** | **Atbilstība rīcības virzieniem (RV), uzdevumiem (U)** | **Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta**  **Nr.)** | **Indikatīvā summa (eiro)** | **Pašvaldības budžets** | **ES fondu finansējums**  **(norādīt)** | **Citi**  **finansējuma**  **avoti (norādīt avotu)** | **Projekta plānotās darbības, rezultāti, rezultatīvie rādītāji** | **Projekta uzsākšanas gads** | **Projekta realizācijas termiņš** |
| 40. | Zivju krājumu papildināšana Rēzeknes novada publiskajos ezeros | Viss novads | Rēzeknes novada pašvaldība, uzņēmēji | RV15. Dabas aizsardzība  U31. Nodrošināt vides aizsardzību, dabas resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu |  | 119 000 | 17 000 |  | Latvijas Zivju fonds | Rēzeknes novada publiskajos ezeros tiks papildināti zivju krājumi | 2019 | 2019 – 2021 |
| 41. | Veicināt izziņas, dabas un sakrālā tūrisma  attīstību (projekts "Kas pagātni pētī – nākotni svētī", informācijas plākšņu un stendu ar informāciju par vēstures vai dabas objektu uzstādīšana Bērzgales pagastā) | Bērzgales pagasts | Rēzeknes novada pašvaldība, Daila Ekimāne, 26185204,  SIA "Inteco Wood", SIA "Metākdekors | RV10.Kultūra  U23. Sekmēt kultūrmantojuma, kultūras pieminekļu un tradīciju saglabāšanu un atjaunošanu  RV13. Publiskā ārtelpa  U28. Labiekārtot publiskās teritorijas, zaļās un zilās zonas |  | 5 194 | 519 | ELFLA 4 675 |  | Veikta kultūras mantojuma izpēte un dokumentēšana, popularizēšana, dažādu vecuma un mērķa grupu aktīva iesaiste. Bērzgales pagastā pie kultūras, tūrisma un dabas objektiem uzstādītas informācijas plāksnes un stendi ar informāciju par objektu. | 2018 | 2018–2019 |
| 42. | Kultūras iestāžu pielāgošana personām ar kustību  traucējumiem (pacēlāja ierīkošana Bērzgales kultūras namā) | Bērzgales pagasts | Rēzeknes novada pašvaldība,  Arvīds Dunskis, 28378899 | RV10. Kultūra U22. Attīstīt kultūras  iestāžu/objektu infrastruktūru un  materiāltehnisko bāzi RV7. Sociālā aprūpe  U17. Attīstīt sociālo infrastruktūru un  materiāltehnisko bāzi |  | 150 000 |  | ELFLA |  | Ierīkots pacēlājs Bērzgales kultūras namā cilvēkiem ar kustību traucējumiem | 2021 | 2021–2025 |
| 43. | Sakstagala pagasts Bērnu rotaļu laukuma "Bērnu smaids" izveide PII "Skudriņa" teritorija | Sakstagala pagasts |  | RV2. Izglītība  U3. Pilnveidot izglītības iestāžu infrastruktūru un  materiāltehnisko bāzi |  | 6 800 | 680 | 6 120 |  | Ierīkots jauns rotaļu laukums, šķēršļu tilts, rotaļu namiņš, rotaļu pilsētiņa,  trīsvietīgas šūpoles un 2 atspērienšūpoles | 2018 | 2017–2019 |
| 44. | Labiekārtots pludmales laukums bez  inženiertīkliem Maltas upes krastā | Silmalas pagasts | Silmalas pagasta pārvalde | RV13. Publiskā ārtelpa  U28. Labiekārtot publiskās teritorijas, zaļās un zilās zonas |  | 17 510 | 17 510 |  |  | Izveidota labiekārtota pludmale Silmalas pagasta Kruķu ciemā | 2019 | 2019 |
| 45. | Ēkas Brīvības ielā 6, Maltā vienkāršotā atjaunošana | Maltas pagasts | Rēzeknes novada pašvaldība | RV5. Pārvalde  U12. Uzlabot pašvaldības  ēku/īpašumu pārvaldi |  | 404 000 | 404 000 |  |  | Ēkas vienkāršotā atjaunošana | 2018 | 2018–2019 |
| 46. | Sauliķu ezera Maltas pagastā krasta labiekārtošana un  atpūtas zonas izveide.1.kārta | Maltas pagasts | Rēzeknes novada pašvaldība | RV13. Publiskā ārtelpa  U28. Labiekārtot publiskās teritorijas, zaļās un zilās zonas |  | 15 000 | PB | ES fondi |  | Zemes klātnes uzbēruma nodrošināšana plūdu novēršanai pavasara un rudens periodos; atpūtas zonas ierīkošana; pontona laipas uzstādīšana; koka celiņa  ierīkošana; koka barjeras, soliņu, atkritumu urnu, ielu vingrošanas elementu uzstādīšana u. c. | 2019 | 2019–2025 |
| 47. | Maltas kultūras nama parka labiekārtošana un atpūtas zonas izveide | Maltas pagasts | Rēzeknes novada pašvaldība | RV13. Publiskā ārtelpa  U28. Labiekārtot publiskās teritorijas, zaļās un zilās zonas |  | 50 000 | PB | ES fondi |  | Paredzēts izveidot celiņu un laukumu  tīklu, uzstādīt soliņus un atkritumu urnas, veikt apstādījumu ierīkošanu utt. | 2019 | 2019–2020 |
| 48. | Rozentovas parka Maltas pagastā degradētās teritorijas sakārtošana un parka labiekārtošana publiskai  izmantošanai, projekta izstrāde | Maltas pagasts | Rēzeknes novada pašvaldība | RV13. Publiskā ārtelpa  U28. Labiekārtot publiskās teritorijas, zaļās un zilās zonas  RV15. Dabas aizsardzība |  | 70 000 | PB | ES fondi |  | Parka teritorijas sakārtošana un labiekārtošana. Parka teritorijas  sakārtošana. Veco koku izzāģēšana un jauno iestādīšana; celiņu tīkla izveide; atpūtas vietu ierīkošana; soliņu un  atkritumu urnu uzstādīšana u. c. | 2019 | 2019–2025 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Projekta nosaukums** | **Teritorija (viss novads, pagasts, pagastu**  **apvienība)** | **Projekta ieviesējs, kontaktpersona, sadarbības**  **partneris** | **Atbilstība rīcības virzieniem (RV), uzdevumiem (U)** | **Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta**  **Nr.)** | **Indikatīvā summa (eiro)** | **Pašvaldības budžets** | **ES fondu finansējums**  **(norādīt)** | **Citi**  **finansējuma**  **avoti (norādīt avotu)** | **Projekta plānotās darbības, rezultāti, rezultatīvie rādītāji** | **Projekta uzsākšanas gads** | **Projekta realizācijas termiņš** |
|  |  |  |  | U31. Nodrošināt vides aizsardzību, dabas resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Rozentovas kapu projekta izstrāde un īstenošana | Maltas pagasts | Rēzeknes novada pašvaldība | RV13. Publiskā ārtelpa  U28. Labiekārtot publiskās teritorijas, zaļās un zilās zonas |  | 300 000 | PB | ES fondi |  | Jaunajos Rozentovas kapos jāparedz celiņu izbūve un sektoru ierīkošana, autostāvvietas izbūve un atkritumu konteineru laukumu izveide | 2019 | 2019–2025 |
| 50. | Skolas ielas un Brīvības ielas posma rekonstrukcija Maltas  pagastā | Maltas pagasts | Rēzeknes novada pašvaldība | RV11. Sasniedzamība U24. Sakārtot un  attīstīt drošu gājēju, velosatiksmes un transporta infrastruktūru |  | 700 000 | PB | ES fondi |  | Ielas rekonstrukcijas darbi, tajā skaitā apgaismojuma sistēmas izbūve, asfalta segums, ietve. Posma garums: 1,2 km | 2019 | 2019–2025 |
| 51. | Maltas sporta stadiona žoga izbūve | Maltas pagasts | Rēzeknes novada pašvaldība | RV9. Sports U20. Pilnveidot sporta  un aktīvās atpūtas materiāltehnisko bāzi un infrastruktūru |  | 50 000 | PB | ES fondi |  | Žoga izbūve, laistīšanas sistēmas ierīkošana sporta stadiona uzturēšanai | 2020 | 2020–2025 |
| 52. | Administratīvās ēkas pārbūve Skolas ielā 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads | Maltas pagasts | Rēzeknes novada pašvaldība, Maltas apvienības pārvalde | RV6. Veselība  U14. Pilnveidot veselības aprūpes pakalpojumus, pieejamību |  | 200 000 | 15% |  | Valsts aizņēmums (85%) | Ēkas pārbūve veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanai (ģimenes ārstu prakses, zobārsts) | 2022 | 2022–2025 |
| 53. | Elektrojaudas palielināšana Maltas vidusskolas infrastruktūrai | Maltas pagasts | Rēzeknes novada pašvaldība | RV2. Izglītība  U3. Pilnveidot izglītības iestāžu infrastruktūru un  materiāltehnisko bāzi |  | 35 000 | PB | ES fondi |  | Elektrotīkla jaudas palielināšana un ar to saistīto darbu veikšana | 2020 | 2020–2025 |
| 54. | Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūve Ilzeskalna un Vērēmu pagastos | Ilzeskalna un Vērēmu pagasts | Rēzeknes novada pašvaldība, Vērēmu pagasta pārvalde, Ilzeskalna pagasta pārvalde | RV12. Infrastruktūra  U26. Attīstīt publisko inženiertehnisko infrastruktūru |  | 35 044 | 21 625 | 13 419 |  | Nodrošināta pašvaldības nozīmes meliorācijas novadgrāvju atjaunošana | 2017 | 2017–2019 |
| 55. | ES mantojuma dienas | Lūznavas pagasta pārvalde | Inga Drele, 29473700,  inga.drele@rezekn esnovads.lv | RV10. Kultūra U21. Saglabāt esošās  tradīcijas un attīstīt daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras piedāvājumu |  | 3 000 |  | VKKF LKP | VKKF LKP | Festivāls | 2019 | 14.09.2019. |
| 56. | Lūznavas muižas parka teritorijas dabas vērtību saglabāšana un aizsardzība I kārta | Lūznavas pagasts | Inga Drele, 29473700,  inga.drele@rezekn esnovads.lv | RV15. Dabas aizsardzība  U31. Nodrošināt vides aizsardzību,  dabas resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu | 12, 57 | 16 901 |  | Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonda | Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonda | Izbūvēta labiekārtota WC Lūznavas muižas parkā. | 2017 | 16.03.2017.  – 30.10.2019. |
| 57. | Lūznavas muižas parka teritorijas dabas vērtību saglabāšana un aizsardzība II kārta | Lūznavas pagasts | Inga Drele, 29473700,  inga.drele@rezekn esnovads.lv | RV15. Dabas aizsardzība  U31. Nodrošināt vides aizsardzību, dabas resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu | 12, 56 | 7 175 |  | Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonda | Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonda | Lūznavas muižas parka dabas vērtību saglabāšana un aizsardzība | 2019 | 15.04.2019.  – 30.10.2019. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Projekta nosaukums** | **Teritorija (viss novads, pagasts, pagastu**  **apvienība)** | **Projekta ieviesējs, kontaktpersona, sadarbības**  **partneris** | **Atbilstība rīcības virzieniem (RV), uzdevumiem (U)** | **Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta**  **Nr.)** | **Indikatīvā summa (eiro)** | **Pašvaldības budžets** | **ES fondu finansējums**  **(norādīt)** | **Citi**  **finansējuma**  **avoti (norādīt avotu)** | **Projekta plānotās darbības, rezultāti, rezultatīvie rādītāji** | **Projekta uzsākšanas gads** | **Projekta realizācijas termiņš** |
| 58. | Lūznavas muižas vēsturisko interjera priekšmetu restaurācija | Lūznavas pagasts | Inga Drele, 29473700,  inga.drele@rezekn esnovads.lv | RV10.Kultūra  U23. Sekmēt kultūrmantojuma, kultūras pieminekļu un tradīciju saglabāšanu un atjaunošanu |  | 2 000 |  | VKKF | VKKF | Restaurēts jūgendstila klavieres | 2019 | 19.10.2018.  – 17.11.2019. |
| 59. | Džeza festivāls | Lūznavas pagasts | Inga Drele, 29473700,  inga.drele@rezekn esnovads.lv | RV10. Kultūra U21. Saglabāt esošās  tradīcijas un attīstīt daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras piedāvājumu |  | 3 000 |  | VKKF | VKKF | Festivāls | 2019 | 01.04. 2019.  – 01.11.2019. |
| 60. | Mākslas Pikniks | Lūznavas pagasts | Inga Drele, 29473700,  inga.drele@rezekn esnovads.lv | RV10. Kultūra U21. Saglabāt  esošās tradīcijas un attīstīt daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras piedāvājumu |  | 5 000 | 12 000 | VKKF | VKKF | Festivāls | 2019 | 17.04.2019.  – 15.10.2019. |
| 61. | Viesizrāde Lūznavas muižā | Lūznavas pagasts | Inga Drele, 29473700,  inga.drele@rezekn esnovads.lv | RV10. Kultūra U21. Saglabāt esošās  tradīcijas un attīstīt daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras piedāvājumu |  | 1 500 |  | VKKF | VKKF | Izrāde | 2019 | 01.01.2019.  – 01.11.2019. |
| 62. | Zosnas Kungu mājas arhitektoniskā izpēte | Lūznavas pagasts | Iveta Balčūne, 28661618,  iveta.balcune@rez eknesnovads.lv | RV10.Kultūra  U23. Sekmēt kultūrmantojuma, kultūras pieminekļu un tradīciju saglabāšanu un atjaunošanu | 23 | 2 000 |  | VKKF | VKKF | AMI | 2017 | 2017 –2019 |
| 63. | Literārās sarunas Lūznavas muižā | Lūznavas pagasts | Inga Drele, 29473700,  inga.drele@rezekn esnovads.lv | RV10. Kultūra U21. Saglabāt  esošās tradīcijas un attīstīt daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras piedāvājumu |  | 1 400 |  | VKKF | VKKF | 4 literāras sarunas | 2019 | 12.04.2019.  – 30.11.2019. |
| 64. | Kamermūzika laukos | Lūznavas pagasts | Inga Drele, 29473700,  inga.drele@rezekn esnovads.lv | RV10. Kultūra U21. Saglabāt  esošās tradīcijas un attīstīt daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras piedāvājumu |  | 2 500 |  | VKKF | VKKF | Kamermūzikas cikls | 2019 | 12.01.2019.  – 30.11.2019. |
| 65. | Meža dienas | Lūznavas pagasts | Iveta Balčūne, 28661618,  iveta.balcune@rez eknesnovads.lv | RV15. Dabas aizsardzība  U31. Nodrošināt vides aizsardzību, dabas resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu |  | 500 |  | Pašvaldību savienība, Latvijas valsts meži | Pašvaldību savienība, Latvijas valsts meži | Meža dienu projekts | 2019 | 01.02.2019.  – 15.11.2019. |
| 66. | Starptautiskā kadriļu nakts Lūznavas muižā | Lūznavas pagasts | Inga Drele, 29473700,  inga.drele@rezekn esnovads.lv | RV10. Kultūra U21. Saglabāt  esošās tradīcijas un attīstīt daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras piedāvājumu |  | 1 200 |  | VKKF | VKKF | Kadriļu nakts | 2019 | 15.03.2019.  – 01.11.2019. |
| 67. | Kultūras mantojuma pārmantojamība | Lūznavas pagasts | Inga Drele, 29473700,  inga.drele@rezekn esnovads.lv | RV5. Pārvalde U13. Īstenot ārējo  sadarbību reģionālā, nacionālā un  starptautiskā līmenī |  | 5 000 |  | Ziemeļu ministru padomes birojs Latvijā | Ziemeļu ministru padomes birojs Latvijā | Pieredzes apmaiņas brauciens uz Norvēģiju un Lietuvu | 2019 | 01.01.2019.  – 01.12.2019. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Projekta nosaukums** | **Teritorija (viss novads, pagasts, pagastu**  **apvienība)** | **Projekta ieviesējs, kontaktpersona, sadarbības**  **partneris** | **Atbilstība rīcības virzieniem (RV), uzdevumiem (U)** | **Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta**  **Nr.)** | **Indikatīvā summa (eiro)** | **Pašvaldības budžets** | **ES fondu finansējums**  **(norādīt)** | **Citi**  **finansējuma**  **avoti (norādīt avotu)** | **Projekta plānotās darbības, rezultāti, rezultatīvie rādītāji** | **Projekta uzsākšanas gads** | **Projekta realizācijas termiņš** |
| 68. | Mākslinieku rezidences | Lūznavas pagasts | Inga Drele, 29473700,  inga.drele@rezekn esnovads.lv | RV10. Kultūra U21. Saglabāt esošās  tradīcijas un attīstīt daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras piedāvājumu |  | 500 |  | Rēzeknes novada pašvaldības KP | Rēzeknes novada pašvaldības KP | Mākslinieku rezidences | 2019 | 15.03.2019.  – 15.10.2019. |
| 69. | Āra atpūtas interaktīvās zonas uzlabošana Laizānu parkā pie Liepu pamatskolas | Ozolaines pagasts | Ozolaines pagasta pārvalde | RV13. Publiskā ārtelpa  U28. Labiekārtot publiskās teritorijas, zaļās un zilās zonas |  | 10 000 | PB | ES fondi |  | Atjaunota interaktīvā atpūtas zona, veicināta lietderīga laika pavadīšana | 2019 | 2019–2020 |
| 70. | Apsaimniekošanas plānu izstrāde Rēzeknes novada publiskajiem ūdeņiem | Rēzeknes novads | Rēzeknes novada pašvaldība, uzņēmēji | RV15. Dabas aizsardzība  U31. Nodrošināt vides aizsardzību, dabas resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu |  | 120 000 | Pašvaldības budžets |  | Latvijas Vides aizsardzības fonds | Novada lielākajiem ezeriem tiks izstrādāti kompleksi apsaimniekošanas plāni, sasaistot kopā dabas aizsardzību un ekonomiskās aktivitātes, kā rezultātā tiks veicināta ilgtspējīga ezeru un piekrastes attīstība, apsaimniekošana un dabas  vērtību saglabāšana. | 2020 | 2019–2021 |
| 71. | Rēzeknes upes tīrīšana | Rēzeknes novads | Rēzeknes novada pašvaldība, uzņēmēji | RV15. Dabas aizsardzība  U31. Nodrošināt vides aizsardzību, dabas resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu |  | 800 000 | Pašvaldības budžets |  | Latvijas Vides aizsardzības fonds | Attīrīt Rēzeknes upes posmus no aizsprostiem, sanesumiem un sagāztiem kokiem, kā rezultātā tiktu samazināta plūdu iespējamība un uzlabots upes ekoloģiskais un hidroloģiskais stāvoklis. | 2019 | 2019–2021 |
| 72. | Vides objektu "Rēzeknes novads" izstrāde un izvietošana pie galvenajiem  autoceļiem | Rēzeknes novads | Rēzeknes novada pašvaldība | RV13. Publiskā ārtelpa  U28. Labiekārtot publiskās teritorijas, zaļās un zilās zonas |  | 100 000 | Pašvaldības budžets |  |  | Izstrādāts vides objekta projekts, objektu izbūvēti pie galvenajiem autoceļiem | 2019 | 2019–2021 |
| 73. | Amatniecība bez robežām (CRAFTS)  1., 2.kārta | Lūznavas pagasts | Rēzeknes novada pašvaldība, kontaktpersona Anna Jaudzema | RV4. Tūrisms un amatniecība  U10. Atbalstīt amatniecības un mājražošanas  attīstību un darbību novadā |  | 160 000 | 100 000 | 60 000 ERAF |  | Rekonstruēta Lūznavas muižas kompleksa smēde, veiktas aktivitātes amatniecības tradīciju saglabāšanai | 2019 | 2019–2021 |
| 74. | Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes novadā | Dricānu, Stružānu, Silmalas pagasts | Rēzeknes novada pašvaldība, kontaktpersona  Brigita Arbidāne | RV7. Sociālā aprūpe U17. Attīstīt sociālo infrastruktūru un  materiāltehnisko bāzi |  | 700 000 | 164 847 | 508 246  ERAF | 26 907 Valsts budžeta dotācija | Izveidoti grupu dzīvokļi un dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem, izveidots dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs bērniem ar  funkcionāliem traucējumiem, izveidota jauniešu māja bērniem ārpus ģimenes aprūpē | 2019 | 2019–2020 |
| 75. | "Sports for social inclusion of at–isk teenagers" | Rēzeknes novads | Rēzeknes novada pašvaldība, kontaktpersona Anna Jaudzema | RV9. Sports U20. Pilnveidot sporta  un aktīvās atpūtas materiāltehnisko bāzi un infrastruktūru |  | 43 449 | 6 517 | 36 932 ERAF |  | Attīstīt sporta bāzi pašvaldības teritorijā | 2018 | 2018–2020 |
| 76. | Kaunatas pagasta degradēto teritoriju sakopšana | Kaunatas pagasts | Kaunatas p.p. | RV15. Dabas aizsardzība  U31. Nodrošināt vides aizsardzību, dabas resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu |  | 7 330 | PB | 7 330 | Vides fonds | Revitalizētas teritorijas, attīstītas saimnieciskās darbības teritorijas, palielinātas privāto dzīvojamo māju apbūves teritorijas, radīta labvēlīga vide investīciju piesaistei un uzņēmējdarbības veicināšanai | 2019 | 2023 |
| 77. | Apgaismojuma ierīkošana Kaunatas  ielās | Kaunatas pagasts | Kaunatas p.p. | RV11. Sasniedzamība U24. Sakārtot un  attīstīt drošu gājēju, velosatiksmes un |  | 150 000 | PB |  |  | Apgaismojuma ierīkošana Rāznas iela, Dārzu iela, Ziedu iela, Upes iela | 2018 | 2025 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Projekta nosaukums** | **Teritorija (viss novads, pagasts, pagastu**  **apvienība)** | **Projekta ieviesējs, kontaktpersona, sadarbības**  **partneris** | **Atbilstība rīcības virzieniem (RV), uzdevumiem (U)** | **Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta**  **Nr.)** | **Indikatīvā summa (eiro)** | **Pašvaldības budžets** | **ES fondu finansējums**  **(norādīt)** | **Citi**  **finansējuma**  **avoti (norādīt avotu)** | **Projekta plānotās darbības, rezultāti, rezultatīvie rādītāji** | **Projekta uzsākšanas gads** | **Projekta realizācijas termiņš** |
|  |  |  |  | transporta infrastruktūru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Kultūras iestāžu pielāgošana personām ar kustību  traucējumiem | Kaunatas pagasts | Kaunatas p.p. | RV10. Kultūra U22. Attīstīt kultūras  iestāžu/objektu infrastruktūru un  materiāltehnisko bāzi |  | 22 000 | PB | 20 000 | ELFLA | Sakārtotas un pielāgotas tualetes, uzbrauktuve Kaunatas kultūras namā | 2019 | 2020 |
| 79. | Publiskās zaļās zonas labiekārtošana | Kaunatas pagasts | Kaunatas p.p. | RV.13 Publiskā ārtelpa  U28. Labiekārtot publiskās teritorijas, zaļās un zilās zonas  RV15. Dabas aizsardzība  U31. Nodrošināt vides aizsardzību, dabas resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu |  | 22 000 | PB | 2 000 | ELFLA | Sakārtots Kaunatas ciema centrs, apgaismota estrāde, iztīrīts dīķis iegādāti soli | 2019 | 2020 |
| 80. | Vecticībnieku lūgšanas nama rekonstrukcija | Mākoņkalna pagasts | Mākoņkalna p.p. | RV10. Kultūra  U23. Sekmēt kultūrmantojuma, kultūras pieminekļu un tradīciju saglabāšanu un atjaunošanu |  | 33 000 | PB | 30 000 | ELFLA | Rekonstruēts Vecticībnieku lūgšanu nams | 2020 | 2025 |
| 81. | Sanitāro mezglu un kanalizācijas sistēmas maiņa | Vērēmu pagasts | Vērēmu pamatskola | RV2. Izglītība,  U3. Pilnveidot izglītības iestāžu infrastruktūru un  materiāltehnisko bāzi |  | 80 000 | 32 000 | 48 000 |  | Pārplānoti un modernizēt skolas sanitārie mezgli. Nomainīta kanalizācijas sistēma pamatskolas un bērnudārza telpās.  Veikts kosmētiskais remonts pēc pārbūves darbiem. | 2020 | 2020 |
| 82. | Vides pieejamības nodrošināšana Lendžu pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā, izbūvējot liftu. | Lendžu pagasts | Lendžu pagasta pārvalde | RV5. Pārvalde  U12. Uzlabot pašvaldības  ēku/īpašumu pārvaldi RV6. Veselība  U14. Pilnveidot veselības aprūpes pakalpojumus, pieejamību  RV10. Kultūra  U22. Attīstīt kultūras iestāžu/objektu infrastruktūru un  materiāltehnisko bāzi RV12. Infrastruktūra U26. Attīstīt publisko inženiertehnisko infrastruktūru |  | 70 000 | 70 000 |  |  | Izbūvēts lifts līdz 3.stāvam. Nodrošināta pieejamība bibliotēkai, pagasta pārvaldei, Lendžu FAP, sociālajam darbiniekam. | 2019–2021 | 2019–2021 |
| 83. | L.Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas teritorijas  labiekārtošana Vērēmu pagastā | Vērēmu pagasts | Vladimirs Bistrovs | RV2. Izglītība  U2. Uzlabot izglītības kvalitāti, piedāvājumu un pieejamību  U3. Pilnveidot izglītības iestāžu infrastruktūru un  materiāltehnisko bāzi | 19., 26 | 60 000 | 24 000 | 36 000 | Valsts dotācija | Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas piebraucamā ceļa 9629 Iugulova 0,53 km izbūve ar dubultās virsmas segumu un skolas teritorijas ietvju un laukumu bruģēšana, apgaismojuma ierīkošana. | 2021 | 6 mēneši |
| 84. | Autostāvvietas izbūve pie Gailumu ezera peldvietas | Ilzeskalna pagasts | RNP | RV13 Publiskā ārtelpa U28 Labiekārtot publiskās teritorijas un zaļās un zilās zonas |  | 1 000 | Pašvaldības budžets |  |  | Labiekārtota autostāvvieta pie Gailumu ezera peldvietas | 2019 | 2019–2020 |
| 85. | Ilzeskalna tautas nama jumta remontdarbi | Ilzeskalna pagasts | RNP | RV5 Pārvalde U12 Uzlabot |  | 5 000 | Pašvaldības budžets |  |  | Veikta tautas nama jumta seguma atjaunošana | 2019 | 2019 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Projekta nosaukums** | **Teritorija (viss novads, pagasts, pagastu**  **apvienība)** | **Projekta ieviesējs, kontaktpersona, sadarbības**  **partneris** | **Atbilstība rīcības virzieniem (RV), uzdevumiem (U)** | **Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta**  **Nr.)** | **Indikatīvā summa (eiro)** | **Pašvaldības budžets** | **ES fondu finansējums**  **(norādīt)** | **Citi**  **finansējuma**  **avoti (norādīt avotu)** | **Projekta plānotās darbības, rezultāti, rezultatīvie rādītāji** | **Projekta uzsākšanas gads** | **Projekta realizācijas termiņš** |
|  |  |  |  | pašvaldības ēku/īpašumu pārvaldi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86. | Ilzeskalna PII apkures un ventilācijas sistēmas vienkāršotā atjaunošana | Ilzeskalna pagasts | RNP | RV5 Pārvalde U12 Uzlabot pašvaldības  ēku/īpašumu pārvaldi |  | 123 706 | Pašvaldības budžets | ERAF |  | Atjaunota PII iekšējā apkures un ventilācijas sistēma | 2020 | 2020–2025 |
| 87. | Katlu mājas rekonstrukcija Ilzeskalnā | Ilzeskalna pagasts | RNP | RV5 Pārvalde U12 Uzlabot pašvaldības  ēku/īpašumu pārvaldi |  | 6 000 | Pašvaldības budžets |  |  | Nomainīti apkures katli | 2019 | 2020 |
| 88. | Tautas nama skatuves renovācija un aizkaru nomaiņa | Ilzeskalna pagasts | RNP | RV10 Kultūra U22 Attīstīt kultūras  iestāžu  materiāltehnisko bāzi un infrastruktūru |  | 3 000 | Pašvaldības budžets |  |  | Veikti tautas nama lielās zāles skatuves remontdarbi, iegādāti un uzstādīti jauni skatuves aizkari | 2020 | 2021 |
| 89. | Zāles grīdas nomaiņa Ilzeskalna PII | Ilzeskalna pagasts | RNP | RV2 Izglītība U3 Pilnveidot  izglītības iestāžu infrastruktūru un  materiāltehnisko bāzi |  | 3 000 | Pašvaldības budžets |  |  | Nomainīta grīda pirmsskolas izglītības iestādē | 2019 | 2019 |
| 90. | Āra atpūtas zonas izveidošana Ilzeskalna centrā | Ilzeskalna pagasts | RNP | RV13 Publiskā ārtelpa U28 Labiekārtot publiskās teritorijas un zaļās un zilās zonas |  | 5 000 | Pašvaldības budžets |  |  | Izveidota un labiekārtota āra atpūtas zona | 2022 | 2025 |
| 91. | Silmalas pagasta Tiskādu vidusskolas stadiona rekonstrukcija | Maltas pagastu apvienība | Silmalas pagasts | RV2.Izglītība, U3.Pilnveidot izglītības iestāžu infrastruktūru un  materiāltehnisko bāzi |  | 465 000 | PB | ES fondi |  | Veikta stadiona rekonstrukcija | 2020 | 2020–2022 |
| 92. | Degradēto pašvaldības ēku revitalizācija komercdarbības  attīstībai Rēzeknes novadā | Rēzeknes novada pašvaldība | Rēzeknes pilsētas dome, Viļānu novada pašvaldība, Rēzeknes novada pašvaldība | RV3.  Uzņēmējdarbības vide U6. Sakārtot un attīstīt infrastruktūru uzņēmējdarbības vides atbalstam |  | 3 750 000 | 750 000 | ERAF  3 000 000 | Valsts budžeta dotācija | Degradētās pašvaldības ēkas pašvaldība nevar piedāvāt investoriem to  izmantošanai neatbilstoša tehniskā stāvokļa dēļ. Projekta ietvaros pārbūvētās pašvaldības ēkas tiks izsolītas nomā komersantiem uzņēmējdarbības veikšanai, piesaistot arī LIAA biznesa inkubatoru atbalstu uzņēmējdarbības uzsācējiem. Renovētās ēkas tiks veidotas kā dažādu un daudzveidīgu pakalpojumu sniegšanas vietas (t.sk. tūrisma mītnes, pansijas, ēdināšanas uzņēmumi, nomas | 2019 | 2021 |
| 93. | Patēriņa un iepirkšanās kultūras ieradumu maiņa Eiropā/ Changing attitudes about shopping and consumption addressing develepment in Europe – CASCADE | Rēzeknes novads | Rēzeknes novada pašvaldība, ALDA – Association of Local Democracy Agencies (Eiropas Pašvaldību asociāciju un nevalstisko organizāciju apvienība, Francija) (I.Rimšāne) | RV1. Kopiena  U1. Sekmēt kopienu aktivitāti un sadarbību RV2. Izglītība  U2. Uzlabot izglītības kvalitāti, piedāvājumu un pieejamību  U4. Attīstīt interešu un profesionālās ievirzes izglītības iespējas  U5. Pilnveidot un attīstīt prasmes un iemaņas dažādām mērķa grupām |  | 15 000 | 15 000 | ES  programma "DEAR" |  | Projekta ietvaros dažādu Eiropas valstu partneri, kas iekļauj pašvaldības, biedrības, jauniešu organizācijas,  vienosies kopējā kampaņā, kas informēs, izglītos un iesaistīs aktivitātēs  iedzīvotājus, it īpaši jauniešus, par patēriņa kultūras ietekmi un attīstību  Eiropas Savienībā. Projekta rezultātā tiks palielināta iedzīvotāju izpratne un kritiskā pieeja par ražošanas un patēriņa ietekmi uz vidi, popularizēts ilgtspējīgs patēriņš, ražošana un dzīvesveids, uzlabota iedzīvotāju mobilitāte. | 2019 | 2019–2023 |
| 94. | Centrālā ceļa Pleikšņos 1,4 km garumā pārbūve | Ozolaines pagasts, Maltas pagastu apvienība | Rēzeknes novada pašvaldība, kontaktpersona  (B.Arbidāne) | RV3.  Uzņēmējdarbības vide U6. Sakārtot un attīstīt infrastruktūru uzņēmējdarbības vides atbalstam  RV11. Sasniedzamība |  | 800 000 | 200 000 |  | Valsts aizdevums | Asfaltētas ielas pārbūve, ietves un apgaismojuma izbūve, lietus ūdens kanalizācijas pārbūve | 06.2020. | 12.2021. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Projekta nosaukums** | **Teritorija (viss novads, pagasts, pagastu**  **apvienība)** | **Projekta ieviesējs, kontaktpersona, sadarbības**  **partneris** | **Atbilstība rīcības virzieniem (RV), uzdevumiem (U)** | **Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta**  **Nr.)** | **Indikatīvā summa (eiro)** | **Pašvaldības budžets** | **ES fondu finansējums**  **(norādīt)** | **Citi**  **finansējuma**  **avoti (norādīt avotu)** | **Projekta plānotās darbības, rezultāti, rezultatīvie rādītāji** | **Projekta uzsākšanas gads** | **Projekta realizācijas termiņš** |
|  |  |  |  | U24. Sakārtot un attīstīt drošu gājēju, velosatiksmes un  transporta infrastruktūru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95. | Rēzeknes novada izglītības iestāžu pakalpojumu pieejamības attīstība | Rēzeknes novads | Rēzeknes novada pašvaldība, kontaktpersona  (B.Arbidāne) | RV2 Izglītība U3 Pilnveidot  izglītības iestāžu infrastruktūru un  materiāltehnisko bāzi |  | 3 000 000 | 450 000 |  | Valsts  finansējums | Autobusu iegāde skolēnu pārvadājumu uz/no izglītības iestādēm nodrošināšanai visā pašvaldības teritorijā. | 05.2021. | 12.2022. |
| 96. | Rēzeknes novada pašvaldības autoceļu infrastruktūras uzlabošana - autoceļš Nr.4408 “Bērzgale- Čumine- Meirāni”  (0,913 km), Bērzgales pagastā | Bērzgales pagasts, Nautrēnu pagastu apvienība | Rēzeknes novada pašvaldība, kontaktpersona  (I.Zapāne) | RV3.  Uzņēmējdarbības vide U6. Sakārtot un attīstīt infrastruktūru uzņēmējdarbības vides atbalstam |  | 244 213,48 | 61 053,37 |  | Valsts aizdevums | Autoceļa pārbūves darbi | 2021 | 2022 |
| 97. | Rēzeknes novada pašvaldības autoceļu infrastruktūras uzlabošana - autoceļš Nr. 6601 “Liuzinīki-  Kozlova” (0,408 km), Lendžu pagastā | Lendžu pagasts, Nautrēnu pagastu apvienība | Rēzeknes novada pašvaldība, kontaktpersona  (I.Zapāne) | RV3.  Uzņēmējdarbības vide U6. Sakārtot un attīstīt infrastruktūru uzņēmējdarbības vides atbalstam |  | 182 958,16 | 45 739,54 |  | Valsts aizdevums | Autoceļa pārbūves darbi | 2021 | 2022 |
| 98. | Rēzeknes novada pašvaldības autoceļu infrastruktūras uzlabošana - Saules iela (0,671 km), Rogovkā, Nautrēnu pagastā | Nautrēnu pagasts, Nautrēnu pagastu apvienība | Rēzeknes novada pašvaldība, kontaktpersona  (I.Zapāne) | RV3.  Uzņēmējdarbības vide U6. Sakārtot un attīstīt infrastruktūru uzņēmējdarbības vides atbalstam |  | 289 293,04 | 72 323,26 |  | Valsts aizdevums | Ielas pārbūves darbi | 2021 | 2022 |
| 99. | Rēzeknes novada pašvaldības autoceļu infrastruktūras uzlabošana - autoceļš Nr. 7803 “Kozori – apvedceļš –  M.Garanči”, (0,974 km), Ozolmuižas pagastā | Ozolmuižas pagasts,  Dricānu pagastu apvienība | Rēzeknes novada pašvaldība, kontaktpersona  (I.Zapāne) | RV3.  Uzņēmējdarbības vide U6. Sakārtot un attīstīt infrastruktūru uzņēmējdarbības vides atbalstam |  | 320 532,22 | 80 133,05 |  | Valsts aizdevums | Autoceļa pārbūves darbi | 2021 | 2022 |
| 100. | Rēzeknes novada pašvaldības autoceļu infrastruktūras uzlabošana - autoceļš Nr. 7417 Centra ceļš (0,800 km), Nagļos, Nagļu pagastā | Nagļu pagasts, Dricānu pagastu apvienība | Rēzeknes novada pašvaldība, kontaktpersona  (I.Zapāne) | RV3.  Uzņēmējdarbības vide U6. Sakārtot un attīstīt infrastruktūru uzņēmējdarbības vides atbalstam |  | 394 272,37 | 98 568,09 |  | Valsts aizdevums | Autoceļa pārbūves darbi | 2021 | 2022 |
| 101. | Rēzeknes novada pašvaldības autoceļu infrastruktūras uzlabošana - autoceļš Nr. 7425 Zvejsalas ceļš (2,164 km), Nagļu pagastā | Nagļu pagasts, Dricānu pagastu apvienība | Rēzeknes novada pašvaldība, kontaktpersona  (I.Zapāne) | RV3.  Uzņēmējdarbības vide U6. Sakārtot un attīstīt infrastruktūru uzņēmējdarbības vides atbalstam |  | 95 637,01 | 23 909,25 |  | Valsts aizdevums | Autoceļa pārbūves darbi | 2021 | 2022 |
| 102. | Rēzeknes novada pašvaldības autoceļu infrastruktūras uzlabošana - autoceļš Nr. 7403 Rebļu ceļš (0,556 km), Īdeņā, Nagļu pagastā | Nagļu pagasts, Dricānu pagastu apvienība | Rēzeknes novada pašvaldība, kontaktpersona  (I.Zapāne) | RV3.  Uzņēmējdarbības vide U6. Sakārtot un attīstīt infrastruktūru uzņēmējdarbības vides atbalstam |  | 150 550,69 | 37 637,67 |  | Valsts aizdevums | Autoceļa pārbūves darbi | 2021 | 2022 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Projekta nosaukums** | **Teritorija (viss novads, pagasts, pagastu**  **apvienība)** | **Projekta ieviesējs, kontaktpersona, sadarbības**  **partneris** | **Atbilstība rīcības virzieniem (RV), uzdevumiem (U)** | **Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta**  **Nr.)** | **Indikatīvā summa (eiro)** | **Pašvaldības budžets** | **ES fondu finansējums**  **(norādīt)** | **Citi**  **finansējuma**  **avoti (norādīt avotu)** | **Projekta plānotās darbības, rezultāti, rezultatīvie rādītāji** | **Projekta uzsākšanas gads** | **Projekta realizācijas termiņš** |
| 103. | Rēzeknes novada pašvaldības autoceļu infrastruktūras uzlabošana - autoceļš Nr. 5030 Viļumi – Pilcene (2,692 km), Dricānu pagastā | Dricānu pagasts, Dricānu pagastu apvienība | Rēzeknes novada pašvaldība, kontaktpersona  (I.Zapāne) | RV3.  Uzņēmējdarbības vide U6. Sakārtot un attīstīt infrastruktūru uzņēmējdarbības vides atbalstam |  | 248 310,45 | 62 077,61 |  | Valsts aizdevums | Autoceļa pārbūves darbi | 2021 | 2022 |
| 104. | Rēzeknes novada pašvaldības autoceļu infrastruktūras uzlabošana - autoceļš Nr.7805 "Spundžāni – Drejerovka – Mazie  Garanči" (0,760 km), Ozolmuižas pagastā | Ozolmuižas pagasts,  Dricānu pagastu apvienība | Rēzeknes novada pašvaldība, kontaktpersona  (I.Zapāne) | RV3.  Uzņēmējdarbības vide U6. Sakārtot un attīstīt infrastruktūru uzņēmējdarbības vides atbalstam |  | 104 962,19 | 26 240,55 |  | Valsts aizdevums | Autoceļa pārbūves darbi | 2021 | 2022 |
| 105. | Rēzeknes novada pašvaldības autoceļu infrastruktūras uzlabošana - autoceļš Nr.4629 „Čornaja – Melnais Dukstigals” (0,999 km), Čornajas pagastā | Čornajas pagasts,  Kaunatas pagastu apvienība | Rēzeknes novada pašvaldība, kontaktpersona  (I.Zapāne) | RV3.  Uzņēmējdarbības vide U6. Sakārtot un attīstīt infrastruktūru uzņēmējdarbības vides atbalstam |  | 133 542,61 | 33 385,65 |  | Valsts aizdevums | Autoceļa pārbūves darbi | 2021 | 2022 |
| 106. | Rēzeknes novada pašvaldības autoceļu infrastruktūras uzlabošana - autoceļš Nr. 6205 “Vilkakrogs - Jaunsloboda" (4,563 km), Kaunatas pagastā | Kaunatas pagasts,  Kaunatas pagastu apvienība | Rēzeknes novada pašvaldība, kontaktpersona  (I.Zapāne) | RV3.  Uzņēmējdarbības vide U6. Sakārtot un attīstīt infrastruktūru uzņēmējdarbības vides atbalstam |  | 269 217,66 | 67 304,41 |  | Valsts aizdevums | Autoceļa atjaunošanas darbi | 2021 | 2022 |
| 107. | Rēzeknes novada pašvaldības autoceļu infrastruktūras uzlabošana - autoceļš Nr.6218 "Vecsloboda - Idzipole" (3,140 km), Kaunatas pagastā | Kaunatas pagasts,  Kaunatas pagastu apvienība | Rēzeknes novada pašvaldība, kontaktpersona  (I.Zapāne) | RV3.  Uzņēmējdarbības vide U6. Sakārtot un attīstīt infrastruktūru uzņēmējdarbības vides atbalstam |  | 214 701,73 | 53 675,43 |  | Valsts aizdevums | Autoceļa atjaunošanas darbi | 2021 | 2022 |
| 108. | Rēzeknes novada pašvaldības autoceļu infrastruktūras uzlabošana - Pļavu iela (0,140 km),  Štikānos, Silmalas pagastā | Silmalas pagasts,  Maltas pagastu apvienība | Rēzeknes novada pašvaldība, kontaktpersona  (I.Zapāne) | RV3.  Uzņēmējdarbības vide U6. Sakārtot un attīstīt infrastruktūru uzņēmējdarbības vides atbalstam |  | 29 000,00 | 7 249,99 |  | Valsts aizdevums | Ielas atjaunošanas darbi | 2021 | 2022 |
| 109. | Rēzeknes novada pašvaldības autoceļu infrastruktūras uzlabošana - Dīķu iela (1,340 km), Štikānos, Silmalas pagastā | Silmalas pagasts,  Maltas pagastu apvienība | Rēzeknes novada pašvaldība, kontaktpersona  (I.Zapāne) | RV3.  Uzņēmējdarbības vide U6. Sakārtot un attīstīt infrastruktūru uzņēmējdarbības vides atbalstam |  | 185 129,06 | 46 282,26 |  | Valsts aizdevums | Ielas atjaunošanas darbi | 2021 | 2022 |
| 110. | Rēzeknes novada pašvaldības autoceļu infrastruktūras uzlabošana - Parka iela (0,275 km), Maltā, Maltas pagastā | Maltas pagasts,  Maltas pagastu apvienība | Rēzeknes novada pašvaldība, kontaktpersona  (I.Zapāne) | RV3.  Uzņēmējdarbības vide U6. Sakārtot un attīstīt infrastruktūru uzņēmējdarbības vides atbalstam |  | 40 819,77 | 10 204,94 |  | Valsts aizdevums | Ielas atjaunošanas darbi | 2021 | 2022 |
| 111. | Rēzeknes novada pašvaldības autoceļu infrastruktūras uzlabošana - Ziemeļu | Vērēmu pagasts, Nautrēnu pagastu apvienība | Rēzeknes novada pašvaldība, kontaktpersona  (B. Arbidāne) | RV3.  Uzņēmējdarbības vide U6. Sakārtot un attīstīt infrastruktūru |  | 208 835,59 |  | ERAF |  | Ielas pārbūves darbi | 2021 | 2023 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Projekta nosaukums** | **Teritorija (viss novads, pagasts, pagastu**  **apvienība)** | **Projekta ieviesējs, kontaktpersona, sadarbības**  **partneris** | **Atbilstība rīcības virzieniem (RV), uzdevumiem (U)** | **Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta**  **Nr.)** | **Indikatīvā summa (eiro)** | **Pašvaldības budžets** | **ES fondu finansējums**  **(norādīt)** | **Citi**  **finansējuma**  **avoti (norādīt avotu)** | **Projekta plānotās darbības, rezultāti, rezultatīvie rādītāji** | **Projekta uzsākšanas gads** | **Projekta realizācijas termiņš** |
|  | iela (0,300 km), Vērēmu pagastā |  |  | uzņēmējdarbības vides atbalstam |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112. | Pašvaldības ēkas Maltā pārbūve, dzīvokļu izveidei | Malta pagasts, Maltas pagastu apvienība | Rēzeknes novada pašvaldība | RV5 Pārvalde U12 Uzlabot pašvaldības  ēku/īpašumu pārvaldi |  | 200 000,00 |  |  |  | Maltas pagasta Maltas ciemā divu stāvu ēku (adrese- Zamostjes ielā 10, Maltā) plānots pārbūvēt par dzīvojamo māju, ierīkojot trīs pašvaldības dzīvokļus | 2021 | 2023 |
| 113. | Rēzeknes novada pašvaldības autoceļu infrastruktūras uzlabošana – Kr.  Barona iela (0,819 km) Maltā, Maltas pagastā | Maltas pagasts,  Maltas pagastu apvienība | Rēzeknes novada pašvaldība, kontaktpersona  (I.Zapāne) | RV3.  Uzņēmējdarbības vide U6. Sakārtot un attīstīt infrastruktūru uzņēmējdarbības vides atbalstam |  | 122 050,01 | 18 307,50 |  | Valsts aizdevums | Ielas vienkāršotās pārbūves darbi | 2021 | 2022 |
| 114. | Rēzeknes novada pašvaldības autoceļu infrastruktūras uzlabošana – Parka un Jaunatnes iela (0,958 km) Sprūževā,  Griškānu pagastā | Griškānu pagasts,  Kaunatas pagastu apvienība | Rēzeknes novada pašvaldība, kontaktpersona  (I.Zapāne) | RV3.  Uzņēmējdarbības vide U6. Sakārtot un attīstīt infrastruktūru uzņēmējdarbības vides atbalstam |  | 714 206,01 | 107 130,90 |  | Valsts aizdevums | Ielu pārbūves darbi | 2021 | 2022 |
| 115. | Stružānu kultūras nama ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | Strūžāni, Stružānu pagasts,  Dricānu apvienība | Rēzeknes novada pašvaldība, kontaktpersona (B.Arbidāne) | RV10.Kultūra U22. Attīstīt kultūras  iestāžu/objektu infrastruktūru un  materiāltehnisko bāzi; RV14. Mājokļi  U29. Veicināt ēku sakārtošanu un energoefektivitātes  paaugstināšanu |  | 380 000,00 | 57 000,00  (15%) | ERAF |  | Ēkas fasādes siltināšana , apkures radiatoru maiņa/aprīkošana ar  termostatiem temperatūras regulēšanai, mehāniskās ventilācijas ierīkošana, dabiskās ventilācijas sakārtošana,  siltummezgla uzstādīšana automātiskai regulēšanai, apgaismojuma nomaiņa utml. energoefektivitātes uzlabošanas  pasākumi atbilstoši ēkas energosertifikātam | 2021 | 2023 |
| 116. | Rēznas pamatskolas ēkas  energoefektivitātes paaugstināšana | Stoļerova,  Stoļerovas pagasts, Kaunatas apvienība | Rēzeknes novada pašvaldība, kontaktpersona (B.Arbidāne) | RV2. Izglītība U3. Pilnveidot izglītības iestāžu infrastruktūru un  materiāltehnisko bāzi RV14. Mājokļi  U29. Veicināt ēku sakārtošanu un  energoefektivitātes paaugstināšanu |  | 450 000,00 | 67 500,00  (15%) | ERAF |  | Ēkas pamatu, fasādes, jumta siltināšana, siltummezgla automatizēšana utml. energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi atbilstoši ēkas  energosertifikātam | 2021 | 2023 |
| 117. | Maltas Bērnu un jauniešu centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | Malta, Maltas pagasts,  Maltas apvienība | Rēzeknes novada pašvaldība, kontaktpersona (B.Arbidāne) | RV2. Izglītība U3. Pilnveidot izglītības iestāžu infrastruktūru un  materiāltehnisko bāzi RV14. Mājokļi  U29. Veicināt ēku sakārtošanu un energoefektivitātes  paaugstināšanu |  | 400 000,00 | 60 000,00  (15%) | ERAF |  | Ēkas pamatu, fasādes, jumta siltināšana utml. energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi atbilstoši ēkas  energosertifikātam | 2021 | 2023 |
| 118. | Lendžu administratīvās ēkas, t.sk., kultūras nama  energoefektivitātes paaugstināšana | Lendži, Lendžu pagasts,  Nautrēnu apvienība | Rēzeknes novada pašvaldība, kontaktpersona (B.Arbidāne) | RV10.Kultūra U22. Attīstīt kultūras  iestāžu/objektu infrastruktūru un  materiāltehnisko bāzi; RV14. Mājokļi  U29. Veicināt ēku sakārtošanu un energoefektivitātes  paaugstināšanu |  | 300 000,00 | 45 000,00  (15%) | ERAF |  | Ēkas fasādes un cokola siltināšana utml. energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi atbilstoši ēkas  energosertifikātam | 2021 | 2023 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Projekta nosaukums** | **Teritorija (viss novads, pagasts, pagastu**  **apvienība)** | **Projekta ieviesējs, kontaktpersona, sadarbības**  **partneris** | **Atbilstība rīcības virzieniem (RV), uzdevumiem (U)** | **Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta**  **Nr.)** | **Indikatīvā summa (eiro)** | **Pašvaldības budžets** | **ES fondu finansējums**  **(norādīt)** | **Citi**  **finansējuma**  **avoti (norādīt avotu)** | **Projekta plānotās darbības, rezultāti, rezultatīvie rādītāji** | **Projekta uzsākšanas gads** | **Projekta realizācijas termiņš** |
| 119. | Kruķu sākumskolas ēkas pārbūve Miera ielā 9, Kruķi, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads | Silmalas pagasts | Rēzeknes novada pašvaldība, Maltas apvienības pārvalde | RV10.Kultūra U22.Attīstīt kultūras  iestāžu/objektu infrastruktūru un  materiāltehnisko bāzi RV6.Veselība U14.Pilnveidot veselības aprūpes pakalpojumus,  pieejamību |  | 350 000 | 15% |  | Valsts aizņēmums (85%) | Skolas ēkas pārbūve kultūras nama, bibliotēkas un feldšeru punkta vajadzībām | 2022 | 2022-2025 |

## PROJEKTU IDEJAS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Projekta nosaukums | Projekta summa | Rezultatīvie rādītāji | Plānotais projekta uzsākšanas gads |
| 1. | Gaigalavas administratīvā centra ēkas neizmantoto telpu renovācija, pieguļošās teritorijas labiekārtošana | 100 000 | Veikt kosmētisko remontu, nomainīt logus un durvis utt. pagasta administrācijas ēkas 2. stāvā un KN telpās. | 2023 |
| 2. | Gaigalavas aptiekas ēkas rekonstrukcija – dienesta viesnīcas (moteļa) izveide | 180 000 | Projekts ir izstrādāts, plānots veco aptiekas ēku renovēt – telpas piemērot viesnīcas vajadzībām. | 2021 |
| 3. | Degradēto teritoriju sakopšana un vides (ēkas) pielāgošana uzņēmējdarbības veikšanai Lūznavā | 500 000 | Jāsakopj degradēta teritorija un jārekonstruē ēka (kadastra numuri 78680020429 un 78680020097 “Mācību darbnīcas”), pielāgojot telpas uzņēmējdarbības veikšanai. | 2024 |
| 4. | Uzņēmējdarbības infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, Feimaņu pagastā | 300 000 | Tiks uzlaboti Feimaņu pagasta ceļu Melderes – Černoste (Nr. 5222, aptuveni 1,5 km) un Vainova – Šejevka (Nr. 5216, aptuveni 1,5 km) posmi. | 2025 |
| 5. | Aktivitāšu centra “Laucens” ēku remontdarbi | 50 000 | Aktivitāšu centra tehniskā stāvokļa uzlabošana, veicot remondarbus, kas ēku atjaunotu gan vizuāli, gan tehniski, padarot to pievilcīgu potenciālajiem investoriem, izveidojot biroju telpas u.c. uzņēmējiem nepieciešamās telpas. | 2025 |
| 6. | Komunālo pakalpojumu pieslēgumu renovācija un ierīkošana pašvaldībai piederošās ēkās/telpās | 50 000 | Ūdensapgādes, kanalizācijas pieslēgumi/sistēmu renovācija, ierīkošana pašvaldībai piederošās ēkās/telpās. | 2025 |
| 7. | Teritorijas un telpu sakārtošana uzņēmējdarbības uzlabošanai Kaunatā | 1 000 000 | Rekonstruēt pagastam piederošās darbnīcas, nomainīt jumtu, sakārtot telpas iekšpusē. (Kaunata, Skolas iela 17). | 2023 |
| 8. | Ceļa pārbūve Kantinieku pagastā | 380 000 | Dubultās ceļa virsmas uzklāšana ceļa 6009 Leimaņi – Zjabki posmam 1,5 km līdz SIA “Kalēji” fermām. | 2022 |
| 9. | Strādnieku ielas Silmalas pagasta Kruķos rekonstrukcija | 120 000 | Ceļa rekonstrukcija ar dubulto virsmu 0 – 0,6 km. | 2021 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Projekta nosaukums | Projekta summa | Rezultatīvie rādītāji | Plānotais projekta uzsākšanas gads |
| 10. | Ceļa Nr. 8818. Belobabina – Krasutina – Mežajuri – Štikāni rekonstrukcija | 300 000 | Ceļa rekonstrukcija ar dubulto virsmu 3,23 – 4,73 km. | 2023 |
| 11. | Vecās ceptuves Fr. Trasūna ielā, Maltas pagastā nojaukšana | 50 000 | Nojaukt veco ceptuvi un jaunizveidoto vietu piedāvāt jaunas uzņēmējdarbības uzsākšanai. | 2021 |
| 12. | Ceļa 4428 Meirāni – Paksīši uzlabošana | 35 000 | Ceļa seguma uzlabošana 0,00 – 0,40 km Bērzgales pagastā. | 2025 |
| 13. | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība Stoļerovas un Rosicas ciemos | 70 000 | Attīrīšanas iekārtu, notekūdeņu attīrīšanas un savākšanas sistēmas pārbūve un rekonstrukcija Stoļerovas un Rosicas ciemos. | 2021 |
| 14. | Strūžānu ciema Sporta ielas pārbūve | 150 000 | Ielas asfalta seguma atjaunošana un paplašināšana, auto stāvvietas izveide. | 2024 |
| 15. | Strūžānu ciema tirgus laukuma asfaltēšana un infrastruktūras sakārtošana. | 60 00 | Esošais tirgus laukums ir jāpārveido atbilstoši labturības noteikumiem un jāizveido publiskās labierīcības, jo tirgus notiek trīs reizes nedēļā. | 2021 |
| 16. | Griškānu pagasta mazo uzņēmēju biznesa inkubatora izveide bijušās Zarečnajas pamatskolas teritorijā | 1 500 000 | Telpu renovācija, nepieciešamos iekārtu iegāde, kā arī palīdzības nodrošināšana, konsultēšana potenciālo pircēju piesaistei uzņēmējdarbības uzsācējiem dažādās nozarēs. | 2021 |
| 17. | Uzņēmējdarbībai nozīmīga ceļa 9604 Biksinīki – Plikpūrmaļi rekonstrukcija Vērēmu pagastā | 296 000 | Dubultās virsmas izbūve 1,48 km garumā. | 2021 |
| 18. | Uzņēmējdarbībai nozīmīga ceļa 9619 Iugulova – Djogi – Škierbinīki posma rekonstrukcija Vērēmu pagastā | 585 000 | Asfaltbetona segas un izbūve 1,95 km garumā. | 2025 |
| 19. | Pašvaldības ceļu tīkla paplašināšana un uzlabošana Lendžu pagastā | 150 000 | Pašvaldības ceļa Nr.6632 „Olūtmoja” posma 0,00 – 0,420 km rekonstrukcija; Nr.6630 "Dālderi" posma 0.00 – 0.430 km rekonstrukcija, jauna ceļa izbūve, savienojot šos posmus 1,060 km garumā. Kopējais garums ~ 1,800 km. | 2021 |
| 20. | Pašvaldības ceļa Nr.6604 Liuzinīki – Leški rekonstrukcija 0,000 – 1,147 km Lendžu pagastā | 110 000 | Ceļa rekonstrukcija: drenējošā slāņa, seguma, sāngrāvju atjaunošana, nobrauktuvju izbūve, caurteku nomaiņa. | 2025 |
| 21. | Informatīvo stendu uzstādīšana | 2 000 | Maltas pagasta komersantu pamatdarbības apraksts un atrašanas vietas norāde (~4 gab.). | 2021 |
| 22. | Čornajas katlumājas rekonstrukcija | 1 500 000 | Tiks rekonstruēta vecā katlumāja (jumta maiņa, katlu maiņa, ventilācijas sistēmas, ūdens cauruļu un elektroapgādes nomaiņa ēkas siltināšana, dušas telpu un palīgtelpu remonts. | 2023 |
| 23. | Pašvaldības īpašuma "Rūķīši" rekonstrukcija Ilzeskalna pagastā | 40 000 | Pašvaldībai piederošas 4 dzīvokļu vienstāva sociālās mājas pamatu un sienu siltināšana, jumta nomaiņa. | 2021 |
| 24. | Ielu apgaismojuma nomaiņa Lūznavas pagasta ciematos | 50 000 | Ielu apgaismojuma nomaiņa pret energoefektīviem gaismekļiem. | 2022 |
| 25. | Lūznavas pagasta pārvaldes ēkas energoefektivitātes uzlabošana | 200 000 | Sienu, griestu, jumta remontdarbi, nosiltināšana. | 2023 |
| 26. | Feimaņu pamatskolas apkures sistēmas rekonstrukcija | 30 000 | Tiks veikta siltumapgādes sistēmas pārbūve. | 2025 |
| 27. | Ventilācijas un ugunsdrošības sistēmas izbūve Feimaņu pagasta Feimaņu kultūras nama ēkā | 30 000 | Tiks atjaunota ventilācijas sistēma, tās uzstādīšana. | 2022 |
| 28. | Nautrēnu pagasta pārvaldes ēkas "Pagastmāja" rekonstrukciju | 150 000 | Plānots veikt pagasta ēkas siltināšanu: nosiltināt sienas un veikt jumta rekonstrukciju, ierīkot liftu, lai veicinātu vides pieejamību, veikt ēkas iekšējo kosmētisko remontu. | 2022 |
| 29. | Nautrēnu pagasta sporta halles–kultūras nama remonts un apkures sistēmas nomaiņa | 100 000 | Plānots nomainīt halles logus, lielās zāles sienām uzstādīt papildus drošības konstrukcijas un veikt lielās zāles kosmētisko remontu; apkures sistēmu, kas darbojas uz elektrības nomainīt pret granulu apkures katliem. | 2021 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Projekta nosaukums | Projekta summa | Rezultatīvie rādītāji | Plānotais projekta uzsākšanas gads |
| 30. | Ozolaines Tautas nama siltināšana un alternatīvo energoresursu izmantošana | 300 000 | Ozolaines Tautas nama siltināšana no ārpuses, padarot ēku energoefektīvu. Alternatīvo energoresursu sistēmu (siltumsūknis/saules paneļi u. tml.) ierīkošana. | 2025 |
| 31. | Kaunatas pagasta pārvaldes ēkas siltināšana | 100 000 | Nosiltināt pagasta ēku, nomainīt jumtu. | 2021 |
| 32. | Administratīvā centra renovācija Kantinieku pagastā | 380 000 | Ēkas jumta nomaiņa, siltināšana. | 2025 |
| 33. | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Sakstagala pagasta Uļjanovas PII "Skudriņa" | 400 000 | Projekta ietvaros paredzēts veikt ēkas siltināšanu jumta nomaiņu, durvju nomaiņu, kā arī iekštelpu siltināšanu. | 2021 |
| 34. | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Sakstagala pagasta Ģimenes centrā “Vītoli” | 800 000 | Projekta ietvaros paredzēts veikt cokola siltināšanu, jumta siltināšanu, logu un durvju nomaiņu, kā arī iekštelpu siltināšanu. | 2021 |
| 35. | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Sakstagala pagasta ambulancē | 100 000 | Jumta nomaiņa, ēkas siltināšana, apkures katla uzstādīšana | 2023 |
| 36. | Maltas BJC ēkas siltināšana | 200 000 | Maltas bērni un jauniešu centra ēkas siltināšanas pasākumi. | 2021 |
| 37. | Maltas pagasta pārvaldes ēkas energoefektivitātes uzlabošana | 350 000 | Pagasta pārvaldes, bibliotēkas, Ģimeņu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra, tautas nama un dažādu pulciņu ēkas rekonstrukcija, kas iekļauj sevī siltināšanas, jumta seguma nomaiņas un apkures sistēmas rekonstrukciju. | 2025 |
| 38. | Apkures katlu maiņa pagasta katlu mājās | 35 000 | Bērzgales ciema apkures katlu nomaiņa. | 2021 |
| 39. | Bērzgales pamatskolas sporta zāles siltināšana | 40 000 | Skolas sporta zāles siltināšana. | 2022 |
| 40. | Stoļerovas pamatskolas siltināšanas projekts | 500 000 | Skolas ēkas fasādes, cokola, bēniņu u.tml. siltināšana. | 2021 |
| 41. | Strūžānu pagasta pārvaldes un pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaniņš" ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 150 000 | Akūta nepieciešamība veikt jumta seguma maiņu vai divslīpņu jumta uzklāšanu, ārsienu siltināšanu, elektroinstalācijas un atlikušo energoekonomisko lampu maiņu, apkures un ventilācijas sistēmu modernizāciju. | 2021 |
| 42. | Strūžānu ciema ielu apgaismojuma uzlabošana | 50 000 | Strūžānu ciemata ielu apgaismojuma stabu maiņa un pagarinājums uz apgaismojuma līnijas abām pusēm. | 2025 |
| 43. | Strūžānu ciema daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošana | 280 000 | Strūžānu ciemata daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Miera – 1; 2, Smilšu 4;6 siltināšana un jumtu maiņa.  Strūžānu ciemata daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumskaitītāju uzstādīšana. | 2021 |
| 44. | PII "Sprīdītis" ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Griškānu pagastā | 200 000 | Ēkas jumta, sienu siltināšana. Esošā malkas katla pāreja uz granulu katlu. Aukstā un siltā ūdens sistēmas pārbūve visās PII telpās. | 2021 |
| 45. | Vērēmu kultūras, izglītības un veselības centra rekonstrukcija energoefektivitātes paaugstināšanai | 100 000 | Jumta, sienu, cokola siltināšana. | 2021 |
| 46. | Vērēmu tautas nama rekonstrukcija energoefektivitātes paaugstināšanai | 100 000 | Griestu, sienu , grīdas, cokola siltināšana, logu, durvju nomaiņa | 2023 |
| 47. | Ielu apgaismojuma modernizēšana Sondoru, Škeņevas, Iugulovas ciemā Vērēmu pagastā | 100 000 | Esošo gaismekļu vai to sastāvdaļu demontāža, nomaiņa vai rekonstrukcija uz energoefektīviem gaismekļiem un jaunu uzstādīšana, lai samazinātu energoresursu patēriņu. Gaismekļu apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīču, aizsardzības automātikas ar B vai C raksturlīkni iegāde un uzstādīšana. Esošās apgaismojuma sistēmas elementu (balstu, sadales skapju, stiprinājuma trošu un balsteņu, gaisa vadu un kabeļu līniju) nomaiņa vai rekonstrukcija. | 2025 |
| 48. | Audriņu pamatskolas vienkāršota fasādes atjaunošana | 600 000 | Siltināt pamatskolas ēkas fasādi, nomainīt veco asbestcementa šīfera jumtu, siltināt bēniņus. | 2025 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Projekta nosaukums | Projekta summa | Rezultatīvie rādītāji | Plānotais projekta uzsākšanas gads |
| 49. | Nagļu pagasta katlu mājas renovācija | 80 000 | Tiks rekonstruēta vecā katlumāja (katlu maiņa, ventilācijas sistēmas, ūdens cauruļu un elektroapgādes nomaiņa. | 2021 |
| 50. | Nagļu tautas nama siltināšana | 100 000 | Jumta nomaiņa, tautas nama siltināšanas pasākumi. | 2023 |
| 51. | Nagļu ciema centra ielas apgaismošana | 20 000 | Tiks uzstādīts apgaismojums Nagļu centrālajā ielā. | 2024 |
| 52. | Dukstigala līča un Ratnieku dīķa labiekārtošana Čornajas pagastā | 3 000 000 | Dukstigala līcī tiks ierīkota bērnu atpūtas zona (rotaļu elementu uzstādīšana), Ratnieku dīķī tiks ierīkota droša peldvieta, veikta dūņu izsūknēšana. | 2024 |
| 53. | Ilzeskalna tautas nama infrastruktūras uzlabošana | 10 000 | Grīdas nomaiņa Tautas nama lielajā zālē, kā arī speciālu grīdas paklāju iegāde sporta nodarbībām šajās telpās. | 2022 |
| 54. | Sajūti DABU! | 400 000 | Dabas vērošanas taku, pastaigu taku starp kokiem, labirintu un skatu torņa, skaistuma un garšaugu dārzu izveide Lūznavas muižas parkā. | 2021 |
| 55. | Svini SVĒTKUS! | 400 000 | Kāzu un citu svinību promenādes izveide Lūznavas muižas parkā. | 2021 |
| 56. | Satiec MŪZU! | 600 000 | Dabas amfiteātra un āra skatuves virs ūdens izveide Lūznavas muižas parkā. | 2021 |
| 57. | Atklāj SENATNI Zosnas muižā! | 1 000 000 | Zosnas muižas restaurācija. | 2021 |
| 58. | VELORĀZNA! | 50 000 | Veloceliņa izveide ap Rāznas ezeru, kas savstarpēji saistīts ar citiem mazākiem velo celiņiem piegulošajos pagastos. | 2021 |
| 59. | Uzulišķu pludmales atjaunošana | 50 000 | Atjaunot un pielāgot pludmali vasaras sezonas baudīšanai un atpūtai Lūznavas pagastā. | 2023 |
| 60. | Sporta laukuma labiekārtošana Feimaņos | 60 000 | Tiks nomainīts sporta laukuma segums un uzstādītas jaunas iekārtas sportošanai. | 2023 |
| 61. | Dabas takas izveide gar Feimaņu ezeru Feimaņu ciema teritorijā | 2 2000 | Tiks izbūvēta koka pastaigu taka. | 2025 |
| 62. | Hokeja laukuma rekonstrukcija Feimaņu pagastā | 8 000 | Tiks izbetonēts hokeja laukums. | 2021 |
| 63. | Vides labiekārtošana Rāznas ezera krastā Mākoņkalna pagastā | 80 000 | Plānots labiekārtot bijušās Lipušku skolas teritoriju (Pašvaldības īpašums, kadastra  Nr. 78720080257) – izveidojot celiņu ar segumu bērzu alejā, bruģētus celiņus un laukumus, lapenes, soliņus, ģērbtuves, autostāvvietu, bērnu laukumu, āra trenažierus, atjaunot volejbola un basketbola laukumu | 2021 |
| 64. | Ozolaines Tautas nama rekonstrukcija | 100 000 | Ozolaines Tautas nama iekštelpu rekonstrukcija, padarot tās vizuāli mūsdienīgas un apmeklētājiem pievilcīgas, kā arī funkcionālas izstāžu eksponēšanai, zāles praktiskai izmantošanai u. c. | 2024 |
| 65. | Ūdens atpūtas bāzes izveide Ozolaines pagastā | 20 000 | Bekšu dīķa aprīkošana ar dažādām ūdens aktīvas atpūtas iekārtām, drošības vestēm. | 2023 |
| 66. | Brīvdabas estrādes izveide | 100 000 | Brīvdabas estrādes izveide Ozolaines pagasta Bekšu ciema. | 2025 |
| 67. | Tūrisma veicināšana Ozolaines pagastā | 100 000 | Sakrālā tūrisma objektu sakārtošana, konservācija/restaurācija (Kampišķi, Runču kapliča), veloceliņu ierīkošana (Rēzekne – Gaiduļu ezers). | 2024 |
| 68. | Kaunatas Tautas nama rekonstrukcija | 40 000 | Jumta, griestu maiņa. | 2022 |
| 69. | J. Klīdzēja dzimtās mājas atjaunošana Kantinieku pagastā | 600 000 | Atjaunot J. Klīdzēja dzimto māju, jo šajā vietā veidojās nākamā rakstnieka personība, pasaules uzskats, tapa pirmie sacerējumi. Popularizēt literāro mantojumu ar mūsdienīgu digitālo tehnoloģiju palīdzību. | 2023 |
| 70. | Pagasta kapsētu teritoriju labiekārtošana Silmalas pagastā | 168 000 | Plānots uzstādīt apžogojumu un vārtus, atjaunot krucifiksus visās 24 pagasta kapsētās. | 2021 |
| 71. | Atpūtas vietas izveidošana Silmalas pagasta Štikānu ciemā | 150 000 | Plānots labiekārtot parku ciema centrā, izbūvējot celiņus, soliņus un estrādi. | 2024 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Projekta nosaukums | Projekta summa | Rezultatīvie rādītāji | Plānotais projekta uzsākšanas gads |
| 72. | Maltas vēstures muzeja paplašināšana | 30 000 | Muzeja ēku rekonstrukcija, tajā skaitā sanitārā mezgla ierīkošana. | 2021 |
| 73. | Sauliķu ezera Maltas pagastā krasta labiekārtošana un atpūtas zonas izveide.  2. kārta | 80 000 | Zemes klātnes uzbēruma nodrošināšana plūdu novēršanai pavasara un rudens periodos; atpūtas zonas ierīkošana; pontona laipas uzstādīšana; koka celiņa ierīkošana; koka barjeras, soliņu, atkritumu urnu, ielu vingrošanas elementu uzstādīšana u. c. | 2021 |
| 74. | Vertukšnes ezera krasta labiekārtošana Maltas pagastā | 50 000 | Vertukšnes ezera krasta labiekārtošana, tajā skaitā laipas uzstādīšana, atpūtas un ugunskura vietas ierīkošana utt. | 2021 |
| 75. | Pušas ciemata dīķa atjaunošana un dīķim piegulošās teritorijas labiekārtošana | 10 000 | Pušas ciemata dīķa tīrīšana, apkārtnes sakopšana un labiekārtošana | 2024 |
| 76. | Pušas muižas parka labiekārtošana– atjaunošana | 48 000 | Parka kultūrvēsturiskā un dendroloģiskā izpēte. Vēsturisko stādījumu sakopšana bīstamo koku izzāģēšana un atjaunošana, pastaigu parka atjaunošana, ierīkojot celiņus un labiekārtojuma elementus. | 2022 |
| 77. | Pušas kapelas restaurācija | 20 000 | Veikt Pušas muižas kapelas, pamatu, logu, durvju, fasādes un lieveņa restaurāciju. | 2021 |
| 78. | Bērzgales muižas ēkas renovācija | 900 000 | Bērzgales muižas ēku jārenovē, lai saglabātu vēsturisko pieminekli. | 2021 |
| 79. | Rikavas kultūras nama modernizācija | 45 000 | Materiāltehniskās bāzes atjaunošana (krēsli lielajā un mazajā zālē). Lielās skatuves atjaunošana, skatuves aizkaru sistēmas iegāde un uzstādīšana. | 2021 |
| 80. | Strūžānu kultūras nama materiāli tehniskās bāzes atjaunošana un papildināšana. | 60 000 | Strūžānu KN ir veikta rekonstrukcija un ar dažādu projektu palīdzību ir veikta daļēja materiāli– tehniskās bāzes atjaunošana, bet vēl aizvien ir nepieciešama daļēja aparatūras pilnveide, tērpi, gaismu maiņa uz energoefektīvo apgaismojumu, trešā stāva telpu remonts, ārējā kravas lifta izbūve un kāpņu telpu apgaismojuma renovācija. | 2023 |
| 81. | Stružānu ezera un pieguļošās teritorijas attīstība | 150 000 | Strūžānu ezera attīrīšana no dūņām, dambja rekonstrukcija un parka kā atpūtas un izklaides zonas attīstība, iekļaujot brīvdabas estrādes izveidi. | 2024 |
| 82. | Jaunstrūžānu pamatskolas sporta zāles energoefektivitātes paaugstināšana | 50 000 | Skolas sporta zāle celta pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados un ir fiziski novecojusi, tai akūti nepieciešama siltināšana, logu un gaismas ķermeņu maiņa, ventilācijas sistēmas maiņa un pilnveidošana. | 2021 |
| 83. | Lielās brīvdabas estrādes izbūve Griškānu pagastā | 100 000 | Estrāde ar teritoriju, kurā ir iespējams ietilpināt vairāk par 1000 apmeklētājiem. | 2021 |
| 84. | Inline hokeja laukuma ierīkošana Sprūževas ciemā | 50 000 | Inline hokeja laukums ar apgaismojumu, hokeja bortiem un tribīnēm 200 – 300 skatītajiem. | 2021 |
| 85. | Romeru dzimtas parks (Janopoles parks) kā jaunas atpūtas – tūrisma vietas izveide un kultūrvēsturiskā objekta saglabāšana | 250 000 | Jau esošā sakoptā parka uzlabošana Janopoles ciemā, jaunas infrastruktūras elementu izvietošana parka teritorijā (atpūtas soliņu, atkritumu urnu, lielās lapenes, dekoratīvo tiltu, lielā bērnu rotaļu un vingrošanas laukuma uzstādīšana). | 2022 |
| 86. | Peldvietas izveide Greiškānu ciemā | 190 000 | Pludmales izveide uz pašvaldības zemes kadastr. 78560010394 ar 0,4 ha lielu platību pie Rēzeknes upes un papildus aprīkojuma uzstādīšanu (pludmales smilšu uzbērums, ģērbtuves, sausās tualetes, soli, laipas, āra trenažieri). | 2024 |
| 87. | Ozolmuižas pagasta sporta zāles celtniecība | 300 000 | Uzbūvēt jaunu sporta zāli. | 2025 |
| 88. | Ozolmuižas pagasta sporta laukuma labiekārtošana | 30 000 | Atjaunot celiņus un soliņus, ierīkot stacionāro nojumi un bērnu aktīvo un rotaļu zonu. | 2022 |
| 89. | Brīvdabas estrādes un skvēra rekonstrukcija Vērēmu pagastā | 170 000 | Brīvdabas estrādes pārbūve un paplašināšana, teritorijas labiekārtošana, rotaļu un spēļu laukumu izbūve. | 2021 |
| 90. | Ančupānu ielejas (kartodroma) rekonstrukcija Vērēmu pagastā | 500 000 | Aktīvās atpūtas centra izbūve Ančupānu ielejas (kartodroma) teritorijā. | 2023 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Projekta nosaukums | Projekta summa | Rezultatīvie rādītāji | Plānotais projekta uzsākšanas gads |
| 91. | “Vecā skola” novadpētniecības mājas un mūžizglītības centra izveide Vērēmu pagastā | 150 000 | Veikt 2 ēku Vērēmu pag. Iugulovā, “Vecā skola” arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju un saglabātības vērtējumu, nepieciešamo ēku daļu restaurāciju, iekārtojot vienā ēkā ekspozīciju telpu, novadpētniecības materiālu krātuvi un otrā ēkā amatu prasmju nodarbību telpu. | 2025 |
| 92. | Tūrisma infrastruktūras labiekārtošana pie Sarkaņu baznīcas | 100 000 | Labiekārtot tūrisma infrastruktūru pie Sarkaņu baznīcas, uzliekot pašvaldības ceļam Nr. 6610 Sarkaņi – Vasarāni posmā 0,082 – 0,362 km, 0,300 km garumā dubultās virsmas apstrādes segumu, veikt dubultās virsmas seguma izbūvi Sarkaņu baznīcas piebraucamajam ceļam ~ 0,100 km garumā. Kopā – 0,400 km. | 2022 |
| 93. | Parketa grīdas nomaiņa Lendžu kultūras namā | 50 000 | Nomainīt nolietoto parketa grīdu Lendžu pagasta Lendžu kultūras namā. | 2023 |
| 94. | Lendžu sporta zāles grīdas remonts | 15 000 | Grīdas lakojuma atjaunošana. | 2025 |
| 95. | Audriņu pagasta pirts remonts | 30 000 | Izremontēt Audriņu pagasta pirts ēku, atvērt sieviešu nodaļu, kas līdz šim ir remontā. | 2021 |
| 96. | Puderovas ezera sanācija Audriņu pagastā | 300 000 | Padziļināt ezera gultni, izsūknējot dūņas un sapropeli no ezera ziemeļaustrumu daļas. Ierīkot pludmali ar autostāvvietu, lapeni un pontonu laipu. | 2023 |
| 97. | Attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Krupu ciemā Audriņu pagastā | 50 000 | Pie Krupu ciema daudzdzīvokļu ēkas rekonstruēt attīrīšanas iekārtas. Pie iekārtām pieslēgt citas Krupu ciemā esošās mājas. | 2025 |
| 98. | Lūznavas pagasta ciemu ielu apgaismojuma uzstādīšana | 100 000 | Paredzēts ierīkot ielu apgaismoju tajās vietās, kur apgaismojuma nav. | 2025 |
| 99. | Ielu seguma maiņa Lūznavas pagasta ciemos | 600 000 | Pagasta ciemu (robežās) ielu segums (asfalts) Lūznava: Bērzu aleja – atlikušais posms, Parka iela, Egļu iela, Zosna: Ezera iela, Liepu iela, Parka iela, Veczosna: Liepu iela; Vertukšne: Centrālā iela, Muižnieku iela, Smilšu iela. | 2025 |
| 100. | Nožogojuma uzstādīšana apkārt Feimaņu kapsētai Feimaņu pagastā | 15 000 | Tiks uzstādīts nožogojums ar vārtiem apkārt kapsētai. | 2025 |
| 101. | Annas ielas rekonstrukcija Mākoņkalna pagasta Lipuškos | 75 000 | Mākoņkalna pagasta Lipuškos esošā Annas iela visā garumā (0,220 km) ir ar grants segumu– plānots uzklāt asfalta segumu. | 2021 |
| 102. | Rāznas ielas apgaismojuma ierīkošana Mākoņkalna pagasta Lipuškos | 60 000 | Mākoņkalna pagasta Lipuškos Rāznas ezeram piegulošajai Rāznas ielai ir izveidots ielas apgaismojums uz koka stabiem, sakarā ar intensīvo Rāznas ezera krasta eroziju apgaismojuma stabi vairs nav droši nostiprināmi, līdz ar to metāla apgaismojuma stabi ar LED apgaismojumu ir ierīkojami ceļa otrajā pusē. | 2021 |
| 103. | Kapu sanitāro zonu sakārtošana Ozolaines pagastā | 50 000 | Žogu atjaunošana pašvaldības kapsētās, ūdens ņemšanas vietu, WC ierīkošana. | 2021 |
| 104. | Ielu pārbūve Ozolaines pagastā | 490 000 | Asfaltētās Bērnu ielas 180 m garumā un Līvānu ielas 270 m garumā pārbūve Bekšos.. | 2023 |
| 105. | Kaunatas ciema Rāznas ielas labiekārtošana  – apgaismojuma un gājēju ietves izbūve | 300 000 | Gājēju celiņu izbūve Kaunatas ciemata centrālā daļā 300m garumā, apgaismojuma rekonstrukcija un izbūve. | 2021 |
| 106. | Dārzu un Ziedu ielas rekonstrukcija Kaunatas pagastā | 441 000 | Uzklāt asfalta segumu 1,47 km, kadastra Nr. 7862 005 0410. | 2022 |
| 107. | Skolēnu iekāpšanas laukuma izveide | 30 000 | Izveidot un nobruģēt laukumu tiešā Kaunatas vidusskolas tuvumā skolēnu iekāpšanai un izkāpšanai autobusos. | 2023 |
| 108. | Tilta uz ceļa Zuji – Borisovka rekonstrukcija Silmalas pagastā | 200 000 | Rekonstruēt tiltu, kurš ir kritiskā stāvoklī. | 2022 |
| 109. | Stacijas ielas Maltas pagastā apgaismojuma sistēmas rekonstrukcija | 40 000 | Stacijas ielas apgaismojuma sistēmas rekonstrukcija, tajā skaitā asfalta seguma uzklāšana un ietves atjaunošana. Posma garums: 1,935 km. | 2021 |
| 110. | Ezera ielas Pušā posma rekonstrukcija | 148 000 | Ezera ielas stāvlaukuma un ielas posma rekonstrukcija ar dubulto virsmu. Ielas garums 0,740 km. | 2025 |
| 111. | Karjera "Peirāgi" Pušā izpēte | 30 000 | Karjera "Peirāgi" topogrāfija, rekultivācija. | 2023 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Projekta nosaukums | Projekta summa | Rezultatīvie rādītāji | Plānotais projekta uzsākšanas gads |
| 112. | Klusās ielas un Škērsielas melnā seguma ieklāšana Bērzgalē | 200 000 | Klusās ielas 610 metru asfalts, Škērsiela 280 metru asfalts. | 2023 |
| 113. | Ezerkrasta ielas jauna melnā seguma uzklāšana un beigu posma izbūve, publiski pieejamās pludmales infrastruktūras uzlabošana Bērzgalē | 210 000 | Ezerkrasta ielā jāieklāj jaunais melnais segums un jāizbūvē beigu posms no asfalta līdz pludmales stāvlaukumam (100 metri), automašīnu stāvlaukuma ierīkošana un piebraucamā ceļa pie ezera laivu piestātnes ierīkošana, gājēju celiņa līdz ezeram ierīkošana. | 2024 |
| 114. | Atpūtas vietas "Pussaliņa" labiekārtošana Bērzgalē | 25 000 | Pussaliņas infrastruktūras uzlabošana. | 2025 |
| 115. | Rikavas ciema ielu apgaismojuma atjaunošana | 60 000 | Modernizēt pagasta apdzīvoto teritoriju, uzstādot jaunu ciema apgaismojumu (atjaunot padomju laika laternas). | 2021 |
| 116. | Aktīvās atpūtas komplekss iedzīvotāju fiziskās un garīgās veselības nostiprināšanai un estētiskās baudas radīšanai | 1 000 000 | Šī projekta ietvaros paredzamā darbība Stoļerovas ezera (11,6 ha ir pašvaldības īpašums) iztīrīšana un krasta labiekārtošana, peldvietas ierīkošana, bērnu spēļu laukuma izveidošana, Skolas sporta laukuma pabeigšana, āra trenažieru uzstādīšana (sporta laukums atrodas blakus Stoļerovas ezeram). Rekonstruēt un labiekārtot ceļu apkārt ezeram, izveidot veloceliņu un gājēju taku. Estrādes izveidošana. Alejas atjaunošana un alejas ceļa rekonstrukcija. Sakopt un izveidot pieejamu iedzīvotājiem dabisko avotu netālu no ezera . | 2021 |
| 117. | Strūžānu ciemata publisko īpašumu sakārtošana atbilstoši cilvēku ar ierobežotām kustību iespējām vajadzībām | 9 000 | Invalīdu ratiņu un bērnu ratiņu uzbrauktuves ierīkošana pie skolas, kultūras nama, pagasta pārvaldes un parka un atpūtas zonās. | 2021 |
| 118. | Strūžānu ciemata sporta un aktīvās atpūtas zonas sakārtošana, asfaltēšana un labiekārtošana. | 12 000 | Futbola laukuma seguma labiekārtošana, skrejceļa asfaltēšana, tāllēkšanas laukuma rekonstrukcija, atpūtas zonas labiekārtošana. | 2025 |
| 119. | Strūžānu ciemata asfaltēto Krasta, Miera, Parka ielu seguma atjaunošana un pagarināšana | 300 000 | Ielu pārbūve un asfaltēšana. | 2025 |
| 120. | Bērnu dārza "Sprīdītis" jaunu telpu izbūve un bērnu dārza teritorijas paplašināšana Griškānu pagastā | 150 000 | Vairāku bērnudārza korpusu izbūve, teritorijas paplašināšana un labiekārtošana bērnu un audzinātāju vajadzībām. | 2025 |
| 121. | Griškānu pagasta esošu un plānoto ciemu (Janopoles, Sprūževa, Greiškāni) ielu rekonstrukcija | 1 500 000 | Noasfaltēt: Janopolē – Zaļo, Priežu, Akmens, Dīķu, Viesu, Bērzu ielas, Sprūževā – Parka, Jaunatnes, Centrālo, Krasta ielas, Greiškānos – Upes ielu, pašvaldības autoceļu 5617, 5663 (aptuveni 5 km). | 2021 |
| 122. | Ezeru ielas rekonstrukcija Sondoru ciemā Vērēmu pagastā | 90 000 | Asfaltbetona segas un trotuāru izbūve 300 m garumā. | 2021 |
| 123. | Jāņa Zvīdra ielas rekonstrukcija Škeņevas ciemā Vērēmu pagastā | 114 000 | Dubultās virsmas un trotuāra izbūve 570 m garumā. | 2022 |
| 124. | Lendžu pagasta pārvaldes administratīvās ēkas piebraucamā laukuma rekonstrukcija | 80 000 | Lendžu pagasta pārvaldes administratīvās ēkas piebraucamā laukuma seguma nomaiņa un labiekārtošana. | 2021 |
| 125. | Dzīvojamo māju pagalmu asfalta seguma atjaunošana | 105 000 | Dzīvojamo māju pagalmu seguma rekonstrukcija 2100 m2 platībā. | 2023 |
| 126. | Gājēju celiņu ar apgaismojumu izbūve Lendžu ciemā | 126 000 | Gājēju celiņu rekonstrukcija un jaunu izbūve 1800 m2 platībā. | 2023 |
| 127. | Asfalta seguma atjaunošana Lendžu ciema ielās | 120 000 | Lendžu ciema ielu seguma rekonstrukcija un asfalta seguma izbūve:  – Egļu ielas posms 0,000 – 0,120 km;  – Līvānu ielas posms 0,000 – 0,156 km;  –Skolas ielas posms 0,150 – 0,350km; | 2023 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Projekta nosaukums | Projekta summa | Rezultatīvie rādītāji | Plānotais projekta uzsākšanas gads |
|  |  |  | – Dārzu iela 0,000 – 0,250 km. Kopā 0,726 km. |  |
| 128. | Skatuves un atpūtas zonas ierīkošana pie Audriņu KN | 40 000 | Pie Audriņu kultūras nama ierīkot skatuvi un atpūtas zonu ar lapeni un ugunskura vietu. | 2021 |
| 129. | Rotaļu laukuma izbūve pie Audriņu PII un Audriņu skolas | 20 000 | Paplašināt bērnu rotaļlaukumu pie Audriņu PII un uzstādīt āra trenažierus pie Audriņu skolas. | 2022 |
| 130. | Apgaismojuma uzstādīšana uz Piemiņas ielas Audriņu ciemā | 15 000 | Uzstādīt apgaismojumu (10 – 11) laternas Piemiņas ielas sākumā 200 metru posmā un pie Audriņu pieminekļa, kā arī Piemiņas ielas galā. | 2021 |
| 131. | Ūdens saimniecības sistēmas sakārtošana Maltas upes otrajā pusē Nagļu ciemā | 200 000 | Tiks veikta urbuma tīrīšana, jauna cauruļvada izbūve no urbuma līdz sūkņu mājai, jaunu atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana. | 2021 |
| 132. | Ceļa posma Ratnieki – Čornaja rekonstrukcija Čornajas pagastā | 2 200 000 | Plānotā ceļa Ratnieki – Čornaja posms ietver 3 pašvaldības autoceļu (Nr. 4630 Čornaja – Baļinova 2,150 km; Nr. 4613 Baļinova – Balbiši 0,510 km; Nr. 4609 Balbiši – Kovaļi – Ratnieki 3,905 km) secīgo posmu pārbūvi. Ceļa posmā 6,565 km kopgarumā plānota dubultās virsmas uzklāšana. | 2021 |
| 133. | Pašvaldības ceļu seguma uzlabošana Ilzeskalna pagastā | 20 000 | Saglabāt, atjaunot un uzlabot pašvaldībai piederošo ceļu segumu. | 2023 |
| 134. | Ceļa posma atjaunošana Lūznavas un Čornajas pagastos | 100 000 | Ceļa Nr. 6821 “Turčina – Čornajas pagasta robeža” posma atjaunošana. | 2025 |
| 135. | Ceļa Feimaņi – Guļāni atjaunošana Feimaņu pagastā | 25 000 | Tiks pārbūvēts ceļa Feimaņi – Guļāni (Nr. 5213, aptuveni 200 m) posms. | 2022 |
| 136. | Nautrēnu pagasta "Laigolovas ceļa" kapitālais remonts | 80 000 | Jāveic ceļa kapitālais remonts. | 2021 |
| 137. | Ceļa 7605 Balbiši – Runči – Rubuļi – Gaiduļi pārbūve | 50 000 | Grants ceļa pārbūve. | 2021 |
| 138. | Ceļa 7617 Pauliņi – Kampiški – Andronovas kapi (līdz Guļinsku mājai) pārbūve | 50 000 | Grants ceļa pārbūve. | 2021 |
| 139. | Ceļa pārbūve Kantinieku pagastā | 300 000 | Ceļa 6005 Kozlovka – Sūļi 2,5 km posma pārbūve (grants segums). | 2021 |
| 140. | Tilta remonts Kantinieku pagastā | 150 000 | Kozlovkas tilta rekonstrukcija. | 2022 |
| 141. | Ceļa seguma maiņa Sakstagala ciema centrā un Stacijas ielā | 400 000 | Jauna seguma izveidošana. | 2024 |
| 142. | Pašvaldības autoceļa Nr. 8802 Vecružina – Kurteņi rekonstrukcija Silmalas pagastā un ceļu Ciskadi – Lukna (Nr. 8612), un Lukna – Keidāni (Nr.8613) rekonstrukcija Sakstagala pagastā | 1 378 000 | Ceļu rekonstrukcija visā garumā – 4,89 km pa Silmalas pagastu, izbūvējot dubulto virsmu; ceļa rekonstrukcija ar dubulto virsmu 2,22 km (Nr. 8612 – 0.7 km+ Nr. 8613 – 1,52 km), visos posmos pa Sakstagala pagastu, lai ceļš pa Silmalas un Sakstagala pagastiem savienotu valsts  ceļus P59 un V0580. | 2025 |
| 143. | Autoceļa Dorotpole – Kristceļnīki rekonstrukcija | 235 000 | Pašvaldības autoceļa Nr. 8009 Puša – Peirāgi – Kristceļnīki posma ~ 0,850 km garumā un autoceļa Nr. 8006 Dorotpole – Narauščina – Peirāgi posma ~1,500 km garumā rekonstrukcija, grants seguma izbūve. | 2025 |
| 144. | Ceļš 4409 "Grebeiži – Palsinieki – Meirāni" | 160 000 | Ceļa atjaunošana 3,40 – 5,20 km. | 2025 |
| 145. | Ceļa Madoļesja – Sprukti – Viši – Asāni rekonstrukcija | 800 000 | Pašvaldības ceļa Madolesja – Sprukti – Viši – Asāni otrās daļas rekonstrukcija un pārbūve. | 2021 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Projekta nosaukums | Projekta summa | Rezultatīvie rādītāji | Plānotais projekta uzsākšanas gads |
| 146. | Daudzdzīvokļu namu pagalmu labiekārtošana ceļu asfaltēšana un ietvju bruģēšana Griškānu pagasta teritorijā | 100 000 | Daudzdzīvokļu ceļu seguma asfaltēšana. Trotuāru bruģēšana. Zālāja seguma atjaunošana.  Mūsdienīgu bērnu laukumu uzstādīšana. | 2021 |
| 147. | Ozolmuižas pagasta ceļa Jaunsaimnieki – Kozori seguma maiņa | 200 000 | Nomainīt ceļam grants virsmu uz pretputekļu segumu. | 2021 |
| 148. | Ozolmuižas pagasta ceļa Ozolmuiža – Laļi seguma maiņa | 1 000 000 | Nomainīt ceļam grants virsmu uz pretputekļu segumu. | 2025 |
| 149. | Pašvaldības autoceļa 9616 Gabinova – Burzova – Škeņeva posma rekonstrukcija Vērēmu pagastā | 111 000 | Caurteku remonts, grāvju rakšana, grants seguma uzbēršana 1,11 km garumā. | 2021 |
| 150. | Pašvaldības autoceļa 9614 Adamova – Gabinova rekonstrukcija Vērēmu pagastā | 140 000 | Caurteku remonts, grāvju rakšana, grants seguma uzbēršana 1,40 km garumā. | 2023 |
| 151. | Pašvaldības autoceļa 9620 Pustinki rekonstrukcija Vērēmu pagastā | 95 000 | Caurteku remonts, grāvju rakšana, grants seguma uzbēršana 0,95 km garumā. | 2025 |
| 152. | Ceļa “6615 Sarkaņi – Skobuļnīki” – 0.000 – 3,557 km atjaunošana.  Kopā 3,557 km | 80 000 | Atjaunot ceļa segumu. | 2022 |
| 153. | Ceļa "6602 Liuzinīki – Zeltiņi" posma 2,150 – 2,920 km rekonstrukcija un jauna, savienojošā posma izbūve  0,380 km garumā | 95 000 | Ceļš savienos Lendžu pagasta Zeltiņu apdzīvoto vietu ar Vērēmu pagasta Labvāržu apdzīvoto vietu un iziet uz valsts autoceļu. | 2022 |
| 154. | Ceļa 4210 Krīvmaizes – Mežāres posma rekonstrukcija | 200 000 | Rekonstruēt autoceļa 4210 Krīvmaizes – Mežāres posmu 0,100km – 2,100 km, 2 km garumā ar drupinātas grants vai dolomīta segumu. | 2022 |
| 155. | Ceļa 4227 Greivuļi – Rozīte rekonstrukcija | 438 000 | Remontēt ceļu Greivuļi – Rozīte, uzklājot dubulto virsmas segumu 2,190 km garumā. | 2025 |
| 156. | Pašvaldības ceļu seguma uzlabošana Nagļu pagastā | 25 000 | Atjaunot un uzlabot pašvaldībai piederošo ceļu segumu. | 2025 |
| 157. | Jauniešu centra izveide Čornajas pagasta Ratnieku ciemā | 800 000 | Tiks rekonstruēta bijušā katlu māja, lai izveidotu trenažieru zāli, treniņu telpas, telpas atpūtai, dušas telpa. | 2022 |
| 158. | Ūdensvada un kanalizācijas rekonstrukcija Čornajas ciematā daudzīvokļu māju rajonā | 700 000 | Tiks rekonstruēts vecais ūdensvads un kanalizācija. | 2021 |
| 159. | Lūznavas pagasta pārvaldes publisko telpu atjaunošana | 200 000 | 1. Pagasta pārvaldes zāles pārveide (iekšējo atbalstu demontāža), tādā veidā paplašinot telpu. Kondicioniera un sausinātāja uzstādīšana (tādā veidā novērst grīdas deformācijas).   Stacionāra projektora uzstādīšana.   1. Pagasta pārvaldes telpas atjaunošana Lūznavas ciematā, Lūznavas bibliotēkas spārnā. 2. Lūznavas pagasta kapličas, Pils iela 2, Lūznavā remontdarbu veikšana. | 2022 |
| 160. | Feimaņu kultūras nama telpu remonts | 15 000 | Tiks izremontētas atsevišķas telpas, ietverot logu un durvju maiņu. | 2025 |
| 161. | Nautrēnu vidusskolas sporta laukuma rekonstrukcija | 90 000 | Veikt sporta laukuma rekonstrukciju atbilstoši mūsdienu prasībām. | 2021 |
| 162. | Skeitparka izveide Bekšu ciemā | 30 000 | Izveidot skeitparku Bekšu ciemā, ar atbilstošo infrastruktūru. | 2025 |
| 163. | Ceļa A13 Bekši – Laizāni āra apgaismojuma izveide | 50 000 | Ir nepieciešamība pēc āra apgaismojuma izveidei Bekšu ciemā uz ceļa A13 Bekši – Laizāni (līdz dzelzceļa pārbrauktuvei "Pūpoli"). | 2025 |
| 164. | PII "Jāņtārpiņš" āra klases/laboratorijas ierīkošana Ozolaines pagastā | 30 000 | Esošās verandas rekonstrukcija par āra klasi/laboratoriju. | 2021 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Projekta nosaukums | Projekta summa | Rezultatīvie rādītāji | Plānotais projekta uzsākšanas gads |
| 165. | Novadmācības materiālās bāzes izveidošana | 30 000 | Folkloras/novadpētniecības/ ģeogrāfijas/dabaszinātniskas ekspedīciju norise, rezultātu apkopošana datu bāzēs un publicēšana. | 2021 |
| 166. | Rekreācijas zona "Pleikšņu kalns" Ozolaines pagastā | 70 000 | Rekreācijas zonas izveide un skatu laukuma izbūve Pleikšņos. | 2021 |
| 167. | Bērnu un jauniešu daudzfunkcionālā centra izveide Kaunatā | 30 000 | Iekārtot skolā esošās telpas naktsmītņu, pasākumu organizēšanas nodrošināšanai. Veikt kosmētisko remontu, iegādāties aprīkojumu, mēbeles. | 2021 |
| 168. | Kopsolī ar jaunākām tendencēm IT jomā | 50 000 | Iegādāties Kaunatas vidusskolai jaunāko IT aprīkojumu, datorus, projektorus, programmatūras | 2022 |
| 169. | Ūdenssaimniecības rekonstrukcija Silmalas pagasta Vecružinas ciemā | 170 000 | Vecružinas ūdenstorņa rekonstrukcija, kurš ir izbūvēts 1983. gadā, Ezermalas ielas iedzīvotājiem ūdensvada pieslēgumu nodrošināšana. | 2022 |
| 170. | Futbola laukuma izbūve Silmalas pagasta Gorņicas ciemā | 80 000 | Izbūvēt futbola laukumu pie Silmalas pirmsskolas izglītības iestādes. | 2021 |
| 171. | Autostāvvietas izbūve pie Maltas kultūras nama | 350 000 | Paredzēt vieglo automašīnu stāvēšanu, lielo autobusu stāvēšanu; ēdināšanas iespējas; tualetes atpūtas zonā. | 2021 |
| 172. | Peldbaseina izbūve Maltas pagastā | 2 000 000 | Baseina izbūve un ar to saistīto darbu veikšana. | 2021 |
| 173. | "Kurpinīku krucifiksa" restaurācija | 30 000 | Nepieciešams restaurēt krucifiksu (kultūras piemineklis). | 2021 |
| 174. | Pašvaldības Feldšeru punkta telpas izveidošana cilvēkiem ar kustību traucējumiem | 30 000 | Veikt kosmētisko remontu dzīvoklī, kurā atradīsies feldšeru punkts, un uzstādīt piebraucamo celiņu invalīdiem. | 2021 |
| 175. | Strūžānu ciemata teritorijas apzaļumošanas un zaļās zonas labiekārtošanas projektēšana un realizācija | 25 000 | Visa ciemata kopējās apzaļumošanas koncepcijas izstrāde un realizācija. | 2025 |
| 176. | Stružānu pagasta pārvaldes traktortehnikas parka izveide ciemata ikdienas sakārtošanas darbiem | 29 000 | Traktora ar frontālo pacēlāju, teleskopiskā pacēlāja piekabe, pļaujmašīnas iegāde. | 2024 |
| 177. | Datortehnikas un citas biroja tehnikas atjaunināšana Rēzeknes novada skolās | 320 000 | Nepieciešams atjaunot 250 datorus, 50 printerus un 20 kopētājus Rēzeknes novada skolās, lai sekmīgi varētu īstenot kompetenču izglītībā balstītu mācību saturu. | 2022 |
| 178. | Ūdenssaimniecības pārbūve Sprūževas un Greiškānu ciemā | 500 000 | Sprūževas ciema centrā Centrālajā un Liepu ielā dzīvo liels īpatsvars pagasta iedzīvotāju, kuriem nav iespējas pieslēgties nedz ūdens vadam, nedz arī kanalizācijai. Greiškānu ciemā jāuzlabo kanalizācijas notekūdeņu darbība. | 2021 |
| 179. | Ozolmuižas pagasta esošā ābeļdārza atjaunošana | 10 000 | Iestādīt jaunas ābeles. | 2023 |
| 180. | Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rēzeknes novada Vērēmu pagasta Sondoru – Škeņevas ciemā | 800 000 | Ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, attīrīšanas iekārtu būvniecība. | 2021 |
| 181. | Verēmu pamatskolas teritorijas labiekārtošana | 100 000 | Sporta laukumu, bērnu rotaļu laukuma modernizēšana, teritorijas labiekārtošana. | 2023 |
| 182. | Komunālā saimniecības teritorijas labiekārtošana un telpu rekonstrukcija | 100 000 | Izbūvēt stāvlaukumu un rekonstruēt garāžas tehnikai, rekonstruēt telpas personālam . | 2024 |
| 183. | Kapelas ar apkārtnes labiekārtojumu izbūve Lendžu ciemā | 60 000 | Izveidot Lendžu ciemā labiekārtotu lūgšanu vietu ticīgajiem cilvēkiem. | 2023 |
| 184. | Peldvietas izbūve pie Viraudas ezera Lendžu ciemā | 45 000 | Atpūtas vietas iekārtošana. | 2022 |
| 185. | Publisko bibliotēku sistēmas informācijas tehnoloģiju atjaunošana | 30 000 | Portatīvo datoru iegāde 35 bibliotēku informacionālo elektronisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai. | 2021 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Projekta nosaukums | Projekta summa | Rezultatīvie rādītāji | Plānotais projekta uzsākšanas gads |
| 186. | Sociālie dzīvokļi | 300 000 | Pašvaldības 12 dzīvokļu dzīvojamās mājas renovācija, dzīvokļu pārbūve (atsevišķas istabas ar nelielu kvadratūru – 10–20 m²). | 2022 |
| 187. | Kanalizācijas tīkla paplašināšana Audriņu ciema Piemiņas ielā | 20 000 | Pagarināt kanalizācijas tīkla izbūvi līdz Audriņu ciema Piemiņas ielas galam (kopumā 10 mājas). | 2021 |
| 188. | Publisko ūdeņu pludmaļu attīstība Rēzeknes novadā | 5 000 000 | Lai nodrošinātu iedzīvotāju un tūristu netraucētu piekļuvi lielākajiem Latgales ezeriem (Lubāns, Rāzna, Adamovas ezers u. c.), tiks atpirktas no privātajiem īpašniekiem ezeru pludmaļu zonas un veikta to labiekārtošana, pievedceļu u.c. infrastruktūras sakārtošana. | 2023 |
| 189. | Dzīvojamā fonda renovācija Rēzeknes novadā, izveidojot jauno ģimeņu mājokļus | 5 000 000 | Degradētais pašvaldības dzīvojamais fonds tiks renovēts un piedāvāts jaunajiem speciālistiem, risinot mājokļu nodrošināšanas jautājumu pašvaldībā. | 2023 |
| 190. | Dabas teritoriju ekotūrisma infrastruktūras izveide Rēzeknes novadā | 5 000 000 | Pašvaldības tūrisma objektos Rāznas Nacionālā parka un Lubānas mitrāja teritorijā tiks veidota ekotūrisma infrastruktūra (skatu torņi, pludmaļu labiekārtojums, dabas takas, maršruti), nomas  u. c. pakalpojumu punkti, lai veicinātu iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti ekotūrisma pakalpojumu piedāvāšanā. | 2023 |
| 191. | Pašvaldības parku un sabiedrisko atpūtas vietu attīstība Rēzeknes novadā | 100 0000 | Lielāko novada parku, sabiedrisko atpūtas vietu labiekārtošana, uzlabojot un izbūvējot labiekārtojuma infrastruktūru, bērnu rotaļu un aktīvās atpūtas laukumus. | 2023 |
| 192. | Rēzeknes novada publisko bibliotēku sistēmas informācijas tehnoloģiju atjaunošana | 30 000 | Portatīvo datoru iegāde bibliotēku informācijas elektronisko pakalpojumu sniegšanai un kvalitātes uzlabošanai. | 2021 |
| 193. | Rēzeknes novada muzeju attīstība mūsdienu sabiedrībai | 700 000 | Muzeju infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes uzlabošana. | 2021 |
| 194. | Rēzeknes novada kultūrvēstures mantojuma saglabāšana un attīstība | 2 000 000 | Novada kultūrvērtību popularizēšana, attīstot tūrisma piedāvājumu un labiekārtojot interaktīvo izstāžu zāles u.tml. vērtību apskates vietas un telpas pašvaldības īpašumos, tai skaitā Bērzgales, Zosnas, Lūznavas muižās. | 2024 |
| 195. | Rēzeknes novada kultūras namu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana | 100 000 | Datorprogrammas un tehnika vizuālās informācijas izgatavošanai (afišas, bukleti u. c.).  Vizuālas informācijas stendi telpās un ārpustelpām.  Pasākumu apskaņošanas tehnika un skatuves apgaismošanas tehnika. | 2021 |
| 196. | Pansijas izveide Rēzeknes novadā | 300 000 | Pansijas veida sociālās aprūpes iestādes senioriem un personām ar invaliditāti izveide, pārbūvējot pašvaldībai piederošas ēkas, veicot remontdarbus, aprīkojot ar mēbelēm un inventāru. | 2023 |
| 197. | Valsts nozīmes autoceļa V593 Vērēmi – Rogovka posma Ilzeskalns – Rogovka ceļa seguma uzlabošana | 250 000 | Ceļa posma pārbūve, izbūvējot dubultās virsmas segumu. | 2023 |
| 198. | Valsts autoceļa Varakļāni – Nagļi asfalta seguma izbūve | 14 000 000 | Ceļa posma pārbūve, izbūvējot asfalta segumu. | 2025 |
| 199. | P56 Malta – Kaunata 0,000 – 27,320 km asfalta seguma atjaunošana un izbūve | 35 000 000 | Ceļa posmu ar asfalta segu atjaunošana un posma ar grants segu pārbūve, izbūvējot asfalta segumu. | 2025 |
| 200. | P59 Viļāni – Ružina – Malta 16,66 – 29,10 km | 7000000 | Ceļa posma ar asfalta segu atjaunošana. | 2025 |
| 201. | V555 Dziļāri – Vecstružāni – Rogovka 0,000 – 5,000 km | 1 200 000 | Ceļa posma pārbūve, izbūvējot dubultās virsmas segumu. | 2025 |
| 202. | V578 Ratnieki – Baltiņi 0,000 – 1,450 | 300 000 | Ceļa posma pārbūve, izbūvējot dubultās virsmas segumu. | 2025 |
| 203. | V599 Ismeri – Zosna – Andrupene 6,15 – 6,80 km | 132 000 | Ceļa posma pārbūve, izbūvējot dubultās virsmas segumu. | 2025 |
| 204. | V558 Dricāni – Pilcene 0,00 – 4,90 | 980 000 | Ceļa posma pārbūve, izbūvējot dubultās virsmas segumu. | 2025 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Projekta nosaukums | Projekta summa | Rezultatīvie rādītāji | Plānotais projekta uzsākšanas gads |
| 205. | V584 Silmala – Štikāni – Saveļi posms no Silmalas līdz Štikāniem apmēram 6,87 km | 1 374 000 | Ceļa posma pārbūve, izbūvējot dubultās virsmas segumu. | 2025 |
| 206. | V583 Silmala – Prezma – Pušbori posms no Silmalas līdz Prezmai apmēram 2,40 km | 500 000 | Ceļa posma pārbūve, izbūvējot dubultās virsmas segumu. | 2025 |
| 207. | Ančupānu parka labiekārtošana | 500 000 | Apgaismojuma ierīkošana, atpūtas vietu, taku, slēpošanas trases ierīkošana u. c. | 2021 |
| 208. | Atpūtas un putnu novērošanas infrastruktūras izveide Lubāna mitrāja teritorijā | 500 000 | Putnu novērošanas torņu, slēpņu, taku sistēmas, zaļo pieturu un peldvietu izveide. | 2021 |
| 209. | Piedāvājuma cilvēkiem ar īpašām vajadzībām izveide | 100 000 | Atpūtas un rekreācijas piedāvājuma izveide populārākajos pašvaldības kultūras un tūrisma objektos (rotaļu laukumi, peldvietas, sportošanas piedāvājums u. c.). | 2021 |
| 210. | Pludmales labiekārtošana pašvaldībai piederošā teritorijā pie Zosnas ezera | 79 000 | Peldvietas ierīkošana, ģērbtuvju, tualešu, laipas u. c. uzbūve. | 2020 |
| 211. | WI–FI brīvās piekļūšanas ierīkošana novada teritorijā | 14 000 | WI–FI ierīkošana novada teritorijā biežāk apmeklētajās vietās (t. sk. dabas, kultūras tūrisma  u. c.). | 2020 |
| 212. | Tūrisma infrastruktūras attīstība | 120 000 | Uzstādītas zīmes, norādes, velo novietnes, zaļās pieturas Rēzeknes novadā. | 2022 |
| 213. | Dricānu vidusskolas stadiona rekonstrukcija | 300 000 | Rekonstruēts Dricānu vidusskolas stadions. | 2025 |
| 214. | Asfalta seguma atjaunošana pie Dricānu pagasta pārvaldes ēkas un pie daudzdzīvokļu mājām Dricānu ciemā | 250 000 | Atjaunots asfalta segums pie pagasta pārvaldes ēkas pie daudzdzīvokļu mājām. | 2025 |
| 215. | Bērzgales pamatskolas sporta zāles grīdas seguma atjaunošana | 25 000 | Atjaunots sporta zāles segums atbilstoši mūsdienu prasībām. | 2024 |
| 216. | Sporta laukuma atjaunošana pie Bērzgales pamatskolas | 90 000 | Veikta sporta laukuma seguma atjaunošana un teritorijas labiekārtošana atbilstoši mūsdienu prasībām. | 2024 |
| 217. | Sabiedriski pieejamās teritorijas pie dīķa Bērzgales centrā labiekārtošana | 15 000 | Labiekārtota teritorija pie dīķa Bērzgales centrā, ierīkoti atpūtas soliņi, lapene, celiņi, apstādījumi. | 2023 |
| 218. | 7523 Ceļa Miglinīki – Mikitāni atjaunošana | 10 000 | Atjaunots pašvaldības ceļš Miglinīki – Mikitāni. | 2025 |
| 219. | Velomaršruta izveide apkārt Meirānu ezeram | 30 000 | Izveidots velomaršruts Meirāni – Čumine – Bērzgale apkārt Meirānu ezeram. | 2024 |
| 220. | Dzīvojamās mājas pārbūve par saieta namu Nautrēnu pagasta Dekteru ciemā | 80 000 | Dzīvojamā māja pārbūvēta par saieta namu Nautrēnu pagasta Dekteru ciemā. | 2021 |
| 221. | Ēdnīcas rekonstrukcija L.Rancānes Makašānu Amatu vidusskolā Vērēmu pagastā | 600 000 | Esošās ēdnīcas vietā izbūvēts jauns, mūsdienu standartiem un skolēnu skaitam atbilstošs ēdināšanas bloks. | 2020 |
| 222. | Dekteru ciema atpūtas vietas labiekārtošana, tūrisma infrastruktūras un kultūrvēsturiskā mantojuma piemiņas vietas izveide | 10 000 | Dekteru ciemā labiekārtota atpūtas vieta, attīstīta tūrisma infrastruktūra un izveidota piemiņas vieta. | 2025 |
| 223. | Bērzgales kultūras nama aprīkojuma uzlabošana | 150 000 | Kultūras namā jānomaina skatītāju zāles krēsli, grīdas segums zem krēsliem, jānomaina lielais skatuves aizkars, jāiegādājas skaņas un gaismas aparatūra. | 2022 |
| 224. | Apgaismojuma ierīkošana Lipušku ciemata teritorijā Mākoņkalna pagastā | 150 000 | Apgaismojuma ierīkošana Lipušku ciemata teritorijā. | 2025 |



|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Izstrādātājs: Rēzeknes novada pašvaldība  Projekta izstrādes komanda: Anna Jaudzema, Līga Romančuka, Tatjana Kārkliniece, Tatjana Volka  Kontakti: Atbrīvošanas aleja 95a, Rēzekne, LV 4601, Latvija Tel.: +371 64 62 22 38  [www.rezeknesnovads.lv](http://www.rezeknesnovads.lv/) | Izstrādātājs: SIA “Reģionālie projekti”  Projekta izstrādes komanda: Līna Dimitrijeva, Inese Brūvere, Jānis Ozols, Sanita Fazilova  Kontakti: Rūpniecības iela 32b – 2, Rīga, LV – 1045, Latvija Tel.: +371 67 32 08 09  [www.rp.lv](http://www.rp.lv/) |