Pašvaldības SIA "Rēzeknes novada komunālserviss"

Vidēja termiņa darbības stratēģija 2025. – 2029. gadam

Malta, 2024. gada decembris

Satura rādītājs

1.	Vispārīga informācija par kapitālsabiedrību	4

2.	Informācija par biznesa modeli	4

2.1.	Kopumā par RNK	4

2.2.	Galvenās identificētās un risināmās problēmas	6

3.	Kapitālsabiedrības stipro un vājo pušu analīze	9

4.	Tirgus analīze, konkurentu un klientu apraksts	11

4.1.	RNK klientu īss apraksts	11

4.2.	Konkurence un tirgus analīze	12

5.	Kapitālsabiedrības stratēģiskie, operacionālie un finanšu mērķi. Uzdevumi.	13

5.1.	Misija un vīzija	13

5.2.	RNK definētie mērķi	13

5.3.	Identificētie nepieciešamie ieguldījumi un aktivitātes mērķu sasniegšanai	14

6.	Kapitālsabiedrības finanšu pārskatu prognozes	19

7.	Risku analīze	20

Pielikums Nr. 1. Monitoringa forma RNK darbības novērtējumam attiecībā pret noteiktajiem RNP mērķiem.	22

Tabulu rādītājs

Tabula 1-1 RNK veiktās nodokļu iemaksas valsts kopbudžetā (tūkst. EUR)	4

Tabula 2-1 RNK galvenie finansiālie rādītāji (tūkst. EUR)	5

Tabula 2-2 RNK ieņēmumu (tūkst. EUR) atšifrējums sadalījumā pa sektoriem (EUR, %)	6

Tabula 2-3 RNK darbības identificētās galvenās problēmas par uzņēmumu kopumā	6

Tabula 2-4 RNK identificētās galvenās funkcionāli tehniskā rakstura problēmas sadalījumā pa sektoriem un apdzīvotajām vietām	8

Tabula 3-1 RNK darbības SVID analīze	9

Tabula 4-1 RNK salīdzinājums ar citiem līdzīgiem komersantiem Latgales reģionā (2023. gada dati)	12

Tabula 5-1 RNK stratēģiskie mērķi laika periodam no 2024. līdz 2028. gadam	14

Tabula 5-2 RNK nepieciešamie ieguldījumi infrastruktūras attīstībā	15

Tabula 5-3 RNK nepieciešamo ieguldījumu iespējamie finanšu avoti	17

Tabula 5-4 RNK nepieciešamās aktivitātes stratēģisko mērķu sasniegšanai	18

Tabula 6-1 RNK peļņas vai zaudējumu aprēķina prognoze (tūkst. EUR)	20

Tabula 6-2 RNK bilances prognoze (tūkst. EUR)	20

Tabula 6-3 RNK naudas plūsmas prognoze (tūkst. EUR)	20

Tabula 7-1 RNK identificētie stratēģiskie riski un to pārvaldības plāns 2024. - 2028. gadu periodam	21

Izmantotie saīsinājumi un terminoloģija

Apkalpes teritorija	Tā Maltas, Viļānu un Strūžānu pagastu apdzīvotās vietas, kur SIA “Rēzeknes komunālserviss” nodrošina pakalpojumu sniegšanu

DzKSU	SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums”

EBITDA	Peļņa pirms nodokļiem, procentu maksājumiem, nolietojuma un vienreizējiem nemateriālajiem izdevumiem (faktisko finansiālo ieņēmumu pārsniegums pār tiešajiem finansiālajiem izdevumiem)

EUR			eiro

Gab.			gabals

Kompl.			komplekts

kW			mērvienība kilovats

m3			kubikmetrs

NAI			notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

RNK			SIA “Rēzeknes novada komunālserviss”

RNP			Rēzeknes novada pašvaldība

SPRK	Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

SS	SIA “Strūžānu siltums”

Stratēģija		Vidēja termiņa darbības stratēģija

tūkst.			tūkstotis

ŪAS			ūdens sagatavošanas stacija

VN			SIA “Viļānu namsaimnieks”

VS			SIA “Viļānu siltums”

Ar mērķi nodrošināt racionālu cilvēkresursu, mantas un finanšu līdzekļu izlietojumu, paaugstināt komunālo pakalpojumu kvalitāti, nodrošināt komunālo pakalpojumu nepārtrauktību un vienmērīgu ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstību visā Rēzeknes novada teritorijā, Rēzeknes novada pašvaldība 2023.gada 23.martā pieņēma lēmumu Nr.421 (prot.Nr.7, 17.§) Par Rēzeknes novada pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Viļānu siltums”, SIA “Viļānu namsaimnieks”, SIA “Strūžānu siltums” un SIA “Maltas dzīvokļu – komunālās saimniecības uzņēmums” reorganizācijas procesa uzsākšanu, nosakot, ka SIA “Viļānu siltums”, SIA “Viļānu namsaimnieks”, SIA “Strūžānu siltums” pievienošanā iegūstošā sabiedrība ir SIA “Maltas dzīvokļu – komunālās saimniecības uzņēmums” un paredzot, ka iegūstošās kapitālsabiedrības nosaukums ir nomaināms uz jaunu nosaukumu. Ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 2023.gada 30.jūnijā lēmumu, tika reģistrēts jaunais uzņēmuma nosaukums SIA “Rēzeknes novada komunālserviss”.

- Vispārīga informācija par kapitālsabiedrību

Pašvaldības SIA "Rēzeknes novada komunālserviss" (reģ. Nr. 42403000932, turpmāk – RNK) ir reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā 1991. gada 7. novembrī.

RNK ir Rēzeknes novada pašvaldībai (turpmāk tekstā - RNP) pilnībā (100%) piederoša kapitālsabiedrība, kura darbojas saskaņā ar statūtiem, deleģējuma līgumiem un RNP lēmumiem, nodrošinot pašvaldības funkciju izpildi, kas ir noteiktas likuma “Par pašvaldībām” 15. pantā.

RNP uz 2024. gada 1. decembri pieder RNK 100% kapitāla daļas EUR 3 183 073 vērtībā.

2023. gada 1. novembrī tika pabeigta RNK reorganizācija (iepriekš nosaukums SIA “Maltas DzKSU”), pievienojot SIA “Strūžānu siltums” (SS), SIA “Viļānu namsaimnieks” (VN) un SIA “Viļānu siltums” (VS). RNK pilnībā pārņēma šo sabiedrību aktīvus un pasīvus, kā arī tajā strādājošo personālu.

RNP dividendes no RNK ir saņēmusi tikai par 2020. gadu EUR 3 710 apmērā. Dividenžu izmaksa tiek veikta saskaņā ar Rēzeknes novada domes 2012. gada 6. septembra lēmumu Nr. 1 “Par pašvaldības kapitālsabiedrībām un pašvaldības izšķirošajā ietekmē esošajām kapitālsabiedrībām minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu”, kas nosaka, ka ne mazāk kā 10% no uzņēmuma peļņas ir izmaksājama dividendēs.

RNK sniedz pakalpojumu sekojošās darbības jomās:

- Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30);

- Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (81.10).

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. pantu un esošajiem plānošanas dokumentiem, Rēzeknes novada pašvaldība komercdarbību var veikt tikai ūdenssaimniecības un siltumapgādes sektorā, kā arī nodrošināt ēku apsaimniekošanu, kamēr daudzdzīvokļu ēku iedzīvotāji oficiāli izvēlas savu apsaimniekotāju. Atkritumu apsaimniekošana tiek veikta konkurences apstākļos.

RNK ir sevi finansējošs komersants, kas sniedz pakalpojumu par ekonomiski pamatotām cenām, kas sedz RNK operacionālās izmaksas. RNK nesaņem dotācijas operacionālo izmaksu segšanai no RNP vai trešajām personām. Finansējums no RNP var tikt saņemts pamatkapitāla palielināšanas formā ar konkrētu mērķi nodrošināt līdzfinansējumu konkrētu projektu realizēšanai.

RNK kopējie nodokļu un nodevu maksājumi valsts kopbudžetā laika posmā no 2021. līdz 2023. gadam ir atspoguļoti tabulā Nr. 1-1.

Tabula 1-1 RNK veiktās nodokļu iemaksas valsts kopbudžetā (tūkst. EUR)

| Nr. | Nodokļa veids | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 81,18 | 74,94 | 90,64 |
| 2 | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 23,92 | 18,94 | 23,79 |
| 3 | Pievienotās vērtības, dabas resursu un citi nodokļi | 126,72 | 118,52 | 177,09 |
| 4 | Kopā | 231,82 | 212,40 | 291,52 |

- Informācija par biznesa modeli

  - Kopumā par RNK

RNK 2023. gadā vairāk nekā 98 procentus no ienākumiem ir guvusi no dažādu komunālo pakalpojumu sniegšanas un ēku apsaimniekošanas Maltas, Viļānu un Strūžānu pagastu apdzīvotajās vietās.

Tabulas Nr. 2-1 un Nr. 2-2 atspoguļo RNK galvenos darbības finanšu raksturlielumus. Dati par 2021. un 2022. gadu pirms reorganizācijas procesa ir norādīti atsevišķi par Maltas DzKSU un SS, VN un VS (kopā), kamēr 2023. gada RNK dati jau ir konsolidēti Maltas DzKSU ar SS, VN un VS par visu finanšu gadu kopumā.

Tabula 2-1 RNK galvenie finansiālie rādītāji (tūkst. EUR)

| Nr. | Pozīcija | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DzKSU | SS, VN, VS | DzKSU | SS, VN, VS |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Neto apgrozījums | 894 | 1 086 | 963 | 1 489 | 2 978 |
| 2 | Ražošanas un pakalpojumu sniegšanas izmaksas | 838 | 1 002 | 952 | 1 312 | 2 833 |
| 3 | Bruto peļņa vai zaudējumi | 56 | 84 | 12 | 177 | 147 |
| 4 | EBITDA | 89 | 20 | -109 | 80 | -65 |
| 5 | Neto peļņa vai zaudējumi | 39 | -81 | 0 | -67 | 559 |
| 6 | Aktīvi/Pasīvi | 4 188 | 2 522 | 4 046 | 2 530 | 7 202 |
| 7 | Ilgtermiņa ieguldījumi | 3 836 | 1 758 | 3 573 | 1 723 | 6 010 |
| 8 | Apgrozāmie līdzekļi | 352 | 764 | 473 | 807 | 1 192 |
| 9 | Pašu kapitāls | 522 | 1 526 | 518 | 1 459 | 2 846 |
| 10 | Ilgtermiņa saistības, t.sk. | 3 244 | 570 | 3 046 | 546 | 3 496 |
| 11 | ES finansējums (KF un ERAF) | 2 383 | 570 | 2 234 | 546 | 2 775 |
| 12 | Aizņēmumi no kredītiestādēm | 861 | 0 | 812 | 0 | 720 |
| 13 | Īstermiņa saistības, t.sk. | 422 | 277 | 483 | 359 | 860 |
| 14 | ES finansējums (KF un ERAF) | 139 | 30 | 119 | 24 | 116 |
| 15 | EBITDA rentabilitāte (%) | 9,9% | 1,9% | -11,3% | 5,4% | -2,2% |
| 16 | Likviditātes koeficients (bez NPI) | 1,2 | 3,1 | 1,3 | 2,4 | 1,6 |

Datu avots: RNK un pievienoto sabiedrību gada pārskati

RNK 2023. gadā guva peļņu EUR 757 462 apmērā, kas ir radusies 2023. gadā veiktās reorganizācijas rezultātā. Šī peļņa tiek izmantota, lai segtu iepriekšējos gadu zaudējumus, kas bija uzkrājušies pievienotajās sabiedrībās.

Tabulā 2-1 norādītie dati ļauj secināt, ka:

- visas apvienotās kapitālsabiedrības kopumā (kumulatīvi) ir strādājušas ar pārlieku zemiem pakalpojumu tarifiem, kas noved pie negatīvas pakalpojumu rentabilitātes. Tas, savukārt, rada priekšnoteikumus, ka sabiedrības ne spēj veikt investīcijas pašu spēkiem, ne arī piesaistīt aizņēmumus investīciju veikšanai;

- apvienotajā RNK struktūrā pašu kapitāla un saņemtā ES finansējuma īpatsvars kapitāla struktūrā sastāda 78%. Tas ir priekšnoteikums, lai RKS spētu piesaistīt aizņēmumus dažādu projektu finansēšanai vai līdzfinansēšanai, ja ir pieejams ES fondu finansējums. Vienlaikus tas ir iespējams tikai kontekstā ar atbilstošu un ekonomiski pamatotu tarifu noteikšanu, kas segtu visas RKS faktiskās izmaksas. Būtiski mazāka ietekme uz pakalpojumu tarifiem būtu scenārijā, ja kapitālieguldījumus līdzfinansētu arī RNP.

Tabula 2-2 atspoguļo visu apvienoto kapitālsabiedrību ieņēmumus sadalījumā pa dažādiem darbības veidiem.

Tabula 2-2 RNK ieņēmumu (tūkst. EUR) atšifrējums sadalījumā pa sektoriem (EUR, %)

| Nr. | Sektors | 2021 |  | 2022 |  | 2023 | 2023 struktūra (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DzKSU | SS, VN, VS | DzKSU | SS, VN, VS |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Siltumapgāde | 528 515 | 578 640 | 541 051 | 738 223 | 1 600 043 | 53,7 |
| 2 | Elektroapgāde | 0 | 99 030 | 0 | 187 199 | 182 995 | 6,1 |
| 3 | Ūdensapgāde | 57 307 | 57 806 | 56 344 | 114 067 | 210 567 | 7,1 |
| 4 | Notekūdeņu savākšana un attīrīšana | 57 705 | 102 845 | 56 358 | 148 945 | 251 505 | 8,4 |
| 5 | Atkritumu apsaimniekošana | 36 558 | 21 258 | 35 338 | 27 785 | 32 198 | 1,1 |
| 6 | Dzīvojamo māju apsaimniekošana | 205 820 | 210 808 | 261 955 | 248 983 | 649 475 | 21,8 |
| 7 | Pārējie pakalpojumi | 8 353 | 15 733 | 12 410 | 23 564 | 51 157 | 1,7 |
| 8 | Kopā | 894 258 | 1 086 120 | 963 456 | 1 488 766 | 2 977 940 | 100,0 |

Datu avots: RNK un pievienoto sabiedrību gada pārskati

Saskaņā ar tabulā 2-2 norādītajiem datiem vairāk nekā pusi no RKS ieņēmumiem veido siltumenerģijas ražošanas un piegādes pakalpojumi, kamēr otrā svarīgākā nozare no ieņēmumu gūšanas apmēra ir dzīvojamo namu apsaimniekošanas pakalpojumi.

  - Galvenās identificētās un risināmās problēmas

Galvenās RNK problēmas ir identificētas un sīkāk aprakstītas zemāk esošajā tabulā 2-3. Daļa problēmas pārklājas ar tiem riskiem, kas ir identificēti Stratēģijas sadaļā Nr. 7.

Jāuzsver, ka tabulā 2-3 nav identificētas problēmas, kas ir saistītas ar katru konkrēto daudzdzīvokļu ēku, kas atrodas RNK apsaimniekošanā. Šīs problēmas RNK risina individuāli ar katra dzīvojamās ēkas īpašniekiem, balstoties uz to prioritātēm un no tiem pieejamo finansējumu. RNK atbilstoši ēku apsaimniekotāja funkcijām veic to apsekošanu un skaidro iedzīvotājiem nepieciešamo uzturēšanas darbu specifiku un apjomu. Vienlaikus gala lēmums par konkrēto darbu veikšanu vai neveikšanu tiek pieņemts mājas iedzīvotāju starpā.

Tabula 2-3 arī nesatur būtiskāko problēmu uzskaitījumu, kas skar atsevišķus RNK pakalpojumus vai arī infrastruktūru atsevišķā apdzīvotā vietā. Šī analīze ir norādīta 2-4 tabulā un šo problēmu risināšana ir zināmā mērā uzskatāma par nepieciešamajiem ieguldījumiem ar augstāko prioritāti.

Tabula 2-3 RNK darbības identificētās galvenās problēmas par uzņēmumu kopumā

| Nr. | Faktors | Identificētā problēma | Apraksts |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Finanšu | Uzņēmuma kopējais finanšu stāvoklis | 2024. gada laikā turpinās SS, VN un VS integrācija RNK. Pievienoto sabiedrību stāvoklis bija vērtējams kā neapmierinošs un to finanšu un funkcionālās darbības uzlabošanai būs nepieciešams ilgāks laiks. |
| 1.2. |  | Zemā iedzīvotāju maksātspēja | Apkalpes teritorijā ir zema pakalpojuma saņēmēju maksātspēja, t.sk. ir arī klienti, kas šo apstākli izmanto kā iemeslu nemaksāšanai. Tā rezultātā RNK formāli var darboties ar peļņu, taču faktiskā naudas plūsma cieš no parādnieku skaita palielināšanās. Tas izraisa norēķinu veikšanas ar piegādātājiem šķirošanu, no tā cieš RNK sniegto pakalpojumu kvalitāte, īpaši mājsaimniecības nozarē, kā arī RNK ir būtiski apgrūtināti infrastruktūras uzturēšanas un attīstības darbi. |
| 1.3. |  | Nespēja pārnest resursu cenas uz pakalpojumu saņēmējiem | Pie strauja noteiktu izmaksu pieauguma kāds ir bijis vērojams 2022. gadā, cenu pieaugumu nav iespējams nekavējoties pārnest uz pakalpojumu saņēmējiem dažādu gan objektīvu, gan subjektīvu iemeslu dēļ. Tas 2022. gadā radīja un arī nākotnē potenciāli var radīt iztrūkumus naudas plūsmā. |
| 1.4. |  | Grūtības piedzīt parādus | RNK debitoriem pastāvīgi izsūta atgādinājuma un brīdinājuma vēstules ar aicinājumu nomaksāt parādu vai vienoties par parāda nomaksu pa daļām. Piemēram, 2023. gadā tika izsūtīti 129 atgādinājumi/brīdinājumi par nepieciešamību veikt parādu nomaksu un tika iesniegtas 14 parāda piedziņas lietas tiesā. Dzīvokļu pārņemšanas iespējas apgrūtina tas fakts, ka lieli parādi ir tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuriem ir arī parādsaistības pret banku (hipotēka), kas ir nodrošinātais kreditors. Lai uzlabotu parādu piedziņas efektivitāti RNK sadarbojas ar parādu piedziņas ārpakalpojumu sniedzēju (uz Stratēģijas sagatavošanas brīdi – SIA “Conventus”). Parādu piedziņas finansēšanai tiek izmantoti atgūtie līdzekļi. Šim nolūkam ir atvērts īpašs norēķinu konts kredītiestādē. |
| 1.5. |  | Nodokļu kreditēšana | RNK kā komunālo pakalpojumu sniedzējs ir spiests valstij veikt PVN maksājumus arī par neapmaksāto rēķinu daļu. Tādējādi, uzņēmuma apgrozāmie līdzekļi tiek izmantoti neiekasēto saistību dzēšanai nevis novirzīti uzņēmuma attīstībai. |
| 2.1. | Tehniskie un funkcionālie | Pamatlīdzekļu un iekārtu nolietojums | Visu Apkalpes teritorijā esošo ciemu siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmā, kā arī atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūra nolietojas un ir aizvien biežāk būs nepieciešams veikt remontdarbus. Pamatlīdzekļu atjaunošanai būtu jānotiek daudz straujāk nekā tas ir esošajā situācija. Ņemot vērā RNK ieņēmumu, izdevumu, debitoru un esošo aizņēmumu portfeli, nozīmīgāka pamatlīdzekļu atjaunošanās ir maz ticama tuvāko gadu laikā. |
| 2.2. |  | Dzīvojamā fonda novecošanās | Tieši neskar RNK darbību. Ņemot vērā, ka iedzīvotājiem ir zema izpratne un nevēlēšanās veikt ieguldījumus (uzskatot, ka tas ir jādara RNK), nākotnē var būt nepieciešami nozīmīgi remontdarbi, kuriem var nebūt pieejams finansējums. Savukārt, RNK var tikt vainots sliktā dzīvojamo ēku vai teritoriju uzturēšanā, jo sevišķi gadījumā, ja iedzīvotāji paši nodrošina daļas apsaimniekošanas funkcijas ar mērķi samazināt apsaimniekošanas maksu (piemēram, paši ir apņēmušies tīrīt kāpņutelpu). Ir vērojami arī atsevišķi pozitīvi izņēmumi (Skolas iela 23, Maltā), kur iedzīvotāji pastāvīgi veic ieguldījumus ēkas ilgtspējas un estētiskā izskata uzlabošanā. |
| 2.3. |  | Pakalpojumu novēlota sniegšana vai remontdarbu aizkavēšanās | RNK nav pietiekamā apjomā sava dažāda tehnoloģiskā nodrošinājuma (traktori un tml.). Tā rezultātā nākas iegādāties ārpakalpojumu, kas var nebūt pieejams nekavējoties. Tā rezultātā ir apgrūtināta dažādu avāriju savlaicīga likvidēšana vai savlaicīga ēku apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana. |
| 3.1. | RNK darbinieku nepietiekamība |  | Ir vērojams kvalitatīva darbaspēka trūkums un nepietiekams darbinieku skaits RNK, kam kā iemesls, lielākoties, ir darbinieku zemais atalgojums. Ar esošo atalgojumu, papildus darbaspēka piesaiste ir apgrūtināta, taču atalgojuma celšana ir apgrūtināta ņemot vērā 1.1., 1.2. un 1.3. punktos minētos faktorus. |
| 4.1. | Trešo personu aktivitātes | Inženierkomunikāciju turētāju prasības | Nelabvēlīga attieksme un nesamērīgas prasības no inženierkomunikāciju turētājiem paildzina tehnisko projektu un darbu shēmu saskaņošanu vai pat to padarīt neiespējamu. Šādas prasības nereti palielina darbu izmaksas, kas ir jāsedz RNK vai tās klientiem. |
| 4.2. |  | Elektroenerģijas piegādes kvalitāte | Elektroenerģijas piegādes kvalitāte tieši ietekmē RNK darbu nodrošinot siltumapgādes un ūdensapgādes pakalpojumus (ūdens sagatavošana un notekūdeņu attīrīšana). Šajā laikā RNK sastopas ar problēmām nodrošināt savus pakalpojumus. Elektroenerģijas piegādes pārrāvumu laikā nedarbojas iekārtas, ūdens sistēmā ir nepietiekams spiediens (nedarbojas hidranti), nestrādājot NAI var pasliktināties vidē novadāmo notekūdeņu kvalitāte vides veselības stāvoklis, netiek nodrošināta dzeramā ūdens sagatavošana un piegāde. |
| 5.1. | Juridiskie un uzskaites | Nesakārtotas īpašumtiesības. | Lai arī pēdējo 5 līdz 6 gadu laikā notiek aktīvs īpašumtiesību sakārtošanas darbs un daļa īpašumu tas jau ir noslēdzies, joprojām liela daļa RNK piederoši īpašumi nav reģistrēti zemesgrāmatā, kas nākotnē var radīt dažādus funkcionālos riskus vai ierobežojumus. |
| 5.2. |  | Nepietiekami laba ūdens un siltumenerģijas patēriņa uzskaite | Esošā uzskaite nenodrošina to, ka RNK saņemtu pilnīgu samaksu par piegādāto ūdeni. RNK laika posmā līdz 2027. gada plāno uzsākt attālināto ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēmas ieviešanu. |
| 5.3. |  | Uzskaites sistēma | RNK siltumapgādes tarif ir jāapstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK). Esošā uzskaites IT sistēma neļauj automātiski nodrošināt pietiekami precīzu uzskaiti, kas vienkārši ļautu nodrošināt atskatīšanos un ziņojumu sagatavošanu SPRK. Esošajā situācijā ir nepieciešama manuāla datu apstrāde, lai sagatavotu atskaites nepieciešamajā griezumā. Tas prasa gan papildus laika patēriņu, gan arī rada grūtības iekļauties SPRK noteiktajos atskaišu sagatavošanas un iesniegšanas termiņos. |

Daļu no identificētajam problēmām RNK nevar būtiski ietekmēt, līdz ar to, labākā stratēģija ir pielāgoties šiem faktoriem. Turpmākajās Stratēģijas sadaļās veicamo pasākumu un ieguldījumu jomā, uzsvars tiek likts uz tiem aspektiem un procesiem, kas atrodas tiešā RNK ietekmē. Tabula 2-4 uzskaita galvenās infrastruktūras problēmjautājumus, kuriem ir jāpievērš uzmanība tuvāko gadu laikā.

Tabula 2-4 RNK identificētās galvenās funkcionāli tehniskā rakstura problēmas sadalījumā pa sektoriem un apdzīvotajām vietām

| Nr. | Iecirknis | Siltumapgāde | Ūdenssaimniecība | Energoapgāde |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Malta | Maltas ciemata katlu mājā Skolas ielā 13 siltum kameras un apkures katli jau ir morāli un fiziski novecojuši. Nav atbilstoša šķeldas uzglabāšanas un loģistikas infrastruktūra. Kalu mājai Rāznas ielā ir nepieciešami dažādi remontdarbi, kas ir saistīti ārsienā bojāto ķieģeļu mūrējuma atjaunošana un ūdens mīkstināšanas iekārtu nomaiņu. | Zosnā un Vertukšnē ūdenssaimniecības sistēmas ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī. | Maltā ir nepieciešami pasākumi stabilas energoapgādes nodrošināšanai, lai nodrošinātu pastāvīgu un drošu ūdens pieejamību iedzīvotājiem. |
| 2 | Viļāni | Viļānos sistēma ir neefektīva un ir nepieciešama tās centralizācija (Kultūras laukuma katlumāja ir slēdzama), veicot nepieciešamo papildus siltumapgādes tīklu izbūvi. Lai uzlabotu katlumājas Nākotnes ielā 6a, Viļānos tehnisko stāvokli un efektivitāti, ir nepieciešama četru katlu remonts un/vai nomaiņa, kā arī siltum kameras remonts. | Radapolē, Skudnovkā, Aļņos un Atspokā ir pilnībā nolietota ūdens ieguves un sagatavošanas infrastruktūra. Jaunviļānos ūdenssaimniecības tīkli ir pilnībā nolietoti un maināmi. NAI tehniskais stāvoklis Viļānos/Jaunviļānos un Strupļos ir neapmierinošs un vietām – pirms avārijas stāvoklī. Viļānu pilsētā ir nepietiekams ūdens un kanalizācijas tīklu pārklājums. | n/a |
| 3 | Strūžāni | Strūžānu katlu mājā ir nepieciešama esošās infrastruktūras nomaiņa un/vai atjaunošana, t.sk. paredzot katlu remontu un izbūvi, kā arī šķeldas laukuma izbūvi pie katlumājas. | NAI un ūdenssaimniecības tīkli Strūžānos ir sliktā stāvoklī. Nepieciešama to pārbūve. | Nepieciešama sliktā stāvoklī esošās infrastruktūras nomaiņa Strūžānu ciemā (transformatora maiņa un elektroapgādes tīklu pārbūve). Pēc tam ir iespējams iniciēt šīs infrastruktūras nodošanu AS “Sadales tīkls”. |

- Kapitālsabiedrības stipro un vājo pušu analīze

Zemāk esošā tabula Nr. 3-1 satur RNK SVID izvērtējumu.

Tabula 3-1 RNK darbības SVID analīze

| Nr. | Ietekmējošais faktors un to grupa | Raksturojums, rīcība un/vai preventīvo pasākumu apraksts. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Stiprās puses |  |
| 1.1. | Kurināmā veids | RNK izmanto dažādus bioloģiskas izcelsmes (šķelda, skaidas) kurināmo. Tādējādi, uzņēmumam ir iespējas diversificēt piegādātājus, pretstatā scenārijam, ja tiktu izmantots fosilais kurināmais (gāze). |
| 1.2. | Stabils un pieredzējis kolektīvs | RNK Maltas iecirknī ir relatīvi zema personāla mainība. Esošais personāls ir pieredzējis un zinošs esošo pakalpojumu klāsta nodrošināšanā. Viļānu iecirkņa kodols pēc uzņēmumu reorganizācijas tika izveidots, balstoties uz bijušās VN komandas, kas ir pietiekami kompetenta un zinoša. Savukārt, Stružānu iecirknī tika veiktas būtiskas personāla izmaiņas, un no iepriekšējā strādājošo kopuma darba attiecības saglabāja tikai divi cilvēki. Lai arī šobrīd RNK komanda spēj nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu pieejamā finansējuma ietvaros, ir nepieciešams veikt darbu pie kopējās personāla kapacitātes paplašināšanas un atjaunināšanas. |
|  | Pietiekami moderna uzskaites sistēma | 2023. – 2024. gada laikā ir ieviesta centralizēta grāmatvedība visā uzņēmumā (JUMIS). Ir komunālā programma Winnams un iedzīvotājiem pieejams Webnams, kas būtiski atvieglo komunikāciju un norēķinus ar RNK klientiem. |
| 2 | Iespējas |  |
| 2.1. | Klienta bāzes paplašināšana blakus pagastos | RNK ar esošo aprīkojumu jau šobrīd teorētiski spētu sniegt pakalpojumus blakus esošajiem pagastiem gan ar pašvaldību saistītām personām, gan arī privātajam sektoram. Pakalpojumu sniegšanas pārņemšana būtu jāveic, pievienojot apkalpes zonai pagastus pa vienam un ne biežāk par 1 pagastu 1 kalendārā gada laikā. Atbilstoši palielināma ir arī personāla bāze un materiāli – tehniskais nodrošinājums. Klienta bāzes paplašināšana blakus pagastos gan sastaptos ar būtiskie riskiem: - Sistēmas un to kvalitatīvie rādītāji novadā ir ļoti atšķirīgi. Pārņemot sliktā stāvoklī esošas sistēmas ir nepieciešamas investīcijas, kuras vismaz daļēji apmaksātu klienti, kuriem sistēma jau ir daudzmaz sakārtota un viņiem veidotos situācija, kurā nepietiekami tiek investēts viņu sistēmu uzturēšanā, samazinot to ilgtspēju; - Personāla aizvietojamības problēmas palielina riskus, kas ir saistīti ar iespējamo RKS nespēju nodrošināt atbilstošu pakalpojumu kvalitāti ilgtermiņā. |
| 2.2. | Cilvēkresursu bāzes paplašināšana | Pārņemot pakalpojumu sniegšanu citos Rēzeknes novada pagastos, rodas pieejamība papildus cilvēku resursiem, taču ne vienmēr tie ir motivēti un ar atbilstoši kompetenci, lai iekļautos RNK kolektīvā. Šāds process nedaudz uzlabo personāla aizstājamības uzlabošanos, kā arī ilgtermiņā varētu ļaut veidot vienotu avāriju un tehniskās apkalpošanas dienestu. Vienlaikus pastāv būtiski riski, kas ir saistīti ar esošā darbaspēka vidējā vecuma palielināšanos un jaunu darbinieku nepieejamību tirgū. |
| 3 | Vājās puses |  |
| 3.1. | Iedzīvotāju maksātspēja un maksāt vēlme | RNK pircēju un pasūtītāju parādi uz 2023. gada 31. decembri sasniedza 827 tūkst. EUR jeb 28% no RNK konsolidētā apgrozījuma (ieskaitot arī VN, VS un SS rezultātus par 2023. gada 10 mēnešiem). Tas norāda uz to, ka debitoru aprites koeficients ir tikai 3,6, kas nozīmē, ka pārāk daudz līdzekļu ir iesaldēti klientu vājās maksātspējas dēļ. Nosacīti normāls debitoru līmenis uz 2023. gada beigām būtu bijis aptuveni 350 līdz 450 tūkst. EUR apmērā. Lai arī tiek veikts intensīvs darbs ar esošajiem ilgtermiņa debitoriem, tomēr iedzīvotājiem bieži vien ir grūtības veikt rēķinu nomaksu un ir arī daļa klientu, kas novēloti maksā vai atsakās maksāt apzināti, kaut arī to spēj atļauties. Tas RNK rada būtiskas sekas: - Tas rada papildus finansiālo slogu RNK, kas var izraisīt norēķinu veikšanas ar piegādātājiem kavēšanos (lielākais risks ir apkures sezonas laikā);. - Cieš pakalpojumu kvalitāte, īpaši mājsaimniecības (ēku apsaimniekošanas) sektorā - RNK ir apgrūtināts esošās infrastruktūras uzturēšanas un attīstības process. RNK būtu nepieciešams pieņemt darbā juristu un ēku pārvaldnieku, kas kopā veiktu nepieciešamo darbu debitoru parādu atgūšanai. |
| 3.2. | Darbinieku kapacitāte un aizvietojamība | Sakarā ar to. ka iedzīvotāju maksāt spējas un maksāt vēlmes līmenis ir ļoti zems, RNK ir spiests ekonomēt, t.sk. darbu paveicot ar mazāku darbinieku skaitu, nekā būtu optimāli vajadzīgs. Darbinieku atalgojums nav konkurētspējīgs un ir vērojama darbinieku neapmierinātība. Jaunu darbinieku piesaiste ir apgrūtināta tā kā RNK piedāvātie atalgojumu līmeņi ir zemāki nekā uzņēmumos, kas darbojas, piemēram, Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas teritorijā. |
| 3.3. | Novecojusi pamatlīdzekļu bāze | Pamatlīdzekļu atjaunošanai būtu jānotiek daudz straujāk nekā tas ir esošajā situācija. Ņemot vērā RNK ieņēmumu, izdevumu, debitoru un aizņēmumu portfeli, nozīmīgāka pamatlīdzekļu atjaunošanās ir maz ticama, ja vien šādām vajadzībām netiek piesaistīts Rēzeknes novada pašvaldības vai ES struktūrfondu finansējums. |
| 3.4. | Nepietiekams aprīkojums | Esošais RNK aprīkojums un tehnoloģijas (t.sk. ūdens patēriņa) neļauj nodrošināt tādu RNK darbību, kas ļautu maksimāli palielināt ieņēmumus un samazināt pakalpojumu sniegšanas izdevumus. |
| 4 | Draudi |  |
| 4.1. | Iedzīvotāju skaita samazināšanās | Nav preventīvu pasākumu. RNK fiksētās izmaksas tiek turētas iespējami zemas, tomēr turpinoties iedzīvotāju skaita samazinājumam (it sevišķi ja pieaugs neapdzīvoto dzīvokļu skaits) pastāv augsta iespēja, ka būs jāpaaugstina visu pakalpojumu tarifi. |
| 4.2. | PVN paaugstināšana dzīvojamo ēku apsaimniekošanas pakalpojumiem | Sākot ar 2016. gada 1. jūliju ēku apsaimniekošanas pakalpojumiem tiek piemērota 21% likme. Ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 20. datumam RNK ir spiesta veikt PVN apmaksu valsts budžetā arī par nesaņemtajiem maksājumiem. Tas pastāvīgi uztur paaugstinātu risku, ka var pasliktināsies RNK operatīvā naudas plūsma. |
| 4.3. | Lēnā tiesvedība Latvijā un neefektīvā tiesu izpildītāju darbība. | Lēnā administratīvā tiesvedība ļauj negodprātīgajiem parādniekiem uz tiesvedības laiku, kas var ilgt līdz pat 3 gadiem, nesekmē parādu apjoma būtisku samazināšanos. Pietiesāto parādu atgūšana notiek ļoti lēni. |
| 4.5. | Ievērojamais kredītportfelis | Lai arī esošais kredītportfelis tiek apkalpots savlaicīgi, tā apkalpošanas nepieciešamība pasliktina RNK likviditāti. Iepriekš procentu likmes ir ārkārtīgi zemas, kamēr 2023. un 2024. gada laikā tās ir būtiski pieaugušas. RNK ilgtermiņā ir finansiāli ievainojama attiecībā pret procentu likmju celšanos. RNK (konsolidēti ar VN, VS un SS) procentu maksājumi 2021. gadā bija vien 6,25 tūkst. EUR, kamēr 2023. gadā tie pieauga līdz 18,5 tūkst. EUR (+196%). Procentu likmju izmaiņas rada arī turpmāk rada likviditātes pasliktināšanās riskus un nepieciešamību restrukturizēt aizņēmumus, t.sk., iespējams, aizstājot aizņēmumus ar kapitāla palielināšanas ieguldījumiem no kapitāla daļu turētāja puses. |

- Tirgus analīze, konkurentu un klientu apraksts

  - RNK klientu īss apraksts

RNK klientus - pakalpojumu saņēmējus var iedalīt četros segmentos:

- Pilna pakalpojumu klāsta saņēmēji – klienti, kas saņem ūdensapgādes un kanalizācijas, siltumapgādes, atkritumu un namu apsaimniekošanas pakalpojumus.

Šie klienti lielākoties ir privātpersonas, kas dzīvo daudzdzīvokļu ēkās Maltā, Rozentovā, Lūznavā, Viļānos, Stružānos, Radapolē, u.c. mazākos ciemos. Šajā sektorā apkalpoti vairāki tūkstoši privātpersonas. Paredzams, ka to skaits tuvākajos gados samazināsies līdz ar negatīvajām demogrāfiskajām tendencēm Latvijā un, jo īpaši, Latgales reģionā.

- Ūdensapgādes/kanalizācijas un atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu saņēmēji – klienti, kuriem tiek nodrošināta tikai ūdensapgāde un kanalizācija, kā arī to pievadu izbūve un to uzturēšana, kā arī atkritumu savākšana. Šajā segmentā ietilpst privātmājas un juridiskām personām piederoši īpašumi, kuriem ir savi skaitītāji.

- Rēzeknes novada pašvaldības iestādes.

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi tiek sniegti daudzos desmitos īpašumos (ūdensapgāde - 35 gab.; notekūdeņi – 30 gab.; siltumapgāde – 29 gab.), kas pieder Rēzeknes novada domei un kuros atrodas RNP iestādes un struktūras.

  - Konkurence un tirgus analīze

RNK 2023. gadā 69,2% ieņēmumus guva segmentos, kur konkurences nav (2015. gadā šis īpatsvars bija 65,1%) – tie ir regulētie ūdenssaimniecības un siltumapgādes pakalpojumi, kurus sniegt iedzīvotājiem nosaka deleģēšanas vai pakalpojumu līgumi ar RNP, un kuriem pakalpojumu tarifi tiek noteikti saskaņā ar striktu tarifu noteikšanas metodoloģiju.

Nosacītu (teorētisku) konkurenci var identificēt daudzdzīvokļu ēku apsaimniekošanas segmentā un atkritumu apsaimniekošanas segmentā. Līdz šim gan privātie apsaimniekotāji nav izrādījuši interesi par to daudzdzīvokļu ēku apsaimniekošanas pārņemšanu, kuras šobrīd apsaimnieko RNK vai arī par atkritumu apsaimniekošanu (t.sk. nodrošinot iespēju šķirot atkritumus). Ņemot vērā iedzīvotāju pazemināto maksātspēju, RNK ir pārliecināts, ka vienīgā cita alternatīva ir iedzīvotājiem dibināt biedrību un pašiem veikt sava daudzdzīvokļu nama apsaimniekošanu. Vienlaikus gan RNK neveic nekādas darbības, lai iedzīvotājus stimulētu dibināt šādas biedrības un arī paši iedzīvotāji nevēlas pieņemt atbilstošus lēmumus, lai ēku pārņemtu valdījumā un būtu atbildīgi par tās apsaimniekošanas organizēšanu.

RNK neveic tādu pakalpojumu apzinātu virzīšanu tirgū, kas varētu radīt iespējamus konkurences kropļošanas riskus. Tomēr gadījumos, kad iedzīvotāji nespēj saņemt noteiktus pakalpojumus (piemēram, ūdens patēriņu mērītāju maiņa, dažādi neatliekami darbi dzīvokļos un tml.), RNK par ekonomiski pamatotu samaksu nodrošina šo pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem.

Līdz ar to, RNK atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likums 88. panta 1. daļas 1. apakšpunktam novērš tirgus nepilnību (situācija, kad tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā). Ņemot vērā RNK darbības areālu un salīdzinoši lielo attālumu no Rēzeknes pilsētas, kur koncentrējas dažādi pakalpojumu sniedzēji, RNK uzskata, ka arī ilgtermiņā uzņēmumam, kompensējot tirgus nepilnību, būs jānodrošina dažādu saimnieciska rakstura pakalpojumu pieejamība sabiedrībai.

Tirgus situācijas analīzes ietvaros, ņemot vērā ierobežoto konkurenci, tika veikts RNK darbības rādītāju salīdzinājums ar citu Latgales reģiona pašvaldību līdzīgiem komersantiem, kuri darbojas komunālo pakalpojumu nozarē.

Tabula 4-1 atspoguļo apkopotos rezultātus par citiem pakalpojumu sniedzējiem, salīdzinot to datus ar RNK raksturlielumiem.

Tabula 4-1 RNK salīdzinājums ar citiem līdzīgiem komersantiem Latgales reģionā (2023. gada dati)

| Faktors | RNK | Vidēji pārējie komersanti | Min. vērtība | Max. vērtība |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Apgrozījums (EUR, 2023) | 1 582 853 | 2 108 639 | 724 625 | 3 421 134 |
| Darbinieki (2023) | 32 | 87 | 16 | 167 |
| Apgrozījums (EUR) / 1 darbinieks | 49 464 | 24 317 | 18 844 | 45 289 |
| Neto peļņa vai zaudējumi 2023 (EUR) | 757 462 | -307 055 | -863 567 | 77 570 |
| Likviditāte | 1,38 | 0,74 | 0,37 | 0,90 |
| Aktīvu rentabilitāte (%) | 10,52% | -3,08% | -8,89% | 1,18% |
| Tarifs Ū (EUR/m3 bez PVN) | 1,75 | 1,25 | 0,89 | 1,64 |
| Tarifs K (EUR/m3 bez PVN) | 2,00 | 1,89 | 1,15 | 2,48 |
| Tarifs S (EUR/MWh bez PVN) | 83,51 | 71,38 | 54,24 | 87,45 |

Galvenais secinājums ir, ka RNK arī pēc reorganizācijas ir vidēji liels komersants nozarē, bet apgrozījums uz vienu darbinieku (viena no efektivitātes mērauklām) ir augstākais visā reģionā, kas netieši norāda uz RNK darbinieku skaita nepietiekamību.

- Kapitālsabiedrības stratēģiskie, operacionālie un finanšu mērķi. Uzdevumi.

  - Misija un vīzija

RNK vīzija – finansiāli patstāvīgs, klientiem pretimnākošs un vides prasībām atbilstošs komunālo pakalpojumu sniedzējs.

RNK misija – nodrošināt apkalpes teritorijas iedzīvotājus ar kvalitatīvu ūdeni, drošu siltumapgādi un ilgtspējīgiem namu apsaimniekošanas pakalpojumiem par ekonomiski pamatotām cenām.

  - RNK definētie mērķi

RNK darbība un stratēģiskie mērķi veicina RNP un Rēzeknes novada attīstību un mērķu realizāciju. RNK definētie operacionālie mērķi ir pakārtoti tiem stratēģiskajiem mērķiem, kurus RNP kā kapitāla daļu turētājs ir izvirzījusi RNK:

  - Nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu ūdenssaimniecības pakalpojumu (ūdens apgāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana) sniegšanu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām dzeramajam ūdenim un notekūdeņu attīrīšanai;

  - Paplašināt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas zonu un pakalpojuma pieejamību;

  - Veicināt jaunu pakalpojuma saņēmēju pieslēgšanu pie esošajiem un no jauna izbūvētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem;

  - Nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu siltumapgādes pakalpojuma sniegšanu;

  - Paplašināt uz klimatam neitrālu energoresursu un tehnisko risinājumu izmantošanu siltumapgādē;

  - Nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu atbilstoši pašvaldības pilnvarojumam vai pārvaldīšanas pakalpojumu sniegšanu atbilstoši noslēgtajiem pārvaldīšanas līgumiem;

  - Īstenot pārvaldāmo māju energoefektivitātes pasākumus un tehniskā stāvokļa uzlabošanu;

  - Ugunsdrošības prasību ievērošanas nolūkā veicināt centralizētās siltumapgādes sistēmas atjaunošanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās;

  - Nodrošināt elektroenerģijas apgādi Strūžānu ciema mājsaimniecībām un pašvaldības iestādēm kā apakšlietotājiem Strūžānu ciemā līdz brīdim, kad šo pakalpojumu pilnvērtīgi nodrošina cits elektroapgādes pakalpojuma sniedzējs;

  - Veicināt Strūžānu ciema elektroapgādes pakalpojuma saņēmējiem, tai skaitā pašvaldībai un Sabiedrībai iespēju iegādāties elektroenerģiju brīvajā tirgū;

  - Iesaistīties sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, tai skaitā atkritumu šķirošanas veicināšanā, pašvaldības teritorijā Sabiedrībai noteiktās kompetences ietvaros, sadarboties ar pašvaldības izvēlēto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas operatoru kvalitatīva vides stāvokļa nodrošināšanā.

Šo RNP noteikto mērķu un sasniedzamo rezultātu monitorēšanai tiks izmantota monitoringa atskaite, kas ir šīs Stratēģijas pielikumā Nr.1.

RNK darbības definētie operacionālie mērķi noteikti skaidri un izmērāmi tā, lai ir iespējams vērtēt virzību uz stratēģiskajiem mērķiem konkrētā laika periodā. RNK operacionālie mērķi ir iedalīti četros operacionālo mērķu virzienos:

- Ekonomiskie mērķi – nosaka RNK mērķus attiecībā uz uzņēmuma saimniecisko darbību, tās virzieniem un attīstību.

- Institucionālie mērķi – nosaka RNK mērķus attiecībā uz uzņēmuma pārvaldību un darbības nodrošināšanu, kā arī klientu pārvaldību un komunikāciju.

- Tehniski-funkcionālie mērķi – nosaka RNK kopējos un darbības virzienu finanšu mērķus.

- Vides mērķi – nosaka RNK infrastruktūras attīstības un ietekmes uz vidi mērķus un raksturlielumus.

Atbilstoši katram virzienam tiek noteikti un definēti specifiski RNK operacionālie mērķi un to realizācijas aktivitātes. Tāpat tiek noteikti mērķu sasniedzamie rezultāti un/ vai rezultatīvo rādītāji noteiktam laika periodam:

- Mērķa rezultāti raksturo kvalitatīvu aktivitāšu vai darbu izpildi, piemēram, līguma noslēgšana, cauruļvada nomaiņa, utt. Rezultātu mērīšana pārsvarā tiek piemērota konkrētu projektu vai to soļu izpildes novērtēšana (izpildīts / neizpildīts noteiktajā termiņā).

- Mērķa rezultatīvie rādītāji raksturo kvantitatīvu aktivitāšu izpildi, kā arī kvantitatīvu rezultātu sasniegšanu, piemēram, apgrozījuma rādītāji, apjoma pieaugums vai samazinājums utt. Rezultatīvie rādītāji ļauj izvērtēt izpildes apjomu, izmaiņas (pieaugumu) pret iepriekšējo periodu, vai salīdzinājumu absolūtos skaitļos.

Mērķi satur aktivitātes un investīcijas, kuras var ietekmēt ne tikai RNK, bet gan arī trešās personas ar saviem lēmumiem vai rīcību. Līdz ar to, ja trešā puses rīkojas pretēji RNK pieņēmumiem, konkrētie mērķi var palikt nesasniegti. Tāpat, ja konkrētajām aktivitātēm un/vai ieguldījumiem nav pieejams finansējums no RNP, Eiropas savienības vai valsts budžeta, tad tās var palikt arī nerealizētas.

Tabula 5-1 RNK operacionālie mērķi laika periodam no 2025. līdz 2029. gadam

| Mērķu virziens | Mērķa ID | Mērķis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Ekonomiskie mērķi | A1 | Uzņēmuma finansiālās stabilitātes nodrošināšana |
| Tehniski-funkcionālie mērķi | B1 | Pakalpojumu sniegšanas nepieciešamībai atbilstoša RNK materiāli - tehniskā bāze |
|  | B2 | Nepārtraukta (bez pārrāvumiem) visu pakalpojumu nodrošināšana |
|  | B3 | Labas kvalitātes ūdens piegāde patērētājiem |
|  | B4 | Atbilstoša uzskaite ekonomiski pamatotu cenu nodrošināšanai |
| Institucionālie mērķi | C1 | Personāla apmierinātības paaugstināšana – atalgojuma sistēmas pārskatīšana |
|  | C2 | Personāla savstarpējās aizvietojamības uzlabošana |
|  | C3 | Personāla kapacitātes celšana |
| Vides mērķi | D1 | Ietekmes uz apkārtējo vidi samazināšana |
|  | D2 | Energoefektīvāku risinājumu ieviešana |

  - Identificētie nepieciešamie ieguldījumi un aktivitātes mērķu sasniegšanai

Zemāk esošā tabula 5-2 identificē visus tos ieguldījumus materiāli – tehniskajā aprīkojumā, kurus būtu ļoti svarīgi veikt jau tuvāko gadu laikā un, kuri būtiski ļaus uzlabot RNK nolietotākās infrastruktūras tehnisko stāvokli un uzlabos arī uzņēmuma funkcionalitāti.

Tabulā Nr. 5-2 ir norādīti provizoriskie finansēšanas avoti, tā kā tie uz Stratēģijas izstrādes brīdi nav zināmi. Ieguldījumi tiks veikti atbilstoši pieejamajam finansējumam un izvērtējot augstāko lietderību un/vai nepieciešamību. Ja Eiropas Savienības vai cits finansējums dotētā kapitāla veidā nav pieejams, tad visi projekti, kuriem būtu bijis nepieciešams ES finansējums, visdrīzāk, ka netiks realizēti laika periodā līdz 2028. gadam.

Visas plānotās RNK aktivitātes atbalsta Rēzeknes novada un Rēzeknes valstspilsētas Attīstības programmā 2023.–2029. gadam noteiktos mērķus un sasniedzamos rezultātus, kas ir definēti:

- rīcības virziena RV8 “Tehniskā infrastruktūra” uzdevumā U.8.2. “Uzlabot komunālo pakalpojumu kvalitāti, pieejamību un teritoriju apsaimniekošanu”;

- rīcības virziena RV15 “Klimata pārmaiņām pielāgotas vides veidošanā” uzdevumos

    - U.15.1. “Sekmēt pielāgošanos klimata pārmaiņām”;

    - U.15.3. “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu un viedo risinājumu ieviešanu”.

Tabula 5-2 identificē visus tos ieguldījumus materiāli – tehniskajā aprīkojumā, kurus RNK būtu ļoti svarīgi veikt jau tuvāko gadu laikā un, kuri būtiski ļautu uzlabot RNK nolietotākās infrastruktūras tehnisko stāvokli un uzlabotu arī uzņēmuma funkcionalitāti.

Ņemot vērā, ka virknei nepieciešamo RKS kapitālieguldījumu nav zināms ne precīzs to iespējamais realizācijas laiks, ne arī faktiskais nepieciešamais tehniskais risinājums (nav bijušas izpētes un projektēšana), ieguldījumu iespējamās izmaksas ir norādītas amplitūdā, kura pietiekami ticami atspoguļotu reālās izmaksas ieguldījumu veikšanas brīdī.

Tabulā 5-2 ir norādīti provizoriskie finansēšanas avoti, tā kā precīzi finanšu avoti uz Stratēģijas izstrādes brīdi nav zināmi. Ieguldījumi tiks veikti atbilstoši pieejamajam finansējumam un izvērtējot augstāko lietderību un/vai nepieciešamību. Ja Eiropas Savienības vai cits finansējums dotētā kapitāla veidā nav pieejams, tad visi projekti, kuriem būtu bijis nepieciešams ES finansējums, visdrīzāk, ka netiks realizēti laika periodā līdz 2029. gadam.

Kopējā nepieciešamo investīciju prognoze ir noteikta 5,2 līdz 9,4 miljonu eiro apmērā. Ņemot vērā RKS limitēto spēju pašu spēkiem vai ar aizņemtajiem līdzekļiem finansēt projektus, RNK pašu kopējais finansējums projektiem laika posmā līdz 2029. gadam ir noteikts 1,3 līdz 2,1 milj. EUR apmērā, bet tas ir ar nosacīju, ka izdodas piesaistīt finansējumu projektu realizācijai no Eiropas Savienības finanšu instrumentiem.

Gadījumā, ja šāds finansējums nav pieejams, tad RKS veiks tikai neatliekamos darbus par pašu budžeta un aizņēmuma līdzekļiem. Šādu projektu kapitālieguldījumu apmērs ir noteikts 380 līdz 440 tūkst. EUR apmērā.

Tabula 5-2 RNK nepieciešamie ieguldījumi infrastruktūras attīstībā

| Nr. | Iecirknis | Objekts / ietekmes zona | Veicamie darbi | Izmaksas EUR tūkst. (bez PVN) |  |  | Provizoriskie finansēšanas avoti (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Min. | Max. | ES |  | RNK | Citi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 1 | Malta | Skolas 13 | Siltum kameru (2.gab) remonts / nomaiņa. | 120 | 130 | 80 |  | 20 | - |
| 2 | Malta | Skolas 13 | Katlu remonts (7 gab.). | 150 | 160 | - |  | 100 | - |
| 3 | Malta | Pakalpojumu sniegšanas teritorija | Energoefektivitātes pasākumi (Ģeneratora nomaiņa / iegāde, apgaismojums / elektroapgāde, logi, durvis). | 145 | 155 | 50 |  | 50 | - |
| 4 | Malta | Rāznas 8 | Ūdens mīkstināšanas iekārtas nomaiņa uz jaunu. | 11 | 13 | 50 |  | 50 | - |
| 5 | Malta | Pakalpojumu sniegšanas teritorija | Stacionārā 50 kW ģeneratora iegāde, Maltas centra nodrošināšanai ar dzeramo ūdeni. | 15 | 18 | 50 |  | 50 | - |
| 6 | Malta | Rāznas 8 | Ārsienā bojāto ķieģeļu mūrējuma atjaunošana katlumājā. | 23 | 26 | - |  | 100 | - |
| 7 | Malta | Pakalpojumu sniegšanas teritorija | Traktora iegāde (frontālais iekrāvējs). | 50 | 55 | - |  | 20 | 80 |
| 8 | Malta | Skolas 13 | Šķeldas laukums katlumājā. | 50 | 60 | - |  | 20 | 80 |
| 9 | Malta | Skolas 13 | Šķeldas noliktava katlumājā. | 160 | 250 | 100 |  | - | - |
| 10 | Malta | Zosna | Projekts “Ūdensapgādes sistēmas pārbūve Zosnā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā”. | 270 | 300 | 80 |  | 20 | - |
| 11 | Malta | Vertukšne | Projekts “Ūdensapgādes sistēmas pārbūve Vertukšnē, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā”. | 130 | 200 | 80 |  | 20 | - |
| 12 | Viļāni | Pakalpojumu sniegšanas teritorija | Ūdens atdzelžošanas iekārtu maiņa. | 35 | 70 | 80 |  | 20 | - |
| 13 | Viļāni | Radapole | Jauna artēziskā urbuma ierīkošana. | 13 | 17 | 80 |  | 20 | - |
| 14 | Viļāni | Radapole | Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu uzstādīšana. | 6 | 8 | 80 |  | 20 | - |
| 15 | Viļāni | Radapole | Ūdens sagatavošanas stacijas ēka. | 10 | 12 | 80 |  | 20 | - |
| 16 | Viļāni | Radapole | Elektroapgādes pārbūve ūdens sagatavošanas stacijā. | 11 | 14 | 80 |  | 20 | - |
| 17 | Viļāni | Radapole | Teritorijas labiekārtošanas darbi ūdens sagatavošanas stacijā. | 15 | 20 | - |  | - | 100 |
| 18 | Viļāni | Jaunviļāni | Projekts “Ūdensapgādes sistēmas pārbūve Jaunviļāni, Rēzeknes novadā”. Maģistrālie ūdens un kanalizācijas tīklu pārbūve. | 130 | 150 | 80 |  | 20 | - |
| 19 | Viļāni | Strupļi | NAI pārbūve. | 120 | 150 | 80 |  | 20 | - |
| 20 | Viļāni | Skudnovka | Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu uzstādīšana. | 6 | 8 |  |  | 100 | - |
| 21 | Viļāni | Skudnovka | Ūdens sagatavošanas stacijas ēka | 10 | 12 |  |  | 100 | - |
| 22 | Viļāni | Aļņi | Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas | 6 | 9 | - |  | 100 | - |
| 23 | Viļāni | Aļņi | Ūdens sagatavošanas stacijas ēka. | 10 | 12 | - |  | 100 | - |
| 24 | Viļāni | Atspoka | Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas. | 6 | 9 | - |  | 100 | - |
| 25 | Viļāni | Atspoka | Ūdens sagatavošanas stacijas ēka. | 10 | 12 | - |  | 100 | - |
| 26 | Viļāni | Viļāni / Jaunviļāni | NAI pārbūve. | 1 000 | 3 000 | 80 |  | 20 | - |
| 27 | Viļāni | Viļāni | Projekts “Ūdensapgādes sistēmas paplašināšana un pārbūve Viļāni, Rēzeknes novadā”. | 500 | 1 000 | 80 |  | 20 | - |
| 28 | Viļāni | Viļāni | Projekts “Notekūdeņu sistēmas paplašināšana Viļāni, Rēzeknes novadā”. | 600 | 1 200 | 80 |  | 20 | - |
| 29 | Viļāni | Nākotnes 6a | Siltum kameru (1.gab) remonts/nomaiņa | 64 | 75 | - |  | 100 | - |
| 30 | Viļāni | Nākotnes 6a | Projekts “Siltumapgādes sistēmas paplašināšana un pārbūve Viļāni, Rēzeknes novadā” Pāreja uz vienu siltumapgādes pakalpojuma sniedzēju. Kultūras laukuma katlumājas slēgšana. | 450 | 600 | 80 |  | 20 | - |
| 31 | Viļāni | Nākotnes 6a | Katlu remonts (4 gab.) | 60 | 70 |  |  | 100 | - |
| 32 | Strūžāni | Stružāni | Projekts “Ūdensapgādes sistēmas pārbūve Strūžāni, Rēzeknes novadā”. | 250 | 300 | 80 |  | 20 | - |
| 33 | Strūžāni | Stružāni | NAI pārbūve Stružānos. | 500 | 800 | 80 |  | 20 | - |
| 34 | Strūžāni | Stružāni | Teritorijas labiekārtošanas darbi (Urbuma aizsargjosla un NAI) | 8 | 10 |  |  | 100 | - |
| 35 | Strūžāni | Stružāni | Projekts “Siltumenerģijas ražošanas pārbūve Strūžāni, Rēzeknes novadā”. Katlu (2 gab.) nomaiņa). | 100 | 150 | 80 |  | 20 | - |
| 36 | Strūžāni | Stružāni | Projekts “Siltumenerģijas ražošanai šķeldas laukuma izbūve Strūžānos, Rēzeknes novadā”. Katlumājas šķeldas laukums. | 50 | 60 | 80 |  | 20 | - |
| 37 | Strūžāni | Stružāni | Katla remonts (1 gab.). | 28 | 35 | - |  | 100 | - |
| 38 | Strūžāni | Stružāni | Projekts “Elektroenerģijas piegāde Strūžānos, Rēzeknes novadā” pārbūve. Transformatora maiņa. | 70 | 140 | - |  | - | 100 |
| 39 | Strūžāni | Stružāni | Projekts “Elektroenerģijas tīklu pārbūve Strūžānos, Rēzeknes novadā” | 50 | 100 | - |  | - | 100 |
| 40 | Izmaksas kopā (tūkst. EUR) |  |  | 5 242 | 9 410 | n/a |  | n/a | n/a |

Iespējamo finanšu avotu kopsavilkums sadalījumā pa avotu veidiem un iespējamajām amplitūdām ir norādīts tabulā 5-3. Neatkarīgi no tā vai tiks vai netiks piesaistīts ES finansējums, vairākiem projektiem ir nepieciešams RNP finansējums tā kā no RNK puses šādu ieguldījumu ekonomisko pamatotību nav iespējama, taču šie projekti ilgtermiņā ir jārealizē, lai nodrošinātu iedzīvotājiem pat vienkāršākos pakalpojumus.

Tabula 5-3 RNK nepieciešamo ieguldījumu iespējamie finanšu avoti

| Finanšu avots | Ja IR ES finansējums (tūkst. EUR) |  | Ja NAV ES finansējums (tūkst. EUR) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Min | Max | Min | Max |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Eiropas Savienība | 3 682 | 6 872 | 0 | 0 |
| RNK budžets vai aizņēmumi | 1 346 | 2 186 | 381 | 438 |
| Citi (RNP) | 215 | 352 | 215 | 352 |
| Kopā | 5 242 | 9 410 | 596 | 790 |

Tabula 5-4 atspoguļo tās RNK aktivitātes, kuras ir plānots veikt papildus tabulā Nr. 5-2 minētajiem ieguldījumiem infrastruktūras izveidē un atjaunošanā.

Tabula 5-4 RNK nepieciešamās aktivitātes operacionālo mērķu sasniegšanai

| Nr. | Aktivitāte | Apraksts un nepieciešamie resursi | Atbilstība RNK mērķim |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Tarifu palielināšana | Ekonomiski pamatotu tarifu nodrošināšana. Regulāra un savlaicīga to pārskatīšana. Vissteidzamāk var būt nepieciešama atkritumu savākšanas tarifa pārskatīšana, ņemot vērā to, ka vidējā termiņa, visdrīzāk, ka mainīsies deponējamo atkritumu sastāvs. | A1/B4/C1 |
| 2. | Personāla atalgojuma palielināšana | Jāizstrādā darbinieku apmaksas un motivēšanas sistēma. Mērķis jāpakārto un jāskata kontekstā ar mērķa A1 sasniegšanu, tā kā esošā finansējuma ietvaros būtiska atalgojuma palielināšana nav iespējama. Vismaz reizi 2 gados nepieciešama atalgojuma pārskatīšana. | C1 |
| 3 | Personāla kapacitātes un aizvietojamības uzlabošana | Nepieciešams izmantot visu bezmaksas semināru pieejamību, kas skar uzskaites, ES finansējuma apguves, juridiskos u.c. jautājumus. Maksas semināru apmeklēšana ir jāizvērtē individuāli. Darbiniekiem jānodrošina savstarpējā aizvietojamība spējot nodrošināt vismaz minimālo pienākumu apjomu, lai negatīvi neietekmētu RNK darbību ilgtermiņā. Nepieciešams celt tehniskā personāla kopējo kapacitāti, t.sk. veidojot remonta un avārijas dienestu. | C2/C3 |
| 4 | Īpašumtiesību sakārtošana | Daļa RNK īpašumi nav reģistrēti zemesgrāmatā, kas nākotnē var radīt dažādus riskus vai ierobežojumus. | A1 |
| 5 | Regulāra iedzīvotāju informēšana par nepieciešamību veikt ieguldījumus ēku uzturēšanā | Nepieciešams iedzīvotājiem uzlabot izpratni par nepieciešamību vairāk investēt ēku ilgtspējas nodrošināšanā un apkārtējās vides labiekārtošanā. Informācija sniedzama sanāksmēs un individuāli ar mērķa grupu ēku iedzīvotājiem. | D2 |

- Kapitālsabiedrības finanšu pārskatu prognozes

Šīs Stratēģijas sagatavošanas ietvaros peļņas vai zaudējumu aprēķins, bilance un naudas plūsmas plāns kā plānošanas dokumenti tiek sagatavoti norādot tikai galvenās pozīcijas (stratēģiskā līmenī) sekojošu apsvērumu dēļ:

- Kopējās investīcijas, kuras būtu ekonomiski pamatoti veikt pie rosinātajiem finanšu avotiem, ir identificētas Stratēģijas 5. sadaļā. Tomēr, ļoti iespējams, ka faktiski veiktās investīcijas atšķirsies no tā, kas tiek plānots 2024. gada decembrī. Līdz ar to precīzs minējums par to cik lielā mērā investīcijas tiks veiktas un kuros laika periodos, var būt pietiekami neprecīzs un, līdz ar to, arī finanšu pārskatu prognozes var būt neprecīzas;

- Šis dokuments ir dinamisks. Tas var tikt aktualizēts vismaz reizi divos gados balstoties uz jau paveiktajām aktivitātēm, plāniem par ekonomiski pamatotām investīcijām (daļa no kurām var nebūt vēl šajā dokumentā identificētas), kā arī pieejamo ES finansējumu, kas 2021. – 2027. gada periodam vēl nav precīzi zināms un var svārstīties samērā plašā amplitūdā.

Savukārt, pakalpojumu sniegšanas izmaksu stratēģija tuvākajos gados RNK tiks turpināta veidota tā, lai nodrošinātu Stratēģijas 5. sadaļā minēto mērķu sasniegšanu.

Zemāk tiek norādīti tie principi, kurus RNK ir izmantojusi budžeta plānošanā Stratēģijā nepieciešamo aprēķinu veikšanai.

Finanšu plānošanas pieņēmumi

Finanšu plāna sagatavošanas ietvaros tiek izmantoti sekojoši pieņēmumi: Novērtēšana, uzskaite un budžetēšana tiek veikta nominālajās cenās, tarifi tiek pietiekami regulāri pārskatīti, lai tie būtu ekonomiski pamatoti, bet pakalpojumu sniegšanas apjomi būtiski nemainās salīdzinājumā ar to situāciju kāda ir 2023. un 2024. gados.

Pakalpojumu sniegšanas izmaksas

Pakalpojumu sniegšanas izmaksu stratēģija tuvākajos gados RNK tiks veidota tā, lai nodrošinātu Stratēģijas 5. sadaļā minēto mērķu sasniegšanu. Tas nozīmē, ka izmaksas tiks vadītas tā, lai nodrošinātu atbilstošu operacionālās peļņas līmeni un turpinātu RNK pilnīgas pašfinansēšanas principa uzturēšanu.

Finansējuma piesaistes izmaksas

Esošie procentu maksājumi ir noteikti ievērojot tos aizņēmumu līgumus, kas RNK ir spēkā uz Stratēģijas sagatavošanas brīdi. Ņemot vērā esošo aizņēmumu portfeli, kas ir ievērojams pret uzņēmuma finanšu rādītājiem, tuvāko piecu gadu laikā jaunu būtisku aizņēmumu piesaistīšana netiek plānota.

Iespējams, ka atsevišķu pamatlīdzekļu finansēšanai var tikt izmantots līzings. Tāpat pastāv iespēja, ka būs nepieciešams nodrošināt aizņēmumu scenārijā, ja būs nepieciešams nodrošināt līdzfinansējumu ES struktūrfondu līdzfinansētam projektam. Tomēr, tā kā šādu scenāriju iestāšanās ir ļoti neskaidra, Stratēģijas aprēķinos tie netiek ievērtēti.

Krājumu un debitoru vadība

Debitoru vadībā pakāpeniski tiek pielietotas aktīvākas parādu atgūšanas metodes. Tiek plānots, ka debitoru apjoma pieaugumam gadā ilgtermiņā nevajadzētu pārsniegt 1% līdz 2% no gada apgrozījuma. Krājumu vadībā normatīvajos aktos par iepirkumiem noteiktā kārtībā noslēgtie līgumi un esošā sadarbība ar piegādātājiem ļauj saņemt nepieciešamās izejvielas, materiālus un rezerves daļas pa optimālām tirgus /iepirkuma cenām.

Finanšu pārskatu prognozes

Ņemot vērā plānotos darbus, nepieciešamos ieguldījumus un sagaidāmo šo ieguldījumu atdevi, zemāk esošās pelņas un zaudējumu, bilances un naudas plūsmas prognozi.

Tabula 6-1 RNK peļņas vai zaudējumu aprēķina prognoze (tūkst. EUR)

| Postenis / gads | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Neto apgrozījums | 2 978 | 3 050 | 3 100 | 3 150 | 3 200 |
| Operacionālās, pārdošanas un administrācijas izmaksas | 2 840 | 2 898 | 2 914 | 2 930 | 2 944 |
| EBITDA | 329 | 346 | 370 | 399 | 423 |
| Amortizācijas atskaitījumi | 326 | 325 | 320 | 310 | 300 |
| Nākamo periodu ieņēmumi | 155 | 150 | 150 | 145 | 145 |
| Procentu maksājumi | 20 | 18 | 14 | 13 | 12 |
| Neto peļņa vai zaudējumi | -53 | -41 | 2 | 43 | 89 |

Tabula 6-2 RNK bilances prognoze (tūkst. EUR)

| Pozīcija / gads | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | 5 890 | 5 665 | 5 445 | 5 285 | 5 135 |
| Apgrozāmie līdzekļi (bez naudas līdzekļiem) | 1 520 | 1 557 | 1 583 | 1 609 | 1 635 |
| Naudas līdzekļi | 150 | 130 | 136 | 128 | 156 |
| Aktīvi kopā | 7 560 | 7 352 | 7 164 | 7 022 | 6 926 |
| Pašu kapitāls | 2 820 | 2 780 | 2 782 | 2 824 | 2 913 |
| ES finansējums | 2 720 | 2 570 | 2 420 | 2 275 | 2 130 |
| Pārējie aizņēmumi un tekošās saistības | 2 020 | 2 003 | 1 963 | 1 923 | 1 883 |
| Pasīvi kopā | 7 560 | 7 352 | 7 164 | 7 022 | 6 926 |

Tabula 6-3 RNK naudas plūsmas prognoze (tūkst. EUR)

| Pozīcija / gads | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Atlikums perioda sākumā | 222 | 150 | 130 | 136 | 128 |
| Neto peļņa | -53 | -41 | 2 | 43 | 89 |
| Nemateriālo izdevumu kopsumma | 330 | 325 | 320 | 310 | 300 |
| Nemateriālo ieguvumu kopsumma | 160 | 150 | 150 | 145 | 145 |
| Apgrozāmo līdzekļu izmaiņas | -54 | -37 | -26 | -26 | -26 |
| Investīcijas | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
| Aizņēmumu un citu saistību izmaiņas | -35 | -18 | -40 | -40 | -40 |
| Atlikums perioda beigās | 150 | 130 | 136 | 128 | 156 |

- Risku analīze

Šajā Stratēģijas sadaļā tabulā Nr. 7-1 ir identificēti tie RNK galvenie finanšu, vides kvalitātes un operacionālie riski, kuru konkrētā riska ietekme un/vai riska varbūtība saskaņā ar tradicionālo riska matricu sagatavošanas algoritmu ir vērtējama kā vidēja vai augsta.

Tā kā šiem riskiem ir nozīmīga ietekme uz RNK operacionālajiem, vides vai finanšu rādītājiem, tiem ir nepieciešama pastāvīga preventīvo pasākumu uzturēšana vai riska monitorings.

Šeit ir identificēti tikai tie riski, kas atrodas RNK pilnīgā vai daļējā kontrolē, lai gan faktiski galvenie riski, kas ietekmē RNK darbību – iedzīvotāju skaita samazināšanās, iedzīvotāju zemā maksātspēja un iedzīvotāju maksāt nevēlēšanās šeit nav identificēti un tiem var būt pat daudz lielāka nozīme nekā tabulā Nr. 7-1 identificētajiem riskiem.

Tabula 7-1 RNK identificētie stratēģiskie riski un to pārvaldības plāns 2025. - 2029. gadu periodam

| Nr. | Risks | Ietekme | Pasākumi, kā novērst risku | Riska varbūtība | Riska ietekme | Termiņi un nepieciešamie resursi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Kredītsaistību apkalpošanas izmaksu pieauguma risks | Pieaugot procentu likmēm, jārod finanšu avoti to segšanai | Riska varbūtība ir zema tuvāko 2 līdz 3 gadu periodam, taču vidējā termiņā pastāv risks, ka mainīgās procentu likmes atkal varētu tikt palielinātas. Īstermiņā preventīvais pasākums ir izmaksas segt no tarifā iekļauto amortizācijas atskaitījumu izmaksām. Ilgtermiņā – pārskatīt pakalpojumu sniegšanas tarifus. | Zema | Vidēja | Funkcijas nodrošināšanai papildus vienreizējs finansējums vai citi resursi nav nepieciešami. Procentu likmju celšanās gadījumā vidējā termiņā var nākties pārskatīt tarifus. |
| 2 | Kapitāla vai dotētā finansējuma nepieejamība | Ja nav pieejams RNP vai ES fondu finansējums būtiskāku projektu realizācija var nebūt iespējama. | Preventīvo pasākumu nav. Finansēšana ar aizņemtajiem līdzekļiem ir pārāk dārga, tā kā principiāli visu projektu aizņēmuma apkalpošanas izmaksas ir iekļaujamas tarifā. Ja nav pieejams šāds finansējums (2024. gada beigās noteikti finanšu instrumenti un projekti nav identificēti), tad nozīmīgāku projektu realizācija nebūs iespējama. Šāda scenārija gadījumā, RNK plāno realizēt tikai tos projektus, kas ir priekš RNK finansiāli izdevīgi vai ir kritiski nepieciešami esošās infrastruktūras uzturēšanas nodrošināšanai. | Augsta | Vidēja | Funkcijas nodrošināšanai papildus finansējums vai citi resursi nav nepieciešami. |
| 3 | Personāla vājā aizvietojamība | Pārtraucot darba attiecības vai esot ilgstošā prombūtnē ir apdraudēta noteikta pienākumu veikšana | RNK ilgtermiņā plāno nodrošināt to, ka katru funkciju spēj īstermiņā nodrošināt vismaz 2 darbinieki. | Augsta | Vidēja | Funkcijas nodrošināšanai papildus vienreizējs finansējums vai citi resursi nav nepieciešami. Nepieciešama kopējā atalgojuma līmeņa paaugstināšana. |
| 4 | Avāriju risks | Avārija, kuru atklāšana un novēršana prasa lielus laika un naudas resursus | Riska novēršanai ilgtermiņā būtu nepieciešama SCADA vai līdzīgas sistēmas pieejamība, kas ļautu ātri un pietiekami precīzi identificēt iespējamās avāriju vietas ūdensapgādes vai siltumapgādes sistēmā. | Vidēja | Vidēja | Funkcijas nodrošināšanai vajadzīga atbilstoša tarifu politika, lai pakāpeniski veidotos brīvo naudas resursu uzkrājumi. Citi resursi nav nepieciešami. |
| 5 | Debitoru risks | Dēļ iedzīvotāju maksāt nespējas vai maksāt nevēlēšanās pieaug debitoru apjoms | Jāveic intensīvs skaidrojošais un atgādinošais darbs ar debitoriem. Jāvērš piedziņa vai jāizmanto trešo personu pakalpojumi piedziņas nodrošināšanai. | Vidēja | Augsta | Pastāvīgi ar esošajiem resursiem |
| 6 | Pakalpojumu kvalitātes pasliktināšanās vai pakalpojumu nepieejamība | Dēļ iekārtu nolietojuma vai dēļ pārrāvumiem energoapgādē nav pieejams pakalpojums vai arī tas ir neatbilstošas kvalitātes. | Stratēģija paredz minimālo ieguldījumu veikšanu, kas nodrošinātu šī riska minimizēšanu un samazinātu tā iespējamās iestāšanās radītās sekas. | Vidēja | Vidēja | Aptuveni 15 līdz 18 tūkst. EUR, kas ir norādīti Stratēģijas tabulā 5-2. |

Pielikums Nr. 1. Monitoringa forma RNK darbības novērtējumam attiecībā pret noteiktajiem RNP mērķiem.

| Sabiedrības Stratēģisko mērķu jomas | Finanšu un nefinanšu mērķi | Sasniedzamie rezultāti | Izpilde 2025.g. |  |  | Izpilde 2026.g |  |  | Izpilde 2027.g |  |  | Izpilde 2028.g |  |  | Izpilde 2029.g. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | M | V | S | M | V | S | M | V | S | M | V | S | M | V | S |
| Ūdenssaimniecības jomā | Nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu ūdenssaimniecības pakalpojumu (ūdens apgāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana) sniegšanu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām dzeramajam ūdenim un notekūdeņu attīrīšanai | Nepārtraukta (bez pārrāvumiem) pakalpojumu nodrošināšana ūdensapgāde: - Ūdensvada cauruļu maiņa/remonts; - Ūdens atdzelžošanas stacija - ūdens atdzelžošanas iekārtas, tīrā ūdens uzglabāšanas rezervuārs/i, sūkņi, gaisa kompresors/i maiņa/remonts; - Komerc uzskaites mēraparātu verifikācija, maiņa, uzstādīšana; - Ūdensvada cauruļu maiņa/remonts ar ūdensvada aku vāku grodu nomaiņu un asfaltbetona seguma atjaunošanu; - Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības (monitoringa un kontroles kārtība). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nepārtraukta (bez pārrāvumiem) pakalpojumu nodrošināšana notekūdeņu savākšana un attīrīšana: - Notekūdeņu tīklu cauruļu maiņa/remonts; - Notekūdeņu otrā pacēluma sūkņu staciju - sūkņi, gaisa kompresors/i maiņa/remonts; - Notekūdeņu attīrīšanas stacijā-notekūdeņu plūsmas mērītāja pārbaude/iegāde; - Notekūdeņu tīklu cauruļu maiņa/remonts, ar kanalizācijas aku vāku grodu nomaiņu un asfaltbetona seguma atjaunošanu; - Notekūdeņu monitorings. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Izmaksu samazināšana, pielietojot ekonomiskākus risinājumus: - Pāreja uz ekonomiskāku apgaismojumu; - Kanalizācijas tīklu remontdarbi; - Ūdensapgādes tīklu remontdarbi; - Iedzīvotāju maksātspējai atbilstošas tarifu politikas nodrošināšana, izmaksu samazināšana; - Ietekmes uz apkārtējo vidi samazināšana un energoefektīvāku risinājumu ieviešana. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Paplašināt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas zonu un pakalpojuma pieejamību | RNK ir paplašinājusi savu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas zonu un pakalpojumu pieejamību Rēzeknes novada iedzīvotājiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veicināt jaunu pakalpojuma saņēmēju pieslēgšanu pie esošajiem un no jauna izbūvētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem | Pieslēgti jauni pakalpojuma lietotāji Rēzeknes novada apdzīvotajās vietās. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siltumapgādes jomā | Nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu siltumapgādes pakalpojuma sniegšanu. | Izmaksu samazināšana pielietojot ekonomiskākus risinājumus: - Pāreja uz ekonomiskāku elektroenerģijas patēriņu – apgaismojums, motori, sūkņi remonts/maiņa; - Katlumāju remontdarbi ēku-sienu, jumtu, durvju, vārtu, logu remonts/maiņa; - Šķeldas laukumu remontdarbi/izbūve; - Siltumapgādes tīklu remontdarbi - cauruļu maiņa/remonts ar siltum kameru vāku nomaiņu, siltum kameru remonts un asfaltbetona seguma atjaunošanu; - Katlu remontdarbi; - Siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšana / pārbaude / nomaiņa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Paplašināt uz klimatam neitrālu energoresursu un tehnisko risinājumu izmantošanu siltumapgādē. | Siltumapgādes pakalpojumu nozarē samazināts resursu patēriņš pakalpojumu nodrošināšanai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daudzdzīvokļu namu pārvaldīšana | Nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu atbilstoši pašvaldības pilnvarojumam vai pārvaldīšanas pakalpojumu sniegšanu atbilstoši noslēgtajiem pārvaldīšanas līgumiem. | Kopīpašuma pārvaldība: - Komunālo pakalpojumu līgumi ar piegādātājiem un to uzraudzība; - Remontdarbu izpildes kontrole; - Ugunsdrošības prasību izpilde; - Mājas lietas kārtošana, atskaites iedzīvotājiem un Rēzeknes novadam; - Darbu plāna un budžeta izstrāde nākamam gadam. Ēkas un teritorijas uzkopšana: - Īpašuma teritorijas ikdienas uzkopšana un sezonālie darbi (sniegs, ledus, rudens lapas); - Apstādījumi un zāliens – ainavas izveide, stādīšanas darbi un kopšana; - Dezinfekcija, deratizācija, dezinsekcija. Tehniskā apkope: - Elektroapgādei un apgaismojumam; - Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmai; - Siltuma un gāzes apgādes sistēmai; - Ventilācijas; - Apkures sistēmai; - Mājas konstrukciju un inženierkomunikāciju apsekošana; - Sīki remonta darbi. Īpašuma vērtības celšana: - Ilgtermiņa pārvaldīšanas darbības; - Energoefektivitātes celšana ar ES programmu atbalstu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Īstenot pārvaldāmo māju energoefektivitātes pasākumus un tehniskā stāvokļa uzlabošanu. | - Siltināto daudzdzīvokļu ēku skaits RNK apkalpošanas zonā. - Regulāra logu nomaiņa. - Kāpņu telpu durvju maiņa. - Siltummezglu izbūve / atjaunošana / remonts. - Siltumenerģijas uzskaites mezglu izbūve. - Uzstādīt patērētās siltumenerģijas uzskaitē izmanto attālināti nolasāmus individuālus siltumenerģijas patēriņa skaitītājus vai individuālus siltuma maksas sadalītājus katram sildelementam, ja individuālu siltumenerģijas patēriņa skaitītāju uzstādīšana nav tehniski iespējama vai nav ekonomiski pamatota. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ugunsdrošības prasību ievērošanas nolūkā veicināt centralizētās siltumapgādes sistēmas atjaunošanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. | Ēku skaits RNK apkalpes zonā, kur ir atjaunota centralizētā siltumapgādes sistēma. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektroapgādes jomā | Nodrošināt elektroenerģijas apgādi Strūžānu ciema mājsaimniecībām un pašvaldības iestādēm kā apakšlietotājiem Strūžānu ciemā līdz brīdim, kad šo pakalpojumu pilnvērtīgi nodrošina cits elektroapgādes pakalpojuma sniedzējs. | Nepārtraukta (bez pārrāvumiem) Stružānu ciema elektroenerģijas apgādes pakalpojuma nodrošināšana: - Elektroenerģijas apgādes tīklu aizsargjoslas uzturēšana kārtībā (stabi, vadi) maiņa / remonts; - Elektroenerģijas apgādes tīklu aizsargjoslas uzturēšana kārtībā - apauguma noņemšana, koku zaru griešana; - Elektroenerģijas apgāde skaitītāju maiņa / remonts; - Transformatora apkope / remonts / maiņa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veicināt Strūžānu ciema elektroapgādes pakalpojuma saņēmējiem, tai skaitā pašvaldībai un Sabiedrībai iespēju iegādāties elektroenerģiju brīvajā tirgū. | RNK ir veicinājusi Stružānu ciema elektroapgādes pakalpojuma saņēmējiem iespēju iegādāties elektroenerģiju brīvajā tirgū. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas jomā | Iesaistīties sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, tai skaitā atkritumu šķirošanas veicināšanā, pašvaldības teritorijā Sabiedrībai noteiktās kompetences ietvaros, sadarboties ar pašvaldības izvēlēto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas operatoru kvalitatīva vides stāvokļa nodrošināšanā | RNK savas kompetences ietvaros atbalsta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas operatora stratēģiju un darbības, lai stimulētu sadzīves atkritumu šķirošanu un samazinātu deponējamo atkritumu apjomu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tika apskatīti sekojošu komersantu dati - SIA "Ludzas apsaimniekotājs", SIA “Preiļu saimnieks”, SIA “Naujenes pakalpojumu serviss”, SIA “Kārsavas namsaimnieks”, SIA “Ornaments” (Ilūkste), SIA “Līvānu dzīvokļu komunālā saimniecība”, SIA “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” (Varakļāni).